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1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ vận chuyển 3.285,630 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ II năm học 2025-2026 tỉnh Sơn La.
- Tên dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ  vận chuyển 3.285,630 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ II năm học 2025-2026 tỉnh Sơn La. 
- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2026 - Nguồn chi dự trữ Quốc gia (Chi hoạt động nhập, xuất, mua, bán, bảo quản, bảo vệ, bảo hiểm hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ chiến lược).
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 33 ngày (Hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 30/4/2026).
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Khối lượng và thời gian thực hiện: Khối lượng vận chuyển 3.285,630 tấn gạo DTQG năm 2025 (Tổng hàng hoá có giá trị: 36.729.903.450 đồng, bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ bảy trăm hai mươi chín triệu chín trăm linh ba nghìn bốn trăm năm mươi đồng).
2. Mục tiêu công việc
	- Nhà thầu nhận đủ 3.285,630 tấn gạo DTQG tại cửa kho dự trữ quốc gia nơi nhận hàng, quản lý hàng hóa trong quá trình vận chuyển, giao đầy đủ số lượng gạo, đảm bảo chất lượng đến khi bên nhận gạo (địa phương nhận gạo) ký xác nhận vào biên bản giao nhận để làm cơ sở nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành. Có phương án sang xe, bốc xếp gạo sang các xe nhỏ nếu gặp đường nhỏ. Nhà thầu phải chịu các chi phí liên quan đến việc thuê xe, sang tải, bốc xếp gạo giữa các xe sang tải và chi phí dự phòng bao bì rách vỡ trong quá trình bốc xếp, sang xe, vận chuyển. 
- Mua bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển cho tổng số gạo vận chuyển. Giá trị của 3.285,630 tấn gạo DTQG năm 2025 (Tổng hàng hoá có giá trị: 36.729.903.450 đồng, bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ bảy trăm hai mươi chín triệu chín trăm linh ba nghìn bốn trăm năm mươi đồng).
+ Thực hiện giao mẫu gạo cho các địa phương nhận gạo.
+ Phối hợp hoàn thiện hồ sơ giao, nhận gạo cho các đơn vị nhận gạo tại các xã, phường thuộc tỉnh Sơn La. 
- Số lượng, địa điểm giao nhận chi tiết theo Mục 4.1, Chương V của E-HSMT.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu
- Đảm bảo đủ xe để vận chuyển 3.285,630 tấn gạo DTQG nhận từ cửa kho Điểm kho ĐK12. KV5 (Kho Mộc Châu) thuộc Chi cục DTNN khu vực V giao đến trung tâm các xã, phường của tỉnh Sơn La. Có phương án sang xe, bốc xếp gạo sang các xe nhỏ nếu gặp đường nhỏ. Nhà thầu phải chịu các chi phí liên quan đến việc thuê xe, sang tải, bốc xếp gạo giữa các xe sang tải và chi phí dự phòng bao bì rách vỡ trong quá trình bốc xếp, sang xe, vận chuyển. Các xe sang tải phải đảm bảo điều kiện có mui bạt che chắn chống nắng, mưa; xe không chở quá tải, không xếp quá tải trọng lượng hàng hóa. Có biện pháp bảo vệ hàng hóa trong cả quá trình vận chuyển đến nơi giao bảo đảm an toàn hàng hóa về số lượng và chất lượng
- Bố trí số lượng xe tải tương ứng với số lượng gạo vận chuyển đến các xã, phường của tỉnh Sơn La, lập danh sách số lượng xe trước khi kí hợp đồng, đồng thời có phương án bố trí xe vận chuyển gạo theo số lượng và địa điểm giao nhận theo kế hoạch của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V và địa phương tiếp nhận gạo đảm bảo thời gian tiến độ. Nếu nhà thầu không bố trí đủ phương tiện để vận chuyển gạo theo tiến độ và thời gian theo kế hoạch giao nhận với các địa phương thì Chủ đầu tư sẽ tự thuê đơn vị vận chuyển, nhà thầu phải chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí vận chuyển và các chi phí phát sinh do việc vi phạm hợp đồng gây ra cho điểm kho dự trữ và Chi cục DTNN khu vực V.
	- Bố trí đầy đủ nhân lực có đủ điều kiện sức khỏe và các quy định của pháp luật đối với người điều khiển phương tiện giao thông đáp ứng toàn bộ khối lượng công việc vận chuyển gạo dự trữ quốc gia tại cửa kho của điểm kho dự trữ thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V, đồng thời phối hợp với công chức của Điểm kho và Chi cục DTNN khu vực V trong quá trình vận chuyển và giao hàng đảm bảo an toàn
- Yêu cầu các phương tiện vận tải phải có đầy đủ giấy tờ, điều kiện để xe lưu hành trên đường theo quy định của pháp luật.
	- Nhà thầu phải mua bảo hiểm hàng hóa vận tải nội địa cho toàn bộ số lượng gạo dự trữ quốc gia theo đúng quy định trước thời điểm giao nhận, vận chuyển gạo. Nhà thầu phải cung cấp bản chính Đơn bảo hiểm hàng hóa vận chuyển (hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm), bản sao được chứng thực hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển giữa nhà thầu và công ty bảo hiểm cho Chủ đầu tư trước khi thực hiện công tác vận chuyển gạo. Đơn bảo hiểm hàng hóa vận chuyển (hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm), hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển phải quy định tên người được bảo hiểm, người thụ hưởng bảo hiểm là Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V, ghi rõ tên hàng hóa, số lượng, giá trị hàng hóa được bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm...
	- Trong quá trình vận chuyển và giao hàng, nếu gạo bị mất mát, hư hỏng, suy giảm chất lượng do các nguyên nhân (kể cả trường hợp bất khả kháng) nhà thầu phải đền bù ngay 100% bằng hiện vật (gạo), số lượng và chất lượng tương đương với gạo dự trữ quốc gia và được bên nhận hàng (địa phương nhận gạo) chấp nhận.
- Các xe vận chuyển gạo phải sạch sẽ; có bạt lót sàn; có thùng, có mui, bạt che đậy để đảm bảo tránh mưa, nắng và hàng không bị mất mát. Không để gạo chung với hóa chất và các loại hàng hóa khác làm ảnh hưởng đến chất lượng gạo. Cam kết xe chở đúng trọng tải theo giấy chứng nhận đăng kiểm, chạy đúng tốc độ theo quy định.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn giao thông. Mọi sự cố làm mất an toàn giao thông, ảnh hưởng tới tài sản, hàng hóa và sức khỏe tính mạng con người nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu để xảy ra. 
- Phối hợp hoàn thiện hồ sơ giao, nhận gạo cho các đơn vị nhận gạo tại các xã phường thuộc tỉnh Sơn La.
4. Yêu cầu về phạm vi và tiến độ, thời gian thực hiện gói thầu
4.1. Số lượng, địa điểm nhận, giao gạo
	STT
	Địa điểm nhận hàng 
	Địa điểm giao hàng (Trung tâm đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Sơn La)
	Đơn vị tính (tấn)
	Số lượng gạo DTQG (tấn)

	
	
	
	
	
	

	1
	Điểm kho ĐK12. KV5 (Kho Mộc Châu), địa chỉ: Tổ dân phố Bó Bun, phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La
	Phường Tô Hiệu
	tấn
	 3,255 
	

	2
	
	Phường Chiềng An
	tấn
	 17,365 
	

	3
	
	Phường Chiềng Sinh
	tấn
	 63,285 
	

	4
	
	Phường Mộc Sơn
	tấn
	 70,043 
	

	5
	
	Phường Vân Sơn
	tấn
	 2,070 
	

	6
	
	Xã Đoàn Kết
	tấn
	 1,860 
	

	7
	
	Xã Lóng Sập
	tấn
	 63,510 
	

	8
	
	Xã Chiềng Sơn
	tấn
	 27,195 
	

	9
	
	Xã Tân Yên
	tấn
	 33,570 
	

	10
	
	Xã Vân Hồ
	tấn
	 153,009 
	

	11
	
	Xã Song Khủa
	tấn
	 30,150 
	

	12
	
	Xã Tô Múa
	tấn
	 30,705 
	

	13
	
	Xã Xuân Nha
	tấn
	 25,640 
	

	14
	
	Xã Quỳnh Nhai
	tấn
	 59,7235 
	

	15
	
	Xã Mường Chiên
	tấn
	 50,109 
	

	16
	
	Xã Mường Giôn
	tấn
	 32,185 
	

	17
	
	Xã Mường Sại
	tấn
	 47,782 
	

	18
	
	Xã Thuận Châu
	tấn
	 125,960 
	

	19
	
	Xã Chiềng La
	tấn
	 20,385 
	

	20
	
	Xã Nậm Lầu
	tấn
	 43,040 
	

	21
	
	Xã Muổi Nọi
	tấn
	 22,005 
	

	22
	
	Xã Mường Khiêng
	tấn
	 63,495 
	

	23
	
	Xã Co Mạ
	tấn
	 198,043 
	

	24
	
	Xã Bình Thuận
	tấn
	 14,700 
	

	25
	
	Xã Mường É
	tấn
	 36,180 
	

	26
	
	Xã Long Hẹ
	tấn
	 72,210 
	

	27
	
	Xã Mường Bám
	tấn
	 40,185 
	

	28
	
	Xã Mường La
	tấn
	 223,965 
	

	29
	
	Xã Chiềng Lao
	tấn
	 105,240 
	

	30
	
	Xã Mường Bú
	tấn
	 23,385 
	

	31
	
	Xã Chiềng Hoa
	tấn
	 117,570 
	

	32
	
	Xã Ngọc Chiến
	tấn
	 44,070 
	

	33
	
	Xã Bắc Yên
	tấn
	 171,965 
	

	34
	
	Xã Tà Xùa
	tấn
	 101,730 
	

	35
	
	Xã Tạ Khoa
	tấn
	 54,084 
	

	36
	
	Xã Xím Vàng
	tấn
	 75,060 
	

	37
	
	Xã Pắc Ngà
	tấn
	 36,940 
	

	38
	
	Xã Chiềng Sại
	tấn
	 11,685 
	

	39
	
	Xã Phù Yên
	tấn
	 79,785 
	

	40
	
	Xã Gia Phù
	tấn
	 80,535 
	

	41
	
	Xã Tường Hạ
	tấn
	 6,900 
	

	42
	
	Xã Mường Bang
	tấn
	 50,540 
	

	43
	
	Xã Tân Phong
	tấn
	 35,760 
	

	44
	
	Xã Kim Bon
	tấn
	 70,020 
	

	45
	
	Xã Suối Tọ
	tấn
	 74,765 
	

	46
	
	Xã Yên Châu
	tấn
	 72,270 
	

	47
	
	Xã Chiềng Hặc
	tấn
	 30,210 
	

	48
	
	Xã Lóng Phiêng
	tấn
	 32,988 
	

	49
	
	Xã Yên Sơn
	tấn
	 30,401 
	

	50
	
	Xã Phiêng Khoài
	tấn
	 27,645 
	

	51
	
	Xã Chiềng Mai
	tấn
	 11,988 
	

	52
	
	Xã Mai Sơn
	tấn
	 79,455 
	

	53
	
	Xã Phiêng Pằn
	tấn
	 113,471 
	

	54
	
	Xã Phiêng Cằm
	tấn
	 140,175 
	

	55
	
	Xã Mường Chanh
	tấn
	 5,010 
	

	56
	
	Xã Tà Hộc
	tấn
	 30,3585 
	

	Tổng cộng 
	   3.285,630 
	



4.2. Tiến độ, thời gian thực hiện
- Tiến độ cung cấp dịch vụ: theo kế hoạch giao nhận của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 33 ngày (Hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 30/4/2026).
	5. Giải pháp và phương pháp luận: Không yêu cầu.
	6. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm
 Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển đủ số lượng gạo dự trữ quốc gia tại cửa kho điểm kho dự trữ nơi xuất hàng, quản lý hàng hóa trong quá trình vận chuyển, giao đầy đủ số lượng gạo, đảm bảo chất lượng đến khi bên nhận gạo (địa phương nhận gạo) ký xác nhận vào biên bản giao nhận để làm cơ sở nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành.


