# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ vận chuyển 3.285,630 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ II năm học 2025-2026 tỉnh Sơn La.

- Tên dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ  vận chuyển 3.285,630 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ II năm học 2025-2026 tỉnh Sơn La.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2026 - Nguồn chi dự trữ Quốc gia (Chi hoạt động nhập, xuất, mua, bán, bảo quản, bảo vệ, bảo hiểm hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ chiến lược).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 33 ngày (Hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 30/4/2026).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Khối lượng và thời gian thực hiện: Khối lượng vận chuyển 3.285,630 tấn gạo DTQG năm 2025 (Tổng hàng hoá có giá trị: 36.729.903.450 đồng, bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ bảy trăm hai mươi chín triệu chín trăm linh ba nghìn bốn trăm năm mươi đồng).

2. Mục tiêu công việc

- Nhà thầu nhận đủ 3.285,630 tấn gạo DTQG tại cửa kho dự trữ quốc gia nơi nhận hàng, quản lý hàng hóa trong quá trình vận chuyển, giao đầy đủ số lượng gạo, đảm bảo chất lượng đến khi bên nhận gạo (địa phương nhận gạo) ký xác nhận vào biên bản giao nhận để làm cơ sở nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành. Có phương án sang xe, bốc xếp gạo sang các xe nhỏ nếu gặp đường nhỏ. Nhà thầu phải chịu các chi phí liên quan đến việc thuê xe, sang tải, bốc xếp gạo giữa các xe sang tải và chi phí dự phòng bao bì rách vỡ trong quá trình bốc xếp, sang xe, vận chuyển.

- Mua bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển cho tổng số gạo vận chuyển. Giá trị của 3.285,630 tấn gạo DTQG năm 2025 (Tổng hàng hoá có giá trị: 36.729.903.450 đồng, bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ bảy trăm hai mươi chín triệu chín trăm linh ba nghìn bốn trăm năm mươi đồng).

+ Thực hiện giao mẫu gạo cho các địa phương nhận gạo.

+ Phối hợp hoàn thiện hồ sơ giao, nhận gạo cho các đơn vị nhận gạo tại các xã, phường thuộc tỉnh Sơn La.

- Số lượng, địa điểm giao nhận chi tiết theo Mục 4.1, Chương V của E-HSMT.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu

- Đảm bảo đủ xe để vận chuyển 3.285,630 tấn gạo DTQG nhận từ cửa kho Điểm kho ĐK12. KV5 (Kho Mộc Châu) thuộc Chi cục DTNN khu vực V giao đến trung tâm các xã, phường của tỉnh Sơn La. Có phương án sang xe, bốc xếp gạo sang các xe nhỏ nếu gặp đường nhỏ. Nhà thầu phải chịu các chi phí liên quan đến việc thuê xe, sang tải, bốc xếp gạo giữa các xe sang tải và chi phí dự phòng bao bì rách vỡ trong quá trình bốc xếp, sang xe, vận chuyển. Các xe sang tải phải đảm bảo điều kiện có mui bạt che chắn chống nắng, mưa; xe không chở quá tải, không xếp quá tải trọng lượng hàng hóa. Có biện pháp bảo vệ hàng hóa trong cả quá trình vận chuyển đến nơi giao bảo đảm an toàn hàng hóa về số lượng và chất lượng

- Bố trí số lượng xe tải tương ứng với số lượng gạo vận chuyển đến các xã, phường của tỉnh Sơn La, lập danh sách số lượng xe trước khi kí hợp đồng, đồng thời có phương án bố trí xe vận chuyển gạo theo số lượng và địa điểm giao nhận theo kế hoạch của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V và địa phương tiếp nhận gạo đảm bảo thời gian tiến độ. Nếu nhà thầu không bố trí đủ phương tiện để vận chuyển gạo theo tiến độ và thời gian theo kế hoạch giao nhận với các địa phương thì Chủ đầu tư sẽ tự thuê đơn vị vận chuyển, nhà thầu phải chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí vận chuyển và các chi phí phát sinh do việc vi phạm hợp đồng gây ra cho điểm kho dự trữ và Chi cục DTNN khu vực V.

- Bố trí đầy đủ nhân lực có đủ điều kiện sức khỏe và các quy định của pháp luật đối với người điều khiển phương tiện giao thông đáp ứng toàn bộ khối lượng công việc vận chuyển gạo dự trữ quốc gia tại cửa kho của điểm kho dự trữ thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V, đồng thời phối hợp với công chức của Điểm kho và Chi cục DTNN khu vực V trong quá trình vận chuyển và giao hàng đảm bảo an toàn

- Yêu cầu các phương tiện vận tải phải có đầy đủ giấy tờ, điều kiện để xe lưu hành trên đường theo quy định của pháp luật.

- Nhà thầu phải mua bảo hiểm hàng hóa vận tải nội địa cho toàn bộ số lượng gạo dự trữ quốc gia theo đúng quy định trước thời điểm giao nhận, vận chuyển gạo. Nhà thầu phải cung cấp bản chính Đơn bảo hiểm hàng hóa vận chuyển (hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm), bản sao được chứng thực hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển giữa nhà thầu và công ty bảo hiểm cho Chủ đầu tư trước khi thực hiện công tác vận chuyển gạo. Đơn bảo hiểm hàng hóa vận chuyển (hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm), hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển phải quy định tên người được bảo hiểm, người thụ hưởng bảo hiểm là Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V, ghi rõ tên hàng hóa, số lượng, giá trị hàng hóa được bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm...

- Trong quá trình vận chuyển và giao hàng, nếu gạo bị mất mát, hư hỏng, suy giảm chất lượng do các nguyên nhân (kể cả trường hợp bất khả kháng) nhà thầu phải đền bù ngay 100% bằng hiện vật (gạo), số lượng và chất lượng tương đương với gạo dự trữ quốc gia và được bên nhận hàng (địa phương nhận gạo) chấp nhận.

- Các xe vận chuyển gạo phải sạch sẽ; có bạt lót sàn; có thùng, có mui, bạt che đậy để đảm bảo tránh mưa, nắng và hàng không bị mất mát. Không để gạo chung với hóa chất và các loại hàng hóa khác làm ảnh hưởng đến chất lượng gạo. Cam kết xe chở đúng trọng tải theo giấy chứng nhận đăng kiểm, chạy đúng tốc độ theo quy định.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn giao thông. Mọi sự cố làm mất an toàn giao thông, ảnh hưởng tới tài sản, hàng hóa và sức khỏe tính mạng con người nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu để xảy ra.

- Phối hợp hoàn thiện hồ sơ giao, nhận gạo cho các đơn vị nhận gạo tại các xã phường thuộc tỉnh Sơn La.

4. Yêu cầu về phạm vi và tiến độ, thời gian thực hiện gói thầu

4.1. Số lượng, địa điểm nhận, giao gạo

| STT | Địa điểm nhận hàng | Địa điểm giao hàng (Trung tâm đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Sơn La) | Đơn vị tính (tấn) | Số lượng gạo DTQG (tấn) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điểm kho ĐK12. KV5 (Kho Mộc Châu), địa chỉ: Tổ dân phố Bó Bun, phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La | Phường Tô Hiệu | tấn | 3,255 |  |  |  |
| 2 |  | Phường Chiềng An | tấn | 17,365 |  |  |  |
| 3 |  | Phường Chiềng Sinh | tấn | 63,285 |  |  |  |
| 4 |  | Phường Mộc Sơn | tấn | 70,043 |  |  |  |
| 5 |  | Phường Vân Sơn | tấn | 2,070 |  |  |  |
| 6 |  | Xã Đoàn Kết | tấn | 1,860 |  |  |  |
| 7 |  | Xã Lóng Sập | tấn | 63,510 |  |  |  |
| 8 |  | Xã Chiềng Sơn | tấn | 27,195 |  |  |  |
| 9 |  | Xã Tân Yên | tấn | 33,570 |  |  |  |
| 10 |  | Xã Vân Hồ | tấn | 153,009 |  |  |  |
| 11 |  | Xã Song Khủa | tấn | 30,150 |  |  |  |
| 12 |  | Xã Tô Múa | tấn | 30,705 |  |  |  |
| 13 |  | Xã Xuân Nha | tấn | 25,640 |  |  |  |
| 14 |  | Xã Quỳnh Nhai | tấn | 59,7235 |  |  |  |
| 15 |  | Xã Mường Chiên | tấn | 50,109 |  |  |  |
| 16 |  | Xã Mường Giôn | tấn | 32,185 |  |  |  |
| 17 |  | Xã Mường Sại | tấn | 47,782 |  |  |  |
| 18 |  | Xã Thuận Châu | tấn | 125,960 |  |  |  |
| 19 |  | Xã Chiềng La | tấn | 20,385 |  |  |  |
| 20 |  | Xã Nậm Lầu | tấn | 43,040 |  |  |  |
| 21 |  | Xã Muổi Nọi | tấn | 22,005 |  |  |  |
| 22 |  | Xã Mường Khiêng | tấn | 63,495 |  |  |  |
| 23 |  | Xã Co Mạ | tấn | 198,043 |  |  |  |
| 24 |  | Xã Bình Thuận | tấn | 14,700 |  |  |  |
| 25 |  | Xã Mường É | tấn | 36,180 |  |  |  |
| 26 |  | Xã Long Hẹ | tấn | 72,210 |  |  |  |
| 27 |  | Xã Mường Bám | tấn | 40,185 |  |  |  |
| 28 |  | Xã Mường La | tấn | 223,965 |  |  |  |
| 29 |  | Xã Chiềng Lao | tấn | 105,240 |  |  |  |
| 30 |  | Xã Mường Bú | tấn | 23,385 |  |  |  |
| 31 |  | Xã Chiềng Hoa | tấn | 117,570 |  |  |  |
| 32 |  | Xã Ngọc Chiến | tấn | 44,070 |  |  |  |
| 33 |  | Xã Bắc Yên | tấn | 171,965 |  |  |  |
| 34 |  | Xã Tà Xùa | tấn | 101,730 |  |  |  |
| 35 |  | Xã Tạ Khoa | tấn | 54,084 |  |  |  |
| 36 |  | Xã Xím Vàng | tấn | 75,060 |  |  |  |
| 37 |  | Xã Pắc Ngà | tấn | 36,940 |  |  |  |
| 38 |  | Xã Chiềng Sại | tấn | 11,685 |  |  |  |
| 39 |  | Xã Phù Yên | tấn | 79,785 |  |  |  |
| 40 |  | Xã Gia Phù | tấn | 80,535 |  |  |  |
| 41 |  | Xã Tường Hạ | tấn | 6,900 |  |  |  |
| 42 |  | Xã Mường Bang | tấn | 50,540 |  |  |  |
| 43 |  | Xã Tân Phong | tấn | 35,760 |  |  |  |
| 44 |  | Xã Kim Bon | tấn | 70,020 |  |  |  |
| 45 |  | Xã Suối Tọ | tấn | 74,765 |  |  |  |
| 46 |  | Xã Yên Châu | tấn | 72,270 |  |  |  |
| 47 |  | Xã Chiềng Hặc | tấn | 30,210 |  |  |  |
| 48 |  | Xã Lóng Phiêng | tấn | 32,988 |  |  |  |
| 49 |  | Xã Yên Sơn | tấn | 30,401 |  |  |  |
| 50 |  | Xã Phiêng Khoài | tấn | 27,645 |  |  |  |
| 51 |  | Xã Chiềng Mai | tấn | 11,988 |  |  |  |
| 52 |  | Xã Mai Sơn | tấn | 79,455 |  |  |  |
| 53 |  | Xã Phiêng Pằn | tấn | 113,471 |  |  |  |
| 54 |  | Xã Phiêng Cằm | tấn | 140,175 |  |  |  |
| 55 |  | Xã Mường Chanh | tấn | 5,010 |  |  |  |
| 56 |  | Xã Tà Hộc | tấn | 30,3585 |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 3.285,630 |  |  |  |

4.2. Tiến độ, thời gian thực hiện

- Tiến độ cung cấp dịch vụ: theo kế hoạch giao nhận của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 33 ngày (Hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 30/4/2026).

5. Giải pháp và phương pháp luận: Không yêu cầu.

6. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm

Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển đủ số lượng gạo dự trữ quốc gia tại cửa kho điểm kho dự trữ nơi xuất hàng, quản lý hàng hóa trong quá trình vận chuyển, giao đầy đủ số lượng gạo, đảm bảo chất lượng đến khi bên nhận gạo (địa phương nhận gạo) ký xác nhận vào biên bản giao nhận để làm cơ sở nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành.