Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Tiêu chuẩn đánh giá theo tiêu chí “Đạt”, “Không đạt”:

Đánh giá về mặt kỹ thuật dựa trên các yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá được quy định trong Hồ sơ mời thầu được duyệt, theo các chỉ tiêu như sau :
1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính:

- Đá 1x2, đá 2x4;
- Xi măng, cát bê tông, cát xây trát, sắt thép;
- Bê tông thương phẩm;
- Bê tông nhựa.
	Có hợp đồng nguyên tắc đầy đủ các loại vật tư, vật liệu như yêu cầu
	Đạt

	
	Không có hợp đồng nguyên tắc hoặc có hợp đồng nguyên tắc nhưng thiếu 
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


2. Giải pháp kỹ thuật:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1. Bản vẽ và thuyết minh bản vẽ tổng thể mặt bằng tổ chức thi công (Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo, liên lạc trong quá trình thi công, đảm bảo giao thông)
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Có bản vẽ và thuyết minh tổng thể mặt bằng thi công hợp lý và mang tính khả thi
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng hoặc không có bản vẽ minh họa.
	Không đạt

	2.2 Giải pháp kỹ thuật:

· Chuẩn bị mặt bằng, lán trại rào chắn .
· Định vị mặt bằng
· Thi công nền, mặt đường bê tông nhựa;
· Thi công cống hộp
· Thi công hệ thống thoát nước dọc, ngang đường;
· Thi công hạng mục An toàn giao thông;

· Đảm bảo an toàn giao thông.
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	2.3 Giải pháp đảm bảo an toàn  trong quá trình thi công
	Có bản vẽ và thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình thi công.
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không có bản vẽ và thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được, tiêu chuẩn chi tiết 2.2 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


3. Biện pháp tổ chức thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Công tác đảm bảo giao thông (lắp đặt biển báo, đèn báo hiệu, hướng dẫn lưu thông).
	Nêu đầy đủ, hợp lý, khả thi và Có bản vẽ minh họa.
	Đạt

	
	Nêu sơ sài, chiếu lệ hoặc không nêu hoặc không có bản vẽ minh họa.
	Không đạt

	3.2 Thi công các công tác
· Chuẩn bị mặt bằng, lán trại rào chắn .
· Định vị mặt bằng

· Thi công nền, mặt đường bê tông nhựa;

· Thi công cống hộp

· Thi công hệ thống thoát nước dọc, ngang đường;

· Thi công hạng mục An toàn giao thông;

· Đảm bảo an toàn giao thông.
	Thuyết minh biện pháp thi công các công tác đầy đủ, hợp lý, khả thi và Có bản vẽ minh họa.
	Đạt

	
	Thuyết minh biện pháp thi công các công tác sơ sài, chiếu lệ hoặc không nêu hoặc không có bản vẽ minh họa.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


4. Tiến độ thi công:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 270 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công.
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 270 ngày có tính đến điều kiện thời tiết.
	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 270 ngày.                      
	Không đạt

	4.2. Tính phù hợp: 

a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công 

b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).
	Đạt

	
	Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).
	Không đạt

	4.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT
	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Đạt

	
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1 Có biện pháp đảm bảo chất lượng công trình cụ thể và khả thi cho các công tác sau :          

· Công tác quản lý nhân sự phục vụ thi công.

· Công tác kiểm tra và hoàn thiện các hạng mục công trình chính.

· Công tác quản lý tài liệu hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh toán quyết toán.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
Có phòng thí nghiệm hoặc Hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí nghiệm chuyên ngành
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
Không có phòng thí nghiệm hoặc không có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí nghiệm.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1. An toàn lao động
	

	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	6.2. Phòng cháy, chữa cháy 
	

	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	6.3. Vệ sinh môi trường
	
	

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	7.1. Bảo hành
	

	Thời gian bảo hành 12 tháng.
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. 
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng hoặc không đề xuất thời gian bảo hành.
	Không đạt

	7.2. Uy tín của nhà thầu
	

	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 3 năm trở lại 2023 đến thời điểm đóng thầu.
	Nhà thầu có xác nhận của Chủ đầu tư về đạt chất lượng và tiến độ các công trình đã thực hiện được chứng minh trong hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.
	Đạt

	
	Nhà thầu không có xác nhận của Chủ đầu tư về đạt chất lượng và tiến độ các công trình đã thực hiện được chứng minh trong hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết 7.1, 7.2 được xác định là đạt, 
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


 Nhà thầu được đánh giá là đạt (hoặc chấp nhận được) yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 được đánh giá là đạt (hoặc chấp nhận được). Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.

