Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để đánh giá về kỹ thuật.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục chính: Móng cọc khoan nhồi; bệ trụ; thân trụ; xà mũ trụ | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý và đầy đủ cho các hạng mục của công trình theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật; phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không đầy đủ, không theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật hoặc không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng hoặc có nhưng không đầy đủ các nội dung yêu cầu | ### Không đạt |
| 1.2. Bản vẽ biện pháp, công nghệ thi công các hạng mục công việc: Móng cọc khoan nhồi; bệ trụ; thân trụ; xà mũ trụ | Có bản vẽ biện pháp, công nghệ thi công đầy đủ các hạng mục của công trình, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, giải pháp thiết kế, tiến độ thi công, huy động thiết bị. | ### Đạt |
|  | Không có bản vẽ biện pháp, công nghệ thi công hoặc có bản vẽ biện pháp, công nghệ thi công nhưng không đầy đủ hoặc không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, giải pháp thiết kế, tiến độ thi công, huy động thiết bị. | ### Không đạt |
| 1.3. Bảo đảm giao thông: - Đảm bảo giao thông đường thủy, đường bộ trong suốt quá trình thi công; bao gồm: cầu công vụ, sà lan, cọc ván thép. - Phương án đảm bảo ATGT trong quá trình thi công trên toàn bộ công trường. | Có bản vẽ và thuyết minh đề xuất phương án đảm bảo an toàn giao thông phù hợp với hồ sơ thiết kế công trình được phê duyệt | ### Đạt |
|  | Không có bản vẽ hoặc không có thuyết minh phương án đảm bảo an toàn giao thông phù hợp với hồ sơ thiết kế công trình được phê duyệt hoặc có thuyết minh phương án, tuy nhiên thuyết minh phương án đảm bảo an toàn giao thông không phù hợp với hồ sơ thiết kế công trình được phê duyệt | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

2. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 2.1. Thời gian thi công: | Đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng ≤ 180 ngày. | ### Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất về thời gian thực hiện hợp đồng > 180 ngày | ### Không đạt |
| 2.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công # b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b) | ### Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b) | ### Không đạt |
| 2.3. Biểu tiến độ thi công | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, đầy đủ các hạng mục công trình và phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không đầy đủ các hạng mục, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

3. Cách thức quản lý dự

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Tổ chức mặt bằng công trường: - Sơ đồ tổ chức của Ban điều hành; - Có bản vẽ mặt bằng công trường và thuyết minh giải pháp, có tối thiểu các hạng mục sau: Nhà điều hành, lán trại, vị trí tập kết máy móc, thiết bị; bãi chứa các loại vật liệu, cấu kiện. | - Có Sơ đồ tổ chức của Ban điều hành có nêu đầy đủ các vị trí nhân sự (chỉ huy trưởng; kỹ sư phụ trách kỹ thuật thi công, các tổ đội thi công…) mà nhà thầu dự kiến huy động cho gói thầu đáp ứng yêu cầu, tính đặc thù của gói thầu, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu - Có bản vẽ mặt bằng và thuyết minh giải pháp bố trí công trường cụ thể, rõ ràng và đầy đủ cho từng hạng mục phù hợp với tổ chức thi công gói thầu | ### Đạt |
|  | - Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên. - Thể hiện sơ đồ tổ chức của Ban điều hành sơ sài (không có bộ phận quản lý tiến độ, chất lượng, các tổ đội hoặc không xác định trách nhiệm và liên hệ giữa các chức danh). - Có bản vẽ hoặc giải pháp bố trí mặt bằng công trường nhưng không đầy đủ các hạng mục công việc như nội dung yêu cầu, thể hiện không khả thi, không rõ ràng, thể hiện nhà thầu không hiểu biết về công trình để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

4. Các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công, đảm bảo hợp lý, khả thi và chất lượng công trình; Đảm bảo chất lượng vật liệu tập kết trong quá trình thi công (ảnh hưởng do yếu tố mưa, nắng, khí hậu...) biện pháp xử lý vật liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng. | Có biện pháp kiểm soát bảo đảm chất lượng vật liệu và hỗn hợp vật liệu đầu vào khi đưa đến công trình và trước khi đưa vào sử dụng (trong đó bao gồm các loại vật liệu chính: Betonite, cát, đá các loại, xi măng, thép các loại ) thể hiện tính hợp lý, khả thi để đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình; có giải pháp đảm bảo chất lượng vật liệu tập kết trong quá trình thi công (ảnh hưởng do yếu tố mưa, nắng, khí hậu); có giải pháp xử lý khi phát hiện vật liệu không phù hợp với yêu cầu. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp nhưng không thể hiện được các nội dung quan trọng cần quản lý để đảm bảo chất lượng hoặc sai so với yêu cầu của tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật | ### Không đạt |
| # 4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công các hạng mục chính: Móng cọc khoan nhồi; bệ trụ; thân trụ; xà mũ trụ đảm bảo hợp lý, khả thi và chất lượng công trình | Có biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đầy đủ, hợp lý, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và tiêu chuẩn kỹ thuật của gói thầu | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp nhưng không đẩy đủ, không thể hiện được các nội dung quan trọng cần quản lý để đảm bảo chất lượng hoặc không hợp lý, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và tiêu chuẩn kỹ thuật của gói thầu | ### Không đạt |
| 4.3. Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động không hợp lý, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### 4.4. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công; phương án lưu giữ, thu gom và vận chuyển các phế liệu, chất thải rắn xây dựng | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công (tiếng ồn, rung, nước thải); có phương án bố trí thiết bị lưu giữ chất thải rắn xây dựng theo quy định hoặc bố trí địa điểm lưu giữ các phế liệu, chất thải rắn xây dựng có xác nhận của chính quyền địa phương. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công; không có phương án bố trí thiết bị lưu giữ các phế liệu, chất thải rắn xây dựng theo quy định hoặc không bố trí địa điểm lưu giữ chất thải rắn xây dựng có xác nhận của chính quyền địa phương | ### Không đạt |
| 4.5. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện phòng cháy, chữa cháy và trang bị các dụng cụ và phương tiện chữa cháy đảm bảo hợp lý, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công; Không bố trí trang bị các dụng cụ và phương tiện chữa cháy | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Cả 5 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

5. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| - Thời gian bảo hành 24 tháng. - Thời gian bảo hành đối với khối lượng công việc đã sửa chữa trong thời gian bảo hành: + Thời gian bảo hành bổ sung đối với các khối lượng sửa chữa không ít hơn 12 tháng (tính từ khi hoàn thành việc sửa chữa) nhưng không được kết thúc trước thời hạn bảo hành của hợp đồng; + Hạng mục công việc có ≥ 15% khối lượng công việc phải sửa chữa trong thời hạn bảo hành hoặc có vi phạm chất lượng nghiêm trọng thì thời hạn bảo hành đối với khối lượng làm lại được tính từ khi hoàn thành việc sửa chữa. | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 24 tháng | ### Đạt |
|  | Không đề xuất thời gian bảo hành hoặc Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 24 tháng | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

6. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng, gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến trước thời điểm đóng thầu. | ### Nhà thầu không có tên trong danh sách tổ chức vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và có cam kết đảm bảo không có hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 19 và 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. | ### Đạt |
|  | ### Nhà thầu có tên trong danh sách tổ chức vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc có hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 19 và 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hoặc không có cam kết đảm bảo không có hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 19 và 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

7. Các yếu tố cần thiết khác

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về vật liệu: Đối với các vật tư, vật liệu chính: Betonite, cát, đá các loại, xi măng, thép các loại. | Có cam kết của nhà cung cấp vật liệu hoặc hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật liệu để thực hiện thi công gói thầu này. | ### Đạt |
|  | Không có cam kết của nhà cung cấp vật liệu hoặc không có hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật liệu hoặc có hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật liệu nhưng không đầy đủ các loại vật liệu để thực hiện thi công gói thầu này. | ### Không đạt |
| ### 7.2. Về công tác thí nghiệm | - Trường hợp nhà thầu tự thực hiện: Nhà thầu phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (được công chứng kèm theo) để chứng năng lực. - Trường hợp nhà thầu thuê đơn vị có năng lực thí nghiệm: Nhà thầu phải cung cấp hợp đồng nguyên tắc với đơn vị và cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (được công chứng kèm theo) để chứng minh năng lực. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng các tiêu chí Đạt nêu trên. | ### Không đạt |
| ### 7.3. Đối với công tác Bê tông xi măng | - Trường hợp nhà thầu tự sản xuất Bê tông xi măng: Nhà thầu phải có trạm trộn Bê tông xi măng và cam kết trạm trộn sản xuất bê tông xi măng đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định, đang hoạt động bình thường (đã/đang cung cấp BTXM, giấy kiểm định/kiểm tra còn hiệu lực đối với toàn bộ trạm theo quy định). - Trường hợp nhà thầu mua Bê tông xi măng hoặc thuê trạm Bê tông xi măng thì phải kê khai trong hồ sơ dự thầu, cung cấp hợp đồng nguyên tắc và đơn vị cho thuê trạm trộn bê tông xi măng cam kết trạm trộn sản xuất bê tông xi măng đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định, đang hoạt động bình thường (đã/đang cung cấp BTXM, giấy kiểm định/kiểm tra còn hiệu lực đối với toàn bộ trạm theo quy định). | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng các tiêu chí Đạt nêu trên | ### Không đạt |
| ### 7.4. Cam kết “Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng của nhà thầu gây ra. Việc ảnh hưởng này không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu (trừ trường hợp bất khả kháng) nếu trúng thầu” | HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu; Nội dung cam kết về “Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng của nhà thầu gây ra. Việc ảnh hưởng này không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu (trừ trường hợp bất khả kháng) nếu trúng thầu”. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng các tiêu chí Đạt nêu trên. | ### Không đạt |
| ### 7.5 Cam kết về “các xe ô tô vận chuyển của nhà thầu cam kết chở hàng đúng tải trọng theo quy định; không cơi nới thành thùng xe để chở hàng quá tải; xe chở hàng phải có mui, bạt che chắn, không rơi vãi vật liệu gây mất ATGT và vệ sinh môi trường” | HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu; Nội dung cam kết về “các xe ô tô vận chuyển của nhà thầu cam kết chở hàng đúng tải trọng theo quy định; không cơi nới thành thùng xe để chở hàng quá tải; xe chở hàng phải có mui, bạt che chắn, không rơi vãi vật liệu gây mất ATGT và vệ sinh môi trường nếu trúng thầu”. | ### Đạt |
|  | Không có cam kết | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Cả 5 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |