# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. GIỚI THIỆU

- Cơ sở pháp lý:

- Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 01/07/2014;

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 01/01/2019;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Nghị định 10/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

- Nghị định số 91/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

- Nghị định số 42/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của  các Nghị định trong lĩnh vực Lâm nghiệp;

- Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền và quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm;

- Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm;

- Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT ngày 19/4/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng

- Quyết định số 145/QĐ-KL-CĐS ngày 18/06/2024 của Cục Kiểm lâm về việc ban hành “Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật Điều tra rừng”, kèm theo Bản sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật điều tra rừng;

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11565:2016 về Bản đồ hiện trạng, quy định về trình bày và thể hiện nội dung do Viện Điều tra Quy hoạch rừng biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố;

- Tóm tắt dự án:

### Mục tiêu xây dựng:

            - Đảm bảo truyền tải hết công suất tại các nguồn điện khu vực miền Trung và Tây Nguyên (nhà máy thủy điện, nhà máy điện mặt trời, turbine khí, gió) lên Hệ thống điện Quốc gia, nhằm tăng cường khả năng cung cấp điện cho khu vực miền Nam và miền Trung, Tây Nguyên.

            - Đảm bảo an ninh năng lượng.

            - Nâng cao năng lực truyền tải và giảm tổn thất cho lưới điện khu vực.

### Địa điểm và quy mô dự án:

- Địa điểm xây dựng:

Đường dây 500 kV Yên Bái – Thái Nguyên xuất phát từ điểm đầu là cột cổng 500 kV của TBA 500 kV Yên Bái xây dựng mới dự kiến tại xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai và kết thúc tại cột cổng 500 kV TBA 500 kV Thái Nguyên dự kiến đặt tại phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên. Tuyến đường dây có chiều dài dự kiến khoảng 94 km.

Tuyến đường dây đi qua địa phận các đơn vị hành chính như sau:

+ Tỉnh Lào Cai: Tuyến đi qua địa bàn các xã Thác Bà. Chiều dài tuyến khoảng 1,4 km.

+ Tỉnh Tuyên Quang: Tuyến đi qua các 02 phường và 05 xã: phường Mỹ Lâm, Phường Bình Thuận, xã Nhữ Khê, xã Bình Ca, xã Sơn Dương, xã Minh Thanh, xã Thái Bình. Chiều dài tuyến khoảng 51,9 km.

+ Tỉnh Thái Nguyên: Tuyến đi qua các 01 phường và 05 xã: phường Phúc Thuận, xã Phú Xuyên, xã La Bằng, xã Đại Từ, xã Vạn Phú, xã Quân Chu. Chiều dài tuyến khoảng 40,7 km.

- Quy mô đầu tư xây dựng:

- Phần đường dây 500kV: Xây dựng mới tuyến đường dây 500kV 2 mạch từ TBA 500kV Yên Bái đến TBA 500kV Thái Nguyên, chiều dài khoảng 95km.

- Phần mở rộng tại TBA 500kV Thái Nguyên: Xây dựng, lắp đặt thiết bị cho 02 ngăn lộ đi TBA 500kV Yên Bái trong phần đất dự phòng của TBA 500kV Thái Nguyên.

- Thông tin gói thầu:

            - Tên gói thầu: Gói thầu số 5: Cung cấp dịch vụ tư vấn lập Báo cáo khảo sát, đánh giá hiện trạng rừng và đất rừng phục vụ công tác xin chủ trương và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện.

            - Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

            - Nguồn vốn: Vốn EVNNPT.

            - Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày

            - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

            - Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.

            - Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định và trọn gói

- Nội dung công việc:

- Khảo sát thực địa kiểm kê rừng và đất rừng;

- Lập hồ sơ báo cáo kiểm kê hiện trạng rừng và đất rừng.

- Khối lượng thực hiện

5.1  Thực hiện kiểm kê rừng và đất rừng thuộc dự án

- Tuyến đường dây đi qua rừng và đất rừng trên địa phận 03 tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang và Lào Cai với tổng chiều dài các đoạn tuyến đi qua rừng và đất rừng khoảng 94 km. Trong đó:

+ Tỉnh Lào Cai: Tuyến đi qua địa bàn xã Thác Bà, chiều dài tuyến khoảng 1,4 km.

+ Tỉnh Tuyên Quang: Tuyến đi qua 02 phường và 05 xã: phường Mỹ Lâm, Phường Bình Thuận, xã Nhữ Khê, xã Bình Ca, xã Sơn Dương, xã Minh Thanh, xã Thái Bình. Chiều dài tuyến khoảng 51,9 km.

+ Tỉnh Thái Nguyên: Tuyến đi qua 01 phường và 05 xã: phường Phúc Thuận, xã Phú Xuyên, xã La Bằng, xã Đại Từ, xã Vạn Phú, xã Quân Chu. Chiều dài tuyến khoảng 40,7 km.

- Tổng diện tích Dự án: khoảng  48,1 ha (không bao gồm diện tích tuyến hành lang và diện tích tạm sử dụng rừng phục vụ thi công móng trụ), trong đó diện tích đi qua rừng trồng 34,260 ha, diện tích rừng cây công nghiệp, cây nông nghiệp khoảng 13,840 ha.

5.2  Khối lượng Lập hồ sơ báo cáo kiểm kê hiện trạng rừng và đất rừng

| STT | Mô tả công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| A | TỈNH LÀO CAI |  |  |
| I | Khảo sát, đánh giá trữ lượng rừng, lập hồ sơ phục vụ xin chủ trương CMĐSDR |  |  |
| I.1 | Công chuẩn bị |  |  |
| 1 | Thu thập thông tin, tư liệu liên quan phục vụ nhiệm vụ | Nhiệm vụ | 1 |
| 2 | Thiết kế kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ | Nhiệm vụ | 1 |
| 3 | Thống nhất biện pháp kỹ thuật | Nhiệm vụ | 1 |
| 4 | Lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ | Nhiệm vụ | 1 |
| 5 | Tiếp nhận các loại bản đồ phục vụ thực hiện nhiệm vụ | Xã | 1 |
| 6 | Kế thừa, thành lập các lớp bản đồ nền về lâm nghiệp cần thiết cho bản đồ thành quả (1 xã, 1 chủ rừng) | Mảnh | 7 |
| 7 | Chồng xếp bản đồ, xác định diện tích cần kiểm tra hiện trường trong quá trình điều tra rừng | Xã | 7 |
| 8 | Chuẩn bị vật tư kỹ thuật | Nhiệm vụ | 1 |
| I.2 | Công tác thực địa |  |  |
| 1 | Hội nghị triển khai nhiệm vụ ở các cấp | Hội nghị | 1 |
| 2 | Sơ thám, thu thập số liệu, làm thủ tục hành chính với cấp xã, chủ rừng (1 xã/2 chủ rừng/3 hạt kiểm lâm/ 1 chi cục kiểm lâm) | Xã | 6 |
| 3 | Di chuyển quân khu vực điều tra | Km | 1.40 |
| 5 | Đo đạc đường lô, đường khoảnh, đường tiểu khu; đường ranh giới chủ quản lý rừng; đường ranh giới rừng phòng hộ, rừng sản xuất; đường tuyến điều tra bằng GPS | Km | 0.54 |
| 6 | Làm và chôn cọc mốc xác định lô, khoảnh phục vụ điều tra hiện trạng rừng | Mốc | 30 |
| 7 | Khoanh vẽ hiện trạng rừng vị trí móng trụ | Ha | 0.98 |
| 8 | Chọn, lập, điều tra, thu thập số liệu cấu trúc rừng, tăng trưởng rừng, đa dạng thực vật rừng, đa dạng hệ sinh thái rừng: 01 ô tiêu chuẩn/01 vị trí trụ_Chọn, lập, điều tra, thu thập số liệu trữ lượng rừng trên OTC rừng gỗ trồng: 500m2 | OTC | 3 |
| 9 | Điều tra, thu thập số liệu dân sinh, kinh tế - xã hội cấp xã | Xã | 1 |
| 10 | Điều tra, thu thập tư liệu hiện có tại địa phương, cơ sở | Nhiệm vụ | 1 |
| 11 | Điều tra, thu thập số liệu điều kiện tự nhiên; khí hậu, thủy văn cấp xã | Xã | 1 |
| 12 | Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp | Ha | 0.98 |
| 13 | Làm việc thống nhất số liệu với địa phương | Nhiệm vụ | 1 |
| 14 | Chuyển và rút quân ngoại nghiệp | Công trình | 1 |
| I.3 | Công tác nội nghiệp |  |  |
| 1 | Hiệu chỉnh kết quả sau điều tra thực địa và biên tập xây dựng bản đồ hiện trạng rừng: các vị trí móng trụ tỷ lệ 1/10.000 | Mảnh | 1 |
| 2 | Nhập số liệu theo biểu điều tra | Biểu | 3 |
| 3 | Tính toán số liệu điều tra OTC rừng gỗ trồng: 500m2 | OTC | 3 |
| 4 | Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo chuyển mục đích sử dụng rừng | Báo cáo | 1 |
| 5 | Viết báo cáo thuyết minh chuyển mục đích sử dụng rừng rừng | Báo cáo | 1 |
| 6 | Hội nghị, hội thảo tại địa phương, cơ sở | Hội nghị | 1 |
| 7 | Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo sau hội nghị, hội thảo | Báo cáo | 1 |
| 8 | In ấn, giao nộp tài liệu | Nhiệm vụ | 1 |
| B | TỈNH TUYÊN QUANG |  |  |
| I | Khảo sát, đánh giá trữ lượng rừng, lập hồ sơ phục vụ xin chủ trương CMĐSDR |  |  |
| I.1 | Công chuẩn bị |  |  |
| 1 | Thu thập thông tin, tư liệu liên quan phục vụ nhiệm vụ | Nhiệm vụ | 1 |
| 2 | Thiết kế kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ | Nhiệm vụ | 1 |
| 3 | Thống nhất biện pháp kỹ thuật | Nhiệm vụ | 1 |
| 4 | Lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ | Nhiệm vụ | 1 |
| 5 | Tiếp nhận các loại bản đồ phục vụ thực hiện nhiệm vụ | Xã | 7 |
| 6 | Kế thừa, thành lập các lớp bản đồ nền về lâm nghiệp cần thiết cho bản đồ thành quả (1 xã, 1 chủ rừng) | Mảnh | 20 |
| 7 | Chồng xếp bản đồ, xác định diện tích cần kiểm tra hiện trường trong quá trình điều tra rừng | Xã | 20 |
| 8 | Chuẩn bị vật tư kỹ thuật | Nhiệm vụ | 1 |
| I.2 | Công tác thực địa |  |  |
| 1 | Hội nghị triển khai nhiệm vụ ở các cấp | Hội nghị | 1 |
| 2 | Sơ thám, thu thập số liệu, làm thủ tục hành chính với cấp xã, chủ rừng (1 xã/2 chủ rừng/3 hạt kiểm lâm/ 1 chi cục kiểm lâm) | Xã | 13 |
| 3 | Di chuyển quân khu vực điều tra | Km | 51.90 |
| 4 | Đo đạc đường lô, đường khoảnh, đường tiểu khu; đường ranh giới chủ quản lý rừng; đường ranh giới rừng phòng hộ, rừng sản xuất; đường tuyến điều tra bằng GPS | Km | 23.04 |
| 5 | Làm và chôn cọc mốc xác định lô, khoảnh phục vụ điều tra hiện trạng rừng | Mốc | 880 |
| 6 | Khoanh vẽ hiện trạng rừng vị trí móng trụ | Ha | 26.54 |
| 7 | Chọn, lập, điều tra, thu thập số liệu cấu trúc rừng, tăng trưởng rừng, đa dạng thực vật rừng, đa dạng hệ sinh thái rừng: 01 ô tiêu chuẩn/01 vị trí trụ_Chọn, lập, điều tra, thu thập số liệu trữ lượng rừng trên OTC rừng gỗ trồng: 500m2 | OTC | 78 |
| 8 | Chọn, lập, điều tra, thu thập số liệu cấu trúc rừng, tăng trưởng rừng, đa dạng thực vật rừng, đa dạng hệ sinh thái rừng: 01 ô tiêu chuẩn/01 vị trí trụ_Chọn, lập, điều tra, thu thập số liệu trữ lượng đối với vị trí móng trụ trồng các loài cây công nghiệp (cao su, tiêu, điều, sầu riêng,…) cây nông nghiệp | OTC | 50 |
| 9 | Điều tra, thu thập số liệu dân sinh, kinh tế - xã hội cấp xã | Xã | 7 |
| 10 | Điều tra, thu thập tư liệu hiện có tại địa phương, cơ sở | Nhiệm vụ | 1 |
| 11 | Điều tra, thu thập số liệu điều kiện tự nhiên; khí hậu, thủy văn cấp xã | Xã | 7 |
| 12 | Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp | Ha | 26.54 |
| 13 | Làm việc thống nhất số liệu với địa phương | Nhiệm vụ | 1 |
| 14 | Chuyển và rút quân ngoại nghiệp | Công trình | 1 |
| I.3 | Công tác nội nghiệp |  |  |
| 1 | Hiệu chỉnh kết quả sau điều tra thực địa và biên tập xây dựng bản đồ hiện trạng rừng: các vị trí móng trụ tỷ lệ 1/10.000 | Mảnh | 32 |
| 2 | Nhập số liệu theo biểu điều tra | Biểu | 128 |
| 3 | Tính toán số liệu điều tra OTC rừng gỗ trồng: 500m2 | OTC | 128 |
| 4 | Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo chuyển mục đích sử dụng rừng | Báo cáo | 1 |
| 5 | Viết báo cáo thuyết minh chuyển mục đích sử dụng rừng rừng | Báo cáo | 1 |
| 6 | Hội nghị, hội thảo tại địa phương, cơ sở | Hội nghị | 1 |
| 7 | Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo sau hội nghị, hội thảo | Báo cáo | 1 |
| 8 | In ấn, giao nộp tài liệu | Nhiệm vụ | 1 |
| C | TỈNH THÁI NGUYÊN |  |  |
| I | Khảo sát, đánh giá trữ lượng rừng, lập hồ sơ phục vụ xin chủ trương CMĐSDR |  |  |
| I.1 | Công chuẩn bị |  |  |
| 1 | Thu thập thông tin, tư liệu liên quan phục vụ nhiệm vụ | Nhiệm vụ | 1 |
| 2 | Thiết kế kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ | Nhiệm vụ | 1 |
| 3 | Thống nhất biện pháp kỹ thuật | Nhiệm vụ | 1 |
| 4 | Lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ | Nhiệm vụ | 1 |
| 5 | Tiếp nhận các loại bản đồ phục vụ thực hiện nhiệm vụ | Xã | 6 |
| 6 | Kế thừa, thành lập các lớp bản đồ nền về lâm nghiệp cần thiết cho bản đồ thành quả (1 xã, 1 chủ rừng) | Mảnh | 17 |
| 7 | Chồng xếp bản đồ, xác định diện tích cần kiểm tra hiện trường trong quá trình điều tra rừng | Xã | 17 |
| 8 | Chuẩn bị vật tư kỹ thuật | Nhiệm vụ | 1 |
| I.2 | Công tác thực địa |  |  |
| 1 | Hội nghị triển khai nhiệm vụ ở các cấp | Hội nghị | 1 |
| 2 | Sơ thám, thu thập số liệu, làm thủ tục hành chính với cấp xã, chủ rừng (1 xã/2 chủ rừng/3 hạt kiểm lâm/ 1 chi cục kiểm lâm) | Xã | 11 |
| 3 | Di chuyển quân khu vực điều tra | Km | 40.70 |
| 4 | Đo đạc đường lô, đường khoảnh, đường tiểu khu; đường ranh giới chủ quản lý rừng; đường ranh giới rừng phòng hộ, rừng sản xuất; đường tuyến điều tra bằng GPS | Km | 16.74 |
| 5 | Làm và chôn cọc mốc xác định lô, khoảnh phục vụ điều tra hiện trạng rừng | Mốc | 660 |
| 6 | Khoanh vẽ hiện trạng rừng vị trí móng trụ | Ha | 20.58 |
| 7 | Chọn, lập, điều tra, thu thập số liệu cấu trúc rừng, tăng trưởng rừng, đa dạng thực vật rừng, đa dạng hệ sinh thái rừng: 01 ô tiêu chuẩn/01 vị trí trụ_Chọn, lập, điều tra, thu thập số liệu trữ lượng rừng trên OTC rừng gỗ trồng: 500m2 | OTC | 72 |
| 8 | Chọn, lập, điều tra, thu thập số liệu cấu trúc rừng, tăng trưởng rừng, đa dạng thực vật rừng, đa dạng hệ sinh thái rừng: 01 ô tiêu chuẩn/01 vị trí trụ_Chọn, lập, điều tra, thu thập số liệu trữ lượng đối với vị trí móng trụ trồng các loài cây công nghiệp (cao su, tiêu, điều, sầu riêng,…) cây nông nghiệp | OTC | 21 |
| 9 | Điều tra, thu thập số liệu dân sinh, kinh tế - xã hội cấp xã | Xã | 6 |
| 10 | Điều tra, thu thập tư liệu hiện có tại địa phương, cơ sở | Nhiệm vụ | 1 |
| 11 | Điều tra, thu thập số liệu điều kiện tự nhiên; khí hậu, thủy văn cấp xã | Xã | 6 |
| 12 | Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp | Ha | 20.58 |
| 13 | Làm việc thống nhất số liệu với địa phương | Nhiệm vụ | 1 |
| 14 | Chuyển và rút quân ngoại nghiệp | Công trình | 1 |
| I.3 | Công tác nội nghiệp |  |  |
| 1 | Hiệu chỉnh kết quả sau điều tra thực địa và biên tập xây dựng bản đồ hiện trạng rừng: các vị trí móng trụ tỷ lệ 1/10.000 | Mảnh | 23 |
| 2 | Nhập số liệu theo biểu điều tra | Biểu | 93 |
| 3 | Tính toán số liệu điều tra OTC rừng gỗ trồng: 500m2 | OTC (ô tiêu chuẩn) | 93 |
| 4 | Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo chuyển mục đích sử dụng rừng | Báo cáo | 1 |
| 5 | Viết báo cáo thuyết minh chuyển mục đích sử dụng rừng rừng | Báo cáo | 1 |
| 6 | Hội nghị, hội thảo tại địa phương, cơ sở | Hội nghị | 1 |
| 7 | Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo sau hội nghị, hội thảo | Báo cáo | 1 |
| 8 | In ấn, giao nộp tài liệu | Nhiệm vụ | 1 |
| D | Lập hồ sơ Báo cáo tổng hợp và nghiệm thu hồ sơ phục vụ công tác xin chủ trương CMĐSDR |  |  |
| 1 | Lập hồ sơ Báo cáo tổng hợp và nghiệm thu hồ sơ phục vụ công tác xin chủ trương CMĐSDR | Trọn gói | 1 |

- Sản phẩm bàn giao

Hồ sơ kiểm kê, đánh giá hiện trạng rừng và đất rừng gồm 02 Báo cáo cho 03 tỉnh

1) Báo cáo thuyết minh kiểm kê, đánh giá hiện trạng rừng và đất rừng;

2) Bản đồ hiện trạng rừng và đất rừng khu vực điều tra tỷ lệ 1/10.000;

3) Phụ lục: Số liệu, phụ lục các bảng biểu thống kê, diện tích, trữ lượng và đất đai kèm theo báo cáo;

4) Biên bản/Văn bản thẩm định của Chi cục kiểm lâm/Sở Nông nghiệp và Môi trường;

5) Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án của cơ quan có thẩm quyền;

6) Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án của cơ quan có thẩm quyền;

- Tiến độ thực hiện: 90 ngày

- Khảo sát, điều tra thực địa kiểm kê rừng và đất rừng tuyến đường dây: 30 ngày

- Xây dựng bản đồ hiện trạng rừng, đất rừng khu vực điều tra: 20 ngày

- Lập báo cáo thuyết minh kiểm kê, đánh giá hiện trạng rừng và đất rừng: 10 ngày;

- Thời gian trình thẩm định Báo cáo thuyết minh kiểm kê, đánh giá hiện trạng rừng và đất rừng: 30 ngày

- Sản phẩm giao nộp:

- Các sản phẩm giao nộp theo hợp đồng này phải đáp ứng theo các quy định của pháp luật liên quan.

- Trong quá trình thực hiện, nhà thầu có nghĩa vụ cung cấp cho Bên A các hồ sơ, tài liệu dưới dạng hồ sơ điện tử (scan thành file pdf) kèm theo bộ hồ sơ giấy như sau:

+ Hồ sơ thầu.

+ Biên bản thương thảo dự thảo hợp đồng cho gói thầu.

+ Hợp đồng đã ký cho gói thầu.

+ Các hồ sơ nêu tại Mục 7 Sản phẩm bàn giao nêu trên.

+ Hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán và thanh lý hợp đồng.

+ Các tài liệu khác (nếu có).

VI. KINH NGHIỆM VÀ NHÂN SỰ CỦA NHÀ THẦU:

Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN MỜI THẦU:

-	Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

-	Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).

-	Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.

-	Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.

-	Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.