Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

| TT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công |  |  |
| a. | Hiểu biết và nhận thức của Nhà thầu đối với dự án; Am hiểu chung về phạm vi, địa điểm, quy mô đầu tư, vị trí, đặc điểm của dự án, gói thầu; Hiểu rõ về quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu và điều kiện thi công, các chỉ tiêu kỹ thuật của gói thầu. | Trình bày cơ bản đúng, đầy đủ, chi tiết và rõ ràng về mục tiêu và nhiệm vụ của dự án, gói thầu. | Đạt |
|  |  | Trình bày không rõ hoặc hiểu không đầy đủ về mục tiêu và nhiệm vụ của dự án, gói thầu | Không đạt |
| b. | Giải pháp kỹ thuật: - Tổ chức mặt bằng công trường (mặt bằng bố trí công trường, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, rào chắn, biển báo, giải pháp cấp điện, nước..). - Giải pháp kỹ thuật về biện pháp thi công: Hệ thống tổ chức (Sơ đồ hệ thống tại của Nhà thầu tại công trường, sự phối hợp giữa các tổ đội thi công quá trình thi công (Kèm theo bản vẽ) | Trình bày cơ bản đầy đủ, hợp lý, khả thi, chi tiết, phù hợp với điều kiện cụ thể của công trình (quy mô, tính chất các hạng mục công trình, đặc điểm công trình) và các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình phải đáp ứng quy định yêu cầu về kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. | Đạt |
|  |  | Không trình bày hoặc trình bày Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biên pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng | Không đạt |
| 2 | Tiến độ thi công |  |  |
| a. | Thời gian thi công | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 04 tháng có tính đến điều kiện thời tiết. | Đạt |
|  |  | Không đề xuất thời gian thi công hoặc vượt quá 04 tháng | Không đạt |
| b | Tính phù hợp: i) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công. ii) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công. | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung i) và ii) | Đạt |
|  |  | Đề xuất không phù hợp đầy đủ nội dung i) và ii) | Không đạt |
| 3 | Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; | Trình bày cơ bản đầy đủ, hợp lý cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường. | Đạt |
|  |  | Không trình bày hoặc trình bày cách thức quản lý dự án không đầy đủ, rõ ràng | Không đạt |
| 4 | Biện pháp đảm bảo chất lượng trong thi công |  |  |
| a. | Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công cho các công tác chính: Thi công thảm bê tông nhựa mặt đường, các hạng mục đảm bảo đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tuyến đường (gồm: vỉa hè, mương thoát nước, ống kỹ thuật).... | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| b. | Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên, vật liệu đầu vào. | - Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. - Đối với các vật tư, vật liệu chính: xi măng, cát, đá các loại, sắt thép, nhựa đường phục vụ cho gói thầu; phải chứng minh có sản xuất, kinh doanh hoặc có hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp (kèm theo giấy phép kinh doanh) ghi rõ cho gói thầu. - Có phòng thí nghiệm (LAS) hoặc có hợp đồng nguyên tắc với phòng thí nghiệm (LAS) được cơ quan có thẩm quyền công nhận và có đầy đủ giấy phép thực hiện gói thầu. | Đạt |
|  |  | - Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. - Đối với các vật tư, vật liệu chính: xi măng, cát, đá các loại, sắt thép, nhựa đường không chứng minh được sản xuất, kinh doanh và không có hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp ghi rõ cho gói thầu. - Không có phòng thí nghiệm (LAS) và không có hợp đồng nguyên tắc với phòng thí nghiệm (LAS) được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc không có đầy đủ giấy phép thực hiện gói thầu. | Không đạt |
| c. | Biện pháp phục vụ công tác quản lý chất lượng tại công trình và biện pháp khắc phục hư hỏng (nếu có) trong quá trình thi công | Có nêu biện pháp kèm theo bố trí nhân lực, thiết bị phục vụ công tác quản lý chất lượng tại công trình. Có biện pháp khắc phục hư hỏng (nếu có). | Đạt |
|  |  | Không có nêu biện pháp không kèm theo bố trí nhân lực, thiết bị phục vụ công tác quản lý chất lượng tại công trình. Không có biện pháp khắc phục hư hỏng (nếu có). | Không đạt |
| 5. | Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động |  |  |
| a. | Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| b. | Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| c. | Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| 6. | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì | Có cam kết thời gian bảo hành, kế hoạch bảo trì công trình lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. Đối với Thiết bị chế tạo sẵn thì phải bảo hành theo quy định của nhà sản xuất nhưng phải đảm bảo thời gian bảo hành > 12 tháng | Đạt |
|  |  | Không cam kết hoặc có cam kết thời gian bảo hành, kế hoạch bảo trì nhỏ hơn 12 tháng. Thiết bị chế tạo sẵn có không bảo hành theo quy định bảo hành của nhà sản xuất hoặc thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng | Không đạt |
| 7. | Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19; Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP - Nhà thầu kê khai và tự chịu trách nhiệm về các nội dung này. - Đối với nhà thầu liên danh từng thành viên trong liên danh phải kê khai và tự chịu trách nhiệm về các nội dung này. Trường hợp kê khai không trung thực sẽ được coi là hành vi gian lận | Nhà thầu phải kê khai thông tin về vi phạm uy tín kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC theo quy định tại Điều 19; Điều 20 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm đóng thầu (nếu có); Trường hợp không vi phạm uy tín thì Nhà thầu phải Có cam kết không vi phạm uy tín kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC theo quy định tại Điều 17, Điều 18 của Nghị định 24/2024/NĐ-CP trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm đóng thầu. | Đạt |
|  |  | Nhà thầu vi phạm uy tín kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC theo quy định tại Điều 17, Điều 18 của Nghị định 24/2024/NĐ-CP trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm đóng thầu nhưng không kê khai thông tin; hoặc Không có cam kết không vi phạm uy tín kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC theo quy định tại Điều 17, Điều 18 của Nghị định 24/2024/NĐ-CP trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm đóng thầu | Không đạt |
| 8 | Yêu cầu vật tư, vật liệu được sử dụng trong công trình | Có cam kết của nhà thầu về việc đảm bảo sử dụng vật tư, vật liệu, thiết bị có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ ưu việt hơn” so với yêu cầu tại E-HSMT (bao gồm các nội dung yêu cầu tại bản vẽ thiết kế kèm theo). | Đạt |
|  |  | Không có cam kết của nhà thầu về việc đảm bảo sử dụng vật tư, vật liệu, thiết bị có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ ưu việt hơn” so với yêu cầu tại E-HSMT (bao gồm các nội dung yêu cầu tại bản vẽ thiết kế kèm theo). | Không đạt |