Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;

- Tiến độ thi công;

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Các yếu tố cần thiết khác;

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu.

3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Giải pháp kỹ thuật | Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |
| 1.1. Tổ chức mặt bằng công trường: bố trí công trình tạm, bãi tập kết thiết bị máy móc, kho bãi tập kết vật liệu, lán trại, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo an toàn giao thông, cung cấp điện nước trong quá trình thi công | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| 1.2. Giải pháp kỹ thuật cho công tác chuẩn bị thi công | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| 2. Tiến độ thi công: | Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |
| 2.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 6 tháng | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 6 tháng | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 6 tháng | ### Không đạt |
| 2.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công. # b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công. | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a), b) | ### Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 02 nội dung a), b) | ### Không đạt |
| 2.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | Có thể hiện đầy đủ biểu đồ tiến độ thi công, biểu đồ huy đông nhân sự, máy móc thiết bị phục vụ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | ### Đạt |
|  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. Thiếu một trong các biểu đồ nhân sự, máy móc thiết bị huy động thi công. | ### Không đạt |
| 3. Biện pháp thi công | Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |
| 3.1. Biện pháp thi công đầy đủ các hạng mục thuộc công trình | Có giải pháp kỹ thuật (trình bày bằng thuyết minh, bản vẽ biện pháp thi công) hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công, đơn giá dự thầu và hiện trạng công trình xây dựng, đáp ứng yêu cầu tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của EHSMT. Đảm bảo đảm chất lượng tiến độ thi công. | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật (trình bày bằng thuyết minh, bản vẽ biện pháp thi công) không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công, đơn giá dự thầu và hiện trạng công trình xây dựng, không đáp ứng yêu cầu tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT | ### Không đạt |
| 4. Biện pháp bảo đảm chất lượng: | Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |
| 4.1. Sơ đồ tổ chức hiện trường và thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường mô tả rõ trách nhiệm, quyền hạn trách nhiệm của từng bộ phận vị trí công việc từng cán bộ chủ chốt, và tổ đội thi công | Có sơ đồ tổ chức hiện trường và thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường đầy đủ các bộ phận, vị trí công việc | ### Đạt |
|  | Không có sơ đồ tổ chức hiện trường và thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường hoặc có nhưng không mô tả rõ trách nhiệm, quyền hạn trách nhiệm của từng bộ phận vị trí công việc từng cán bộ chủ chốt, và tổ đội thi công | ### Không đạt |
| 4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công: bố trí tổ chức giám sát, kiểm tra chất lượng các khâu thi công; Quản lý chất lượng cho các công tác thi công; quy trình thi công, kiểm tra, quản lý tài liệu hồ sơ thanh quyết toán, nghiệm thu công trình | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| 4.3. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu: quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu, lưu kho, bảo quản. Có biện pháp bảo quản khi tạm dừng thi công, khi mưa bão | Có trình bày đầy đủ các nội dung về công tác quản lý sử dụng, bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu. | ### Đạt |
|  | Không trình bày hoặc có trình bày các nội dung về quản lý sử dụng, bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất biện pháp thi công | ### Không đạt |
| 4.4. Dự báo và phương án xử lý đối với các tình huống khẩn cấp (mưa bão, sự cố về người và tài sản...) | Có dự báo về các tình huống và phương án phối hợp xử lý giữa các bên đối với tác tình huống khẩn cấp (mưa bão, sự cố về người và tài sản,...) | ### Đạt |
|  | Không trình bày hoặc có trình bày các nội dung về dự báo về các tình huống và phương án phối hợp xử lý giữa các bên đối với tác tình huống khẩn cấp (mưa bão, sự cố về người và tài sản,...) nhưng không hợp lý, không khả thi | ### Không đạt |
| 5. An toàn lao động, PCCC, vệ sinh môi trường: | Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |
| 5.1. Biện pháp an toàn lao động. | Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 5.2. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy. | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 5.3. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường. | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| 6. Bảo hành | Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |
| 6.1. Thời gian bảo hành ≥12 tháng. | Có cam kết thời gian bảo hành tối thiểu yêu cầu ≥12 tháng. | ### Đạt |
|  | Có cam kết thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng | ### Không đạt |
| 7. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu | Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |
| 7.1. Vật tư, vật liệu chính: - Xi măng các loại - Sắt thép các loại - Cát các loại - Ống nhựa HDPE và phụ kiện | Đáp ứng tất cả các yêu cầu sau: - Có danh sách vật tư, vật liệu đưa vào công trình, - Có Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng. - Có cam kết của đơn vị cung cấp hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp. | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu trên kể cả sau thời gian bổ sung làm rõ. | ### Không đạt |
| 7.2. Nhà thầu có năng lực và đầy đủ thiết bị thí nghiệm, kiểm tra hiện trường hoặc ký hợp đồng với đơn vị có năng lực thí nghiệm | Có tài liệu được kèm theo để chứng minh là: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Trường hợp thí nghiệm của đơn vị khác phải có hợp đồng nguyên tắc và đơn vị cho thuê phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. | ### Đạt |
|  | Không có tài liệu chứng minh | ### Không đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| KẾT LUẬN | Các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được xác định là đạt | ĐẠT |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên | KHÔNG ĐẠT |

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.