| TT | Nội dung đánh giá | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc |  |
| 1.1 | Hiểu rõ nội dung gói thầu, điều kiện triển khai trên thực địa, các nhiệm vụ nhà thầu phải thực hiện. | Đạt |
| 1.2 | Mô tả chi tiết các giai đoạn chính thực hiện công việc trong bảng phạm vi cung cấp gồm sản xuất, lắp đặt, tháo dỡ: Nội dung phải phù hợp với tính chất công việc trong bảng phạm vi cung cấp và phù hợp với tính chất gói thầu. |  |
|  | Không đáp ứng bất kỳ 1 trong các điểm 1.1; 1.2 | Không đạt |
| 2 | Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ |  |
| 2.1 | Sơ đồ và thuyết minh hệ thống tổ chức nhà thầu bố trí để thực hiện dịch vụ: Phù hợp với yêu cầu của gói thầu. | Đạt |
| 2.2 | Kế hoạch, công tác tổ chức thực hiện dịch vụ: Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu và phù hợp với tiến độ nhà thầu đề xuất, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, theo yêu cầu của E-HSMT tương ứng với các thiết kế. |  |
| 2.3 | Đối với các vật tư, vật liệu: Khung sắt, Đèn chiếu sáng, aptomat. Nhà thầu có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp vật liệu, kèm theo giấy DKKD). Đồng thời, nhà thầu phải có cam kết cung cấp vật tư, vật liệu thiết bị đảm bảo chất lượng theo yêu cầu và được chủ đầu tư chấp thuận. |  |
|  | Không đáp ứng bất kỳ 1 trong các điểm 2.1; 2.2; 2.3 | Không đạt |
| 3 | Giải pháp và phương pháp luận |  |
| 3.1 | Nhà thầu đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện các dịch vụ theo yêu cầu của E-HSMT và chủ đầu tư | Đạt |
|  | Nhà thầu đề xuất 1 nội dung thực hiện dịch vụ không đúng tại giải pháp và phương pháp luận tổng quát. | Không đạt |
| 4 | Tiến độ thực hiện gói thầu |  |
| 4.1 | Có bảng tiến độ chi tiết các nội dung công việc cần thực hiện theo các giai đoạn hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng các yêu cầu được nêu tại Chương V của E-HSMT. | Đạt |
| 4.2 | Thời gian thực hiện hợp đồng nhà thầu đề xuất trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (Kể cả ngày nghỉ lễ, thứ bảy và chủ nhật). Thời gian thi công hoàn thành trang trí cảnh quan trước ngày 17/4/2026 (tức ngày 1/3 AL). |  |
| 4.3 | Nhà thầu phải có cam kết thực hiện đúng tiến độ theo yêu cầu tại mục 4.2, chương III. Nếu trong quá trình thực hiện nhà thầu không hoàn thành theo tiến độ yêu cầu tại E-HSMT, nhà thầu hoàn toàn chịu trách trước Chủ đầu tư. |  |
|  | Không đáp ứng bất kỳ 1 trong các điểm 4.1; 4.2; 4.3 | Không đạt |
| 5 | Giải pháp bảo đảm chất lượng dịch vụ |  |
| 5.1 | Có sơ đồ và thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với gói thầu. | Đạt |
| 5.2 | Có thuyết minh quy trình, biện pháp bảo đảm chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu. |  |
| 5.3 | Giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ đáp ứng điều kiện thực hiện gói thầu và các quy định của pháp luật hiện hành. |  |
| 5.4 | Có cam kết thực hiện việc dọn dẹp, di dời để hoàn trả lại mặt bằng theo hiện trang ban đầu, đảm bảo sạch sẽ và vệ sinh môi trường theo yêu cầu của Chủ đầu tư |  |
|  | Không đáp ứng bất kỳ 1 trong các điểm 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 | Không đạt |
| 6 | Bảo hành, bảo trì |  |
| 6.1 | Có thuyết minh chi tiết công tác bảo hành, bảo trì đáp ứng các quy định của chương V, E-HSMT. Có thuyết minh về quy trình, biện pháp, nhân sự thực hiện việc bảo hành, bảo trì các mẫu trang trí trong thời gian diễn ra Lễ Hội. | Đạt |
|  | Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không chính xác, không phù hợp, không đầy đủ về công tác bảo hành, bảo trì các dịch vụ trong gói thầu này | Không đạt |
| 7 | Uy tín của nhà thầu |  |
| 7.1 | Từ năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không vi phạm các nội dung nêu tại Điểm a, b, c, d, đ Khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. | Đạt |
|  | Từ năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không vi phạm một trong các nội dung nêu tại Điểm a, b, c, d, đ Khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đều được đánh giá là “Đạt” | Đạt |
|  | Bất kỳ tiêu chuẩn nào trong số các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được đánh giá là “Không đạt” | Không đạt |