# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### 1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

a. Giới thiệu về dự toán

- Tên dự toán: Trang trí cảnh quan phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

- Chủ đầu tư: Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

- Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước.

- Địa điểm thực hiện: Khu di tích lịch sử Đền Hùng, xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ.

b. Giới thiệu về gói thầu

- Tên gói thầu: Trang trí cảnh quan phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

- Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (Kể cả ngày nghỉ lễ, thứ bảy và chủ nhật). Thời gian thi công hoàn thành trang trí cảnh quan trước ngày 17/4/2026 (tức ngày 1/3 AL).

### 2. Mục tiêu, quy mô trang trí:

### 2.1. Mục tiêu, quy mô:

- Mục tiêu: Nhằm phục vụ tốt đồng bào, du khách về thăm viếng tại Đền Hùng, thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo vùng Đất Tổ, tạo sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch, quảng bá rộng rãi tiềm năng, thế mạnh tài nguyên du lịch văn hóa hóa Phú Thọ.

- Quy mô trang trí: Trang trí cảnh quan tại các khu vực sau cổng chính, cuối trục hành lễ, cuối trục hành lễ (cánh phải), cuối trục hành lễ (cánh trái), barie ngã 5 Đền giếng, hàng cây cọ khu vực ngã 5 Đền Giếng, Lối xuống cầu Mai An Tiêm, hệ thống đèn chiếu sáng tại các cụm tác phẩm trang trí.

### 2.2. Yêu cầu đối với nhà thầu:

### Nhà thầu phải thực hiện dịch vụ theo nội dung tại bảng Phạm vi cung cấp và yêu cầu nêu tại chương này đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và đảm bảo chất lượng cho gói thầu, cụ thể:

* Tự khảo sát, lên phương án tổ chức để thực hiện gói thầu hiệu quả.

* Nắm rõ điều kiện thực tế triển khai công việc, có giải pháp hiệu quả và tiết kiệm trong phối hợp với các bên liên quan khi thực hiện gói thầu.

* Bố trí đủ nhân lực có đầy đủ chuyên môn và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật để thực hiện gói thầu.

* Bố trí hệ thống giám sát chất lượng trong quá trình thực hiện gói thầu.

* Tất cả các máy móc, thiết bị, dụng cụ... nhà thầu huy động để thực hiện gói thầu phải được để gọn gàng, ngăn nắp, không được cản trở giao thông cũng như mỹ quan nơi làm việc.

* Tự chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra và quản lý nhân sự, máy móc, thiết bị, dụng cụ lao động của mình khi thực hiện gói thầu.

* Thực hiện tất cả công việc thuộc trách nhiệm của mình đảm bảo chất lượng.

* Toàn bộ quá trình thực hiện gói thầu nhà thầu phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động; vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ tuân thủ các quy định của pháp luật và của chủ đầu tư.

* Nhà thầu phải hoàn trả lại mặt bằng, thu xếp đồ đạc, máy móc, quét dọn gọn gàng sạch sẽ sau khi lắp đặt trang trí xong.

- Cách thức xử lý đối với các danh mục trong phạm vi cung cấp không đạt yêu cầu: Trường hợp phát hiện ra bất cứ danh mục trong phạm vi cung cấp không đáp ứng yêu cầu, khi đó Chủ đầu tư có quyền không nghiệm thu, nhà thầu phải thực hiện việc thay thế, sửa chữa, bổ sung các khiếm khuyết này chậm nhất trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ và phải chịu mọi phí tổn cho việc thay thế, sửa chữa các sai sót phát sinh và các thiệt hại phát sinh liên quan của Chủ đầu tư.

### 3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

- Trang trí phải đảm bảo trang trọng, đồng bộ, nổi bật của chủ đề chính; mang tính phù hợp với yêu cầu của gói thầu.

- Sản phẩm dịch vụ phải đúng với chủ đề của gói thầu, không được vi phạm chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, luật pháp hiện hành.

- Thực hiện thi công chính xác theo bản vẽ đã được phê duyệt.

- Không tự ý thay đổi vật liệu, màu sắc, bố cục, vị trí khi chưa có sự đồng ý của Chủ đầu tư.

- Đảm bảo đúng kích thước, tỷ lệ và vị trí các hạng mục đã được duyệt.

- Sử dụng vật liệu đúng chủng loại trong thiết kế. Đảm bảo độ bền, khả năng chịu thời tiết trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

- Tiến hành thi công đảm bảo độ chắc chắn, tính thẩm mỹ.

- Hoàn thành lắp đặt đúng thời gian theo yêu cầu tại gói thầu này.

- Trong quá trình sản xuất, lắp đặt, bảo hành, thay thế các sản phẩm dịch vụ tại bảng phạm vi cung cấp, nhà thầu phải đảm bảo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường. Quá trình sản xuất, lắp đặt, bảo hành, thay thế các sản phẩm dịch vụ đảm bảo không làm ảnh hưởng đến cảnh quan hiện trạng, công trình xung quanh.

- Trong thời gian bảo hành, thời gian diễn ra lễ hội, nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, thay thế các mẫu trang trí, .... bị hỏng, bị hư hại do thời tiết hoặc do các nguyên nhân khác (Toàn bộ chi phí phát sinh do nhà thầu chi trả). Thời gian thực hiện thay thế không quá 2 giờ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Trường hợp nhà thầu chậm trễ việc thay thế khi nhận được thông báo thì Nhà thầu bị phạt phạt theo quy định của hợp đồng và xử lý vi phạm theo quy định.

### 4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận

- Công tác chuẩn bị thực hiện gói thầu (nhân sự; vật tư vật liệu, phương tiện, máy móc thiết bị; tài chính, ...).

- Giải pháp thực hiện các công việc của gói thầu:

+ Thời gian thực hiện gói thầu (tổng thời gian, thời gian làm ngày/đêm).

+ Giải pháp thực hiện thiết kế.

+ Giải pháp tổ chức và sản xuất.

+ Giải pháp tổ chức và thực hiện hiện lắp đặt.

+ Giải pháp tổ chức và thực hiện nghiệm thu từng giai đoạn.

+ Giải pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy và chữa cháy.

+ Giải pháp tổ chức và thực hiện đảm bảo chất lượng.

+ Giải pháp thực hiện nghĩa vụ bảo hành.

+ Kế hoạch công tác trong quá trình thực hiện gói thầu: Bố trí nhân sự, máy móc thiết bị, thời gian làm việc, ...

+ Một số công việc khác thuộc trách nhiệm của nhà thầu để thực hiện gói thầu đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

2.  Kế hoạch công tác.

### 5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ:

- Trong quá trình thực hiện gói thầu, từng công việc của gói thầu phải được chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu. Các bước kiểm tra, nghiệm thu như sau:

+ Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm tại bảng phạm vi cung cấp trước khi lắp đặt.

+ Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm tại bảng phạm vi cung cấp sau khi lắp đặt.

+ Kiểm tra, nghiệm thu bàn giao gói thầu.

- Quy trình kiểm tra, nghiệm thu: Theo quy định về kiểm tra và nghiệm thu hiện hành của nhà nước.

- Trong quá trình thực hiện gói thầu, trước khi tiến hành các hạng mục nhà thầu phải thông báo kế hoạch chi tiết, thời gian, địa điểm thực hiện, thời điểm nghiệm thu từng công việc vụ thể. Các công việc phải được Chủ đầu tư nghiệm thu trước khi thực hiện công việc tiếp theo.

- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không đúng theo E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu mọi phí tổn, cũng như mọi chi phí phát sinh cho tới khi hoàn thành.

6. Các yêu cầu khác:

- Nhà thầu cam kết đáp ứng toàn bộ yêu cầu kỹ thuật tại chương V, E-HSMT.

- Các mẫu trang trí đã có hình ảnh thiết kế; các mẫu trang trí đã nêu trong E-HSMT đã thể hiện rõ tông màu chủ đạo, sử dụng font chữ, hình vẽ và họa tiết minh họa, đảm bảo cung cấp đủ thông tin để nhà thầu thực hiện.