## Chương V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu

I.1. Khái quát về dự án và gói thầu

- Tên dự án: Nâng cấp đường nối từ đường ĐT.725, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đến ranh giới tỉnh Đắk Nông.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1.

- Tên gói thầu: Số 02 – Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán.

- Giá gói thầu: 7.549.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, năm trăm bốn mươi chín triệu đồng chẵn).

- Dự toán gói thầu được duyệt sau khi phê duyệt KHLCNT: 6.599.377.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu, ba trăm bảy mươi bảy nghìn đồng) theo Quyết định số 62/QĐ-BQLDA1 ngày 24/3/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1.

- Nguồn vốn thanh toán: Ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026.

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng; theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không.

Quy mô dự án:

- Tổng chiều dài đoạn tuyến đầu tư khoảng 26,25Km, có điểm đầu: Lý trình Km0+00, giao ĐT.725 tại Km132+000 thuộc địa phận xã Bảo Lâm 5, điểm cuối: Lý trình (Km27+673,9) khớp nối vào đầu cầu Đắk Glong, xã Bảo Lâm 5 ranh giới với xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng.

Tuyến đường được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi (TCVN 4054-2005), tốc độ thiết kế Vtk=40km/h, riêng đoạn tuyến từ Km21+500 – cuối dự án bám theo hiện trạng châm chước yếu tố hình học về độ dốc dọc, bán kính... quy mô cụ thể như sau:

- Quy mô mặt cắt ngang: Bề rộng nền đường Bnền= 7,5m, trong đó:

+ Bề rộng mặt đường Bmặt = 2x2,75m = 5,5m.

+ Bề rộng lề gia cố Blgc = 2x0,5m = 1,0m.

+ Bề rộng lề đường Blề = 2x0,5m = 1,0m.

- Kết cấu mặt đường thiết kế với mô đun đàn hồi Eyc ≥ 130Mpa, cụ thể như sau:

+ Kết cấu mặt đường làm mới, mở rộng, lề gia cố, các đoạn đường cũ có modun đàn hồi  Eđc < 80Mpa: Gồm lớp móng cấp phối đá dăm dày 36cm, bên trên thảm bê tông nhựa C16 dày 7cm.

+ Các đoạn mặt đường cũ có 80MPa ≤ Eđc < 110Mpa tiến hành bù vênh lớp cấp phối đá dăm Dmax25, bên trên là lớp cấp phối đá dăm Dmax25 dày 18cm và lớp bê tông nhựa C16 dày 7cm.

- Thoát nước dọc: Mương hộp chữ U, mương hình thang bằng tấm bê tông xi măng lắp ghép, kết hợp với mương đất hình thang, thoát nước qua đường ngang bằng cống hộp.

- Hệ thống thoát nước ngang: Tận dụng lại hệ thống cống hiện hữu trên tuyến còn sử dụng tốt; đồng thời thiết kế mới cống tròn, cống hộp bằng bê tông cốt thép tại một số vị trí phù hợp với địa hình và đảm bảo thoát nước theo lưu lượng tính toán.

- Công trình phòng hộ: Xây dựng tường chắn taluy dương và tường chắn taluy âm bằng bê tông, hoặc tường rọ đá để đảm bảo ổn định nền đường và hạn chế diện tích chiếm dụng của công trình.

- Về an toàn giao thông: Bố trí cọc tiêu, sơn đường, rào hộ lan và biển báo hiệu đường bộ theo quy định tại QCVN 41:2024/BGTVT.

- Các cầu cũ trên tuyến: Tiến hành sửa chữa, thảm nhựa mặt cầu, sơn mới gờ lan can, thay thế khe co giãn, an toàn giao thông.

Khái quát gói thầu; Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán: Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu, tài liệu liên quan đến dự án phục vụ công tác lập thiết kế bản vẽ thi công, lập tổng dự toán xây dựng công trình. Lập Hồ sơ thiết kế bản vẽ - tổng dự toán.

I.2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu

Lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và mang lại hiệu quả kinh tế.

II. Phạm vi công việc

1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày – người cần thiết (nếu có)

- Phạm vi công việc: Thực hiện công việc tư vấn Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán theo nội dung đề cương đã được duyệt, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và các quy trình quy phạm chuyên ngành khác về công tác khảo sát, thiết kế, lập dự toán…

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn. Trong đó phải nêu rõ loại công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, loại công việc tính theo lương chuyên gia.

- Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

- Và các công việc khác theo quy định.

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn

Từ ngày ký kết hợp đồng.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện

Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu

Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí: Theo bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật tại Chương III E-HSMT.

V. Trách nhiệm của bên mời thầu

Bên mời thầu sẽ cung cấp những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ của mình.