# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

- Tên nhiệm vụ: Tư vấn khảo sát, lập phương án khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên phát triển rất cao nằm trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thuộc Dự án Đường dây 220kV Trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống

- Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập phương án khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên phát triển rất cao nằm trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thuộc Dự án Đường dây 220kV Trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống

- Chủ đầu tư: Truyền tải điện Nghệ An

- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất

II. Phạm vi công việc:

1. Mục đích

Lập hồ sơ Phương án khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên phát triển rất cao nằm trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Nghệ An thuộc Dự án Đường dây 220kV Trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống đang và có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn theo Nghi định 62/2025/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực có thể gây sự cố lưới truyền tải điện Quốc gia.

2. Yêu cầu

- Tuân thủ quy định tại Thông tư số Căn cứ Thông tư 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm; Thông tư 05/2024/TT-BNNPTNT ngày 19/04/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đều tra rừng.

2. Phạm vi, quy mô, đối tượng điều tra:

- Phạm vi lập hồ sơ trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Nghệ An thuộc Dự án Đường dây 220KV Trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống

| TT | Xã | Vị trị hành lang | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Thông Thụ |  |  |
| 1 |  | G02-01 |  |
| 2 |  | 03-04 |  |
| 3 |  | 07-08 |  |
| 4 |  | 08-09 |  |
| 5 |  | 10-11 |  |
| 6 |  | 11-12 |  |
| 7 |  | 22-23 |  |
| 8 |  | 32-33 |  |
|  | Quỳ Châu |  |  |
| 1 |  | 174-175 |  |
| 2 |  | 175-176 |  |

- Đối tượng điều tra: Cây rừng tự nhiên nằm trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện thuộc Dự án Đường dây 220KV Trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống.

III. Nội dung công việc cụ thể:

3.1. Nội dung

- Điều tra, khảo sát thu thập số liệu để đánh giá trữ lượng, số lượng cây rừng tự nhiên nằm trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện, phát triển rất cao vi phạm khoảng cách an toàn theo Nghị định 62/2025/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Nghệ An thuộc Dự án Đường dây 220kV Trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống.

- Xây dựng Bản đồ khai thác tận thu thực vật thông thường từ rừng tự nhiên gỗ rừng tự nhiên phát triển rất cao nằm trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Nghệ An thuộc Dự án Đường dây 220KV Trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống.

- Xây dựng Phương án khai thác tận thu thực vật thông thường từ rừng tự nhiên gỗ rừng tự nhiên phát triển rất cao nằm trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Nghệ An thuộc Dự án Đường dây 220KV Trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống.

- Phương án khai thác được phê duyệt:

+ Đối với chủ rừng là tổ chức Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt
phương án khai thác.

+ Đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Chủ tịch Ủy
ban nhân dân cấp xã phê duyệt phương án khai thác.

3.2. Phương pháp

- Thu thập, kế thừa các nguồn tài liệu (hồ sơ thủ tục Chuyển đổi mục đích sử dụng dụng rừng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án của cấp thẩm quyền phê duyệt).

- Điều tra, khảo sát thực địa: Sử dụng ảnh vệ tinh Planet, phương pháp máy định vị GPS, địa bàn cầm tay, thước dây, thước kẹp kính, thước đo cao, …để điều tra, đo đạc, đo đếm… để thu thập số liệu tại thực địa;

- Biên tập xây dựng bản đồ; phân tích với sự trợ giúp của máy tính để tổng hợp số liệu (diện tích, trạng thái, trữ lượng) và xây dựng phương án tận thu.

3.3. Khối lượng vị trí dự kiến

- 10 khoảng vị trí giữa các trụ điện có diện tích có cây rừng tự nhiên tổng diện khoảng 11,5 ha.

| TT | Xã | Vị trị hành lang | Diện tích rừng tự nhiên (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng |  |  | 11,5 |
|  | Thông Thụ |  | 10,16 |
| 1 |  | G02-01 | 1,01 |
| 2 |  | 03-04 | 1,16 |
| 3 |  | 07-08 | 1,97 |
| 4 |  | 08-09 | 1,26 |
| 5 |  | 10-11 | 1,36 |
| 6 |  | 11-12 | 1,07 |
| 7 |  | 22-23 | 0,84 |
| 8 |  | 32-33 | 1,49 |
|  | Quỳ Châu |  | 1,34 |
| 1 |  | 174-175 | 0,96 |
| 2 |  | 175-176 | 0,38 |

IV. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

1. Chuẩn bị

- Thu thập thông tin, tư liệu liên quan phục vụ nhiệm vụ: hệ thống bản đồ và các thông tin, tư liệu thứ cấp theo quy mô diện tích của công trình/dự án/nhiệm vụ (sau đây gọi chung là nhiệm vụ).

- Thiết kế kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ: sau khi đề cương kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiến hành thiết kế chi tiết biện pháp kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ.

- Thống nhất biện pháp kỹ thuật: thống nhất kỹ thuật cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ để thống nhất kỹ thuật thực hiện và thời gian thực hiện.

- Lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ: kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ được xây dựng bao gồm các nội dung thực hiện nhiệm vụ; địa điểm thực hiện nhiệm vụ; thời gian thực hiện nhiệm vụ; nhân sự tham gia thực hiện nhiệm vụ; các sản phẩm dự kiến đạt được; báo cáo kế hoạch triển khai nhiệm vụ và các mẫu biên bản làm việc, mẫu biểu, biểu điều tra, khảo sát, mẫu biểu phỏng vấn, tham vấn.

- Tiếp nhận các loại bản đồ phục vụ thực hiện nhiệm vụ: các loại bản đồ phục vụ điều tra rừng được cung cấp bởi các cơ quan quản lý các cấp; sau khi tiếp nhận cần được kiểm tra, đánh giá đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, chủng loại trước khi đưa vào sử dụng.

- Kế thừa, thành lập các lớp bản đồ nền về lâm nghiệp cần thiết cho bản đồ thành quả: thu thập bản đồ địa hình hoặc dữ liệu nền địa lý cùng tỷ lệ bản đồ chuyên đề cần thành lập; nắn chuyển về Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ Quốc gia VN2000 (nếu khác hệ), ghép dữ liệu và cắt dữ liệu theo phạm vi thành lập bản đồ; xây dựng các lớp dữ liệu nền thông qua việc tổng hợp, lược bỏ nội dung dữ liệu bản đồ địa hình hoặc dữ liệu nền địa lý; biên tập các lớp dữ liệu nền.

- Chồng xếp bản đồ, xác định diện tích cần kiểm tra hiện trường trong quá trình điều tra rừng.

- Chuẩn bị vật tư, kỹ thuật: chuẩn bị các loại thiết bị, vật tư, dụng cụ; các mẫu báo cáo, mẫu biểu, biểu điều tra rừng phục vụ công tác điều tra thực địa.

2. Điều tra ngoại nghiệp

- Sơ thám, thu thập số liệu, làm thủ tục hành chính với địa phương, cơ sở: sơ thám khu rừng thực hiện nhiệm vụ điều tra; làm thủ tục hành chính với cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương, chủ rừng; thu thập các thông tin, tài liệu liên quan.

- Di chuyển trong quá trình điều tra

- Mở tuyến điều tra.

- Điều tra, khoanh vẽ bản đồ hiện trạng rừng ngoài thực địa: xác định ranh giới các trạng thái rừng; khoanh vẽ trực tiếp lên bản đồ.

- Chọn, lập, điều tra, thu thập số liệu trữ lượng rừng trên OTC rừng tự nhiên … : chọn vị trí lập OTC, thiết lập OTC, điều tra, đo đếm và thu thập các chỉ tiêu, mẫu vật phục vụ tính toán trữ lượng rừng, số lượng cây rừng tự nhiên cần tận thu.

- Hoàn chỉnh bản đồ, số liệu thực địa: rà soát bản đồ, số liệu; chỉnh lý, tính toán sơ bộ trước khi chuyển sang công việc nội nghiệp.

- Làm việc thống nhất số liệu với địa phương, cơ sở: thống nhất số liệu, 11 bản đồ đã thu thập với địa phương, cơ sở trước khi hoàn thiện nhiệm vụ điều tra rừng trình phê duyệt.

- Chuyển quân và rút quân thực địa.

3 .Xử lý, tính toán nội nghiệp

- Hiệu chỉnh kết quả sau điều tra thực địa và biên tập xây dựng bản đồ hiện trạng rừng: rà soát, xử lý các vấn đề về dữ liệu trước khi hiệu chỉnh; thu nhận, số hóa bổ sung các yếu tố nội dung thực địa; chuẩn hóa dữ liệu gồm chỉnh hợp các yếu tố chuyên môn bảo đảm tương quan địa lý với yếu tố nền; biểu thị các yếu tố chuyên môn theo ý tưởng tác giả bằng hệ thống các ký hiệu thiết kế trong kế hoạch biên tập (hình dáng, màu sắc, kích thước ký hiệu, chữ, ghi chú …).

- Nhập số liệu điều tra vào máy tính theo các biểu điều tra

- Tính toán số liệu điều tra OTC rừng tự nhiên…

- Nhân bản, lưu trữ sản phẩm bản đồ (dạng số)

- Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo kết quả điều tra rừng

-  Viết phương án tận thu

- In ấn, giao nộp tài liệu, thành quả.

V. SẢN PHẨM CỦA CÔNG TRÌNH

- Phương án khai thác tận thu thực vật thông thường từ rừng tự nhiên gỗ rừng tự nhiên phát triển rất cao nằm trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Nghệ An thuộc Dự án Đường dây 220kV Trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống.

- Bản đồ khai thác tận thu thực vật thông thường từ rừng tự nhiên gỗ rừng tự nhiên phát triển rất cao nằm trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Nghệ An thuộc Dự án Đường dây 220kV Trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống.

Sản phẩm của công việc chỉ được tính là hoàn thành sau khi được Sở nông nghiệp môi trường, Chi cục Kiểm lâm, chính quyền địa phương thẩm định hồ sơ và cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Đảm bảo đủ điều kiện để triển khai chặt hạ được cây trong và ngoài hành làng vi phạm khoảng cách an toàn và có nguy cơ gây mất an toàn trong quá trình vận hành.

VI. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Quy định chi tiết tại Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT của E-HSMT này.

VII. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Bố trí cán bộ hỗ trợ và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình:

Hỗ trợ, phối hợp trong công tác thực hiện của nhà thầu tại hiện trường.

Giám sát, kiểm tra và đôn đốc Nhà thầu thực hiện hợp đồng.