Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá về kỹ thuật, E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát dưới đây đều được đánh giá là đạt.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

Nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh đều phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Đối với các vật tư, vật liệu chính (xi măng, cốt thép, thép hình, đá dăm các loại, cát xây..). | Có cam kết (1) và hợp đồng nguyên tắc cung ứng các loại vật tư, vật liệu chính (hợp đồng nguyên tắc được ký kết với tổ chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật); có bản cam kết chủng loại vật tư đáp ứng tiêu chuẩn đưa vào sử dụng cho công trình. | ### Đạt |
|  | Không có cam kết (2) và không có hợp đồng nguyên tắc cung ứng các loại vật tư, vật liệu chính; không có bản cam kết chủng loại vật tư đáp ứng tiêu chuẩn đưa vào sử dụng cho công trình. | ### Không đạt |
| 1.2 Các loại vật liệu khác. | Có cam kết (1) và hợp đồng nguyên tắc cung ứng các loại vật tư, vật liệu (hợp đồng nguyên tắc được ký kết với tổ chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật); có bản cam kết chủng loại vật tư đáp ứng tiêu chuẩn đưa vào sử dụng cho công trình. | ### Đạt |
|  | Không có cam kết (2) và không có hợp đồng nguyên tắc cung ứng các loại vật liệu khác; không có bản cam kết chủng loại vật tư đáp ứng tiêu chuẩn đưa vào sử dụng cho công trình. | ### Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

Ghi chú:

(1) Có cam kết: Nhà thầu có cơ sở sản xuất các vật tư, vật liệu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và số lượng theo yêu cầu của E.HSMT và có thể tự cung cấp cho gói thầu đúng tiến độ.

(2) Không có cam kết: Nhà thầu không có hoặc có không đủ cơ sở sản xuất các vật tư, vật liệu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và số lượng theo yêu cầu của E.HSMT có thể tự cung cấp cho gói thầu đúng tiến độ.

2. Giải pháp kỹ thuật và Biện pháp tổ chức thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Tổ chức mặt bằng công trường | Có thuyết minh (kèm theo bản vẽ tổ chức mặt bằng công trình) thể hiện đầy đủ giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công, biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Không có thuyết minh giải pháp kỹ thuật, không có bản vẽ tổ chức mặt bằng công trình hoặc có thuyết minh giải pháp kỹ thuật, có bản vẽ tổ chức mặt bằng công trình nhưng không đầy đủ, hợp lý, không phù hợp với điều kiện thi công, biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| 2.2. Thi công các hạng mục chính theo hồ sơ thiết kế được duyệt. | Có thuyết minh đầy đủ giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Có bảng phân tích nội dung đúng, đủ, phù hợp với công việc cụ thể của từng hạng mục mời thầu, đơn vị tính khối lượng công việc chi tiết theo bản vẽ thiết kế. | ### Đạt |
|  | Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Không Có bảng phân tích nội dung không đúng, đủ, không phù hợp với công việc cụ thể của từng hạng mục mời thầu, đơn vị tính khối lượng công việc chi tiết theo bản vẽ thiết kế. | ### Không đạt |
| 2.3. Giải pháp giao thông đi lại trong và ngoài công trường. | Có thuyết minh giải pháp giao thông trong và ngoài công trường hợp lý. | ### Đạt |
|  | Không có thuyết minh giải pháp hoặc giải pháp không hợp lý. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2 và 2.3 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Không thuộc trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

3. Tiến độ thi công (3):

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 3.1. Thời gian thi công: Đảm bảo thời gian thi công 18 tháng kể từ ngày khởi công | Đề xuất thời gian thi công 18 tháng có tính đến điều kiện thời tiết. | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 18 tháng. | ### Không đạt |
| 3.2. Tính phù hợp: a) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công b) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). | ### Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). | ### Không đạt |
| 3.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E.HSMT | Có bảng tiến độ thi công thể hiện nội dung hợp lý, khả thi, phù hợp với giải pháp kỹ thuật, trình tự thi công, biện pháp tổ chức thi công và đáp ứng yêu cầu của E.HSMT. | ### Đạt |
|  | Không có bảng tiến độ thi công hoặc có bảng tiến độ thi công không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với giải pháp kỹ thuật, trình tự thi công, biện pháp tổ chức thi công hoặc không đáp ứng yêu cầu của E.HSMT. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1, 3.2 và 3.3 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Không thuộc trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

Ghi chú:

(3) Nhà thầu phải nộp kèm bảng phân tích nhu cầu nhân công và thiết bị của từng công việc có trong bảng giá dự thầu để làm cơ sở đánh giá tính phù hợp giữa huy động nhân lực, thiết bị và tiến độ thi công. Trong bảng tiến độ thi công phải thể hiện đầy đủ nội dung công việc, ngày tháng thực hiện, số lượng nhân công, thiết bị huy động để thực hiện các công việc phù hợp với tiến độ thi công. Trường hợp nhà thầu không có bảng phân tích nhu cầu nhân công và thiết bị của từng công việc thì nhà thầu sẽ bị đánh giá không đạt tại mục 3.2. Trường hợp bảng tiến độ thi công không thể hiện đầy đủ nội dung công việc, ngày tháng thực hiện, số lượng nhân công, thiết bị huy động để thực hiện các công việc có nhưng không phù hợp với tiến độ thi công thì nhà thầu sẽ bị đánh giá không đạt tại mục 3.3.

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Các quy trình, quy phạm áp dụng trong quá trình thi công, nghiệm thu. | Có đề xuất cụ thể quy trình, quy phạm áp dụng trong quá trình thi công, nghiệm thu còn hiệu lực và phù hợp giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có đề xuất quy trình, quy phạm áp dụng trong quá trình thi công, nghiệm thu, hoặc có đề xuất quy trình, quy phạm áp dụng trong quá trình thi công, nghiệm thu nhưng không còn hiệu lực, không phù hợp giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| 4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công (quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công; quy trình lập biện pháp thi công, kiểm tra, nghiệm thu. | Có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| # 4.3. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công (các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản). | Có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 4.1,4.2 và 4.3 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Không thuộc trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có thuyết minh biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có thuyết minh biện pháp an toàn lao động hoặc có thuyết minh biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 5.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có thuyết minh biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có thuyết minh biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có thuyết minh biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### 5.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| ### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có thuyết minh biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có thuyết minh biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có thuyết minh biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 5.1, 5.2 và 5.3 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Không thuộc trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

6. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Bảo hành |  |  |
| Thời gian bảo hành lớn hơn 12 tháng. | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn 12 tháng. | ### Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. | ### Không đạt |
| 6.2. Uy tín của nhà thầu |  |  |
| Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 3 năm trở lại đây. | ### Có cam kết không có hợp đồng chậm tiến độ(4) hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu. | ### Đạt |
|  | ### - Không có cam kết hoặc có hợp đồng chậm tiến độ(4) hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu. ### - Trường hợp nhà thầu có cam kết tuy nhiên không đúng sự thật được xem nhà thầu gian lận trong đấu thầu. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | ### Tiêu chuẩn chi tiết 6.1 và 6.2 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | ### Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |
| ### 6.3. Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu |  |  |
| ### Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu (không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng) | ### Có cam kết không có gói thầu nào mà Nhà thầu không tới thương thảo hợp đồng hoặc có quyết định trúng thầu nhưng Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng. | ### Đạt |
|  | ### - Không có cam kết hoặc có gói thầu mà Nhà thầu không tới thương thảo hợp đồng hoặc có gói thầu mà có quyết định trúng thầu nhưng Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng. ### - Trường hợp nhà thầu có cam kết tuy nhiên không đúng sự thật được xem nhà thầu gian lận trong đấu thầu. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | ### Tiêu chuẩn chi tiết 6.1, 6.2 và 6.3 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | ### Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

Ghi chú:

(4) Hợp đồng chậm tiến độ là Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu thi công chậm tiến độ và nhà thầu không phản đối.

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật về thi công công trình khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5 và 6 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5 và 6 thì được đánh giá là không đạt.

* Ghi chú: 
- Uy tín của nhà thầu: Nhà thầu phải cung cấp hợp đồng, biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng để chứng minh;