# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu

1. Tên dự án: Khảo sát địa hình, lập quy hoạch chung xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An đến năm 2035;

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 02 Tư vấn khảo sát, lập quy hoạch chung xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An;

3. Tên Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên Nam;

4. Địa điểm thực hiện: Xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An;

5. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu: Nhằm lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm, có chi phí lập Quy hoạch chung xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An đến năm 2035 hợp lý, đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng cao

6. Phạm vi quy mô và thời hạn lập quy hoạch:

a) Phạm vi: Toàn bộ ranh giới hành chính xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An và có các phía tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc giáp: Xã Hưng Nguyên và Kim Liên, tỉnh Nghệ An

- Phía Nam giáp: Sông Lam và tỉnh Hà Tĩnh;

- Phía Đông giáp: Xã Hưng Nguyên và xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An;

- Phía Tây giáp: Xã Thiên Nhẫn và xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

b) Quy mô diện tích khảo sát bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000: 894 ha

c) Quy mô diện tích lập quy hoạch: 35,77km2.

d) Thời hạn quy hoạch: Đến năm 2045, trong đó:

- Giai đoạn ngắn hạn: Đến năm 2035.

- Giai đoạn dài hạn: Đến năm 2045

7. Quan điểm và mục tiêu quy hoạch:

7.1. Quan điểm:

- Phát triển xã Hưng Nguyên Nam gắn kết chặt chẽ với trung tâm hành chính tỉnh, vùng tỉnh, tiệm cận với các tiêu chí về hạ tầng, dịch vụ và thu nhập. Tôn trọng và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, tạo nên nét đặc sắc cho vùng nông thôn.

- Tập trung rà soát, nghiên cứu để quy hoạch chung của xã mới theo hướng: Quy hoạch vùng trung tâm của xã mới với quỹ đất đủ không gian để xây dựng khu hành chính, khu thương mại dịch vụ, giải trí, khu dân cư đảm bảo hạ tầng cơ sở thông minh, hiện đại, tiện dụng, đáp ứng được yêu cầu sớm trở thành trung tâm của xã Hưng Nguyên Nam mới; là điểm hẹn hấp dẫn, an toàn để cư trú, thu hút đầu tư.

- Phát triển xã Hưng Nguyên Nam toàn diện, bền vững trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng và an ninh phấn đấu sớm đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- Phát triển kinh tế nông nghiệp sinh thái, chuyển dịch sang mô hình nông nghiệp hiệu quả, thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng cao. Tạo ra môi trường sống văn minh, xanh, sạch, đẹp, đáp ứng nhu cầu về nhà ở, dịch vụ xã hội và giải trí cho người dân.

- Phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, xây dựng và cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo hướng hiện đại, kết nối, đảm bảo sự phát triển hài hòa.

- Tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan phù hợp với việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Áp dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới để dự báo xu hướng phát triển, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và tối ưu hóa quy trình quy hoạch.

7.2. Mục tiêu:

- Cụ thể hóa Nghị quyết số 1678/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Nghệ An năm 2025;

- Cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023.

- Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu xã Hưng Nguyên Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Quy hoạch chung xã phải có tầm nhìn mới có tính khả thi, sát thực tiễn, gắn với các mục tiêu phát triển ngắn hạn và dài hạn, tạo sự kết nối với các xã, vùng lân cận, tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân địa phương.

- Lập quy hoạch chung xã là cơ sở để quản lý đồng bộ tổ chức không gian, sử dụng đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã, khai thác tối ưu nguồn lực của địa phương.

- Làm cơ sở để quản lý quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt theo quy định

8. Tính chất, chức năng:

Là một đơn vị hành chính cấp xã phía Nam tỉnh Nghệ An với các động lực phát triển chủ yếu gồm phát triển dịch vụ - du lịch, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao.

9. Sơ bộ các dự báo phát triển:

9.1. Quy mô dân số:

- Dân số hiện trạng: Khoảng 36.632 người.

- Dân số đến năm 2035: Khoảng 42.513 người.

- Dân số đến năm 2045: Khoảng 50.816 người.

9.2. Các chỉ kinh tế kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật:

Áp dụng theo quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các tiêu chuẩn, quy chuần ngành, lĩnh vực liên quan. (Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sẽ được tính toán cụ thể trong giai đoạn lập đồ án quy hoạch để phù hợp với quy chuẩn quy hoạch xây dựng và thực tế).

10. Các yêu cầu cần nghiên cứu đối với các nội dung:

10.1. Về công tác điều tra, khảo sát:

- Xác định rõ phạm vi và nội dung điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu.

- Nội dung điều tra phải phản ánh đúng thực trạng cần đánh giá về các yếu tố hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kinh tế-xã hội, tài nguyên, môi trường.

- Số liệu điều tra, khảo sát phải chứa đựng đầy đủ thông tin về hiện trạng và phải được tổng hợp, đánh giá tính đầy đủ, kịp thời và mức độ chính xác của thông tin thu thập được; phải được tổ chức sao cho dễ dàng truy cập, khai thác và sử dụng cho mục đích phân tích, lập kế hoạch và ra quyết định.

10.2. Yêu cầu về nội dung lập quy hoạch:

Thực hiện theo đúng quy định Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 ngày 26/11/2024;

Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

Thông tư số 43/2025/TT-BXD ngày 09/12/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025, bao gồm:

- Xác định yêu cầu, nội dung theo quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện (nếu có) đã được phê duyệt;

- Đánh giá điều kiện tự nhiên, xã hội, tài nguyên thiên nhiên; hiện trạng về xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở, môi trường; xác định tiềm năng, động lực phát triển;

- Dự báo, xác định chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch, mạng lưới khu dân cư nông thôn;

- Định hướng tổ chức không gian tổng thể, kiến trúc cảnh quan;

- Định hướng phát triển hệ thống trung tâm xã, khu dân cư nông thôn, các khu vực cần bảo tồn, các khu chức năng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, dịch vụ và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; yêu cầu về bảo vệ môi trường.

11. Khối lượng công tác khảo sát:

| TT | Tên công việc | Đơn vị tính | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưới tam giác hạng IV | Điểm | 3 | Địa hình cấp 3 |
| 2 | Lưới đường chuyền cấp 2: 35 điểm | Điểm | 10 | Địa hình cấp 2 |
|  |  | Điểm | 20 | Địa hình cấp 3 |
|  |  | Điểm | 5 | Địa hình cấp 4 |
| 3 | Thủy chuẩn hạng IV: 10 km | Km | 2 | Địa hình cấp 2 |
|  |  | Km | 6 | Địa hình cấp 3 |
|  |  | Km | 2 | Địa hình cấp 4 |
| 4 | Lưới thủy chuẩn kỹ thuật: 9 k | Km | 2 | Địa hình cấp 2 |
|  |  | Km | 5 | Địa hình cấp 3 |
|  |  | Km | 2 | Địa hình cấp 4 |
| 5 | Diện tích đo vẽ đồ địa hình tỷ lệ 1/5000 trên cạn. Đường đồng mức 1m: 894 ha | ha | 2.74 | Địa hình cấp 2 |
|  |  |  | 5.00 | Địa hình cấp 3 |
|  |  |  | 1.20 | Địa hình cấp 4 |

- Hồ sơ sản phẩm quy hoạch

  - Thành phần bản vẽ.

| TT | Tên bản vẽ | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng. | Thích hợp |
| 2 | Bản đồ hiện trạng | 1/10.000 và 1/5.000 (đối với khu vực bố trí chức năng sử dụng đất quy hoạch) |
| 3 | Bản đồ định hướng phát triển không gian | 1/10.000 và 1/5.000 (đối với khu vực xây dựng) |
| 4 | Bản đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật | 1/10.000 và 1/5.000 (đối với khu vực xây dựng) |
| 5 | Bản đồ sử dụng đất quy hoạch theo các giai đoạn | 1/10.000 và 1/5.000 (đối với khu vực xây dựng) |

  - Thành phần văn bản và số lượng bản vẽ:

- Dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt quy hoạch.

- Thuyết minh tổng hợp và các văn bản pháp lý liên quan kèm theo.

- Số lượng: 05 bộ (bản vẽ + thuyết minh).

- Thời hạn hoàn thành: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

14. Các yêu cầu, nguyên tắc về lấy ý kiến: Thực hiện theo đúng các quy định tại Điều 37 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 ngày 26/11/2024.

II. Phạm vi công việc

  - Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày – người cần thiết (nếu có).

Lập Quy hoạch chung xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An đến năm 2035 dài hạn đến năm 2045 theo đúng quy định hiện hành và theo yêu cầu của HSYC.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện

Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo theo tuần và tháng..

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu

Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí: Theo đề xuất của nhà thầu nhưng số người không thấp hơn số lượng tối thiểu yêu cầu tại Chương II của HSYC.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư

- Cung cấp tài liệu, số liệu và các văn bản pháp lý cần thiết cho nhà thầu.

- Giải quyết kiến nghị của nhà thầu tư vấn theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện hợp đồng đúng thời hạn do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

- Hướng dẫn nhà thầu tư vấn về những nội dung liên quan đến dự án; tạo điều kiện để nhà thầu tư vấn được tiếp cận với công trình, thực địa.

- Cử người có năng lực phù hợp để làm việc với nhà thầu tư vấn.

- Tạo điều kiện cho nhà thầu tư vấn thực hiện công việc tư vấn xây dựng.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp. Bồi thường thiệt hại cho nhà thầu tư vấn nếu chủ đầu tư cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ theo quy định của hợp đồng.