## Chương V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu

I.1. Khái quát về dự án và gói thầu

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương và tỉnh Lâm Đồng. Đầu tư xây dựng tuyến đường có tổng chiều dài tuyến khoảng 21,59Km:

- Điểm đầu: Tại Km83+000 - QL27 (cuối cầu Krông Nô) thuộc địa phận xã Đam Rông 3 (xã Đạ Rsai, huyện Đam Rông cũ);

- Điểm cuối: Tại Km106+000 - QL27 (giáp chân đèo Chuối) thuộc địa phận xã Đam Rông 2 (xã Phi Liêng huyện Đam Rông cũ).

Gói thầu Lập nhiệm vụ khảo sát, báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu, tài liệu liên quan đến dự án phục vụ công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, bao gồm các công việc:

- Thu thập số liệu cơ bản phục vụ công tác khảo sát.

- Khảo sát địa hình, thủy văn, khảo sát địa chất, nguồn vật liệu; Khảo sát cầu, cống, kiểm định cầu cũ.

- Lập báo cáo khảo sát và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, xác định tổng mức đầu tư dự án

I.2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu

Lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và mang lại hiệu quả kinh tế.

II. Phạm vi công việc

1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày – người cần thiết (nếu có)

- Phạm vi công việc: Thực hiện công việc tư vấn Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 27 đoạn Km83+000 đến Km106+000 theo nội dung đề cương đã được duyệt, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và các quy trình quy phạm chuyên ngành khác về công tác khảo sát, thiết kế, lập dự toán…

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa

phương; trong đó:

+ Ngân sách Trung ương: 869.707 triệu đồng.

+ Ngân sách địa phương: 100.000 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn. Trong đó phải nêu rõ loại công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, loại công việc tính theo lương chuyên gia.

- Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Và các công việc khác theo quy định.

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn

Từ ngày ký kết hợp đồng.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện

Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu

Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí: Theo bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật tại Chương III E-HSMT.

V. Trách nhiệm của bên mời thầu

Bên mời thầu sẽ cung cấp những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ của mình.