# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

- Dự án:

- Tên dự án: Trạm biến áp 500kV Tây Ninh 1 và đường dây đấu nối.

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia.

- Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn của EVNNPT huy động và vốn tự có EVNNPT phân bổ theo kế hoạch.

- Địa điểm xây dựng:

- TBA 500kV Tây Ninh 1: được xây dựng trên khu đất thuộc thuộc xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Đường dây 500 kV đấu nối: Tuyến đường dây đi qua địa phận thuộc xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Đường dây 220 kV đấu nối: Tuyến đi qua địa phận các xã Đôn Thuận, phường Lộc Hưng, phường Gia Lộc thuộc thị xã Trảng Bàng và xã Phước Đông thuộc huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Vị trí trạm biến áp và các đường dây dấu nối 500kV, 220kV đã được UBND tỉnh Tây Ninh thống nhất theo văn bản số 1036/UBND-KT ngày 07/04/2021, văn bản số 1576/UBND-KT ngày 18/05/2022.

- Quy mô xây dựng:

- Phần Trạm biến áp:

Quy mô trạm 500kV dự kiến là 3 MBA 500/220/35kV – 900MVA, giai đoạn năm 2026 lắp 2x900MVA, giai đoạn 2 bổ sung thêm 900MVA khi cần thiết.

- Phía 500kV:

- Sử dụng sơ đồ: Sử dụng sơ đồ 3/2. Số ngăn lộ dự trù là: 14 bao gồm: 06 ngăn đường dây, 03 ngăn máy biến áp, 02 ngăn dự phòng phân đoạn thanh cái, 03 ngăn dự phòng;

- Phạm vi dự án: lắp đặt 02 ngăn đấu nối với máy biến áp, 04 ngăn đường dây (02 ngăn đi Đức Hòa; 02 ngăn đi Chơn Thành).

- Dự phòng đất cho: 01 ngăn MBA, 02 ngăn đi Krong Buk, 03 ngăn đường dây dự phòng, 02 ngăn phân đoạn thanh cái;

- Phía 220kV:

- Sử dụng sơ đồ 2 hệ thống thanh cái, và thanh cái đường vòng và phân đoạn thanh cái với 20 ngăn gồm: 03 ngăn đấu nối với máy biến áp 500/220/35kV; 02 ngăn cho thanh cái đường vòng; 02 ngăn cho máy cắt liên lạc và 12 ngăn cho đường dây (Trảng Bàng 1&2, Tây Ninh 2 1&2; Phước Đông 1&2, Bến Cầu 1&2, 04 lộ dự phòng), 1 vị trí cho 02 ngăn phân đoạn thanh cái.

- Phạm vi dự án: lắp đặt 10 ngăn thiết bị gồm: 02 ngăn đấu nối với máy biến áp 500kV; 01 ngăn cho thanh cái đường vòng; 01 ngăn cho máy cắt liên lạc và 06 ngăn đường dây (Trảng Bàng 1&2, Tây Ninh 2 1&2; Phước Đông 1&2).

- Dự phòng đất cho: 01 ngăn đấu nối với máy biến áp 500/220/35kV; 01 ngăn cho thanh cái đường vòng; 01 ngăn cho máy cắt liên lạc và 06 ngăn cho đường dây (Bến Cầu 1&2, 04 lộ dự phòng), 1 vị trí cho 02 ngăn phân đoạn thanh cái.

- Phía 35kV:

- Đấu nối cáp từ đầu cực 35kV của máy biến áp 500/220/35kV – AT1 qua máy cắt trung thế cấp cho các máy biến áp tự dùng của trạm, có trang bị kháng hạn dòng 35kV 1.5mH, lắp đặt chống sét van 51kV trước MBA tự dùng, trước tổ hợp 35kV của MBA 500kV.

- Phía 22kV:

- Đấu nối cáp từ lưới địa phương qua FCO trung thế cấp cho máy biến áp tự dùng.

- Trạm được xây dựng đồng bộ với hệ thống điều khiển, bảo vệ, thông tin liên lạc và SCADA, PCCC tuân thủ theo các qui phạm, qui định hiện hành.

- Phần đường dây đấu nối:

Theo Quy hoạch VIII, Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh, TBA 500kV Tây Ninh 1 có các đấu nối phía 500kV, 220kV như sau:

- Đấu nối 500kV: Đấu nối transit 4 mạch vào đường dây 500kV Đức Hòa – Chơn Thành;

- Đấu nối 220kV: Đấu nối chuyển tiếp 4 mạch vào đường dây 220kV Trảng Bàng – Tây Ninh và đường dây 2 mạch về TBA 220kV Phước Đông (thuộc dự án khác).

- Mục tiêu dự án:

Dự án Trạm biến áp 500kV Tây Ninh 1 và đường dây đấu nối nhằm mục tiêu:

- Đảm bảo cung cấp điện cho phụ tải và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Tây Ninh và các tỉnh, thành phố lân cận (TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương).

- Giảm tải cho các máy biến áp (MBA) 500/220 kV tại các Trạm biến áp 500 kV Củ Chi, Cầu Bông, Đức Hòa, Chơn Thành hiện hữu/đang xây dựng và các đường dây 220 kV hiện hữu trong khu vực.

- Góp phần đảm bảo tiêu chí N-1, tăng cường ổn định hệ thống điện, nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện cho hệ thống điện Quốc gia và giải tỏa công suất nhà máy điện khu vực miền Trung - Tây Nguyên (thông qua trục đường dây 500 kV Dung Quất - Bình Định - Krong Buk - Tây Ninh 1), nhà máy điện năng lượng tái tạo tại tỉnh Tây Ninh và các tỉnh lân cận.

- Phù hợp với Quy hoạch điện VIII, Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2030, có xét đến năm 2050.

- Giới thiệu gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 17: Khảo sát, lập phương án, dự toán và giám sát thi công rà phá bom mìn vật nổ;

- Giá gói thầu: 85.290.000 đồng (theo Quyết định số 80/QĐ-SPMB ngày 16/01/2026 của SPMB);

- Nguồn vốn: Vốn vay và vốn EVNNPT;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 83 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 04/2026;

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước (LCNT qua mạng), một giai đoạn hai túi hồ sơ;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày;

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không có.

II. Phạm vi công việc:

- Nội dung công việc:

- Khảo sát, lập phương án, dự toán và giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ.

- Yêu cầu khảo sát, lập phương án, dự toán và giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ.

- Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh;

- Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 59/2022/TT-BQP ngày 30 tháng 08 năm 2022 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về RPBMVN - QCVN 01:2012/BQP;

- Thông tư số 195/2019/TT-BQP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ;

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 08 năm 2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Hướng dẫn áp dụng Quy trình kỹ thuật và định mức dự toán dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ ban hành kèm theo Quyết định số 165/2004/QĐ-BQP ngày 13 tháng 12 năm 2004 của Bộ Quốc phòng;

- Thông tư số 121/2021/TT-BQP ngày 20/9/2021 về việc Ban hành Quy trình kỹ thuật điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ;

- Thông tư số 123/2021/TT-BQP ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn xác định định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ (RPBMVN);

- Quyết định phê duyệt số 170/QĐ-HĐTV ngày 18/09/2024 của EVNNPT về việc phê duyệt Dự án Trạm biến áp 500 kV Tây Ninh 1 và đường dây đấu nối;

- Quyết định số Quyết định số 730/QĐ-EVNNPT ngày 10/05/2024 của SPMB về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 và 3 cho Dự án;

- Tờ trình số 9819/TTr-SPMB ngày 08/11/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Trạm biến áp 500 kV Tây Ninh 1 và đường dây đấu nối;

- Văn bản số 1702/BCH-TM ngày 13/05/2021 của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh về việc tình hình bom mìn còn sót lại tại vị trí xây dựng Trạm biến áp 500kV Tây Ninh 1 và đường dây đấu nối;

- Điều tra, khảo sát phục vụ lập Phương án kỹ thuật thi công và dự toán RPBMVN:

2.1. Mục đích:

- Xác định đúng phạm vi cần rà phá, mật độ phát quang, mật độ tín hiệu trên cạn ứng với từng độ sâu; tình hình ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh; tình hình địa hình, địa chất, thuỷ văn, dân cư địa phương… phục vụ công tác lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán dò tìm xử lý bom, mìn, vật nổ cho Dự án.

2.2. Yêu cầu:

- Xác định đúng phạm vi, mật độ phát quang, mật độ tín hiệu trên cạn cho các độ sâu, cấp đất, tình hình ô nhiễm bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, tình hình dân cư địa phương…

- Bảo đảm an toàn tuyệt đối về bom mìn, vật nổ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ dò tìm và xử lý bom mìn, vật nổ cho người và các phương tiện thi công, dân cư và các công trình xung quanh, phương tiện qua lại trên mặt bằng của dự án.

- Không được gây tiếng nổ trong khu vực khảo sát. Việc phát hiện, dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ phải tiến hành theo đúng Quy trình kỹ thuật dò tìm, xử lý bom mìn vật nổ theo Thông tư Số 121/2021/TT-BQP ngày 20/9/2021 Bộ Quốc phòng, không được phá huỷ bom mìn tại chỗ khi chưa có lệnh của cấp trên.

- Bảo đảm tốt mối quan hệ hiệp đồng với các cơ quan chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang địa phương trên địa bàn thi công khảo sát.

- Chuẩn bị đầy đủ lực lượng và phương tiện, khí tài, trang bị để thực hiện nhiệm vụ.

2.3. Nhiệm vụ:

- Thực hiện theo đúng quy định, quy trình RPBMVN của Bộ Quốc phòng, đảm bảo tính trung thực, chính xác và tuyệt đối an toàn.

2.4. Các bước tiến hành khảo sát:

- Thực hiện theo đúng Quy trình kỹ thuật điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ theo Thông tư Số 121/2021/TT-BQP ngày 20/9/2021:

- Điều tra thu thập các tài liệu hồ sơ lưu trữ, qua chính quyền và lực lượng vũ trang quản lý địa bàn, qua nhân dân địa phương về đặc điểm tình hình bom mìn, vật nổ như: việc bố trí, thủ đoạn bố trí, mức độ đánh phá, chủng loại, tính chất bom mìn, vật nổ mà các lực lượng (cả ta và địch) đã sử dụng trong khu vực sẽ thi công rà phá bom mìn, vật nổ.

- Từ hồ sơ, tài liệu được cung cấp hoặc giao nhận trên thực địa, tiến hành đóng một số cọc mốc bằng bê tông cốt thép đánh dấu ranh giới. Vẽ sơ đồ khu vực.

- Tiến hành khảo sát tại thực địa:

- Khảo sát xác định mật độ tín hiệu toàn khu vực bằng cách tiến hành dò tìm xử lý bom, mìn, vật nổ theo đúng các bước của quy trình tại một số vị trí, ô khảo sát có kích thước (20x20)m hoặc (25x25)m mang tính chất đại diện cho từng loại địa hình với tổng diện tích các điểm khảo sát phải chiếm hơn 1% tổng diện tích toàn bộ khu vực cần dò tìm xử lý bom, mìn, vật nổ.

- Khảo sát xác định cấp rừng, địa hình, cấp đất, độ nhiễm từ của đất, thời tiết, khí hậu, thủy văn; tình hình an ninh- chính trị, tình hình dân cư khu vực, tìm vị trí trú quân làm nhiệm vụ….

* Trình tự các bước khảo sát rà phá bom mìn, vật nổ trên cạn:

- Khoanh khu vực khảo sát rà phá bom mìn, vật nổ.

- Chuẩn bị mặt bằng.

- Dò tìm bằng máy dò mìn đến độ sâu 30 cm.

- Đào kiểm tra, xử lý tín hiệu đến độ sâu 30 cm.

- Dò tìm bằng máy dò bom ở độ sâu từ 0,3 m đến 3 m.

- Dò tìm bằng máy dò bom ở độ sâu từ 0,3 m đến 5 m.

- Đào đất kiểm tra, xử lý tín hiệu đến độ sâu 3 m.

- Đào đất kiểm tra, xử lý tín hiệu đến độ sâu 5 m.

- Hoàn trả mặt bằng thi công.

2.5. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Dự kiến 05 ngày (sử dụng 01 đội khảo sát), bắt đầu từ ngày Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng công trường.

- Địa điểm: tỉnh Tây Ninh.

2.6. Diện tích khảo sát:

- Diện tích thực hiện điều tra, khảo sát vào khoảng >1% tổng diện tích thi công RPBMVN, mỗi ô khảo sát có kích thước: 20m x 20m = 400m2.

- Lập dự toán, phương án kỹ thuật thi công rà phá bom mìn, vật nổ:

3.1. Nhiệm vụ:

- Mục đích: Lập dự toán, phương án kỹ thuật thi công Dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công xây dựng Dự án và sử dụng công trình lâu dài sau này.

- Phạm vi, độ sâu rà phá bom mìn:

- Phạm vi: Theo bản vẽ giải phóng mặt bằng của dự án do chủ đầu tư cung cấp cộng hành lang an toàn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

- Độ sâu: Thi công RPBMVN đến độ sâu 0,3m; 3,0m; 5,0m tính từ mặt đất tự nhiên trở xuống (Chi tiết theo nội dung được cấp thẩm quyền phê duyệt)

3.2. Yêu cầu thi công:

- Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thi công dò tìm và xử lý bom mìn, vật nổ cho người và các phương tiện thi công, dân cư và các công trình xung quanh, phương tiện qua lại trên mặt bằng của công trình;

- Khi thi công trong khu vực dân cư, tuyệt đối không được gây tiếng nổ. Việc xử lý bom mìn, vật nổ phải tiến hành theo quy trình kỹ thuật, theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, không được phá huỷ bom mìn tại chỗ;

- Dọn sạch bom mìn trong phạm vi được giao, bảo đảm an toàn cho thi công xây dựng và khai thác sử dụng công trình lâu dài sau này;

- Tập trung lực lượng phương tiện triển khai đồng loạt trên toàn bộ mặt bằng. Thi công nhanh, hoàn thành việc dọn sạch bom mìn, vật nổ kịp thời giải phóng mặt bằng cho các đơn vị xây lắp triển khai khởi công xây dựng công trình theo tiến độ yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Bảo đảm tốt mối quan hệ hiệp đồng với các cơ quan chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang địa phương trên địa bàn thi công.

3.3. Khối lượng thi công:

- Khối lượng RPBMVN sau đây là khối lượng khái toán, khối lượng chính xác sẽ được cơ quan thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

| TT | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dọn mặt bằng thi công tương đương rừng loại 1 | ha | 7,37 |  |
| 2 | Dò tìm trên cạn đến độ sâu 0,3 m. Bãi loại 1 | ha | 14,74 |  |
| 3 | Đào xử lý tín hiệu trên cạn độ sâu 0,3m. Đất cấp 1 | TH | 1400,00 |  |
| 4 | Dò tìm trên cạn, độ sâu từ 0,3m đến 3m | ha | 14,74 |  |
| 5 | Đào xử lý đến độ sâu 3m. Đất cấp 2 | m3 | 168,58 |  |

- Nhiệm vụ giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ:

- Kiểm tra sự phù hợp về thiết bị thi công và nhân lực của nhà thầu thi công rà phá bom mìn, vật nổ so với hồ sơ dự thầu.

- Kiểm tra chất lượng các công việc thi công rà phá bom mìn, vật nổ từng bộ phận, giai đoạn thi công rà phá bom mìn, vật nổ từng hạng mục công trình để thực hiện nghiệm thu theo quy định. Tổ chức kiểm tra xác xuất công việc thi công rà phá bom mìn, vật nổ khi cần thiết.

- Công tác giám sát thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày, trong đó:

- Đối với công tác tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán RPBM 30 ngày (không kể thời gian cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án kỹ thuật thi công - dự toán).

- Đối với công tác giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ: phù hợp với tiến độ của gói thầu thi công RPBM.

Thời gian thực hiện hợp đồng: tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

- Báo cáo và thời gian thực hiện:

Nhà thầu phải nộp báo cáo theo đúng quy định hiện hành và tiến độ hợp đồng.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, nhà thầu có nghĩa vụ cung cấp cho Bên A các hồ sơ, tài liệu dưới dạng hồ sơ điện tử (scan thành file pdf) kèm theo bộ hồ sơ giấy như sau:

- Hồ sơ thầu.

- Hồ sơ trình thẩm định khảo sát lập phương án, dự toán thi công rà phá bom mìn, vật nổ cho dự án.

- Thông báo kết quả thẩm định khảo sát lập phương án, dự toán, thi công rà phá bom mìn vật nổ (kèm hồ sơ hiệu chỉnh theo thông báo thẩm định).

- Biên bản thương thảo dự thảo hợp đồng cho gói thầu.

- Hợp đồng đã ký cho gói thầu.

- Hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán và thanh lý hợp đồng.

- Các tài liệu khác (nếu có).

- Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

- Nhà thầu đề xuất nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí theo yêu cầu tại Chương III của HSMT.

- Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Cung cấp hồ sơ thiết kế và tài liệu liên quan khác (nếu có) cho nhà thầu thực hiện công tác lập phương án kỹ thuật thi công - dự toán.

- Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Giám sát, kiểm tra nhà thầu thực hiện dịch vụ.

- Tổ chức kiểm tra thẩm tra, nghiệm thu, thanh toán chi phí tư vấn đầy đủ, kịp thời.