Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về dự án, gói thầu

1. Giới thiệu về dự án:

1.1. Tên công trình: Đường đi khu sản xuất bản Thẩm Hé - Háng Dơ, xã Mường Lạn.

1.2. Địa điểm xây dựng: bản Thẳm Phẩng xã Mường Lạn, tỉnh Điện Biên.

1.3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Mường Lạn.

1.4. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Mường Lạn.

1.15. Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổ chức thẩm tra báo  cáo kinh tế kỹ thuật

1.5.1. Nhà thầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật

- Công ty TNHH TV&ĐTXD An Phúc Mường Ảng.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5600332398 do Sở Kế hoạch  đầu tư Tỉnh Điện Biên cấp lần đầu ngày 20 tháng 07 năm 2020 có các kỹ sư đủ  điều kiện năng lực thiết kế.

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số DIB-00052356 được cấp  theo Quyết định số: 335/QĐ-SXD ngày 11/03/2021.

1.5.2. Nhà thầu thẩm tra báo cáo KT-KT:

- Công ty TNHH Thiên Ân Điện Biên.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5600331309 do Sở Kế hoạch và  đầu tư tỉnh Điện Biên cấp lần đầu ngày 17/4/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 1  ngày 07/2/2023, có các kỹ sư đủ điều kiện năng lực thẩm tra.

1.6. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính

- Nhóm dự án: Nhóm C.

- Loại, cấp công trình chính: Công trình giao thông; Cấp IV.

1.7. Mục tiêu đầu tư:

Sửa chữa, nâng cấp xây dựng cơ sở hạ tầng tạo điều kiện phát triển kinh tế  xã hội, giao lưu văn hóa - xã hội của đồng bào các dân tộc sinh sống tại khu vực  các bản Thẩm Phẩng xã Mường Lạn, góp phần xóa đói giảm nghèo.

1.8. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn D châm trước, theo  tiêu chuẩn TCVN 10380:2014 và Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày  25/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải;

Các chỉ số kỹ thuật chủ yếu:

+ Tổng chiều dài tuyến: L = 4000 m;

+ Tốc độ tính toán Vtt = 10 Km/h;

+ Bề rộng mặt Bm = 3,0 m;

+ Bề rộng nền Bn = 4,0 m;

+ Bán kính tối thiểu Rmin = 10 m, không mở rộng

+ Độ dốc dọc tối đa: imax = 15 %, Châm trước 17%.

+ Độ dốc ngang mặt đường imặt = 3%; độ dốc lề đường ilề = 5%;

+ Mái đào nền mái phụ thuộc vào địa chất thay đổi từ 1: 0,75 đến 1: 0,5;  Mái đắp nền 1/1,5.

+ Lớp đất đầm chặt K95

- Nền đường sau khi bóc lớp tầng phủ đất C2, được đắp đến độ chặt  K=0,95.

- Công trình trên tuyến:

+ Rãnh chịu lực qua đường tại cọc 2 L=10m rãnh chữ nhật 40x60. Kết cấu  BTXM M250# thành đáy rãnh dày 15cm tấm đan có cốt thép 2 lớp dày 15cm.

+ Cống bản B=0,75 tại cọc P6; TD12; 20; TD23; P27; 52; 66; TC40; 78;  P54; 122; 134; P67, L=4,5m. Kết cấu BTXM M200# thành đáy rãnh dày 30cm  tấm đan có cốt thép 2 lớp dày 18cm.

1.9. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn

- TCVN 10380:2014 Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế.

- TCVN 4054-2005 Đường ôtô - Yêu cầu thiết kế.

- TCVN 11414-3:2016 Mặt đường bê tông xi măng - Vật liệu chèn khe  giãn dạng tấm.

- TCCS 39 : 2022/TCĐBVN - Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông  thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông.

- TCCS 40 : 2022/TCĐBVN - Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông  xi măng trong xây dựng công trình giao thông.

- TCVN 8859:2011 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô  tô – Vật liệu, thi công và nghiệm thu. - TCVN 9436:2012 Nền đường ô tô - thi  công và nghiệm thu.

- TCVN 5573:2011 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép.

- TCVN 7570:2006 Yêu cầu kỹ thuật cốt liệu cho bê tông và vữa.

- Thiết kế điển hình cống tròn BTCT 533-01-01; 533-01-02

- Thiết kế điển hình cống dốc 83-02X.

- Thiết kế điển hình cống bản 69-34X.

- Thiết kế điển hình tường chắn đất bê tông và đá xây 86-06X.

- QCVN 41:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu  đường bộ.

Một số tiêu chuẩn khác có liên quan.

1.10. Tổng mức đầu tư: 5.850.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ tám trăm  năm mươi triệu đồng chẵn./.).

1.11. Tiến độ, thời gian thực hiện dự án: năm 2026 - 2027.

1.12. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp  khác năm 2026 và các năm tiếp theo.

1.13. Hình thức quản lý dự án: Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án.

2. Giới thiệu về gói thầu:

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng.

- Giá gói thầu/Dự toán gói thầu: 4.908.623.048 đồng.

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác năm 2026 và các năm tiếp theo.

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng; Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

- Tuỳ chọn mua thêm: Không.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

Hoàn thành công trình trong vòng 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Hồ sơ mời thầu có đính kèm Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã phê duyệt, trong đó có các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật và các thuyết minh khác có liên quan kèm theo để nhà thầu làm cơ sở lập E-Hồ sơ dự thầu.

IV. Các bản vẽ: Có, file đính kèm