Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Tiêu chuẩn đánh giá cụ thể như sau:
1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1 Đối với các vật liệu chính: Thép tấm, thép hình, Sơn, bột từ (có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc cung cấp đáp ứng yêu cầu).
	Có cam kết cung cấp của đơn vị cung cấp hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp
	Đạt

	
	Không có cam kết của đơn vị cung cấp và không có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp
	Không đạt

	Kết luận
	Các Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt,
	Đạt

	
	Có tiêu chuẩn chi tiêt được xác định là không đạt
	Không đạt


2. Giải pháp kỹ thuật:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1. Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng bộ phận
	Có sơ đồ và thuyết minh phù hợp
	Đạt

	
	Không có sơ đồ hoặc thuyết minh không phù hợp
	Không đạt

	2.2 Tổ chức mặt bằng sản xuất: Xưởng sản xuất, gia công kết cấu thép và mặt bằng lắp dựng thử 03 bộ cầu dàn Benley
	Có xưởng sản xuất phục vụ sản xuất kết cấu thép và có mặt bằng lắp dựng thử 03 bộ cầu dàn benley 30m. Có tài liệu chứng minh.
	Đạt

	
	Không có xưởng sản xuất kết cấu thép, không có mặt bằng lắp dựng thử 03 bộ cầu dàn benley 30m hoặc kê khai có nhưng không có tài liệu chứng minh
	Không đạt

	2.3. Giải pháp thi công  tổng thể các hạng mục
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	Kết luận
	Các Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt,
	Đạt

	
	Có tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt


3. Biện pháp tổ chức thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	- Mô tả biện pháp, công nghệ thi công các hạng mục: Chế tạo cầu dàn Benley; phun cát làm sạch bề mặt; sơn chống gỉ; lắp dựng; đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thực hiện theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật (có bản vẽ tổ chức thi công và thống kê các bước thi công đối với các hạng mục).
	- Có đề xuất biện pháp, công nghệ thi công tuân thủ đúng quy trình thi công, nghiệm thu hiện hành.

	Đạt

	
	- Không có hoặc có đề xuất biện pháp, công nghệ thi công nhưng không tuân thủ đúng quy trình thi công, nghiệm thu hiện hành.

	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


4. Tiến độ thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 120 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng.
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 120 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng.
	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 120 ngày.                      
	Không đạt

	4.2. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT
	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Đạt

	
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	Kết luận
	Các Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt,
	Đạt

	
	Có tiêu chuẩn chi tiêt được xác định là không đạt
	Không đạt


5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong từng công đoạn thi công chế tạo (sản xuất, hàn, tẩy gỉ, sơn,…).
	Nêu chi tiết biện pháp quản lý thi công của từng công đoạn tuân thủ đúng quy trình, quy phạm hiện hành (nêu rõ quá trình thi công, nghiệm thu của từng loại).
	Đạt

	
	Không nêu chi tiết biện pháp quản lý thi công từng công đoạn hoặc có nêu nhưng không tuân thủ đúng quy trình, quy phạm hiện hành (không nêu rõ quá trình thi công, nghiệm thu của từng loại).
	Không đạt

	5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công chế tạo.
	Có biện pháp đảm bảo quản lý chất lượng vật liệu đầu vào đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy phạm hiện hành.
	Đạt

	
	Không có biện pháp đảm bảo quản lý chất lượng vật liệu đầu vào đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy phạm hiện hành.
	Không đạt

	Kết luận
	Các Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt,
	Đạt

	
	Có tiêu chuẩn chi tiêt được xác định là không đạt
	Không đạt


6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1. An toàn lao động
	

	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện an toàn lao động khi triển khai thi công từng hạng mục.
	Đạt

	
	Không có biện an toàn lao động khi triển khai thi công từng hạng mục.
	Không đạt

	6.2. Phòng cháy, chữa cháy 
	

	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện phòng cháy, chữa cháy chi tiết khi triển khai thi công từng hạng mục.
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy chi tiết khi triển khai thi công từng hạng mục.
	Không đạt

	6.3. Vệ sinh môi trường
	
	

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, giảm tiếng ồn, bụi trong quá trình thi công khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp chi tiết bảo đảm vệ sinh môi trường, giảm tiếng ồn trong quá trình triển khai thi công công trình.
	Đạt

	
	Không có chi tiết biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, tiếng ồn trong quá trình triển khai thi công trình.
	Không đạt

	Kết luận
	Các Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt,
	Đạt

	
	Có tiêu chuẩn chi tiêt được xác định là không đạt
	Không đạt


7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	7.1. Bảo hành
	

	Thời gian bảo hành 12 tháng.
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. 
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.
	Không đạt

	7.2. Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu.
	

	Từ 01/01/2023 đến nay: Nhà thầu không bị kết luận vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.  (Đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu này
	Nhà thầu có cam kết không bị kết luận vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
	Đạt

	
	Đối với nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu nêu trên trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi này. Trường hợp nhà thầu liên danh, thành viên liên danh có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP như nêu trên phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị bảo đảm dự thầu tương ứng với tỷ lệ giá trị công việc thành viên đó đảm nhận trong liên danh trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện hành vi này.
	Chấp nhận được

	
	Nhà thầu không có đầy đủ cam kết hoặc cam kết không đúng sự thật hoặc nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại khoản tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mà không thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần (hoặc có nhưng nhỏ hơn 03 lần) giá trị yêu cầu trong E- HSMT trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi này. 
	Không đạt

	Kết luận
	Các Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt hoặc chấp nhận được
	Đạt

	
	Có tiêu chuẩn chi tiêt được xác định là không đạt
	Không đạt


E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

