Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu: Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông nội đồng trên địa bàn xã Nam Thanh Miện
2. Quy mô và giải pháp kỹ thuật chủ yếu: 

1. Phạm vi và quy mô đầu tư xây dựng: 

- Phạm vi: 

Công trình Sữa chữa, duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông nội đồng trên địa bàn xã Nam Thanh Miện bao gồm các hạng mục các tuyến đường nội đồng và cống ngang dưới đường thuộc xã Nam Thanh Miện.

- Quy mô: 

+ Tuyến số 1 : Tuyến từ đường trục Đông -Tây ra cánh đồng thôn Phương Khê .

+ Tuyến số 2 : Tuyến từ cầu Làn Huy đến nhà ông Đảm, thôn Triều Dương. 

+ Tuyến số 3 : Tuyến từ đồng Dộc đến máng Hội Yên, thôn Đan Giáp. 

+ Tuyến số 4 : Tuyến từ nhà ông Huy đến vườn ông Bình, thôn Đoàn Kết.

+ Tuyến số 5 : Tuyến từ đường huyện Cao Thắng – Tiền Phong cũ đến cống chữ Đinh, thôn Thống Nhất. 

+ Cống dưới đường

2. Giải pháp thiết kế:

2.1. Tuyến đường số 1:

a. Mặt đường thiết kế nhánh 1 rộng 4,0m, nhánh 2 rộng 3,5m.

b. Kết cấu nền mặt đường

* Kết cấu phạm vi mặt đường đoạn vuốt dốc vào trục Đông Tây(tính từ dưới lên):

+ Bóc phong hóa dày 20cm.

+ Đào khuôn đường và xới xáo nền đường;

+ Đắp bù nền đường, độ chặt K0,95.

+ Móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 18cm;

* Đắp đất taluy độ chặt yêu cầu K0,90.

* Đắp đất lề độ chặt yêu cầu K0,90.

* Kết cấu phạm vi mặt đường (tính từ dưới lên):

+ Bóc phong hóa dày 20cm.

+ Đào khuôn đường và xới xáo nền đường;

+ Đắp bù nền đường, độ chặt K0,95.

+ Móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 18cm;

+ Rải 01 lớp nilon lót;

+ Mặt đường bê tông M250 đá 2x4 dày 20cm.

* Đắp đất taluy độ chặt yêu cầu K0,90.

* Đắp đất lề độ chặt yêu cầu K0,90.

c. Cống ngang đường

- Phá bỏ cống cũ đã hư hỏng xuống cấp, làm mới cống ngang D800 tại K0+379 của tuyến nhánh 1, làm mới các cống ngang D400 tại K0+013; K0+96,5; K0+183; K0+269,7; của tuyến nhánh 2.

- Móng cống bằng bê tông M200# và ống cống mua sẵn lắp ghép, tường đầu bằng gạch xây vữa M75#, trát vữa M75 dày 1.5cm.   

2.2. Tuyến đường số 2 :

a. Mặt đường thiết kế rộng 3,5m.

b. Kết cấu nền mặt đường

* Kết cấu phạm vi mặt đường (tính từ dưới lên):

+ Bóc phong hóa dày 20cm.

+ Đào khuôn đường và xới xáo nền đường dày;

+ Đắp bù nền đường, độ chặt K0,95.

+ Móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 18cm;

+ Rải 01 lớp nilon lót;

+ Mặt đường bê tông M250 đá 2x4 dày 20cm.

* Đắp đất lề độ chặt yêu cầu K0,90.

2.3. Tuyến đường số 3:

a. Mặt đường thiết kế rộng 3,5m.

b. Kết cấu nền mặt đường

* Kết cấu phạm vi mặt đường mở rộng (tính từ dưới lên):

+ Bóc phong hóa dày 20cm.

+ Đào khuôn đường và xới xáo nền đường;

+ Đắp bù nền đường, độ chặt K0,95.

+ Móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 18cm;

+ Rải 01 lớp nilon lót;

+ Mặt đường bê tông M250 đá 2x4 dày 20cm.

* Kết cấu phạm vi mặt đường trong phạm vi đường bê tông hiện trạng (tính từ dưới lên):

+ Bê tông hiện trạng;

+ Rải 01 lớp nilon lót;

+ Mặt đường bê tông M250 đá 2x4.

* Đắp đất taluy độ chặt yêu cầu K0,90.

* Đắp đất lề độ chặt yêu cầu K0,90.

c. Cống ngang đường

- Phá bỏ cống cũ đã hư hỏng xuống cấp, làm mới các cống ngang D800 tại K0+169;  cống D400 tại K0+73,6; K0+324; K0+412; K0+505,5; K0+598,5.

- Xây mới cống D800 tại cuối tuyến K0+696,3

- Móng cống bằng bê tông M200# và ống cống mua sẵn lắp ghép, tường đầu bằng gạch xây vữa M75#, trát vữa M75 dày 1.5cm.

2.4. Tuyến đường số 4 :

a. Mặt đường thiết kế rộng 3,5m.

b. Kết cấu nền mặt đường

* Kết cấu phạm vi mặt đường mở rộng (tính từ dưới lên):

+ Bóc phong hóa dày 20cm.

+ Đào khuôn đường và xới xáo nền đường;

+ Đắp bù nền đường, độ chặt K0,95.

+ Móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 18cm;

+ Rải 01 lớp nilon lót;

+ Mặt đường bê tông M250 đá 2x4 dày 20cm.

* Kết cấu phạm vi mặt đường trong phạm vi đường bê tông hiện trạng (tính từ dưới lên):

+ Bê tông hiện trạng;

+ Cấp phối đá dăm loại II;

+ Rải 01 lớp nilon lót;

+ Mặt đường bê tông M250 đá 2x4.

* Đắp đất lề độ chặt yêu cầu K0,90.

c. Cống ngang đường

+ Phá bỏ cống cũ đã hư hỏng xuống cấp, làm mới các cống ngang D800 tại K0+492 ; cống D400 tại K0+67,7.

+ Làm mới cống D800 tại K0+179 để nắn tránh mộ

- Móng cống bằng bê tông M200# và ống cống mua sẵn lắp ghép, tường đầu bằng gạch xây vữa M75#, trát vữa M75 dày 1.5cm.

2.5. Tuyến đường số 5 :

a. Mặt đường thiết kế rộng 3,0m.

b. Kết cấu nền mặt đường

* Kết cấu phạm vi mặt đường (tính từ dưới lên):

+ Bóc phong hóa dày 20cm.

+ Đào khuôn đường và xới xáo nền đường;

+ Đắp bù nền đường, độ chặt K0,95.

+ Móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 18cm;

+ Rải 01 lớp nilon lót;

+ Mặt đường bê tông M250 đá 2x4 dày 20cm.

* Đắp đất taluy độ chặt yêu cầu K0,90.

* Đắp đất lề độ chặt yêu cầu K0,90.

* Kết cấu phạm vi mặt đường (đoạn qua đường bê tông hiện trạng): 

+ Mặt đường hiện trạng.

+ Bê tông cốt thép mác 250 dày 10cm;

* Kết cấu phạm vi mặt đường (đoạn qua cầu): 

+ Mặt cầu hiện trạng.

+ Bê tông cốt thép mác 250 bù vênh;

c. Cống ngang đường

- Phá bỏ cống cũ đã hư hỏng xuống cấp, làm mới các cống ngang D400 tại cọc C20.

- Móng cống bằng bê tông M200# và ống cống mua sẵn lắp ghép, tường đầu bằng gạch xây vữa M75#, trát vữa M75 dày 1.5cm.

 (chi tiết theo hồ sơ thiết kế kèm theo E-HSMT)

3. Thời hạn hoàn thành:

- Tổng thời gian hoàn thành công trình 150 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

- Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng:  150 ngày

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

a. Áp dụng toàn bộ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam cho thi công và nghiệm thu công trình; Nếu có tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng vào công trình thì được chỉ định rõ trong hồ sơ thiết kế, Nhà thầu chỉ áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài cho các công việc cụ  thể được chỉ định rõ.

b. Đối với các công tác khác không có quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam sẽ theo yêu cầu hoặc chỉ dẫn cụ thể trong bản vẽ thiết kế (kể cả theo các tiêu chuẩn nước ngoài). Những mục không ghi rõ trong hồ sơ bản vẽ thiết kế thì Nhà thầu có ý kiến bằng văn bản để cơ  quan thiết kế trả lời cụ thể

c. Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thi công công trình do mình đảm nhiệm trước Nhà nước và Chủ đầu tư.

d. Phải thực hiện đầy đủ các nội dung hồ sơ thiết kế đã được cấp thầm quyền phê duyệt.

e. Để đảm bảo kỹ thuật, chất lượng công trình và thống nhất cho việc kiểm tra nghiệm thu, ngoài các  quy định trong quản lý chất lượng, quy chế  giám sát; Chủ đầu tư giới thiệu một  số văn bản, tiêu chuẩn quy định quy trình thi công và nghiệm thu: Nghị định số  06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, Thi công xây dựng công trình. Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công và bảo trì công trình xây dựng.

2. Tiêu chuẩn nghiệm thu liên quan hiện hành của Việt Nam.

	TT
	Số hiệu
	Tên tiêu chuẩn

	1. 
	TCVN 4055:2012
	Công trình xây dựng – Tổ chức thi công

	2. 
	QCVN 18:2014
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong xây dựng

	3. 
	TCVN 4252:2012
	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công

	4. 
	TCVN 5308:1991
	Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

	5. 
	TCVN 9398:2012
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình. Yêu cầu chung

	6. 
	TCVN 4447:2012
	Công tác đất – Thi công và nghiệm thu

	7. 
	TCVN 9115: 2012
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu

	8. 
	TCVN 4085: 2011
	Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu

	9. 
	TCVN 9361:2012
	Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu

	10. 
	TCVN 4314:2022
	Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật

	11. 
	TCVN 4506:2012
	Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật

	12. 
	TCVN 7570:2006
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật.

	13. 
	TCVN 9340:2012
	Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

	14. 
	TCVN 9377-1:2012
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - thi công và nghiệm thu  - Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng

	15. 
	TCVN 9377-2:2012
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng 

	16. 
	TCVN 4453:1995
	Kết cấu bê tông và bê tông toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu (trừ mục 6.8 được thay thế bởi TCVNXD 305:2004)

	17. 
	TCVN 8828: 2011
	Bê tông – Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên

	18. 
	TCVN 4086:1985
	An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung.

	19. 
	TCVN 9394:2012
	Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu.

	20. 
	TCVN 9159:2012
	Công trình thủy lợi - Khớp nối biến dạng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu.

	21. 
	TCVN 8301:2009
	Công trình thủy lợi - Máy đóng mở kiểu vít - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao

	22. 
	TCVN 8790:2011
	Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu

	23. 
	TCVN 9276:2012
	Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công.

	24. 
	TCVN 5639:1991
	Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong – nguyên tắc cơ bản

	25. 
	TCVN 13567:2022
	Lớp mặt đường bê tông hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu 

	26. 
	TCVN 8859:2011
	Lớp móng CPĐD trong kết cấu áo đường ô tô – Vật liệu thi công và nghiệm thu

	27. 
	Và một số Quy trình, quy phạm khác có liên quan


- Toàn bộ các phần công tác thi công công trình mà nhà thầu hoàn thành trên công trường sẽ được thực hiện nghiệm thu theo quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng hiện hành.

- Thủ tục nghiệm thu sẽ được tiến hành đối với vật liệu, thiết bị, công tác xây dựng lắp đặt, kích thước và dung sai kích thước, công tác hoàn thiện.

- Nhà thầu phải hoàn thành hồ sơ nghiệm thu bao gồm cả chứng chỉ chứa đựng các yêu cầu nêu trên và theo điều kiện cụ thể của công trình.

- Nhà thầu phải hoàn thành bản vẽ hoàn công tất cả các phần việc của hạng mục công trình xây dựng.

- Biên bản nghiệm thu cuối cùng sẽ được cấp cho nhà thầu sau khi toàn bộ công việc của hạng mục công trình đã hoàn thành thoả mãn các điều kiện thử nghiệm bàn giao.


- Khi nhận hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải nghiên cứu và hiểu tường tận, đầy đủ toàn bộ nội dung công tác và các điều kiện cụ thể của từng công việc.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

a. Tổ chức kỹ thuật thi công:


- Nhà thầu phải tổ chức thi công công trình, các hạng mục công trình theo đúng các quy định trong Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, Thi công xây dựng công trình. Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công và bảo trì công trình xây dựng và theo đúng các quy định trong quy trình, quy phạm thi công, nghiệm thu đã nêu trên.


- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các Quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.


- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành công trình.

`
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc Thi công xây dựng công trình. Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công công trình kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.


- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất cứ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.


- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật đưa vào thi công công trình.


- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.


- Cung cấp cán bộ chủ chốt, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề có đủ kinh nghiệm và năng lực, đủ số lượng đáp ứng yêu cầu thi công công trình.


- Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên nào của nhà thầu mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi vi phạm hoặc không có khả năng, năng lực thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu nhà thầu phải thay thế bằng người khác có trình độ tương đương hoặc cao hơn.


- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong thời gian thi công và thời gian bảo hành công trình.


- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng những phương tiện nhanh nhất sẵn có.


- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi đưa công trình vào sử dụng, nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.


- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn thành công trình theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.


b. Giám sát thi công:


- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác thi công của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật thi công trong công tác trên.


- Toàn bộ vật liệu, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có biên bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp thuận phải chuyển khỏi công trường.


- Các phần bị che khuất của công trình trước khi lấp đất phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không theo quy định trên thì mọi tổn thất do phục hồi công trình sẽ do nhà thầu chịu.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

3.1. Yêu cầu vật tư xây dựng:

Nhà thầu cung cấp đầy đủ thông tin cho các nội dung sau: 

	STT
	Tên vật tư, vật liệu
	Yêu cầu kỹ thuật
	Chủng loại khuyến nghị sử dụng
	Nguồn gốc xuât xứ


	1. 
	Cấp phối đá dăm 0,075-50mm
	đảm bảo đúng tiêu chuẩn TCVN 7570:2006, TCVN 7572:2006
	Hà Nam hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	2. 
	Cát đen các loại
	đảm bảo đúng tiêu chuẩn TCVN 7570:2006, TCVN 7572:2006
	Sông Hồng hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	3. 
	Cát vàng các loại
	đảm bảo đúng tiêu chuẩn TCVN 7570:2006, TCVN 7572:2006
	Sông Lô hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	4. 
	Cọc tre L ≤2,5m
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN hiện
hành
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	5. 
	Đá dăm các loại
	đảm bảo đúng tiêu chuẩn TCVN 7570:2006, TCVN 7572:2006
	Hà Nam hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	6. 
	Gạch đặc bê tông M10, KT6,5 x 10,5 x 22cm
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng Yêu cầu (Cường độ nén đạt 7,5N/mm2, Cường độ uốn đạt 1,8N/mm2)
	Gạch đạt tiêu chuẩn TK
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	7. 
	Đất đồi
	đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn TCVN hiện hành
	Mua tại đơn vị có năng lực, pháp lý (có giấy phép khai thác mỏ còn hiệu lực tối thiểu 05 tháng kể từ thời điểm đóng thầu)
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	8. 
	Ống bê tông đúc sẵn các loại
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN hiện
hành
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	9. 
	Xi măng PCB 30, PCB 40
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN hiện
hành
	Chinfon hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết liên quan khác (nếu có)

	10. 
	Các loại vật tư khác
	Nhà thầu căn cứ  theo hồ sơ thiết kế để đề xuất cho phù hợp


4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

Trình tự thi công phải tuần tự, hợp lý, theo đúng yêu cầu công nghệ thi công, bao gồm tất cả các công việc trong bảng tiên lượng mời thầu.


Trình tự thi công phải đảm bảo tính hợp lý của mặt bằng thi công tổng thể, không bị chồng chéo công việc, vướng mặt bằng trong khi thi công
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

Công trình sau khi thi công phải được bảo dưỡng theo đúng các quy định trong quy trình thi công và nghiệm thu nêu trong Mục 1 Chương này.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

Nhà thầu thực hiện các yêu cầu về an toàn cháy nổ - PCCC theo tiêu chuẩn TCVN 3890:2021.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Nhà thầu phải có biện pháp và chịu trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường cả trong khu vực thi công và trên đường vận chuyển vật tư và vật liệu. Mọi chi phí phục vụ cho việc đảm bảo vệ sinh môi trường do Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm.

8. Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu thực hiện các biện pháp về an toàn trong xây dựng  theo QCVN 18:2021/BXD.

Mọi vấn đề vi phạm về an toàn lao động trên công trình do Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Nhà thầu có kế hoạch huy động nhân lực, thiết bị phục vụ thi công trên cơ sở đảm bảo đầy đủ về số lượng, chất lượng và chủng loại để thi công công trình theo đúng thời gian thi công đã được phê duyệt đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm công việc.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

Biện pháp thi công tổng thể và các hạng mục phải hợp lý, khả thi dễ làm, hiệu quả, an toàn và tuân theo đúng tiêu chuẩn, quy trình thi công hiện hành đang được áp dụng, không mâu thuẫn với giải pháp đề xuất trong dự toán dự thầu và phù hợp với tiến độ thi công công trình.


11. Thuế VAT khi lập giá dự thầu.


Thuế VAT trong dự toán dự thầu sẽ được lập là 8%.

12. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

Nhà thầu phải bố trí bộ phận giám sát, kiểm tra chất lượng để đánh giá chất lượng trong suốt quá trình thi công.

Nhà thầu có biện pháp đảm bảo chất lượng khi thi công từng hạng mục công việc, trình bày công tác thí nghiệm phục vụ thi công.
13. Bảng kê hạng mục công việc mời thầu:

Các chủng loại vật tư, thiết bị nêu rõ xuất xứ trong kê hạng mục công việc mời thầu được hiểu là tương đương. Nhà thầu căn cứ vào E-HSMT và các tài liệu trong E-HSMT để đề xuất cho phù hợp

IV. Các bản vẽ

Tập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kèm theo E-HSMT
[image: image1.png]




