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Chương V. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
- Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành toàn bộ hợp đồng là 150 ngày.
Tiến độ chi tiết từng công trình như sau:
	TT
	Hạng mục công việc
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian hoàn thành

	1
	Nâng cao năng lực vận hành, giảm TTĐN lưới điện và giảm số khách hàng điện áp thấp lưới điện khu vực thuộc Đội QLĐLKV Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh năm 2026
	Từ khi hợp đồng có hiệu lực
	150 ngày


- Địa điểm thực hiện dự án: Tại tỉnh Bắc Ninh
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