Phần thứ hai. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

Chương V. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành toàn bộ hợp đồng là 150 ngày.

Tiến độ chi tiết từng công trình như sau:

| TT | Hạng mục công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nâng cao năng lực vận hành, giảm TTĐN lưới điện và giảm số khách hàng điện áp thấp lưới điện khu vực thuộc Đội QLĐLKV Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh năm 2026 | Từ khi hợp đồng có hiệu lực | 150 ngày |

- Địa điểm thực hiện dự án: Tại tỉnh Bắc Ninh