Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU

- Tên dự án: MTĐVB (26-27).

- Địa điểm thực hiện: Khu vực vùng biển Đông Bắc và khu vực vùng biển miền Trung.

- Thời hạn thực hiện gói thầu: 120 ngày. Trong đó dự kiến thời gian sử dụng tàu: 
Đợt 1: Tháng 5-6/2026; Đợt 2: Tháng 6-7/2026.

- Thời hạn thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

2. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:

Nhà thầu cung ứng tàu phục vụ công tác khảo sát khu vực vùng biển Đông Bắc và khu vực vùng biển miền Trung cho Chủ đầu tư theo lịch trình cụ thể như sau:

| STT | Tàu | Số ngày tàu dự kiến | Thời gian dự kiến | Địa điểm nhận và trả tàu | Nội dung thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tàu công suất >150CV | 30 | Tháng 5-6/2026 | Hải Phòng - Hải Phòng | - Vị trí khảo sát: Khu vực vùng biển Đông Bắc (khu vực vùng biển xung quanh các đảo: Vĩnh Thực, Trà Bản, Cô Tô, Thanh Lân, Trần, Quan Lạn, Ngọc Vừng, Cát Bà, Cát Hải, Bạch Long Vỹ). - Nội dung công việc: + Sau khi đoàn công tác lên tàu, di chuyển từ khu vực cảng đón đến vùng biển xung quanh các đảo theo danh sách khảo sát. + Neo đậu tại các vị trí được chỉ định để Đoàn công tác thực hiện việc khảo sát môi trường (đo đạc, lấy mẫu môi trường, thu thập thông tin). + Kết thúc khảo sát tại khu vực, tàu đưa Đoàn công tác về cảng. Kết thúc hành trình. |
| 2 | Tàu công suất >150CV | 25 | Tháng 6-7/2026 | Hải Phòng - Hải Phòng | - Vị trí khảo sát: Khu vực vùng biển miền Trung (khu vực vùng biển xung quanh các đảo: Hòn La, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Cù Lao Xanh, Lý Sơn, Bình Ba, Hòn Tre, Phú Quý). - Nội dung công việc: + Sau khi đoàn công tác lên tàu, di chuyển từ khu vực cảng đón đến vùng biển xung quanh các đảo theo danh sách khảo sát. + Neo đậu tại các vị trí được chỉ định để Đoàn công tác thực hiện việc khảo sát môi trường (đo đạc, lấy mẫu môi trường, thu thập thông tin). + Kết thúc khảo sát tại khu vực, tàu đưa Đoàn công tác về cảng. Kết thúc hành trình. |

### 3. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Tàu công suất >150CV:

### - Công suất tàu: >150CV. Nhà thầu nộp bản scan: Tài liệu chứng minh quyền khai thác/sử dụng của tàu khảo sát; Giấy chứng nhận đăng ký tàu và Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu hoặc tài liệu tương đương.

### - Chiều dài tối thiểu của tàu là 12m, kiểu lái sau, có mặt boong trước đảm bảo không gian làm việcvà vận hành các máy móc thiết bị trên tàu (thiết bị lấy mẫu nước, máy đo chất lượng nước), có đầy đủ các thiết bị phụ trợ (áo phao cá nhân, phao tròn, tủ bảo và các thiết bị phụ trợ khác).

### - Tàu phải đảm bảo có 01 thuyền trưởng, 01 máy trưởng/thợ máy có bằng cấp phù hợp với tàu cung cấp.

### - Thuyền trưởng của tàu có đủ bằng cấp phù hợp với tàu cung cấp.

4. GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

4.1. Giải pháp và phương pháp luận;

4.2.  Kế hoạch công tác.

5. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, NGHIỆM THU SẢN PHẨM

(1) Hoàn thành khối lượng công việc được nêu tại mục 2

(2) Hai bên ký phiếu xác nhận thời gian thuê tàu