Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Tiêu chuẩn đánh giá cụ thể như sau:

| TT | Nội dung đánh giá | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công |  |  |
| 1 | Hiểu biết và biện pháp tổ chức thi công tổng thể gói thầu |  |  |
| 1.1 | Hiểu biết về dự án và gói thầu | Có am hiểu về gói thầu | Đạt |
|  |  | Không am hiểu về gói thầu | Không đạt |
| 1.2 | Trình bày công tác chuẩn bị: Nhân lực, thiết bị, vật liệu, lán trại dùng cho công trình và phòng thí nghiệm hợp chuẩn. | Có biện pháp khả thi | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp khả thi | Không đạt |
| 1.3 | Trình bày biện pháp thi công tổng thể các hạng mục chính của gói thầu (có bản vẽ tổ chức thi công và thống kê các bước thi công đối với các hạng mục: sửa dầm, thay thế khe co giãn, thảm mặt cầu, đường đầu cầu, tổ chức giao thông | Có biện pháp khả thi | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp khả thi | Không đạt |
| 2 | Biện pháp tổ chức thi công chi tiết các hạng mục công trình bao gồm cả công tác đảm bảo giao thông trong quá trình thi công |  |  |
| 2.1 | Giải pháp về công tác chuẩn bị phục vụ thi công | Có giải pháp khả thi | Đạt |
|  |  | Không có giải khả thi | Không đạt |
| 2.2 | Giải pháp thi công sửa dầm, bơm keo, dán sợi cácbon | Có giải pháp khả thi | Đạt |
|  |  | Không có giải pháp khả thi | Không đạt |
| 2.3 | Giải pháp tổ chức thi công Khe co giãn răng lược | Có giải pháp khả thi | Đạt |
|  |  | Không có giải pháp khả thi | Không đạt |
| 2.5 | Giải pháp về phương án tổ chức giao thông và đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công. | Có giải pháp khả thi | Đạt |
|  |  | Không có giải pháp khả thi | Không đạt |
| 3 | Khả năng cung cấp vật tư, vật liệu để thi công công trình |  |  |
| 3.1 | Kê khai rõ về nguồn gốc, xuất xứ các loại vật tư, vật liệu chính: xi măng, sắt thép các loại, khe co giãn răng lược, ống nhựa các loại, sika các loại (731, 732, 752) hoặc tương đường; vải sợi các bon; ... phải phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật. | Có kê khai | Đạt |
|  |  | Không kê khai | Không đạt |
| 3.2 | Có tài liệu chứng minh khả năng cung ứng, cung cấp các loại vật tư, vật liệu chính.(có bản gốc hoặc bản công chứng hoặc bản chứng thực các văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc để chứng minh). | Có thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc | Đạt |
|  |  | Không có thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc | Không đạt |
| II | Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn điện,... |  |  |
| 1 | Giải pháp và biện pháp bảo vệ môi trường: Trình bày các biện pháp cụ thể nhằm hạn chế, giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường xung quanh trong suốt quá trình thi công thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố Hà Nội. Nhà thầu phải cam kết đổ thải phế thải theo quy định. | Có biện pháp rõ ràng | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp rõ ràng | Không đạt |
| 2 | Phòng chống cháy nổ: Các giải pháp cụ thể để phòng chống cháy nổ. | Có giải pháp cụ thể | Đạt |
|  |  | Không có giải pháp cụ thể | Không đạt |
| 3 | An toàn lao động, an toàn về điện: Các giải pháp an toàn cho người, máy móc, thiết bị cụ thể trong quá trình thi công. Nhà thầu phải có cam kết tất cả các cán bộ chủ chốt và công nhân tham gia thi công gói thầu phải được đào tạo về an toàn lao động theo quy định | Có giải pháp cụ thể. Có cam kết của nhà thầu | Đạt |
|  |  | Không có giải pháp cụ thể hoặc không có cam kết của nhà thầu | Không đạt |
| III | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành |  |  |
| 1 | Đề xuất giải pháp bảo hành công trình sau khi đưa vào sử dụng theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước (>= 12 tháng) | Có giải pháp cụ thể | Đạt |
|  |  | Không có giải pháp cụ thể | Không đạt |
| IV | Các biện pháp đảm bảo chất lượng |  |  |
| 1 | Lập hệ thống quản lý chất lượng trong đó quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận tham gia trong các công đoạn thi công gói thầu. | Có hệ thống quản lý chất lượng rõ ràng | Đạt |
|  |  | Không có hệ thống quản lý chất lượng rõ ràng | Không đạt |
| 2 | Thực hiện và kiểm tra các thủ tục liên quan đến vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị, dụng cụ, bảo hộ lao động, an toàn trong quá trình triển khai gói thầu. Nhà thầu phải cam kết vật tư, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. Nhà thầu phải cam kết máy móc, thiết bị trước khi đưa vào thi công được kiểm định hoặc đăng kiểm theo quy định hiện hành, các thiết bị, xe máy trực tiếp tham gia giao thông phải có đầy đủ đăng ký, được đăng kiểm theo đúng quy định hiện hành. | Có biện pháp rõ ràng và có cam kết của nhà thầu | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp rõ ràng hoặc không có cam kết của nhà thầu | Không đạt |
| 3 | Lập và tổ chức thực hiện theo đúng biện pháp thi công, tiến độ thi công được duyệt. Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định. | Có biện pháp rõ ràng | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp rõ ràng | Không đạt |
| 4 | Công tác nghiệm thu, lập bản vẽ hoàn công, nghiệm thu thanh quyết toán và quản lý hồ sơ, tài liệu công trình theo các quy định hiện hành. | Có biện pháp rõ ràng | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp rõ ràng | Không đạt |
| V | Tiến độ thi công |  |  |
| 1 | Thời gian hoàn thành công trình không quá 75 ngày: Tính hợp lý về tiến độ hoàn thành giữa các hạng mục liên quan, phù hợp với phương án kỹ thuật, công nghệ và năng lực máy móc, thiết bị, cung ứng các nguồn vật tư, vật liệu và nhân lực phục vụ thi công. | Có tiến độ thi công phù hợp | Đạt |
|  |  | Không có tiến độ thi công phù hợp | Không đạt |
| 2 | Biểu đồ huy động nhân lực, máy móc và thiết bị phù hợp với tiến độ thi công. | Có biểu đồ | Đạt |
|  |  | Không có biểu đồ | Không đạt |
| 3 | Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công: Đề xuất biện pháp tăng cường vật tư, vật liệu và máy móc, thiết bị, nhân lực khi tiến độ thi công bị chậm trễ. Đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng tiến độ. | Có nêu | Đạt |
|  |  | Không nêu | Không đạt |
| VI | Uy tín của nhà thầu |  |  |
| 1 | Từ năm 2023 đến nay: Nhà thầu không bị kết luận vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. (Đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu này | Nhà thầu có cam kết không bị kết luận vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | ### Đạt |
|  |  | ### Đối với nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu nêu trên trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi này. Trường hợp nhà thầu liên danh, thành viên liên danh có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP như nêu trên phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị bảo đảm dự thầu tương ứng với tỷ lệ giá trị công việc thành viên đó đảm nhận trong liên danh trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện hành vi này. | ### Chấp nhận được |
|  |  | ### Nhà thầu không có đầy đủ cam kết hoặc cam kết không đúng sự thật hoặc nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại khoản tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mà không thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần (hoặc có nhưng nhỏ hơn 03 lần) giá trị yêu cầu trong E- HSMT trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi này. | ### Không đạt |

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.