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[bookmark: _Toc106099919]I. Giới thiệu:
I.1. Mô tả khái quát về dự án:
Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, hệ thống ATGT đoạn Km504+380 - Km548+100 Quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh.
Chủ đầu tư: Khu Quản lý đường bộ II
1. Địa điểm xây dựng: Quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh.
2. Địa điểm khảo sát và diện tích sử dụng đất: 
- Địa điểm khảo sát: Cục bộ trong đoạn Km504+380 - Km548+100 Quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh.
- Diện tích sử dụng đất: Trong phạm vi đất dành cho đường bộ.
3. Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật chính áp dụng của dự án: Theo quy trình, tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.
4. Giải pháp sửa chữa chủ yếu: 
- Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, lề đường;
- Sửa chữa rãnh thoát nước dọc, sửa chữa hoàn thiện hệ thống ATGT;
I.2. Mô tả khái quát về gói thầu:
- Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD công trình
- Hình thức thức lựa chọn nhà thầu/Phương thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng (Một giai đoạn, hai túi hồ sơ);
- Loại hợp đồng: 
+ Khảo sát: Đơn giá cố định; 
+ Lập báo cáo KTKT: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.
- Nguồn vốn: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (Ngân sách nhà nước).
- Căn cứ:
+ Căn cứ Văn bản số 6601/BXD-CĐBVN ngày 06/5/2026 của Bộ Xây dựng về việc chấp thuận bổ sung danh mục chuẩn bị đầu tư cho Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026;
+ Quyết định số 460/QĐ-CĐBVN ngày 07/5/2026 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa bổ sung cho Kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026;
[bookmark: _Hlk229215194]+ Quyết định số 236/QĐ-KQLĐBII ngày 11/5/2026 của Khu QLĐB II về việc Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD công trình: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, hệ thống ATGT đoạn Km504+380 - Km548+100 Quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh.  
I.3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:
Lựa chọn nhà thầu tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện công việc tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KTKT ĐTXD công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, tuân thủ các quy trình, quy phạm và các quy định của pháp luật hiện hành.
[bookmark: _Toc106099920]II. Phạm vi công việc:
1. Thực hiện khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, hệ thống ATGT đoạn Km504+380 - Km548+100 Quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh. 
2. Tiêu chuẩn, quy trình chủ yếu áp dụng cho công tác khảo sát: Theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành có liên quan.
3. Nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Theo nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo KTKT được phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-KQLĐBII ngày 11/5/2026 của Khu Quản lý đường bộ II.
Trong quá trình phát hành E-HSMT, Chủ đầu tư khuyến khích Nhà thầu đi thị sát, kiểm tra hiện trạng công trình để nghiên cứu, lập E-HSDT phù hợp với giải pháp sửa chữa của công trình.
4. Tiến độ thực hiện hợp đồng: 20 ngày. 
5. Khối lượng mời thầu theo Mẫu số 01 Chương IV E-HSMT
6. Thời gian bắt đầu thực hiện: Sau khi ký hợp đồng.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện: 
1. Báo cáo:
[bookmark: _Hlk87698912]- Các tài liệu thu thập và điều tra khảo sát, ảnh chụp, file mềm trên đĩa CD/USB và trên web: photo.google.com; đoạn tuyến, vị trí khảo sát trên bản đồ maps.google.com; các tài liệu kiểm định, máy thiết bị.
- Các hồ sơ khảo sát: Địa hình; địa chất công trình; vật liệu và bãi đổ vật liệu thải; các tài liệu khảo sát các công trình liên quan đến tuyến; hoàn thiện thông tin trong phiếu điều tra.
- Hồ sơ thiết kế Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: 
+ Thuyết minh, tổng hợp khối lượng, bảng tính liên quan, bản vẽ thiết kế.
+ Các nội dung khác của báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng trong đó bao gồm tổng mức đầu tư xây dựng công trình.
2. Thời gian thực hiện: 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu theo quy định Chương III E-HSMT
Đối với nhân sự chủ chốt, trường hợp nhà thầu nhận thấy yêu cầu về nhân sự chủ chốt trong E-HSMT chưa phù hợp với tính đặc thù của gói thầu	 (số lượng, vị trí, trình độ năng lực...), chưa phù hợp với giải pháp, kế hoạch triển khai, kinh nghiệm thực tiễn của nhà thầu thì nhà thầu có thể đề xuất nhân sự khác với yêu cầu của E-HSMT, tuy nhiên, trong giải pháp và phương pháp luận, nhà thầu phải có thuyết minh cụ thể để chứng minh nhân sự do nhà thầu đề xuất có tính hợp lý hơn, phù hợp hơn, mang lại hiệu quả cao hơn. Trong trường hợp này, nhân sự đề xuất của nhà thầu vẫn đáp ứng.
Nhân sự chủ chốt phải kê khai đầy đủ thông tin theo Mẫu số 07 - Chương IV của E-HSMT. Mỗi vị trí nhân sự phải đảm bảo tính sẵn sàng huy động ngay sau khi HĐ được ký kết. Trường hợp thông tin kê khai trong E-HSDT chưa đáp ứng đủ cơ sở để chứng minh tính sẵn sàng thì Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu để bổ sung làm rõ. Trong mọi trường hợp, nếu kê khai không trung thực thì coi là hành vi gian lận và HSDT sẽ bị loại.
Ghi chú:
- Cấp hạng công trình theo quy định Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021.
- Nhà thầu scan hợp đồng lao động; bản chụp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề chuyên môn của các chuyên gia tư vấn; Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của nhân sự đã đảm nhận vị trí tương tự (như văn bản xác nhận của Chủ đầu tư/Ban QLDA; Hợp đồng, tài liệu chứng minh cấp công trình….). 
V. Trách nhiệm của bên mời thầu:
- Cung cấp những tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn.
- Chỉ định cán bộ có đủ năng lực và chuyên môn phù hợp với từng công việc để làm việc với nhà thầu trong suốt quá trình thời gian nhà thầu thực hiện gói thầu.
- Tổ chức lưu trữ các hồ sơ có liên quan.
VI. Một số Trách nhiệm của Nhà thầu:
- Thực hiện công việc tuân thủ theo đúng quy định của Luật Xây dựng và pháp luật có liên quan; đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng của dự án và theo quy định của hợp đồng xây dựng;
- Có trách nhiệm bố trí đủ người có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp để thực hiện tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình theo quy định của hợp đồng xây dựng; cử người có đủ điều kiện năng lực, đúng đề xuất trong HSDT của nhà thầu. Trường hợp huy động nhân sự không đúng đề xuất ban đầu mà không phải lý do bất khả kháng (theo biên bản, văn bản của Chủ đầu tư/Ban QLDA) hoặc công trình do nhân sự đảm nhận bị Chủ đầu tư có văn bản phê bình, cảnh cáo do vi phạm chất lượng, tiến độ thì nhà thầu sẽ bị xem xét đánh giá về tiêu chí uy tín được quy định trong tiêu chuẩn đánh giá HSMT khi tham dự các gói thầu tiếp theo.
