# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

1.1. Giới thiệu về Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

- Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn nước lưu vực sông Tích – Bùi trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Thời gian thực hiện: Năm 2026.

- Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hà Nội

1.2. Giới thiệu về gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn nước lưu vực sông Tích – Bùi.

- Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: II/2026;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 210 ngày.

1.5. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.

Chủ đầu tư tổ chức tuyển chọn nhà thầu tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện Gói thầu số 01: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn nước lưu vực sông Tích – Bùi thuộc nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công: Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn nước lưu vực sông Tích – Bùi trên địa bàn thành phố Hà Nội đảm bảo hiệu quả, khả thi và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

II. Phạm vi công việc:

+ Khảo sát thực địa; thu thập tài liệu từ các dự án điều tra, quy hoạch đã được thực hiện và từ các cơ quan quản lý và đơn vị quản lý khai thác hệ thông công trình thủy lợi

+ Đánh giá thực trạng nguồn nước và dự báo sử dụng nước trong các vụ sản xuất nông nghiệp, có tính đến tình hình khí tượng, thủy văn thực tế, làm cơ sở cho tính toán, phân phối nguồn nước hợp lý, bảo đảm lợi ích cao nhất từ sản xuất nông nghiệp, phòng, tránh rủi ro do hạn hán, thiếu nước, ngập lụt, úng gây ra.

+ Sử dụng bộ mô hình MIKE và các phần mềm ứng dụng khác để tính toán nhu cầu sử dụng nước, cân bằng nước; dự báo nguồn nước cho lưu vực

+ Xây dựng kế hoạch tích trữ, điều hòa, phân phối và sử dụng nước cung cấp cho sản xuất nông nghiệp, xác định cơ cấu cây trồng hợp lý trên cơ sở thứ tự ưu tiên cấp nước cho nước sinh hoạt, nước uống cho gia súc, nuôi trồng thủy sản, tưới cho cây trồng lâu năm có giá trị kinh tế cao.

+ Xây dựng kế hoạch tiêu nước; khuyến cáo vận hành công trình thủy lợi hợp lý, phù hợp với tình hình nguồn nước, mưa, lũ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do ngập lụt, úng gây ra trong vụ Mùa.

+ Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo trong các giai đoạn sản xuất; Lập báo cáo tổng kết nhiệm vụ; Xây dựng bản đồ hạn hán, thiếu nước và bản đồ ngập lụt, úng.

Cụ thể:

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát, thu thập tài liệu | Nhiệm vụ | 01 |  |
| 2 | Tổng hợp, phân tích, xử lý tài liệu | Nhiệm vụ | 01 |  |
| 3 | Dự báo dòng chảy mưa (Thiết lập mới mô hình toán) | Nhiệm vụ | 01 |  |
| 4 | Tính toán cân bằng nước bằng mô hình (Thiết lập mới mô hình toán) | Nhiệm vụ | 01 |  |
| 5 | Tính toán, dự báo bằng mô hình thủy lực (Thiết lập mới mô hình toán) | Nhiệm vụ | 01 |  |
| 6 | Xây dựng kế hoạch sử dụng nước trong thời kỳ cấp nước | Nhiệm vụ | 01 |  |
| 7 | Xây dựng kế hoạch tiêu thoát nước | Nhiệm vụ | 01 |  |
| 8 | Lập bản đồ nền công trình thủy lợi thực hiện lần đầu | Nhiệm vụ | 01 |  |
| 9 | Chi phí di chuyển | Trọn gói | 01 |  |

III. Báo cáo và thời gian thực hiện

- Các sản phẩm giao nộp

Là các bản tin dự báo, cảnh báo và khuyến cáo sử dụng nước và bản tin đánh giá tình hình nguồn nước theo vụ, tháng, tuần, đột xuất về tưới, tiêu nước; Xây dựng bản đồ hạn hán, thiếu nước và bản đồ ngập lụt, úng; Xây dựng báo cáo tổng hợp nhiệm vụ.

2. Thời gian thực hiện:

- Thời gian thực hiện hợp đồng là 210 ngày (kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực), bao gồm cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ.

- Nhà thầu căn cứ vào tiến độ nghiệp vụ để lập tiến độ cụ thể cho từng nội dung công việc, cho các hạng mục thuộc phạm vi gói thầu từ đó lập Tổng tiến độ thực hiện đảm bảo tiến độ nghiệp vụ.

- Trường hợp Nhà thầu gặp khó khăn dẫn đến chậm trễ thời gian thực hiện Hợp đồng thì một bên phải thông báo cho bên kia biết và báo cho Chủ đầu tư, đồng thời nêu rõ lý do cùng thời gian dự tính kéo dài. Sau khi nhận được thông báo kéo dài thời gian của một bên, bên kia sẽ nghiên cứu xem xét việc chấp thuận gia hạn hợp đồng việc kéo dài thời gian thực hiện Hợp đồng;

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Nhà thầu phải đáp ứng kinh nghiệm và nhân sự theo Chương 3 và các yêu cầu khác quy định tại E-HSMT.

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

Chủ đầu tư có trách nhiệm cử cán bộ hỗ trợ và cung cấp những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của gói thầu, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình;

Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc đảm bảo chất lượng, khối lượng và tiến độ của công việc do Nhà thầu Tư vấn thực hiện đồng thời cùng với Nhà thầu xử lý các tình huống cần thiết hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện.