Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

        I. Giới thiệu về công trình
Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ xóm Nhân Hậu đi xóm Bố Đức-Bố Ân, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An với tổng chiều dài  866,31m được thiết kế với quy mô đường GTNT loại B theo tiêu chuẩn TCVN 10380-2014, cụ thể như sau:

1.1. Hướng tuyến và bình diện

- Hướng tuyến cơ bản bám theo đường cũ hiện có, chỉ nắn chỉnh cục bộ một số vị trí để đảm bảo các yếu tố kỹ thuật của tuyến đường, giảm thiểu khối lượng giải phóng mặt bằng và tránh ảnh hưởng các công trình xung quanh, đồng thời khối lượng đào đắp là nhỏ nhất. 

1.2. Thiết kế trắc dọc

- Trên cơ sở các điểm khống chế, thiết kế trắc dọc tuyến thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật, phù hợp điều kiện địa hình khu vực. Căn bản thiết kế bám cao độ tự nhiên để tận dụng tối đa kết cấu đường cũ, hạn chế đào đắp.

1.3. Thiết kế trắc ngang

+ Bề rộng mặt đường: 

Bmặt = 2x2,5m=5,0m;

+ Bề rộng nền đường: 

 B nền  = 5,0m

(Đoạn qua khu dân cư bố trí rãnh dọc bằng BTCT).

+ Dốc ngang mặt đường:                Imặt  = 2%;

+ Ta luy nền đắp: 
1/1,5; 

+ Ta luy nền đào:  1/1;

+ Tần suất thiết kế: Do đoạn tuyến bắt nguồn từ đường cũ, có cao độ đã khống chế không quá cao, nên để phù hợp với hiện trạng hai bên, đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận lợi, chỉ thiết kế tuyến theo cao trình hợp lý.

1.4. Nền đường

-  Đối với nền đắp, đắp bằng đất cấp 3 đảm bảo độ chặt K ≥ 0,95. Đối với nền đào, nền đường không đào, không đắp (nền tự nhiên) trong phạm vi khu vực tác dụng không đảm bảo độ chặt, sức chịu tải và độ ẩm theo yêu cầu thiết kế thì phải xử lý phạm vi không đạt rồi đầm nén lại để đạt yêu cầu 30cm trên cùng đạt K ≥ 0,95;

1.5. Kết cấu áo đường

-
Kết cấu áo đường mới – mở rộng ( KC1):

         + Lớp BTXM M250, đá 1x2, dày 20cm


       + Lớp nilom chống mất nước xi măng

         + Lớp cát tạo phẳng dày 3cm

         + Lớp đá dăm tiêu chuẩn dày 15cm;

-
Kết cấu áo đường cũ – tăng cường ( KC2)-Áp dụng cho các trắc ngang có chênh cao h<35cm: 

         + Lớp BTXM M250, đá 1x2, dày 20cm

         + Lớp bù vênh bằng BTXM M250, đá 1x2



         + Mặt đường cũ.

-
Kết cấu áo đường cũ – tăng cường ( KC3)-Áp dụng cho các trắc ngang có chênh cao h>35cm: 

         + Lớp BTXM M250, đá 1x2, dày 20cm

         + Lớp nilon chống mất nước xi măng

       + Lớp cát tạo phẳng dày 3cm

         + Lớp đá dăm tiêu chuẩn dày 15cm

         + Lớp bù vênh bằng đá dăm tiêu chuẩn



         + Mặt đường cũ.

1.6. Cống bản thoát nước 

- Thiết kế với tải trọng H30-XB80

- Trên tuyến thiết kế mới 11 cống bản khẩu độ: B=0,4m. Kết cấu cống bản: Tấm bản đúc sẵn bằng BTCT mác M250, đá 1x2 dày 18cm; mũ mố mối nối tấm bản và lớp phủ bằng bê tông M250, đá 1x2; thân cống, móng cống bằng bê tông mác M200, đá 1x2.

1.7. Rãnh thoát nước dọc

a. Rãnh thoát nước kích thước B=0,4m

- Rãnh thiết kế phải tuyến và trái tuyến với tổng chiều dài 1.359,69m. Kết cấu thân rãnh bằng BTCT M200, đá 1x2 dày 12cm đổ tại chỗ trên lớp đá dăm đệm dày 10cm; tấm bản bằng BTCT M250, đá 1x2 đúc sẵn dày 15cm tại tim. 

1.8. Các hạng mục khác

- Di dời (thay mới) hệ thống cột điện, đường dây hạ thế 0,4kV 

1.9. Nút giao, đường giao dân sinh

- Đối với đường ngang là đường BTXM: Kết cấu mặt BTXM M250, đá 1x2, chiều dày trung bình 18cm. Diện tích vuốt nối được pick trực tiếp trên mặt bằng.

1.10. Hệ thống an toàn giao thông: 

- Thiết kế đầy đủ hệ thống gờ chắn bánh, biển báo hiệu đường bộ và vạch sơn gờ giảm tốc; kích thước tuân thủ theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

  Và một số chi tiết khác có trong hồ sơ bản vẽ thiết kế và dự toán.

II. Phạm vi công việc của gói thầu:

+ Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn bộ phần chi phí xây dựng.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

+ Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

+ Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý II, năm 2026.
+ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

+ Thời hạn hoàn thành: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng xây lắp có hiệu lực.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu:
Công tác thi công và nghiệm thu từng hạng mục công trình phải thực hiện đúng các quy định của Hồ sơ mời thầu (HSMT), các yêu cầu của Chủ đầu tư và quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, Nhà thầu còn phải tuân thủ các Quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho công trình theo thuyết minh thiết kế, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (BVTC) được phê duyệt. Ngoài ra, nhà thầu phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng thi công và nghiệm thu hiện hành khác.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trong thuyết minh thiết kế  BVTC và các yêu cầu trong hồ sơ thiết kế BVTC được duyệt. Thi công phải đúng theo quy trình, quy phạm kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của Nhà nước Việt Nam.
- Các quy định về thi công nêu ra trong hồ sơ là các quy định chủ yếu khi thi công. Các quy định khác về thi công cần được tuân thủ các quy trình áp dụng cho công trình. Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa các quy định trong hồ sơ và các yêu cầu trong tiêu chuẩn, cần có sự thống nhất giữa các bên liên quan để có biện pháp giải quyết tùy thuộc vào vấn đề cụ thể.
- Tất cả các cấu trúc công trình phải được thi công đúng đường nét, kích thước, cao trình đã chỉ trong bản vẽ. Đồng thời phải tuân thủ yêu cầu mô tả trong quy định kỹ thuật, trong các quy trình kỹ thuật tương ứng.
- Phải tổ chức thi công theo phương án vừa thi công vừa đảm bảo giao thông.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
- Tất cả vật liệu được sử dụng để trở thành bộ phận của công trình  đều phải là vật liệu mới, đã qua thí nghiệm kiểm tra. Trường hợp sử dụng vật liệu cũ phải được chủ đầu tư cho phép đảm bảo đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Các loại vật liệu sử dụng cho công trình có thể thay thế bằng vật liệu khác tương ứng có tính năng kỹ thuật tương đương với yêu cầu của hồ sơ thiết kế khi được Tư vấn giám sát (TVGS) chấp thuận. 
- Nhà thầu phải có tổ chức KCS để tự kiểm tra chất lượng vật liệu, kỹ thuật, sản phẩm công trình theo quy trình, quy phạm và các quy định kỹ thuật chất lượng thi công trong HSMT.
- Chủ đầu tư, giám sát chính hiện trường hay tổ chức, cơ quan giám định Nhà nước được quyền đi kiểm tra, Nhà thầu phải cung cấp hồ sơ kỹ thuật, nhân lực thiết bị máy móc phục vụ cho việc kiểm tra đó theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Nhà thầu phải chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của kỹ sư TVGS.
- Kết quả kiểm tra phải được ghi vào sổ nhật ký thi công, nhật ký công trình. Qua kiểm tra nếu có sự sai phạm nhà thầu phải có biện pháp sửa chữa và báo cáo kết quả sửa chữa.

- Các thí nghiệm do nhà thầu tự làm hoặc theo chương trình kiểm tra nghiệm thu phối hợp theo số lượng quy định trong quy trình thi công, nghiệm thu, thì nhà thầu phải chịu chi phí.
- Các thí nghiệm do Chủ đầu tư, tổ chức giám định Nhà nước yêu cầu thực hiện để kiểm tra xác xuất kiểm tra đối chứng cho thấy chất lượng do nhà thầu thực hiện không đạt yêu cầu thì nhà thầu phải chịu chi phí cho việc thí nghiệm kiểm tra đó.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
Nhà thầu phải ưu tiên bố trí lực lượng để thi công trước các hạng mục sẽ bị ảnh hưởng hoặc không thi công được trong thời tiết mưa, lũ, bảo đảm hoàn thành theo tiến độ ghi trong hợp đồng.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
- Khi thi công những hạng mục công trình sẽ bị che khuất, Nhà thầu tiến hành tự kiểm tra nghiệm thu nội bộ trước đồng thời báo cáo cho kỹ sư TVGS  trước 24 giờ. Trường hợp giai đoạn xây lắp hoặc các công tác xây lắp phần ngầm, phần che khuất chưa được  kỹ sư TVGS nghiệm thu mà nhà thầu tự ý thi công phần tiếp theo thì toàn bộ khối lượng xây lắp đó sẽ không được chấp nhận, nhà thầu phải tháo dỡ, làm lại và chịu mọi phí tổn. Phải có biên bản kiểm tra nghiệm thu chất lượng mới chuyển bước thi công.
- Trường hợp Nhà thầu không báo cáo  kỹ sư TVGS  đến tham dự kiểm tra nghiệm thu công trình ẩn dấu mà tự tiện che lấp thì  kỹ sư TVGS có quyền yêu cầu nhà thầu tháo dỡ phần che lấp để kiểm tra lại. Chi phí này nhà thầu phải chịu cho dù kết quả kiểm tra đó đạt yêu cầu về chất lượng.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có):
Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống cháy nổ tại công trường xây dựng và các công trình liền kề, thực hiện các biện pháp cần tiết nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra cháy nổ trong thi công xây dựng (nếu có).
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Nhà thầu phải thực hiện bảo vệ môi trường theo quy định có liên quan về môi trường.
8. Yêu cầu về an toàn công trình, an toàn giao thông, an toàn lao động:
Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn công trình, an toàn cho người, máy móc, thiết bị, tài sản tại công trường xây dựng và các công trình liền kề, thực hiện các biện pháp cần tiết nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra mất an toàn trong thi công xây dựng (nếu có) theo quy định hiện hành.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
- Bố trí nhân lực và máy móc thiết bị thi công theo yêu cầu của HSMT.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
- Nhà thầu căn cứ vào thiết kế BVTC đã duyệt, căn cứ năng lực thiết bị, nhân lực của mình lập ra phương án tổ chức thi công hợp lý, khả thi nêu cụ thể trong hồ sơ dự thầu (HSDT) làm cơ sở triển khai ngoài hiện trường được TVGS  và Chủ đầu tư chấp thuận.
- Ngoài việc lập tiến độ thi công tổng thể, hàng tháng nhà thầu phải lập kế hoạch thi công phù hợp với tiến độ tổng thể và báo cáo chi tiết cho Chủ đầu tư theo dõi để tránh trường hợp chậm tiến độ.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
- Về tổng quát nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thi công công trình do mình đảm nhận trước Nhà nước và Chủ đầu tư. Việc tham gia giám sát kỹ thuật xây dựng tại hiện trường là kỹ sư TVGS do Chủ đầu tư cử để thực hiện giám sát kỹ thuật xây dựng hiện trường không làm thay đổi trách nhiệm về chất lượng xây dựng công trình của nhà thầu trước Nhà nước và Chủ đầu tư.
- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các nội dung hồ sơ thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuân thủ đầy đủ các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật nêu ra trong các quy trình thi công, nghiệm thu, thí nghiệm hiện hành của Nhà nước.
- Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng thi công công trình, phải có bộ phận chuyên trách công tác quản lý chất lượng gọi tắt là KCS. Nếu nhà thầu thuê đơn vị khác làm công tác thí nghiệm kiểm tra thì phải coi đơn vị đó như là một nhà thầu phụ.

- Nhà thầu phải trang bị đầy đủ thiết bị dụng cụ thử nghiệm, thí nghiệm, kiểm tra chất lượng thi công. Nếu thuê loại dụng cụ thiết bị nào, ở đâu thì phải nêu rõ trong hồ sơ dự thầu ở phần kê khai về máy móc thiết bị.

- KCS của nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, thường xuyên và đúng đắn trung thực công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu. Mọi thí nghiệm và kiểm tra nghiệm thu phải lập biên bản chính xác đầy đủ.
- Nếu KSC hoặc Chủ đầu tư phát hiện chất lượng vật liệu hoặc thi công không đảm bảo yêu cầu thì nhà thầu phải có biện pháp sửa chữa và trình Chủ đầu tư cách giải quyết. Lập biên bản về kết quả sửa chữa (khối lượng, chất lượng công việc đã làm).
- Vật liệu, máy móc dụng cụ thí nghiệm kiểm tra nếu không đảm bảo yêu cầu thì nhà thầu không được sử dụng và không được mang vào phạm vi công trường. Nhà thầu vi phạm chất lượng công trình thì phải sửa chữa đền bù phần hư hại đó và bị phạt hợp đồng.

- Về phòng thí nghiệm hiện trường: Nhà thầu phải bố trí phòng thí nghiệm hiện trường hợp chuẩn để phục vụ công tác thí nghiệm vật liệu và kiểm tra chất lượng thi công công trình. Trường hợp không tự thực hiện được công việc của Phòng thí nghiệm  hiện trường nhà thầu phải thuê đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp lý, năng lực và kinh nghiệm đảm nhận thực hiện công tác này.
12. Các yêu cầu khác:

12.1. Vấn đề tổ chức:
- Nhà thầu sẽ phải lập ra một Ban chỉ huy công trường bao gồm các nhân lực chủ chốt và các nhà quản lý có kinh nghiệm. Việc bổ nhiệm Ban công trường này cũng cần có sự chấp thuận của Chủ đầu tư (hoặc Tư vấn giám sát), nhân sự Ban công trường này trên cơ sở đã được đề xuất tại HSDT và sẽ được tồn tại trong suốt thời gian xây dựng.
- Ban chỉ huy công trường này sẽ đóng tại hiện trường và phải có mặt vào những thời điểm hợp lý, trừ khi có những quy định khác. Những thành viên phù hợp của Ban công trường cũng có thể được yêu cầu có mặt tại hiện trường trong giai đoạn cần thiết để giải quyết những công việc quan trọng.
- Nhân vật Chỉ huy trưởng sẽ phải có mặt trong tất cả các cuộc họp giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu khi có yêu cầu, với điều kiện là ông ta được thông báo trước một cách phù hợp về những cuộc họp đó. Trong vòng một tháng kể từ ngày khởi công, Nhà thầu sẽ phải đệ trình bằng văn bản lên cho Chủ đầu tư về quyền hạn và nghĩa vụ mà ông ta được giao phó trong quá trình thực hiện Gói thầu. Mọi sự thay thế nhân vật này cần có những quyết định đi kèm và cũng cần có sự chấp thuận của Chủ đầu tư và các cấp có thẩm quyền theo quy định.
- Mọi sự chi phí cung cấp cho Ban chỉ huy công trường đã được bao gồm trong giá dự thầu, không được tính toán theo dự toán riêng. 
- Sự kết hợp giữa TVGS và Nhà thầu: Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm xin cấp giấy phép xây dựng công trình, xác định phạm vi công trường, Nhà thầu chỉ được phép tiến hành các công việc trong phạm vi đã được chỉ ra đó. Nhà thầu không được vượt quá phạm vi công trường cho phép, tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, có sự thống nhất của TVGS, Nhà thầu phải lập một danh sách và đạt được sự chấp thuận của các cá nhân sở hữu, thuê đất hoặc cơ quan nhà nước nằm trên phạm vi công trường cho phép nhằm mục đích xây dựng tạm thời phục vụ cho các mục đích ngắn hạn như làm nhà tạm, lán trại ...

12.2. Vấn đề hiện trường:
- Nhà thầu sẽ phải có trách nhiệm, và bằng chi phí của họ, để lấy được các thông tin cần thiết cho việc lập HSMT và cho việc thực thi các vấn đề cần phải giải quyết trong khuôn khổ Gói thầu tham gia. Những thông tin được cung cấp sau đây sẽ chỉ là để dự phòng và chỉ là hướng dẫn chứ không hề giảm nhẹ trách nhiệm của Nhà thầu theo quy định.
- Bất cứ vấn đề nào thuộc về thiệt hại của hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng như những vật kiến trúc khác do hoạt động của Nhà thầu gây ra sẽ được sửa chữa và khôi phục bởi Nhà thầu hay bởi các nhà chức trách có liên quan, mọi chi phí liên quan đều do Nhà thầu chịu và phải đáp ứng nhanh nhất theo yêu cầu.

12.3. Vấn đề cấp nước:
- Chỉ có nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn mới được sử dụng trên công trường thực hiện Gói thầu.
- Nhà thầu sẽ có sự sắp xếp bố trí riêng của mình cho vấn đề cung cấp nước cho sinh hoạt cũng như mọi hoạt động khác của Nhà thầu trên công trường. Không có sự thanh toán thẳng nào từ phía Chủ đầu tư cho việc cung cấp nước, do vậy chi phí này đã được bao gồm trong giá dự thầu của Nhà thầu

- Nhà thầu sẽ phải đảm bảo việc cung cấp nước là có sẵn và liên tục, đầy đủ để đảm bảo công việc được tiến triển liên tục. Tất cả các nguồn nước sử dụng phải đảm bảo theo quy định hiện hành về nước sinh hoạt và sử dụng có mục đích khác nhau.

12.4. Vấn đề cấp điện:
Nhà thầu sẽ phải cung cấp và duy trì việc cấp điện tạm thời cần thiết, đèn chiếu sáng và mọi máy móc đi kèm theo khác trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng bằng ngân sách của mình.

12.5. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật liên quan:
- Ngay sau khi bất cứ một công trình hạ tầng nào được phát hiện trong quá trình đào móng công trình, mặc dù công trình này đã được biết, định vị từ trước đó hay mới phát hiện được khi lộ diện, Nhà thầu ngay lập tức phải thông báo cho TVGS và Chủ đầu tư để thông báo cho nhà chức trách có liên quan.

- Nhà thầu sẽ chịu mọi trách nhiệm cho việc bảo vệ tất cả các công trình mà họ tiếp cận trong quá trình xây dựng, và sẽ phải chịu mọi chi phí cho việc sửa chữa bất cứ hư hại nào mà các hoạt động của họ trực tiếp gây ra.

12.6. Đường vào công trường của Nhà thầu:
Trước khi bắt đầu thi công bất cứ công trình nào, Nhà thầu sẽ phải chi rõ đường ra vào công trình để TVGS và Chủ đầu tư xem xét và chấp thuận. Nhà thầu tự bảo quản đường vào công trình, những người không nhiệm vụ không được phép đi lại trong khu vực đang thi công. Tại nơi thi công các hạng mục quan trọng, Nhà thầu phải lập hàng rào vây quanh và có cổng ra vào. Cổng ra vào phải luôn được kiểm soát và phải khoá trong nhưng trường hợp cần thiế đảm bảo an toàn cho công trình và người có liên quan.

12.7. An ninh của công trường:
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an ninh của công trường và sẽ phải tự trả mọi chi phí cho công tác này. Nếu cần thiết phải có thêm bảo vệ công trình, Chủ đầu tư và TVGS sẽ yêu cầu bằng văn bản và Nhà thầu cũng phải trả cho chi phí đó.

12.8. Vấn đề lập kế hoạch cho các công việc:


- Lập tiến độ và lập trình công việc:

Nhà thầu sẽ phải lập ra một chương trình làm việc chi tiết dưới dạng biểu đồ tiến độ thi công trình lên TVGS và Chủ đầu tư trước khi được chấp thuận tiến hành thi công công trình. TVGS và Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi chương trình này trong quá trình tiến hành Hợp đồng. Nhà thầu bất cứ lúc nào cũng phải tiến hành theo chương trình được thông qua mới nhất. Nhà thầu phải chỉ rõ trong lịch trình rằng các công tác được tiến hành trong giờ hành chính hay ngoài giờ hoặc cần thiết phải làm theo ca để hoàn thành công trình. Nhà thầu phải lường trước các sự cố có thể xảy ra trên công trường trong quá trình thi công để loại trừ việc đình hoãn tiến độ thi công. Trừ trường hợp bất khả kháng do thiên tai, bão lũ hay các yếu tố khách quan khác; khi Chủ đầu tư và TVGS có những thay đổi có tính phát sinh trong quá trình thi công mà Nhà thầu thấy có thể làm kéo dài tiến độ thi công so với kế hoạch ban đầu thì phải có báo cáo bằng văn bản gửi cho TVGS và Chủ đầu tư trước khi tiến hành công việc trước ít nhất 10 ngày.
Nhà thầu sẽ phải trình cho TVGS và Chủ đầu tư báo cáo tháng (trước ngày 28 hàng tháng) nêu chi tiết về tiến độ thực hiện trong tháng, về nhân sự, quá trình tiếp nhận máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu... mà nó phục vụ cho Gói thầu tham gia.

Chương trình công việc do Nhà thầu đệ trình phải nêu rõ tiến độ dự kiến hàng tháng cho từng hạng mục công việc chính trong những giai đoạn xây dựng khác nhau, kể từ ngày bắt đầu chương trình đến ngày hoàn thiện bàn giao công trình.

Chương trình công việc phải cân nhắc tới những điều kiện khí hậu, nước ngầm, các số liệu kỹ thuật địa lý, các công trình đã được đặt kế hoạch hay đang được xây dựng gần kề ngay công trình và những điều kiện khác, để đảm bảo an toàn và hoàn thiện công trình theo Hợp đồng.

Tại những hạng mục mà Nhà thầu cần phải chuẩn bị bản vẽ và những tính toán cho các phần của công trình, Nhà thầu sẽ không được phép tiến hành bất cứ hoạt động xây dựng nào trược khi các bản vẽ và các tính toán đó được phê duyệt chấp thuận.

- Giảm phiền hà đối với khu vực tiến hành thi công:
Công việc sẽ được lập kế hoạch thực hiện sao cho giảm sự phiền hà đến với người dân khu vực xây dựng, môi trường khu vực xây dựng là ít nhất, cũng cần phải đặc biệt chú ý rằng vào những tháng từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm sẽ là mùa mưa, lạnh, khả năng ngập lụt là lớn và thường xuyên. Do vậy, cần phải cẩn thận đề phòng thiệt hại.

12.9. Hạn chế tiếng ồn:


Nhà thầu sẽ phải cố gắng hoặc bằng những biện pháp tạm thời hoặc bằng việc sử dụng các máy móc hoặc thiết bị giảm thanh để đảm bảo rằng mức độ tiếng ồn do tiến hành thi công gây ra không vượt quá mức cho phép... Mức độ tiếng ồn phải phù hợp với quy định mức độ tiến ồn tối đa cho phép của TCVN 5949-1995. Đặc biệt trong những khu vực nhạy cảm, phải coi đây là điều kiện bắt buộc và phải tuân thủ chặt chẽ. Nếu yêu cầu này không được tuân thủ mà Chủ đầu tư và TVGS phát hiện ra khi kiểm tra công trường, hoặc bất cứ khi có sự phản ảnh của người dân nào trong vung về sự vi phạm quy định này thì Chủ đầu tư và TVGS có quyền đình chỉ thi công ngay lập tức; khi đó Nhà thầu chỉ được phép thi công lại sau khi đã có sự giải thích thoả đáng và phải có sự đồng ý chính thức bằng văn bản của Chủ đầu tư và TVGS, Chủ đầu tư và TVGS sẽ không chịu trách nhiệm về những phí tổn do việc ngừng thi công này gây ra.
12.10. An toàn:
- Trước khi bắt đầu tiến hành thi công, Nhà thầu sẽ phải trình lên Chủ đầu tư và TVGS bản giải pháp thi công công trình để Chủ đầu tư và TVGS xem xét và phê duyệt. Trong bản giải pháp thi công này sẽ không chỉ nêu trình tự tiến hành công việc, tiến độ thực hiện, nhân sự... mà còn cần trình bày về kế hoạch xây dựng các biện pháp an toàn cần thiết nhằm tránh tai nạn lao động. Kế hoạch này bao gồm cả công tác huấn luyện an toàn cho nhân viên, người sẽ chịu trách nhiệm với tư cách là đại diện của Nhà thầu về an toàn của đội ngũ nhân viên công trường trong suốt quá trình thực hiện Gói thầu.
- Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để đảm bảo cho các nhân viên và bất cứ người nào khác trong hoặc gần công trường khỏi bị nguy hiểm do các phương pháp thi công của Nhà thầu gây ra.
- Nhà thầu phải đảm bảo rằng các công nhân, nhân viên của mình làm tại hiện trường là đủ sức khoẻ và đang trong tình trạng tỉnh táo. Tuyệt đối cấm tất cả những người đang trong tình trạng say rượu, bia vào nơi thi công, bất kể người đó là ai và đang chịu trách nhiệm gì. Nhà thầu không tự ý vận chuyển các chất nổ, dễ cháy hay vũ khí vào khu vực thi công khi không được phép của Chủ đầu tư và TVGS. Các công nhân hay nhân viên làm việc ngoài hiện trường cần được trang bị bảo hộ lao động theo quy định hiện hành của Việt Nam.
- Nhà thầu phải lập tức thông báo cho Chủ đầu tư và TVGS về các tại nạn xảy ra trong hoặc ngoài hiện trường mà Nhà thầu có liên quan trực tiếp, dẫn đến thương tật cho bất cứ người nào liên quan trực tiếp đến công trường hoặc bên thứ ba. Đầu tiên thông báo được thực hiện bằng lời, sau đó lập biên bản chi tiết rồi gửi cho Chủ đầu tư và TVGS trong vòng 24 giờ sau khi tai nạn xảy ra.
- Nhà thầu luôn luôn cung cấp và duy trì các vị trí thuận tiện các dụng cụ cứu trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc xung quanh công trường và đảm bảo luôn có đủ đội ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên ngành để có mặt đúng lúc dù công trình được thi công ở bất cứ giai đoạn nào.
12.11. Máy móc thi công:
- Nhà thầu phải cung cấp, vận hành, duy trì và đưa ra khỏi công trường tất cả các loại máy thi công không phù hợp. Đặc biệt Nhà thầu phải cung cấp các thiết bị theo HSDT mà nhà thầu đã cam kết.
- Trong trường hợp Chủ đầu tư và TVGS thấy cần thiết cho việc thực hiện các công việc theo Hợp đồng, sẽ yêu cầu Nhà thầu cung cấp thêm các loại máy thi công hay kéo dài thời gian của các loại máy thi công được yêu cầu. Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ phụ tùng thay thế cho máy móc thi công để đảm bảo sự hoạt tốt của máy móc khi thi công.
- Nhà thầu không được di chuyển máy thi công vẫn còn đang phục vụ tốt và còn cần thiết cho thi công ra khỏi công trường trừ khi có văn bản phê duyệt của Chủ đầu tư và TVGS. Chủ đầu tư và TVGS có thể yêu cầu các Nhà thầu để lại một số máy móc thi công lại cho công trường trong thời gian bảo hành.
12.12. Báo cáo tiến độ:
Trước ngày 28 hàng tháng (nếu rơi vào ngày Chủ nhật hoặc ngày nghỉ, thì sẽ được coi là ngày kề liền trước đó), Nhà thầu phải nộp 01 bản  báo cáo tiến độ để Chủ đầu tư và TVGS xem xét và đồng ý, chi tiết tiến độ các công việc đã được hoàn tất trong tháng trước, Báo cáo này sẽ bao gồm một số nội dung sau:
- Mô tả chung các công việc thực hiện trong suốt thời gian làm báo cáo và những vấn đề đáng chú ý đã gặp phải;
- Số phần trăm của các hạng mục công việc chính đã hoàn thành so với biểu đồ tiến độ tính đến cuối giai đoạn báo cáo, với những bản thuyết minh phù hợp giải thích các sự khác nhau đó;
- Số lượng và tỷ lệ phần trăm các hạng mục công việc chính đã hoàn thành so với biểu đồ tiến độ thi công trong tháng với những bản thuyết minh phù hợp giải thích sự khác nhau và làm thế nào để khắc phục sự trì hoãn;
- Danh sách các công nhân được sử dụng trong thời gian làm báo cáo;
- Một bản kiểm kê tổng số vật liệu xây dựng chủ yếu đã dùng trong thời gian làm báo cáo, số lượng vật liệu đã chuyển đến công trường và số còn lại tính đến thời gian làm báo cáo;

- Một bản kiểm kê các thiết bị máy móc, thực trạng của chúng, thời gian để phục hồi lại hoạt động nếu chúng phải sửa chữa;

- Một mô tả chung về thời tiết, lượng mưa và nhiệt độ mỗi ngày;

- Một báo cáo các mối quan hệ lao động và giải thích các vấn đề thực tế hay có khả năng xảy ra;

- Một báo cáo về hiệu quả của việc thực hiện chương trình an toàn và danh sách các tai nạn phải đi bệnh viện hay gây tử vong đối với bất cứ ai, Một danh sách các tai nạn mà trong đó thiết bị bị phá hỏng hay không thể hoạt động được nữa và bất cứ vụ cháy nổ nào  xảy ra;

- Một báo cáo về hiệu quả của việc bảo vệ công trường;

- Một danh sách các yêu cầu của Nhà thầu: số lượng yêu cầu và thời gian yêu cầu phải trả lời;

- Báo cáo về các vấn đề dự kiến trước;

- Các ảnh chụp tiến độ theo yêu cầu.

12.13. Cung cấp hồ sơ bản vẽ:
- Các hồ sơ thiết kế tổ chức xây dựng và các biện pháp thi công cụ thể do nhà thầu thực hiện phải được Chủ đầu tư chấp thuận. Nhà thầu phải gửi cho Chủ đầu tư 1 bộ để theo dõi kiểm tra.
12.14. Mặt bằng xây dựng công trình: 
Chủ đầu tư sẽ bàn giao toàn bộ hoặc một phần mặt bằng cho nhà thầu sau khi ký hợp đồng xây lắp. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bảo quản, bảo vệ mặt bằng đến khi xong công trình bàn giao lại cho Chủ đầu tư.
12.15. Khảo sát lại:
- Nhà thầu bằng chi phí của mình tiến hành khảo sát lại ở hiện trường cho tất cả các công trình và lập thiết kế tổ chức thi công công trình, kỹ sư TVGS và Chủ đầu tư duyệt trước khi bắt đầu công việc.
- Trước khi bắt đầu công việc và trong quá trình thi công nhà thầu phải tổ chức bộ phận thường xuyên đo đạc định vị lại vị trí các cọc và cao độ các bộ phận của công trình cho đúng với bản vẽ và thiết kế.
12.16. Công trình tạm và tháo dỡ chướng ngại:

- Nhà thầu phải trình tất cả các bản vẽ cấu tạo và phương án thi công công trình tạm trước khi tiến hành khởi công.
- Chỉ khi nào công trình tạm được hoàn thành mới được tháo dỡ công trình phục vụ cho thi công công trình chính.
12.17. Hồ sơ hoàn công: 
Nhà thầu phải thực hiện từ khởi công và trong quá trình thi công việc lập hồ sơ hoàn công kịp thời các bộ phận và hạng mục đã thi công. Hồ sơ hoàn công toàn bộ công trình phải lập xong khi Chủ đầu tư nghiệm thu công trình hoàn thành và nộp cho Chủ đầu tư trước khi nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.
12.18. Các trách nhiệm khác của nhà thầu:
- Trước khi khởi công, nhà thầu phải cụ thể hoá thiết kế tổ chức thi công và biện pháp thi công để thông qua Chủ đầu tư làm căn cứ kiểm tra việc thực hiện.
- Nhà thầu phải tuân thủ sự quản lý, giám sát chất lượng thi công của Kỹ sư tư vấn giám sát do Chủ đầu tư cử thực hiện.
- Nhà thầu khi thi công phải có giấy phép của đơn vị hiện đang quản lý công trình.
- Khi gặp trường hợp giám sát chính, chủ nhiệm đồ án chỉ dẫn cho nhà thầu làm sai quy trình quy phạm hiện hành, thì nhà thầu phải có văn bản phản ánh với họ những ý kiến của mình và gửi Chủ đầu tư 1 bản trước khi thực hiện.
- Trong công tác chuẩn bị và quá trình thi công cho đến khi kết thúc việc bảo hành công trình, nhà thầu phải có biện pháp hợp lý để tránh làm hư hỏng đường sá, cầu cống, cản trở đi lại, xâm chiếm đất đai nhà cửa của những người xung quanh làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.
- Mọi chi phí công trình tạm phục vụ thi công đều được đưa vào đơn giá dự thầu. Vì vậy nhà thầu phải đứng ra liên hệ với chủ các công trình đường sá, bến bãi... mà nhà thầu cần thuê mượn để sử dụng tạm thời để tự giải quyết mọi thủ tục với họ.
- Nhà thầu phải giải toả các chướng ngại vật và đảm bảo cảnh quan cho công trường, bố trí công trường gọn sạch.

- Nhà thầu phải thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình xây dựng theo quy chế bảo hành do Nhà nước ban hành.
IV. Nội dung tham chiếu khác:
+ Mục E-CDNT 10.8 Chương II của E-HSMT Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT các tài liệu sau đây: 
- Tài liệu chứng minh (bản sao công chứng hoặc bản gốc) về tính hợp lệ của E-HSDT, năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công được yêu cầu tại Chương III (Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT) và Chương IV (Biểu mẫu mời thầu và dự thầu); trường hợp Nhà thầu chưa gửi hoặc có gửi kèm nhưng thông tin chưa đủ độ tin cậy, Bên mời thầu sẽ yêu cầu làm rõ E-HSDT để cung cấp bổ sung tài liệu chứng minh.

+ Năng lực tài chính, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế: Các tài liệu theo yêu cầu tại Mẫu số 08A (Tình hình tài chính của nhà thầu) Chương IV (Biểu mẫu mời thầu và dự thầu). Đối với yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu được yêu cầu tại Chương III, trường hợp Nhà thầu chứng minh nguồn lực tài chính chỉ bằng cam kết cung cấp tín dụng, nếu cam kết cung cấp tín dụng ghi giá trị theo yêu cầu của E-HSMT là tối đa hoặc thấp hơn yêu cầu thì sẽ đánh giá là không đạt.
+ Hợp đồng tương tự: Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng (nếu có) kèm phụ lục giá; biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng hoặc xác nhận của Chủ đầu tư (CĐT) về việc đã hoàn thành ≥80% giá trị khối lượng và các tài liệu khác để chứng minh; Tài liệu chứng minh cấp, quy mô tương tự. Trường hợp nhà thầu thực hiện với tư cách là nhà thầu phụ thì phải có hợp đồng với nhà thầu chính, nhà thầu chính với CĐT, xác nhận của CĐT về hạng mục, giá trị thực hiện đã hoàn thành, văn bản chấp thuận của CĐT cho nhà thầu phụ thực hiện. 
+ Nhân sự: Các văn bằng, chứng chỉ còn hiệu lực, tài liệu chứng minh đã đảm nhiệm vị trí công việc tương tự, quy mô công trình đã thực hiện như xác nhận của CĐT hoặc Ban QLDA. Trường hợp bằng cấp không ghi rõ ngành nghề theo yêu cầu, Nhà thầu cung cấp bảng điểm hoặc các tài liệu liên quan để xác định chuyên ngành phù hợp với nhân sự đề xuất. 
+ Thiết bị: Đang hoạt động bình thường có tài liệu chứng minh được phép hoạt động theo quy định pháp luật, chứng minh thuộc quyền sở hữu của nhà thầu hoặc bên cho thuê, Giấy chứng nhận đăng ký, kiểm định (còn hiệu lực) theo quy định của Pháp luật. 
+ Năng lực tài chính, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế: Các tài liệu theo yêu cầu tại Mẫu số 08A (Tình hình tài chính của nhà thầu) Chương IV (Biểu mẫu mời thầu và dự thầu). Đối với yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu được yêu cầu tại Chương III, trường hợp Nhà thầu chứng minh nguồn lực tài chính chỉ bằng cam kết cung cấp tín dụng, nếu cam kết cung cấp tín dụng ghi giá trị theo yêu cầu của E-HSMT là tối đa hoặc thấp hơn yêu cầu thì sẽ đánh giá là không đạt.
- Nhà thầu phải chuẩn bị tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu.
- Trường hợp nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn các tài liệu (bản chính để đối chiếu với bản sao được chứng thực). Trường hợp tài liệu chưa đủ rõ để xác định khả năng đáp ứng hoặc có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu kê khai và cung cấp thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ hoặc trực tiếp đề nghị xác minh tới các tổ chức, cá nhân có liên quan, như (xác thực qua các Chủ đầu tư, cơ quan thuế, cơ quan kiểm soát Kho bạc/ Ngân hàng, nhân sự đến kiểm tra đối chiếu và thiết bị....vv)..., nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc, tài liệu khác có liên quan, nhân sự và thiết bị được đề xuất để xác minh khi có yêu cầu. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai thông tin không trung thực thì E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là vi phạm hành vi gian lận quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định. 
- Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp file excel phân tích đơn giá chi tiết phù hợp với đơn giá dự thầu để làm cơ sở kiểm tra,tính toán, điều chỉnh (nếu có) các hệ số biểu thị tỷ trọng các chi phí do nhà thầu đề xuất.
- Trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký kết hợp đồng: Nhà thầu phải huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu như đã đề xuất và cam kết sẵn sàng huy động không chậm hơn 10 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư có thông báo thực hiện hợp đồng. Trường hợp không huy động được nhân sự huy động và thiết bị thi công chủ yếu, thiết bị huy động, nhà thầu bị phạt hợp đồng và bị đánh giá về uy tín khi tham gia các gói thầu khác. Mặt khác phải đảm bảo tính sẵn sàng huy động đáp ứng thi công công trình đúng tiến độ, sau khi hợp đồng có hiệu lực. Trong khoảng 10 ngày kể từ ngày có thông báo thực hiện hợp đồng, Chủ đầu tư tiến hành xác thực, kiểm tra thông tin đối với nhân sự chủ chốt, nhân sự huy động và thiết bị thi công chủ yếu, thiết bị huy động của nhà thầu đã đề xuất trong HSDT. Trường hợp qua kiểm tra có sự sai lệch giữa kết quả thực tế với kết quả nhà thầu đề xuất theo HSDT hoặc nhà thầu không thực hiện, trong trường hợp này Chủ đầu tư sẽ đánh giá nhà thầu không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu và nhà thầu bị phạt hợp đồng, bị đánh giá về uy tín khi tham gia các gói thầu khác trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn/.

+ Nhà thầu bị đánh giá về uy tín khi tham gia các gói thầu khác khi: Không huy động được nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu như đã đề xuất trong E-HSDT; Trong thời gian thi công và trong giai đoạn bảo hành có vi phạm chất lượng, tiến độ, bị Chủ đầu tư hoặc Bên A (ký hợp đồng) có quá 05 văn bản phê bình hoặc có quá 03 văn bản (cảnh cáo) hoặc có quá 01 văn bản đánh giá không đảm bảo uy tín; Trong thời gian bảo hành công trình, trường hợp công trình có sai sót, khiếm khuyết do lỗi của Nhà thầu gây ra trong quá trình thi công. Nếu sau 07 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về các lỗi này mà nhà thầu không tiến hành sửa chữa, khắc phục, Nhà thầu bị đánh giá là không hoàn thành Hợp đồng. 
+ Các tài liệu khác liên quan. 
- Đối với nhà thầu phụ ( nếu HSMT YC): Phải đáp ứng các quy định tại Điều 5 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

V. Các bản vẽ
Các bản vẽ được phê duyệt tại Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 12/5/2026 của UBND xã Kim Liên và được đính kèm trên hệ thống (các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/Autocad).
