# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

Gói thầu “Dịch vụ kênh truyền mạng trục tuyến 2 thuộc hạ tầng truyền thông giai đoạn 2026-2028” được thực hiện nhằm đảm bảo hạ tầng kênh truyền của Bộ Tài chính hoạt động ổn định, liên tục.

Thông tin tóm tắt gói thầu:

- Tên gói thầu: Dịch vụ kênh truyền mạng trục tuyến 2 thuộc hạ tầng truyền thông  giai đoạn 2026-2028

- Số lượng kênh truyền:

Kênh truyền mạng trục tuyến 2 gồm các kênh liên tỉnh kết nối 02 Trung tâm miền, các kênh kết nối từ TTM đến các TTT, các kênh từ đơn vị trung ương, cấp tỉnh tại Hà Nội và HCM kết nối đến TTM, 02 kênh kết nối 02 điểm của TTM Bắc (từ trụ sở Bộ Tài chính tới Trung tâm dữ liệu Dự phòng tại Hòa Lạc): Thuê kênh truyền trong vòng 30 tháng với số lượng kênh cho giai đoạn 2026-2028 là 70 kênh, trong đó:

+ Cục CNTT: 70 kênh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 33 tháng trong đó:

+ Thời gian khảo sát, lắp đặt triển khai, nghiệm thu bàn giao kênh truyền, chuyển địa điểm đặt thiết bị Trung tâm tỉnh (nếu có): tối đa 03 tháng (tương đương 90 ngày) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

+ Thời gian thuê dịch vụ: tối đa 30 tháng.

(Thời gian thuê dịch vụ kênh truyền có thể kết thúc trước khi hợp đồng hết hiệu lực, khi Bộ Tài chính chính thức chuyển sang sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng).

2. Mục tiêu công việc:

Sẵn sàng cho hoạt động của các ứng dụng tập trung quy mô toàn quốc như: TABMIS, VNACCS/VCIS, Quản lý thuế tập trung (TMS)…; Thiết lập hệ thống mạng riêng cho một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính trên hệ thống mạng trục dùng chung; Mở rộng kết nối với các bên liên quan, sẵn sàng cho triển khai dịch vụ công trực tuyến, thiết lập và khai thác các cơ sở dữ liệu lớn, tập trung của ngành Tài chính; Đảm bảo hạ tầng trao đổi thông tin liên tục, an toàn, bảo mật cho ứng dụng nghiệp vụ của ngành Tài chính.

A3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Nội dung nhà thầu phải thực hiện khi triển khai hợp đồng

a. Yêu cầu đối với kênh truyền:

- Phương tiện truyền dẫn là truyền dẫn quang.

- Đảm bảo chất lượng kênh:

+ Đối với kênh truyền Point-to-Point Layer 2: Băng thông: >=99%; Độ trễ (RTT, packet size=2000byte) <=30ms; Mất gói tin: <=0,1%.

+ Đối với kênh truyền Leased-line: Băng thông: >=99%; Độ trễ (RTT, packet size=2000byte) <=30ms; Mất gói tin: <=0,1%.

+ Đối với kênh truyền MPLS VPN Layer 3: Băng thông: >=97%; Độ trễ (RTT, packet size=2000byte) <=100ms; Mất gói tin: <=0,1%.

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Bên cung cấp dịch vụ kênh truyền có trách nhiệm đo thử, cung cấp thông tin phục vụ việc đánh giá chất lượng kênh truyền đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật.

(Thông tin yêu cầu kỹ thuật của từng kênh truyền được nêu tại Phụ lục 01 của Yêu cầu kỹ thuật. Thông tin địa chỉ của các đơn vị nêu tại Phụ lục 02 của Yêu cầu kỹ thuật)

Nhà thầu cung cấp 2 kênh truyền cho một điểm (trừ trung tâm tỉnh, trung tâm miền và các kênh gom tại một điểm): Tại E-HSDT và thực tế triển khai cung cấp tài liệu chứng minh 02 kênh truyền cung cấp theo 2 hướng cáp vật lý khác nhau nhằm đảm bảo tính sẵn sàng, dự phòng cao.

b. Yêu cầu về chất lượng dịch vụ:

- Cung cấp kênh với tốc độ yêu cầu.

- Có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị để sử dụng các dịch vụ cung cấp.

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực để xử lý các phát sinh trong quá trình khai thác, sử dụng dịch vụ

- Có quy trình cụ thể trong việc nhận thông báo và khắc phục sự cố.

- Đảm bảo các chỉ tiêu thời gian xử lý sự cố kênh:

+ Đối với các kênh liên tỉnh, kênh cấp tỉnh/thành phố, kênh gom kết nối tại tỉnh/thành phố, việc khắc phục sự cố phải hoàn thành trong vòng 02 giờ;

+ Đối với các kênh truyền tại xã/phường, việc khắc phục sự số phải hoàn thành trong vòng 04 giờ; riêng tại các đặc khu (Phú Quốc, Kiên Hải, Thổ Châu, Côn Đảo, Phú Quý, Trường Sa, Hoàng Sa, Lý Sơn, Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) việc khắc phục sự số phải hoàn thành trong vòng 24 giờ.

+ Thời gian xử lý sự cố được tính bắt đầu từ thời điểm bên sử dụng dịch vụ thông báo bằng điện thoại/email cho bộ phận trực hỗ trợ kỹ thuật của nhà cung cấp dịch vụ cho đến khi kênh truyền hoạt động bình thường trở lại.

- Có công cụ/ứng dụng để giám sát trạng thái, chất lượng kênh truyền, tổ chức hướng dẫn sử dụng cho đơn vị. Công cụ/ứng dụng có các tính năng tối thiểu sau:

+ Có giao diện truy nhập qua web browser.

+ Có khả năng hiển thị trạng thái giám sát mạng dưới dạng mô hình mạng (topology).

+ Cho phép khách hàng truy cập vào công cụ/ứng dụng giám sát để giám sát chất lượng kênh truyền/thiết bị đầu cuối thuộc nội dung cung cấp của bên cung cấp kênh truyền và theo dõi theo thời gian thực, tra cứu lịch sử. Các thông số thông số chất lượng kênh truyền cần giám sát: độ khả dụng, băng thông, độ trễ, mất gói.

+ Có cơ chế xác thực và phân quyền tài khoản nhiều cấp phù hợp với mô hình phân cấp tài khoản giám sát của bên mời thầu.

+ Có ghi nhận sự kiện xảy ra trên kênh truyền, có khả năng cảnh báo thông qua email hoặc sms.

+ Có khả năng trích xuất file báo cáo theo tháng/quý về hoạt động của kênh truyền hoặc khi có yêu cầu của bên mời thầu.

c. Yêu cầu đối với dịch vụ cấu hình, tích hợp, di chuyển kênh truyền:

- Trong quá trình thuê kênh truyền, đơn vị cung cấp có trách nhiệm thực hiện lắp đặt, cài đặt, di chuyển kênh truyền theo yêu cầu của bên thuê mà không phát sinh chi phí.

- Dịch vụ kênh truyền HTTT bao gồm kênh truyền và các thiết bị đầu cuối (Modem/Converter) phục vụ kết nối kênh truyền vào hệ thống mạng của Bộ Tài chính (router, switch).

+ Đối với các địa điểm sử dụng kênh truyền đã có thiết bị đầu cuối của Bộ Tài chính còn sử dụng được (Converter FRM220-1000MS-AC / Modem RC551E-4GE-AC), nhà cung cấp dịch vụ kênh truyền sử dụng các thiết bị hiện có này để triển khai kết nối kênh truyền.

+ Đối với các địa điểm sử dụng kênh truyền không có thiết bị đầu cuối (Modem/Converter) hoặc thiết bị đầu cuối hỏng/lỗi, không sử dụng được, nhà cung cấp dịch vụ cung cấp kênh truyền có bao gồm thiết bị đầu cuối (là Modem/Converter có cấu hình tương đương hoặc cao hơn cấu hình của thiết bị Converter FRM220-1000MS-AC / Modem RC551E-4GE-AC) để đảm bảo cung cấp kết nối kênh truyền vào hệ thống mạng của Bộ Tài chính (router, switch).

- Dịch vụ cấu hình tích hợp: thực hiện lắp đặt và tích hợp kênh truyền với hệ thống mạng của Bộ Tài chính.

- Trong quá trình sử dụng, nhà cung cấp dịch vụ kênh truyền phải phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính sử dụng thiết bị đầu cuối (modem/converter), thực hiện kiểm tra, thay thế thiết bị hỏng, lỗi nhằm đảm bảo kênh truyền được kết nối thông suốt. Trong thời gian sử dụng dịch vụ kênh truyền, trường hợp thiết bị đầu cuối (modem/converter) hỏng, lỗi thì nhà cung cấp dịch vụ kênh truyền phải bố trí thiết bị đầu cuối để thay thế ngay nhằm đảm bảo kênh tuyền được kết nối thông suốt, thời gian gián đoạn kết nối do không có thiết bị đầu cuối thay thế sử dụng được tính vào thời gian gián đoạn kênh truyền và thực hiện giảm trừ cước nội dung gián đoạn kênh truyền.

d. Yêu cầu về việc phối hợp thực hiện xử lý đối với các vấn đề về kênh truyền

- Lập danh sách các sự cố kênh và thời gian khắc phục sự cố theo kỳ thanh toán và gửi cho bên thuê dịch vụ để đối chiếu với ghi chép, làm căn cứ để đánh giá về chất lượng dịch vụ và giảm trừ cước, phạt hợp đồng (nếu vượt quá giới hạn cho phép): chậm nhất vào ngày 10 hàng tháng, nhà cung cấp phải gửi bản mềm danh sách các sự cố kênh và thời gian khắc phục sự cố của tháng liền trước.

-	Đối với việc chậm triển khai:

+ Cứ chậm triển khai 01 tuần (nguyên nhân do bên cung cấp dịch vụ kênh truyền), bên thuê dịch vụ có quyền phạt 01% trên giá trị cước kênh truyền (trước thuế) của kênh truyền chậm triển khai mà bên mua phải trả trong vòng 06 tháng.

+ Tổng giá trị phạt chậm triển khai không quá 08% giá trị cước kênh truyền (trước thuế) của kênh chậm triển khai mà bên thuê dịch vụ phải trả trong vòng 06 tháng

-	Đối với việc gián đoạn kênh truyền: Trường hợp gián đoạn, lỗi kênh truyền do lỗi của Bên Cung cấp dịch vụ, thì Bên cung cấp dịch vụ có trách nhiệm giảm cước cho bên thuê dịch vụ.

Thời gian gián đoạn, lỗi kênh truyền để tính giảm trừ cước của 1 sự cố được quy định như sau:

•	Dưới 30 phút: Không tính giảm trừ cước.

•	Từ 30 phút đến hết ngày làm việc: Tính tròn 1 ngày (1)

•	Kéo dài sang ngày tiếp theo hoặc các ngày tiếp theo: Tính tròn 1 ngày hoặc tính tròn các ngày (2)

+ Số ngày gián đoạn, lỗi kênh truyền: (1) + (2)

+ Số tiền giảm trừ do gián đoạn, lỗi kênh truyền trong thời gian quy định được tính như sau:

Cước thuê hàng tháng   x  Số ngày

Số tiền giảm trừ  =  ----------------------------------------------

30 ngày

+ Số tiền giảm trừ do gián đoạn, lỗi kênh truyền quá thời gian quy định được tính như sau:               Cước thuê hàng tháng   x  Số ngày

Số tiền giảm trừ  =  ---------------------------------------------- x 5 lần

30 ngày

# - Đối với các đơn vị sử dụng kênh truyền, trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp đơn vị đó thay đổi địa điểm thuê kênh truyền, Bên cung cấp dịch vụ có trách nhiệm di dời miễn phí kênh truyền (mọi chi phí liên quan) và không thay đổi đơn giá cước dịch vụ đối với kênh truyền di dời.\

# Trường hợp thời gian thực hiện không tròn tháng thì Chủ đầu tư sẽ thanh toán cước phí theo số ngày thực hiện thực tế trong tháng đó được tính như sau:

Đơn giá kênh truyền

Cước phí cung cấp thực =    -----------------------------     x  Số ngày cung cấp thực tế tế của 01 kênh truyền               Số ngày của tháng đó

3.2. Những nội dung nhà thầu phải nêu tại E-HSDT

E-HSDT của nhà thầu phải nêu và có cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung công việc tại mục 3.1, 3.3 và mục 5 chương V của E-HSMT. E-HSDT của nhà thầu phải nêu và mô tả các bước thực hiện tương ứng với từng yêu cầu sau mới được đánh giá là đạt yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT:

- Triển khai lần đầu

- Tích hợp kênh truyền tại 1 điểm vào hệ thống mạng Bộ Tài chính đang sử dụng thiết bị định tuyến juniper dòng MX với mô hình Hub-Spoke VPN (MPLS L3VPN / MPLS VPN), cấu hình GRE Tunnel.

- Đo kiểm về kênh truyền: Băng thông tối đa kênh truyền, độ trễ gói tin và số gói tin bị mất trên kênh truyền (yêu cầu đối với gói tin có kích thước 2000bytes) (nhà thầu chủ động đưa ra giả định về công cụ được sử dụng để thực hiện đo kiểm về kênh truyền).

- Quản trị vận hành

- Các thiết lập để phục vụ giám sát kênh truyền trong quá trình sử dụng (nhà thầu chủ động đưa ra giả định về phần mềm giám sát được sử dụng để thực hiện giám sát kênh truyền):

- Thiết lập giám sát chất lượng kênh truyền trên thiết bị định tuyến juniper dòng MX của Bộ Tài chính và tích hợp trên phần mềm giám sát với các thông số: Độ mất gói tin (Packet Loss), độ trễ (RTT/Latency), gói tin đạt đủ 1900 bytes, theo dõi trạng thái up/down của các đường truyền WAN 24/7.

- Thiết lập ngưỡng cảnh báo (Threshold) và gửi cảnh báo khi vượt ngưỡng theo SLA cam kết của nhà cung cấp: Tính sẵn sàng của dịch vụ (%); Tỷ lệ mất gói (%); Độ trễ.

- Giám sát lưu lượng và hiệu năng:

  - Theo dõi lưu lượng các kênh truyền

  - Phát hiện bất thường: Cảnh báo khi băng thông kênh truyền trên 200Mbps.

- Kiểm tra hiệu quả các chính sách QoS trên thiết bị Router tại Trung tâm miền (nhà thầu chủ động đề xuất loại thiết bị router): Phân loại lưu lượng (voice, video, data); Hiển thị thông tin về băng thông cho dịch vụ ưu tiên (giả định là dịch vụ voice).

- Thiết lập QoS trên thiết bị Router tại Trung tâm miền (nhà thầu chủ động đề xuất loại thiết bị router) để đảm bảo cho kênh truyền: cấu hình phân bổ băng thông cho các đơn vị phân hệ theo tỷ lệ: Thuế 25%, Kho bạc 25%, Hải quan 20%, CNTT 15%, Dự trữ 10%, Dự phòng 5%.

- Các thiết lập khi có sự thay đổi:

- Bổ sung 1 đơn vị cấp trung ương (Cục loại 1) vào HTTT: Cấu hình kênh truyền WAN của nhà mạng theo Ip BTC quy hoạch (giả định IP của đơn vị cấp trung ương (Cục loại 1) là 172.20.1.2/29, IP tại Trung tâm tỉnh là 172.20.0.2/29); cấu hình kênh truyền tại thiết bị định tuyến của BTC tại Trung tâm tỉnh có bảo mật bằng cách tạo tunnel.

- Hợp nhất 2 tỉnh A và B thành tỉnh A: Cấu hình gộp 02 kênh truyền Hub-Spoke VPN (MPLS L3VPN) của tỉnh B (giả định IP của 02 kênh truyền tỉnh B là 172.20.1.10/29 và 172.20.2.10/29, IP tại Trung tâm tỉnh B là 172.20.0.18/29) vào Trung tâm tỉnh của tỉnh A (giả định IP của kênh truyền tỉnh A là 172.20.3.10/29 và IP tại Trung tâm tỉnh A là 172.20.0.10/29) đảm bảo không cần phải thay đổi thông số các Router tại Spoke và không cần triển khai kênh vật lý đấu nối từ các Spoke  của tỉnh B tới Trung tâm tỉnh A.

Để chứng minh các nội dung nhà thầu đã nêu và mô tả theo yêu cầu nêu trên, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật của hãng sản xuất hoặc tài liệu thực nghiệm thực tế.

3.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu có văn bản cam kết ghi rõ: Cam kết đáp ứng, tuân thủ đầy đủ các nội dung yêu cầu như sau:

- Các nội dung thực hiện có khả năng ảnh hưởng đến hiệu năng của hệ thống hoặc gây gián đoạn dịch vụ của người dùng phải thực hiện ngoài giờ hành chính và theo quy định của Bộ Tài chính.

- Nhà thầu tuân thủ các quy định về an toàn, bảo mật thông tin, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật và các quy định của Bộ Tài chính. Nhà thầu chịu trách nhiệm trước pháp luật về An toàn, an ninh thông tin của hệ thống trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Toàn bộ thông tin trong quá trình thực hiện gói thầu là tài sản thuộc sở hữu của Bộ Tài chính, nhà thầu chỉ được trích dẫn và sử dụng trong trường hợp có sự cho phép của Bộ Tài chính.

4. Giải pháp và phương pháp luận: Không yêu cầu.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Các kiểm tra cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra kỹ thuật phục vụ nghiệm thu kênh truyền

Phụ lục 01: Yêu cầu kỹ thuật

Kênh Cục CNTT quản lý

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ban Cơ yếu Chính phủ | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Ban Cơ yếu Chính phủ tới TTDL BTC tại Hòa Lạc; Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 2 | Kho bạc Nhà nước khu vực II (trước là Kho bạc Nhà nước Tp Hồ Chí Minh) | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Kho bạc Nhà nước Tp Hồ Chí Minh tới Trung tâm miền Nam; Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 3 | Thuế Thành phố Hồ Chí Minh (trước là Cục thuế Tp Hồ Chí Minh) | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Thuế thành phố Hồ Chí Minh tới Trung tâm miền Nam; Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 4 | Kênh gom tại TTM Bắc (tại VP BTC), gom kết nối cho đường liên tỉnh từ các TTT | Kênh: MPLS, Liên tỉnh cận vùng; Kênh gom tại TTM Bắc (tại VP BTC), gom kết nối cho đường liên tỉnh từ các TTT tới TTM Bắc (tại VP BTC); Băng thông: 2 Gbps | tháng | 30 |  |
| 5 | TTT Hải Phòng | Kênh: MPLS, Liên tỉnh nội vùng; Kết nối từ TTT Hải Phòng đến TTM Bắc (tại Hòa Lạc); Băng thông: 180 Mbps | tháng | 30 |  |
| 6 | TTT Quảng Ninh | Kênh: MPLS, Liên tỉnh nội vùng; Kết nối từ TTT Quảng Ninh đến TTM Bắc (tại Hòa Lạc); Băng thông: 105 Mbps | tháng | 30 |  |
| 7 | TTT Bắc Ninh | Kênh: MPLS, Liên tỉnh nội vùng; Kết nối từ TTT Bắc Ninh đến TTM Bắc (tại Hòa Lạc); Băng thông: 110 Mbps | tháng | 30 |  |
| 8 | TTT Ninh Bình | Kênh: MPLS, Liên tỉnh nội vùng; Kết nối từ TTT Ninh Bình đến TTM Bắc (tại Hòa Lạc); Băng thông: 180 Mbps | tháng | 30 |  |
| 9 | TTT Hưng Yên | Kênh: MPLS, Liên tỉnh nội vùng; Kết nối từ TTT Hưng Yên đến TTM Bắc (tại Hòa Lạc); Băng thông: 135 Mbps | tháng | 30 |  |
| 10 | TTT Phú Thọ | Kênh: MPLS, Liên tỉnh nội vùng; Kết nối từ TTT Phú Thọ đến TTM Bắc (tại Hòa Lạc); Băng thông: 270 Mbps | tháng | 30 |  |
| 11 | TTT Thái Nguyên | Kênh: MPLS, Liên tỉnh nội vùng; Kết nối từ TTT Thái Nguyên đến TTM Bắc (tại Hòa Lạc); Băng thông: 140 Mbps | tháng | 30 |  |
| 12 | TTT Tuyên Quang | Kênh: MPLS, Liên tỉnh nội vùng; Kết nối từ TTT Tuyên Quang đến TTM Bắc (tại Hòa Lạc); Băng thông: 120 Mbps | tháng | 30 |  |
| 13 | TTT Lạng Sơn | Kênh: MPLS, Liên tỉnh nội vùng; Kết nối từ TTT Lạng Sơn đến TTM Bắc (tại Hòa Lạc); Băng thông: 90 Mbps | tháng | 30 |  |
| 14 | TTT Cao Bằng | Kênh: MPLS, Liên tỉnh nội vùng; Kết nối từ TTT Cao Bằng đến TTM Bắc (tại Hòa Lạc); Băng thông: 65 Mbps | tháng | 30 |  |
| 15 | TTT Lai Châu | Kênh: MPLS, Liên tỉnh nội vùng; Kết nối từ TTT Lai Châu đến TTM Bắc (tại Hòa Lạc); Băng thông: 50 Mbps | tháng | 30 |  |
| 16 | TTT Điện Biên | Kênh: MPLS, Liên tỉnh nội vùng; Kết nối từ TTT Điện Biên đến TTM Bắc (tại Hòa Lạc); Băng thông: 60 Mbps | tháng | 30 |  |
| 17 | TTT Sơn La | Kênh: MPLS, Liên tỉnh nội vùng; Kết nối từ TTT Sơn La đến TTM Bắc (tại Hòa Lạc); Băng thông: 75 Mbps | tháng | 30 |  |
| 18 | TTT Lào Cai | Kênh: MPLS, Liên tỉnh nội vùng; Kết nối từ TTT Lào Cai đến TTM Bắc (tại Hòa Lạc); Băng thông: 140 Mbps | tháng | 30 |  |
| 19 | TTT Thanh Hóa | Kênh: MPLS, Liên tỉnh nội vùng; Kết nối từ TTT Thanh Hóa đến TTM Bắc (tại Hòa Lạc); Băng thông: 105 Mbps | tháng | 30 |  |
| 20 | TTT Nghệ An | Kênh: MPLS, Liên tỉnh nội vùng; Kết nối từ TTT Nghệ An đến TTM Bắc (tại Hòa Lạc); Băng thông: 90 Mbps | tháng | 30 |  |
| 21 | TTT Hà Tĩnh | Kênh: MPLS, Liên tỉnh nội vùng; Kết nối từ TTT Hà Tĩnh đến TTM Bắc (tại Hòa Lạc); Băng thông: 75 Mbps | tháng | 30 |  |
| 22 | TTT Quảng Trị | Kênh: MPLS, Liên tỉnh nội vùng; Kết nối từ TTT Quảng Trị đến TTM Bắc (tại Hòa Lạc); Băng thông: 135 Mbps | tháng | 30 |  |
| 23 | TTT TT-Huế | Kênh: MPLS, Liên tỉnh cận vùng; Kết nối từ TTT TT-Huế đến TTM Bắc (tại Hòa Lạc); Băng thông: 60 Mbps | tháng | 30 |  |
| 24 | TTT Đà Nẵng | Kênh: MPLS, Liên tỉnh cận vùng; Kết nối từ TTT Đà Nẵng đến TTM Bắc (tại Hòa Lạc); Băng thông: 180 Mbps | tháng | 30 |  |
| 25 | Kênh gom tại Trung tâm Miền Nam, gom kết nối cho đường liên tỉnh từ các TTT | Kênh: MPLS, Liên tỉnh cận vùng; Kênh gom tại Trung tâm Miền Nam, gom kết nối cho đường liên tỉnh từ các TTT tới Kênh gom tại TTM Nam; Băng thông: 2 Gbps | tháng | 30 |  |
| 26 | TTT Quảng Ngãi | Kênh: MPLS, Liên tỉnh cận vùng; Kết nối từ TTT Quảng Ngãi đến TTM Nam (tại TP Hồ Chí Minh); Băng thông: 155 Mbps | tháng | 30 |  |
| 27 | TTT Gia Lai | Kênh: MPLS, Liên tỉnh cận vùng; Kết nối từ TTT Gia Lai đến TTM Nam (tại TP Hồ Chí Minh); Băng thông: 155 Mbps | tháng | 30 |  |
| 28 | TTT Đắk Lắk | Kênh: MPLS, Liên tỉnh cận vùng; Kết nối từ TTT Đắk Lắk đến TTM Nam (tại TP Hồ Chí Minh); Băng thông: 155 Mbps | tháng | 30 |  |
| 29 | TTT Khánh Hoà | Kênh: MPLS, Liên tỉnh cận vùng; Kết nối từ TTT Khánh Hoà đến TTM Nam (tại TP Hồ Chí Minh); Băng thông: 150 Mbps | tháng | 30 |  |
| 30 | TTT Lâm Đồng | Kênh: MPLS, Liên tỉnh nội vùng; Kết nối từ TTT Lâm Đồng đến TTM Nam (tại TP Hồ Chí Minh); Băng thông: 180 Mbps | tháng | 30 |  |
| 31 | TTT Đồng Nai | Kênh: MPLS, Liên tỉnh nội vùng; Kết nối từ TTT Đồng Nai đến TTM Nam (tại TP Hồ Chí Minh); Băng thông: 180 Mbps | tháng | 30 |  |
| 32 | TTT Tây Ninh | Kênh: MPLS, Liên tỉnh nội vùng; Kết nối từ TTT Tây Ninh đến TTM Nam (tại TP Hồ Chí Minh); Băng thông: 165 Mbps | tháng | 30 |  |
| 33 | TTT Đồng Tháp | Kênh: MPLS, Liên tỉnh nội vùng; Kết nối từ TTT Đồng Tháp đến TTM Nam (tại TP Hồ Chí Minh); Băng thông: 165 Mbps | tháng | 30 |  |
| 34 | TTT An Giang | Kênh: MPLS, Liên tỉnh nội vùng; Kết nối từ TTT An Giang đến TTM Nam (tại TP Hồ Chí Minh); Băng thông: 155 Mbps | tháng | 30 |  |
| 35 | TTT Vĩnh Long | Kênh: MPLS, Liên tỉnh nội vùng; Kết nối từ TTT Vĩnh Long đến TTM Nam (tại TP Hồ Chí Minh); Băng thông: 200 Mbps | tháng | 30 |  |
| 36 | TTT Cần Thơ | Kênh: MPLS, Liên tỉnh nội vùng; Kết nối từ TTT Cần Thơ đến TTM Nam (tại TP Hồ Chí Minh); Băng thông: 200 Mbps | tháng | 30 |  |
| 37 | TTT Cà Mau | Kênh: MPLS, Liên tỉnh nội vùng; Kết nối từ TTT Cà Mau 1 tới TTM Nam tại TP HCM; Băng thông: 40 Mbps | tháng | 30 |  |
| 38 | Kho Bạc Nhà nước | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Kho Bạc Nhà nước Trung ương tới TTDL BTC tại Hòa Lạc; Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 39 | Cục Thuế | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Cục Thuế tới TTDL BTC tại Hòa Lạc; Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 40 | Cục Dự trữ Nhà nước | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Cục Dự trữ Nhà nước tới TTDL BTC tại Hòa Lạc; Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 41 | Cục Hải Quan - Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Cục Hải Quan - Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy tới TTDL BTC tại Hòa Lạc; Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 42 | Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước tới TTDL BTC tại Hòa Lạc; Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 43 | Học Viện Tài Chính | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Học Viện Tài Chính tới TTDL BTC tại Hòa Lạc; Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 44 | Trụ sở Bộ tài chính số 6-8 Phan Huy Chú | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Trụ sở Bộ tài chính số 6-8 Phan Huy Chú tới TTM Bắc (tại VP BTC); Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 45 | Toà nhà Dự án số 1 Hàng Chuối | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Toà nhà Dự án số 1 Hàng Chuối tới TTM Bắc (tại VP BTC); Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 46 | Trường bồi dưỡng cán bộ tài chính | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Trường bồi dưỡng cán bộ tài chính tới TTM Bắc (tại VP BTC); Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 47 | Viện chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính số 65 Văn Miếu | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối Viện chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính số 65 Văn Miếu tới TTDL BTC tại Hòa Lạc; Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 48 | Cục phát triển DN tư nhân và kinh tế tập thể số 54 Nguyễn Chí Thanh | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Cục phát triển DN tư nhân và kinh tế tập thể số 54 Nguyễn Chí Thanh tới TTM Bắc (tại VP BTC); Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 49 | Cục Thống kê số 54 Nguyễn Chí Thanh | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Cục Thống kê số 54 Nguyễn Chí Thanh tới TTDL BTC tại Hòa Lạc; Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 50 | Bảo hiểm xã hội Việt Nam | Kênh: P2P L2, Nội Tỉnh; Kết nối từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam tới TTDL BTC tại Hòa Lạc; Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 51 | Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số - số 7 Phan Huy Chú | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số - số 7 Phan Huy Chú tới TTM Bắc (tại VP BTC); Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 52 | Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội tới TTDL BTC tại Hòa Lạc; Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 53 | Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoan Việt Nam | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tới TTDL BTC tại Hòa Lạc; Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 54 | Kho Bạc Nhà nước khu vực I (trước là Kho Bạc Nhà nước Hà Nội) | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Kho Bạc Nhà nước khu vực I tới TTDL BTC tại Hòa Lạc; Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 55 | Thuế Thành phố Hà Nội (trước là Cục thuế Hà Nội) | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Thuế thành phố Hà Nội tới TTDL BTC tại Hòa Lạc; Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 56 | Viện phát triển bảo hiểm VN - Cục QL GSBH (Số 8 Khúc Hạo, HK, HN) | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Viện Phát triển bảo hiểm VN số 8 Khúc Hạo tới TTM Bắc (tại VP BTC); Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 57 | Trung tâm đào tạo của Học viện tài chính tại Đông Ngạc | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Trung tâm đào tạo của Học viện tài chính tại Đông Ngạc tới TTDL BTC tại Hòa Lạc; Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 58 | Trung tâm đào tạo của Học viện tài chính tại Phan Phù Tiên | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Trung tâm đào tạo của Học viện tài chính tại Phan Phù Tiên tới TTDL BTC tại Hòa Lạc; Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 59 | Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán tới TTDL BTC tại Hòa Lạc; Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 60 | Thời báo Tài chính | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Thời báo Tài chính tới TTM Bắc (tại VP BTC); Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 61 | Đại diện Cục Thuế tại Tp Hồ Chí Minh | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Đại diện Cục Thuế tại Tp Hồ Chí Minh tới Trung tâm miền Nam; Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 62 | Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh tới Trung tâm miền Nam; Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 63 | Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoan Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tới Trung tâm miền Nam; Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 64 | Văn phòng 2 Ủy Ban Chứng khoán | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Văn phòng 2 Ủy Bán Chứng khoán tới Trung tâm miền Nam; Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 65 | Văn phòng 2 Bộ Tài Chính | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Văn phòng 2 Bộ Tài Chính tới Trung tâm miền Nam; Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 66 | Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu và đào tạo chứng khoán tại TP.HCM | Kênh: P2P L2, Nội tỉnh; Kết nối từ Chi nhánh Trung tâm nghiên cứu và đào tạo chứng khoán tại TP.HCM tới Trung tâm miền Nam; Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 67 | Kênh mạng WAN, kết nối mạng HTTT giữa VPBTC và TTDL tại Hòa Lạc: kênh thứ 1 | Kênh: P2P L2; Loại kết nối: Nội tỉnh; Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 68 | Kênh mạng WAN, kết nối mạng HTTT giữa VPBTC và TTDL tại Hòa Lạc: kênh thứ 2 | Kênh: P2P L2; Loại kết nối: Nội tỉnh; Băng thông: 1 Gbps | tháng | 30 |  |
| 69 | Trung tâm Miền Nam (Tp Hồ Chí Minh) | Kênh Bắc – Nam đầu kết nối tại Miền Nam: MPLS, Liên tỉnh cách vùng; Kết nối từ TTM Nam (Tp Hồ Chí Minh) tới TTM Bắc (tại VP BTC); Băng thông: 1,5 Gbps | tháng | 30 |  |
| 70 | TTM Bắc (tại VPBTC) | Kênh Bắc – Nam đầu kết nối tại Miền Bắc: MPLS, Liên tỉnh cách vùng; Kết nối từ TTM Bắc (tại VPBTC) tới Trung tâm Miền Nam (Tp Hồ Chí Minh); Băng thông: 1,5 Gbps | tháng | 30 |  |

Phụ lục 02:

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ CÁC ĐƠN VỊ

- Kho bạc Nhà nước

| STT | STT | Tên đơn vị | Các Trụ sở làm việc | Thông tin địa chỉ các trụ sở (ghi rõ đâu là trụ sở chính; trường hợp dùng chung trụ sở, nêu rõ các cơ quan, đơn vị cùng sử dụng) | Ghi chú (làm rõ thêm thông tin nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Kho bạc Nhà nước | Trụ sở chính | Số 32 Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội |  |
|  | KBNN Khu vực I |  |  |  |  |
| 2 | 1 | Kho bạc Nhà nước khu vực I | Trụ sở chính | Số 18 Giải Phóng, Phường Kim Liên, TP Hà Nội |  |
| 3 | 2 | Phòng Giao dịch số 1 thuộc KBNN khu vực I | Trụ sở chính | Số 8 Kim mã Thượng, Phường Ngọc Hà, TP Hà Nội |  |
| 4 | 3 | Phòng Giao dịch số 2 thuộc KBNN khu vực I | Trụ sở chính | 380 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội |  |
| 5 | 4 | Phòng Giao dịch số 3 thuộc KBNN khu vực I | Trụ sở chính | 72 Quán Sứ, Cửa Nam, Hà Nội |  |
| 6 | 5 | Phòng Giao dịch số 4 thuộc KBNN khu vực I | Trụ sở chính | Lô 8 thửa 13 khu trung tâm hành chính mới. Phường Hà Đông, Hà Nội |  |
| 7 | 6 | Phòng Giao dịch số 5 thuộc KBNN khu vực I | Trụ sở chính | Ngõ 27 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, Hà Nội |  |
| 8 | 7 | Phòng Giao dịch số 6 thuộc KBNN khu vực I | Trụ sở chính | Lô HH03, khu đô Thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, TP Hà Nội |  |
| 9 | 8 | Phòng Giao dịch số 7 thuộc KBNN khu vực I | Trụ sở chính | Số 61 đường Cổ Bi, xã Gia Lâm, TP Hà Nội |  |
| 10 | 9 | Phòng Giao dịch số 8 thuộc KBNN khu vực I | Trụ sở chính | Số 4, ngõ 6 phố Bùi Huy Bích, phường Hoàng Mai, Tp Hà Nội |  |
| 11 | 10 | Phòng Giao dịch số 9 thuộc KBNN khu vực I | Trụ sở chính | Số 4 Trần Đăng Ninh – Cầu Giấy |  |
| 12 | 11 | Phòng Giao dịch số 10 thuộc KBNN khu vực I | Trụ sở chính | Số 6 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Từ Liêm, Hà Nội |  |
| 13 | 12 | Phòng Giao dịch số 11 thuộc KBNN khu vực I | Trụ sở chính | Đường 23B Thôn Tiên Kha, xã Phúc Thịnh, Hà Nội |  |
| 14 | 13 | Phòng Giao dịch số 12 thuộc KBNN khu vực I | Trụ sở chính | Số 95 đường 419 xã Thạch Thất – Hà Nội |  |
| 15 | 14 | Phòng Giao dịch số 13 thuộc KBNN khu vực I | Trụ sở chính | Số 9 Thượng Phúc, xã Thường Tín, TP Hà Nội |  |
| 16 | 15 | Phòng Giao dịch số 14 thuộc KBNN khu vực I | Trụ sở chính | La Thành, Sơn Tây, Hà Nội |  |
| 17 | 16 | Phòng Giao dịch số 15 thuộc KBNN khu vực I | Trụ sở chính | Tổ 1 phố Kim Bài, xã Thanh Oa, Hà Nội |  |
| 18 | 17 | Phòng Giao dịch số 16 thuộc KBNN khu vực I | Trụ sở chính | Số 110 tế tiêu, Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội |  |
|  | KBNN Khu vực II |  |  |  |  |
| 19 | 1 | Kho bạc Nhà nước Khu vực II | KBNN khu vực II | 37 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TPHCM |  |
| 20 | 2 | Phòng Giao dịch số 1 thuộc KBNN Khu vực II | Phòng Giao dịch số 1 | Số 236 Đồng Văn Cống, phường Cát Lái, TPHCM |  |
| 21 | 3 | Phòng Giao dịch số 2 thuộc KBNN Khu vực II | Phòng Giao dịch số 2 | Đường Lương Văn Nho, xã Cần Giờ, TPHCM |  |
| 22 | 4 | Phòng Giao dịch số 3 thuộc KBNN Khu vực II | Phòng Giao dịch số 3 | Số 176 Tỉnh lộ 8, xã Tân An Hội, TPHCM |  |
| 23 | 5 | Phòng Giao dịch số 4 thuộc KBNN Khu vực II | Phòng Giao dịch số 4 | Số 316 Lê Thị Riêng, phường Thới An, TPHCM |  |
| 24 | 6 | Phòng Giao dịch số 5 thuộc KBNN Khu vực II | Phòng Giao dịch số 5 | Số 549 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, TPHCM |  |
| 25 | 7 | Phòng Giao dịch số 6 thuộc KBNN Khu vực II | Phòng Giao dịch số 6 | Số 368 Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, TPHCM |  |
| 26 | 8 | Phòng Giao dịch số 7 thuộc KBNN Khu vực II | Phòng Giao dịch số 7 | Số 132 Cộng Hòa, phường Tân sân Nhất, TPHCM |  |
| 27 | 9 | Phòng Giao dịch số 8 thuộc KBNN Khu vực II | Phòng Giao dịch số 8 | Số 1411 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, TPHCM |  |
| 28 | 10 | Phòng Giao dịch số 9 thuộc KBNN Khu vực II | Phòng Giao dịch số 9 | Số 384 thuộc 386 Trần Hưng Đạo B, phường Chợ Lớn, TPHCM |  |
| 29 | 11 | Phòng Giao dịch số 10 thuộc KBNN Khu vực II | Phòng Giao dịch số 10 | Số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TPHCM |  |
| 30 | 12 | Phòng Giao dịch số 11 thuộc KBNN Khu vực II | Phòng Giao dịch số 11 | Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định, TPHCM. |  |
| 31 | 13 | Phòng Giao dịch số 12 thuộc KBNN Khu vực II | Phòng Giao dịch số 12 | Số 05 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa, TPHCM |  |
| 32 | 14 | Phòng Giao dịch số 13 thuộc KBNN Khu vực II | Phòng Giao dịch số 13 | Số 03 Nguyễn Du, phường Phú Mỹ, TPHCM |  |
| 33 | 15 | Phòng Giao dịch số 14 thuộc KBNN Khu vực II | Phòng Giao dịch số 14 | Số 25 đường Lê Hồng Phong, Xã Ngãi Giao, TPHCM |  |
| 34 | 16 | Phòng Giao dịch số 15 thuộc KBNN Khu vực II | Phòng Giao dịch số 15 | Số 03 Thống Nhất, phường Vũng Tàu, TPHCM. |  |
| 35 | 17 | Phòng Giao dịch số 16 thuộc KBNN Khu vực II | Phòng Giao dịch số 16 | Số 288 Quốc lộ 55, xã Hồ Tràm, TPHCM. |  |
| 36 | 18 | Phòng Giao dịch số 17 thuộc KBNN Khu vực II | Phòng Giao dịch số 17 | Số 21 Lê Duẩn, phường Bình Dương, TPHCM. |  |
| 37 | 19 | Phòng Giao dịch số 18 thuộc KBNN Khu vực II | Phòng Giao dịch số 18 | Đường T, phường Dĩ An, TPHCM. |  |
| 38 | 20 | Phòng Giao dịch số 19 thuộc KBNN Khu vực II | Phòng Giao dịch số 19 | Số 53 đường D3 thuộc 5A và NK, xã Bàu Bàng, TPHCM. |  |
| 39 | 21 | Phòng Giao dịch số 20 thuộc KBNN Khu vực II | Phòng Giao dịch số 20 | Đường Trục Chính, xã Bắc Tân Uyên, TPHCM. |  |
|  | KBNN Khu vực III |  |  |  |  |
| 40 | 1 | Kho bạc Nhà nước khu vực III | Trụ sở chính | Lô 1A Lê Hồng Phong, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng |  |
| 41 | 2 | Phòng Giao dịch số 1 thuộc KBNN khu vực III | Trụ sở chính | Lô 37thuộc3 phường An Biên, thành phố Hải Phòng |  |
| 42 | 3 | Phòng Giao dịch số 2 thuộc KBNN khu vực III | Trụ sở chính | Số 11 Đà Nẵng, phường Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng |  |
| 43 | 4 | Phòng Giao dịch số 3 thuộc KBNN khu vực III | Trụ sở chính | Số 21 Mạc Thái Tổ, xã Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng |  |
| 44 | 5 | Phòng Giao dịch số 4 thuộc KBNN khu vực III | Trụ sở chính | Số 4 Ngô Quyền, xã An Lão, thành phố Hải Phòng |  |
| 45 | 6 | Phòng Giao dịch số 5 thuộc KBNN khu vực III | Trụ sở chính | Số 62 Nguyễn Lương Bằng, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng |  |
| 46 | 7 | Phòng Giao dịch số 6 thuộc KBNN khu vực III | Trụ sở chính | Số 5 Hùng Vương, xã Nam Sách, thành phố Hải Phòng |  |
| 47 | 8 | Phòng Giao dịch số 7 thuộc KBNN khu vực III | Trụ sở chính | Thôn Phúc Tân, xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng |  |
| 48 | 9 | Phòng Giao dịch số 8 thuộc KBNN khu vực III | Trụ sở chính | Số 346 Nguyễn Trãi, phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng |  |
| 49 | 10 | Phòng Giao dịch số 9 thuộc KBNN khu vực III | Trụ sở chính | Đường mới Khu Dưỡng Thái Nam, xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng |  |
| 50 | 11 | Phòng Giao dịch số 10 thuộc KBNN khu vực III | Trụ sở chính | Số 02 Nguyễn Lương Bằng, xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng |  |
| 51 | 12 | Phòng Giao dịch số 11 thuộc KBNN khu vực III | Trụ sở chính | Đường Khúc Thừa Dụ, xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng |  |
| 52 | 13 | Phòng Giao dịch số 12 thuộc KBNN khu vực III | Trụ sở chính | Số A2, Đường 25/4, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh |  |
|  |  | Kho bạc Nhà nước khu vực III (Trụ sở 2) |  |  |  |
| 53 | 14 | Phòng Giao dịch số 13 thuộc KBNN khu vực III | Trụ sở chính | Khu Hoà Lạc, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh |  |
| 54 | 15 | Phòng Giao dịch số 14 thuộc KBNN khu vực III | Trụ sở chính | Khu Bí Giàng, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh |  |
| 55 | 16 | Phòng Giao dịch số 15 thuộc KBNN khu vực III | Trụ sở chính | Khu Yên Lâm 3, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh |  |
| 56 | 17 | Phòng Giao dịch số 16 thuộc KBNN khu vực III | Trụ sở chính | Phố Lý Thường Kiệt, xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh |  |
| 57 | 18 | Phòng Giao dịch số 17 thuộc KBNN khu vực III | Trụ sở chính | Đường Hùng Vương, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh |  |
| 58 | 19 | Phòng Giao dịch số 18 thuộc KBNN khu vực III | Trụ sở chính | Khu 4, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh |  |
|  | KBNN Khu vực IV |  |  |  |  |
| 59 | 1 | Kho bạc Nhà nước khu vực IV |  | Đường Nguyễn Lương Bằng, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên |  |
| 60 | 2 | Phòng Giao dịch số 1 thuộc KBNN khu vực IV |  | Số 163 đường Sài Thị, xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên |  |
| 61 | 3 | Phòng Giao dịch số 2 thuộc KBNN khu vực IV |  | Số 615 Nguyễn Văn Linh, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên |  |
| 62 | 4 | Phòng Giao dịch số 3 thuộc KBNN khu vực IV |  | Số 134, đường Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên |  |
| 63 | 5 | Phòng Giao dịch số 4 thuộc KBNN khu vực IV |  | Số 5 Ngô Quang Bích, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên |  |
| 64 | 6 | Phòng Giao dịch số 5 thuộc KBNN khu vực IV |  | Thôn Đông Khê , xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên |  |
| 65 | 7 | Phòng Giao dịch số 6 thuộc KBNN khu vực IV |  | Đường Đào Đình Luyện, xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên |  |
|  | KBNN Khu vực V |  |  |  |  |
| 66 | 1 | Kho bạc nhà nước Khu vực V |  | Phố 10, đường Đào Duy Từ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình |  |
| 67 | 2 | Phòng giao dịch số 1 thuộc Kho bạc nhà nước Khu vực V |  | Tổ dân phố cầu Mơ, xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình |  |
| 68 | 3 | Phòng giao dịch số 2 thuộc Kho bạc nhà nước Khu vực V |  | Số 119, đường Đồng Giao, Tổ 1 , phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình |  |
| 69 | 4 | Phòng giao dịch số 3 thuộc Kho bạc nhà nước Khu vực V |  | Xóm 7, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình |  |
| 70 | 5 | Phòng giao dịch số 4 thuộc Kho bạc nhà nước Khu vực V |  | 167 Mạc Thị Bưởi, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình |  |
| 71 | 6 | Phòng giao dịch số 5 thuộc Kho bạc nhà nước Khu vực V |  | Khu đô thị thị trấn Lâm, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình |  |
| 72 | 7 | Phòng giao dịch số 6 thuộc Kho bạc nhà nước Khu vực V |  | Xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình |  |
| 73 | 8 | Phòng giao dịch số 7 thuộc Kho bạc nhà nước Khu vực V |  | Tổ 3, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình |  |
| 74 | 9 | Phòng giao dịch số 8 thuộc Kho bạc nhà nước Khu vực V |  | Đường Lê Công Thanh, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình |  |
| 75 | 10 | Phòng giao dịch số 9 thuộc Kho bạc nhà nước Khu vực V |  | Đường Trần Hưng Đạo, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình |  |
| 76 | 11 | Phòng giao dịch số 10 thuộc Kho bạc nhà nước Khu vực V |  | Số 104, đường Điện Biên Phủ, xã Bình Mỹ tỉnh Ninh Bình |  |
|  | KBNN Khu vực VI |  |  |  |  |
| 77 | 1 | Kho bạc Nhà nước khu vực VI | Trụ sở 1 (chính) | Số 276, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh |  |
| 78 |  |  | Trụ sở 2 | Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn |  |
| 79 | 2 | Phòng Giao dịch số 01 thuộc KBNN khu vực VI |  | Số 87 Tổ dân phố Lê Hồng Phong, Phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh |  |
| 80 | 3 | Phòng Giao dịch số 02 thuộc KBNN khu vực VI |  | Đường Cao Kỳ Vân, Xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh |  |
| 81 | 4 | Phòng Giao dịch số 03 thuộc KBNN khu vực VI |  | Số 355. Hàn Thuyên. Phường Vũ Ninh. Bắc Ninh |  |
| 82 | 5 | Phòng Giao dịch số 04 thuộc KBNN khu vực VI |  | Đường Hai Bà Trưngthuộc Phường Thuận Thànhthuộc Bắc Ninh |  |
| 83 | 6 | Phòng Giao dịch số 05 thuộc KBNN khu vực VI |  | Số 01, đường Lý Thái Tổ, Phường Từ Sơn thuộc Tỉnh Bắc Ninh |  |
| 84 | 7 | Phòng Giao dịch số 06 thuộc KBNN khu vực VI |  | Số 6, đường Trương Định, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh |  |
| 85 | 8 | Phòng Giao dịch số 07 thuộc KBNN khu vực VI |  | Số 85 đường Chi Lăng, xã Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn |  |
| 86 | 9 | Phòng Giao dịch số 08 thuộc KBNN khu vực VI |  | Khu Bản Kho, Xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn |  |
| 87 | 10 | Phòng Giao dịch số 09 thuộc KBNN khu vực VI |  | Số 179, phố Tâm An, xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn |  |
| 88 | 11 | Phòng Giao dịch số 10 thuộc KBNN khu vực VI |  | Số 86, thôn 1 xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn |  |
|  | KBNN Khu vực VII |  |  |  |  |
| 89 | 1 | Kho bạc Nhà nước khu vực VII | Trụ sở 1 (chính) | Phố Phan Bội Châu, Tổ 2 Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên |  |
| 90 |  |  | Trụ sở 2 | Km5, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng |  |
| 91 | 2 | Phòng Giao dịch số 01 thuộc KBNN khu vực Khu vực VII |  | Xóm Đình Cả 1, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên |  |
| 92 | 3 | Phòng Giao dịch số 02 thuộc KBNN khu vực Khu vực VII |  | Xóm Luông, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên |  |
| 93 | 4 | Phòng Giao dịch số 03 thuộc KBNN khu vực Khu vực VII |  | Xóm Thái An, xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên |  |
| 94 | 5 | Phòng Giao dịch số 04 thuộc KBNN khu vực Khu vực VII |  | Tổ 5A, Phường Bắc Kạn,tỉnh Thái Nguyên |  |
| 95 | 6 | Phòng Giao dịch số 05 thuộc KBNN khu vực Khu vực VII |  | Thôn Nà Hái, xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên |  |
| 96 | 7 | Phòng Giao dịch số 06 thuộc KBNN khu vực Khu vực VII |  | Thôn 2, xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên |  |
| 97 | 8 | Phòng Giao dịch số 07 thuộc KBNN khu vực Khu vực VII |  | Thôn 11, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên |  |
| 98 | 9 | Phòng Giao dịch số 08 thuộc KBNN khu vực Khu vực VII |  | Thôn Hát Deng, xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên |  |
| 99 | 10 | Phòng Giao dịch số 09 thuộc KBNN khu vực Khu vực VII |  | Phố Hoằng Bó, xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng |  |
| 100 | 11 | Phòng Giao dịch số 10 thuộc KBNN khu vực Khu vực VII |  | Thôn Chang Khuyên, xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng |  |
| 101 | 12 | Phòng Giao dịch số 11 thuộc KBNN khu vực Khu vực VII |  | Xóm Cốc Bó, Xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng |  |
| 102 | 13 | Phòng Giao dịch số 12 thuộc KBNN khu vực Khu vực VII |  | Xóm Xuân Đại, xã Trường Hà,tỉnh Cao Bằng |  |
| 103 | 14 | Phòng Giao dịch số 13 thuộc KBNN khu vực Khu vực VII |  | Xóm 6, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng |  |
| 104 | 15 | Phòng Giao dịch số 14 thuộc KBNN khu vực Khu vực VII |  | Xóm Hòa Trung, xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng |  |
| 105 | 16 | Phòng Giao dịch số 15 thuộc KBNN khu vực Khu vực VII |  | Xóm 7, xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng |  |
|  | KBNN Khu vực VIII |  |  |  |  |
| 106 | 1 | Kho bạc Khu vực VIII | Trụ sở 1 (chính) | Số 43 đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ. | Trụ sở chính tại tỉnh Phú Thọ |
| 107 | 2 |  | Trụ sở 2 | Số 8, đường Bình Thuận, Phường Minh Xuân, Tỉnh Tuyên Quang. | Trụ sở 2 tại tỉnh Tuyên Quang |
| 108 | 3 | Phòng Giao dịch số 1 thuộc KBNN khu vực VIII | Phòng giao dịch số 1 | Số 128 Phố Phú An - Phường Phong Châu - Tỉnh Phú Thọ. |  |
| 109 | 4 | Phòng Giao dịch số 2 thuộc KBNN khu vực VIII | Phòng giao dịch số 2 | Số 17, đường Hồ Thiên Hương, xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ |  |
| 110 | 5 | Phòng Giao dịch số 3 thuộc KBNN khu vực VIII | Phòng giao dịch số 3 | Số nhà 66 Phố Hoàng Sơn - Xã Thanh Sơn - Tỉnh Phú Thọ |  |
| 111 | 6 | Phòng Giao dịch số 4 thuộc KBNN khu vực VIII | Phòng giao dịch số 4 | Số 342 Đường Hoa Khê - Xã Cẩm Khê - Tỉnh Phú Thọ |  |
| 112 | 7 | Phòng Giao dịch số 5 thuộc KBNN khu vực VIII | Phòng giao dịch số 5 | Số 57 đường Đào Giã, khu 4 xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ |  |
| 113 | 8 | Phòng Giao dịch số 6 thuộc KBNN khu vực VIII | Phòng giao dịch số 6 | Số 635 Đồng Tâm, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ |  |
| 114 | 9 | Phòng Giao dịch số 7 thuộc KBNN khu vực VIII | Phòng giao dịch số 7 | Số 4, đường Kim Ngọc, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ |  |
| 115 | 10 | Phòng Giao dịch số 8 thuộc KBNN khu vực VIII | Phòng giao dịch số 8 | Đường Hai Bà Trưng, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ |  |
| 116 | 11 | Phòng Giao dịch số 9 thuộc KBNN khu vực VIII | Phòng giao dịch số 9 | Thôn Ngọc Hoa- xã Lập Thạch - Tỉnh Phú Thọ |  |
| 117 | 12 | Phòng Giao dịch số 10 thuộc KBNN khu vực VIII | Phòng giao dịch số 10 | Số 01. Chu Văn An. Xã Vĩnh Tường. Tỉnh Phú Thọ |  |
| 118 | 13 | Phòng Giao dịch số 11 thuộc KBNN khu vực VIII | Phòng giao dịch số 11 | Đường Chi Lăng kéo dài - Phường Hòa Bình – Tỉnh Phú THọ |  |
| 119 | 14 | Phòng Giao dịch số 12 thuộc KBNN khu vực VIII | Phòng giao dịch số 12 | Số 11, Đường Trần Hưng Đạo xã Lạc Thủy tỉnh Phú Thọ |  |
| 120 | 15 | Phòng Giao dịch số 13 thuộc KBNN khu vực VIII | Phòng giao dịch số 13 | Xóm Cọi, xã Yên Phú tỉnh Phú Thọ |  |
| 121 | 16 | Phòng Giao dịch số 14 thuộc KBNN khu vực VIII | Phòng giao dịch số 14 | Khu Tâm Đức, xã Tân Lạc, Tỉnh Phú Thọ |  |
| 122 | 17 | Phòng Giao dịch số 15 thuộc KBNN khu vực VIII | Phòng giao dịch số 15 | Tiểu khu Liên Phương, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ |  |
| 123 | 18 | Phòng Giao dịch số 16 thuộc KBNN khu vực VIII | Phòng giao dịch số 16 | Tiểu khu 12, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ |  |
| 124 | 19 | Phòng Giao dịch số 17 thuộc KBNN khu vực VIII | Phòng giao dịch số 17 | Số 47, thôn Đăng Châu, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang |  |
| 125 | 20 | Phòng Giao dịch số 18 thuộc KBNN khu vực VIII | Phòng giao dịch số 18 | thôn Trầm Ân, xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. |  |
| 126 | 21 | Phòng Giao dịch số 19 thuộc KBNN khu vực VIII | Phòng giao dịch số 19 | Số 52, thôn Vĩnh Tài, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang |  |
| 127 | 22 | Phòng Giao dịch số 20 thuộc KBNN khu vực VIII | Phòng giao dịch số 20 | Tổ 8, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang |  |
| 128 | 23 | Phòng Giao dịch số 21 thuộc KBNN khu vực VIII | Phòng giao dịch số 21 | Thôn 3, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang |  |
| 129 | 24 | Phòng Giao dịch số 22 thuộc KBNN khu vực VIII | Phòng giao dịch số 22 | Thôn 3, xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang |  |
| 130 | 25 | Phòng Giao dịch số 23 thuộc KBNN khu vực VIII | Phòng giao dịch số 23 | Thôn 5, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang |  |
| 131 | 26 | Phòng Giao dịch số 24 thuộc KBNN khu vực VIII | Phòng giao dịch số 24 | Thôn 3, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang |  |
| 132 | 27 | Phòng Giao dịch số 25 thuộc KBNN khu vực VIII | Phòng giao dịch số 25 | Số 08, đường Nguyễn Trãi, thôn Tam Sơn 3 xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang |  |
| 133 | 28 | Phòng Giao dịch số 26 thuộc KBNN khu vực VIII | Phòng giao dịch số 26 | Thôn Tân Tiến, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang |  |
| 134 | 29 | Phòng Giao dịch số 27 thuộc KBNN khu vực VIII | Phòng giao dịch số 27 | Thôn Yên phú 2, xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang |  |
|  | KBNN Khu vực IX |  |  |  |  |
| 135 | 1 | Kho bạc Nhà nước khu vực IX | Trụ sở 1 (chính) | Đường Nguyễn Tất Thành, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai |  |
| 136 | 2 |  | Trụ sở 2 | Tổ 5, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu |  |
| 137 | 3 | Phòng Giao dịch số 1 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực IX |  | Tổ 9, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai |  |
| 138 | 4 | Phòng Giao dịch số 2 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực IX |  | Xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai |  |
| 139 | 5 | Phòng Giao dịch số 3 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực IX |  | Thôn Văn Yên, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai |  |
| 140 | 6 | Phòng Giao dịch số 4 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực IX |  | Số 656, đường Đại Đồng, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai |  |
| 141 | 7 | Phòng Giao dịch số 5 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực IX |  | Đường 30/4, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. |  |
| 142 | 8 | Phòng Giao dịch số 6 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực IX |  | Số 51, đường 19/5, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai |  |
| 143 | 9 | Phòng Giao dịch số 7 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực IX |  | Thôn Bản Noỏng, xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai |  |
| 144 | 10 | Phòng Giao dịch số 8 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực IX |  | Đường Hùng Vương, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai |  |
| 145 | 11 | Phòng Giao dịch số 9 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực IX |  | Tổ dân phố Tùng Lâu, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai |  |
| 146 | 12 | Phòng Giao dịch số 10 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực IX |  | Thôn 26, xã Tân Uyên, tỉnh Lào Cai |  |
| 147 | 13 | Phòng Giao dịch số 11 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực IX |  | Số 03, trung tâm hành chính, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu |  |
| 148 | 14 | Phòng Giao dịch số 12 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực IX |  | Số 137, đường Điện Biên Phủ, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu |  |
| 149 | 15 | Phòng Giao dịch số 13 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực IX |  | Tổ dân phố Nậm Hàng, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu. |  |
| 150 | 16 | Phòng Giao dịch số 14 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực IX |  | Số 157, thôn 4, xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu |  |
| 151 | 17 | Phòng Giao dịch số 15 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực IX |  | Thôn 8, xã Pum Tở, tỉnh Lai Châu |  |
|  | KBNN Khu vực X |  |  |  |  |
| 152 | 1 | Kho bạc Nhà nước khu vực X | Trụ sở 1 (chính) | Số 892 đường Võ Nguyên Giáp phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên |  |
| 153 | 2 |  | Trụ sở 2 | Số 36 đường Lò Văn Giá, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La |  |
| 154 | 3 | Phòng Giao dịch số 1 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực X | Trụ sở chính PGD số 1 | Tổ 3,xã Na Sang, tỉnh Điện Biên |  |
| 155 | 4 | Phòng Giao dịch số 2 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực X | Trụ sở chính PGD số 2 | Tổ 5, xã Na Son, tỉnh Điện Biên |  |
| 156 | 5 | Phòng Giao dịch số 3 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực X | Trụ sở chính PGD số 3 | Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên |  |
| 157 | 6 | Phòng Giao dịch số 4 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực X | Trụ sở chính PGD số 4 | Tổ dân cư số 1, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên |  |
| 158 | 7 | Phòng Giao dịch số 5 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực X | Trụ sở chính PGD số 5 | Khối sơn thủy, xã Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên |  |
| 159 | 8 | Phòng Giao dịch số 6 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực X | Trụ sở chính PGD số 6 | TDP Đồng Tâm, xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên |  |
| 160 | 9 | Phòng Giao dịch số 7 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực X | Trụ sở chính PGD số 7 | Bản Hón, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên |  |
| 161 | 10 | Phòng Giao dịch số 8 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực X | Trụ sở chính PGD số 8 | Tiểu khu 5, xã Mai Sơn, tỉnhSơn La |  |
| 162 | 11 | Phòng Giao dịch số 9 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực X | Trụ sở chính PGD số 9 | Tổ dân phố 5, Phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La |  |
| 163 | 12 | Phòng Giao dịch số 10 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực X | Trụ sở chính PGD số 10 | Tổ dân phố 8, xã Sông Mã, tỉnh Sơn La |  |
| 164 | 13 | Phòng Giao dịch số 11 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực X | Trụ sở chính PGD số 11 | Bản Hua Mường, Xã Sốp Cốp , tỉnh Sơn La |  |
| 165 | 14 | Phòng Giao dịch số 12 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực X | Trụ sở chính PGD số 12 | Tiểu khu 7, xã Thuận Châu, tỉnh Sơn la. |  |
| 166 | 15 | Phòng Giao dịch số 13 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực X | Trụ sở chính PGD số 13 | Tiểu khu 1, xã Phù Yên, tỉnh Sơn la. |  |
| 167 | 16 | Phòng Giao dịch số 14 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực X | Trụ sở chính PGD số 14 | Tiểu khu Phiêng Ban 2, xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La |  |
| 168 | 17 | Phòng Giao dịch số 15 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực X | Trụ sở chính PGD số 15 | Tiểu Khu 03, xã Mường La, Sơn La |  |
|  | KBNN Khu vực XI |  |  |  |  |
| 169 | 1 | Kho bạc Nhà nước khu vực XI | Trụ sở chính | Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa |  |
| 170 | 2 | Phòng giao dịch số 1 thuộc KBNN khu vực XI | Trụ sở chính | Số 16 đường Hòa Bình, Xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa |  |
| 171 | 3 | Phòng giao dịch số 2 thuộc KBNN khu vực XI | Trụ sở chính | Số 598, đường Bà Triệu, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa |  |
| 172 | 4 | Phòng giao dịch số 3 thuộc KBNN khu vực XI | Trụ sở chính | Số 326, xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa |  |
| 173 | 5 | Phòng giao dịch số 4 thuộc KBNN khu vực XI | Trụ sở chính | Số 14 Tô vĩnh Diện xã Triệu Sơn, Thanh Hóa |  |
| 174 | 6 | Phòng giao dịch số 5 thuộc KBNN khu vực XI | Trụ sở chính | Quốc lộ 45, xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa |  |
| 175 | 7 | Phòng giao dịch số 6 thuộc KBNN khu vực XI | Trụ sở chính | Số 183 đường Lê Lợi Thôn 2, xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa |  |
| 176 | 8 | Phòng giao dịch số 7 thuộc KBNN khu vực XI | Trụ sở chính | Số 10, Đường Trịnh Khảthuộc Xã Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa |  |
| 177 | 9 | Phòng giao dịch số 8 thuộc KBNN khu vực XI | Trụ sở chính | Thôn Tân An, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa |  |
| 178 | 10 | Phòng giao dịch số 9 thuộc KBNN khu vực XI | Trụ sở chính | 545Đ Đ. Phố Cống thuộc Thôn Lê Lợi, xã Ngọc Lặc thuộc Thanh Hóa |  |
| 179 | 11 | Phòng giao dịch số 10 thuộc KBNN khu vực XI | Trụ sở chính | Thôn 3, xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa |  |
| 180 | 12 | Phòng giao dịch số 11 thuộc KBNN khu vực XI | Trụ sở chính | Số 02, Thôn 2, xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa |  |
| 181 | 13 | Phòng giao dịch số 12 thuộc KBNN khu vực XI | Trụ sở chính | Số 856 đường Quang Trung, phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa |  |
| 182 | 14 | Phòng giao dịch số 13 thuộc KBNN khu vực XI | Trụ sở chính | Số 292 đường Lê Thái Tổ thuộc Xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa |  |
| 183 | 15 | Phòng giao dịch số 14 thuộc KBNN khu vực XI | Trụ sở chính | Đường Phạm Tiến Năng, Xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa |  |
| 184 | 16 | Phòng giao dịch số 15 thuộc KBNN khu vực XI | Trụ sở chính | Số 97, Đường Phạm Đình Toái, Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An |  |
| 185 | 17 | Phòng giao dịch số 16 thuộc KBNN khu vực XI | Trụ sở chính | Xóm Quán Hành 4, đường Nguyễn Duy Trinh, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An |  |
| 186 | 18 | Phòng giao dịch số 17 thuộc KBNN khu vực XI | Trụ sở chính | Khối 2, xã Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An |  |
| 187 | 19 | Phòng giao dịch số 18 thuộc KBNN khu vực XI | Trụ sở chính | Khối Hà Long, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An |  |
| 188 | 20 | Phòng giao dịch số 19 thuộc KBNN khu vực XI | Trụ sở chính | Số 10, đường Lý Nhật Quang, Khối 4 xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An |  |
| 189 | 21 | Phòng giao dịch số 20 thuộc KBNN khu vực XI | Trụ sở chính | Khối Sỹ Tân, Phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An |  |
| 190 | 22 | Phòng giao dịch số 21 thuộc KBNN khu vực XI | Trụ sở chính | Đường Phạm Hồng Thái, khối Trung cấp, phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An |  |
| 191 | 23 | Phòng giao dịch số 22 thuộc KBNN khu vực XI | Trụ sở chính | Thôn Kim Nhan 2, xã Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An |  |
| 192 | 24 | Phòng giao dịch số 23 thuộc KBNN khu vực XI | Trụ sở chính | Thôn Liên Trà, xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An |  |
| 193 | 25 | Phòng giao dịch số 24 thuộc KBNN khu vực XI | Trụ sở chính | Thôn 2, xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An |  |
| 194 | 26 | Phòng giao dịch số 25 thuộc KBNN khu vực XI | Trụ sở chính | Xóm Bắc Hồ, xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An |  |
| 195 | 27 | Phòng giao dịch số 26 thuộc KBNN khu vực XI | Trụ sở chính | Xã Mường Xén, Tỉnh Nghệ An |  |
| 196 | 28 | Phòng giao dịch số 27 thuộc KBNN khu vực XI | Trụ sở chính | Số 16, xóm Hòa Bắc, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An |  |
|  | KBNN Khu vực XII |  |  |  |  |
| 197 | 1 | Kho bạc Nhà nước khu vực XII | Trụ sở 1 (chính) | Số 177, đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh |  |
| 198 |  |  | Trụ sở 2 | Nguyễn Hữu Cảnh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị |  |
| 199 | 2 | Phòng Giao dịch số 1 thuộc KBNN khu vực XII |  | Xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh |  |
| 200 | 3 | Phòng Giao dịch số 2 thuộc KBNN khu vực XII |  | 64 đường Nguyễn Đổng Chi, TDP 7, Phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh |  |
| 201 | 4 | Phòng Giao dịch số 3 thuộc KBNN khu vực XII |  | Thôn 2, xã Sơn Giang, Hà Tĩnh |  |
| 202 | 5 | Phòng Giao dịch số 4 thuộc KBNN khu vực XII |  | Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh |  |
| 203 | 6 | Phòng Giao dịch số 5 thuộc KBNN khu vực XII |  | 16 Võ Nguyên Giáp, xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị |  |
| 204 | 7 | Phòng Giao dịch số 6 thuộc KBNN khu vực XII |  | 501 Quang Trung thuộcPhường Ba Đồn thuộc Tỉnh Quảng Trị |  |
| 205 | 8 | Phòng Giao dịch số 7 thuộc KBNN khu vực XII |  | 33 Hùng Vương, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị |  |
| 206 | 9 | Phòng Giao dịch số 8 thuộc KBNN khu vực XII |  | 03 Hùng Vương, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị |  |
| 207 | 10 | Phòng Giao dịch số 9 thuộc KBNN khu vực XII |  | Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị |  |
| 208 | 11 | Phòng Giao dịch số 10 thuộc KBNN khu vực XII |  | Số 71, đường Trần Hưng Đạo, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. |  |
| 209 | 12 | Phòng Giao dịch số 11 thuộc KBNN khu vực XII |  | Số 17 đường Nguyễn Tất Thành, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị |  |
| 210 | 13 | Phòng Giao dịch số 12 thuộc KBNN khu vực XII |  | Xã Khe Sanh thuộc tỉnh Quảng Trị |  |
| 211 | 14 | Phòng Giao dịch số 13 thuộc KBNN khu vực XII |  | Xã Diên Sanh thuộc tỉnh Quảng Trị |  |
|  | KBNN Khu vực XIII |  |  |  |  |
| 212 | 1 | Kho bạc Nhà nước khu vực XIII |  | Số 236 Bạch Đằng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng |  |
| 213 | 2 | Phòng Giao dịch số 1 thuộc KBNN Khu vực XIII |  | Số 387, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng |  |
| 214 | 3 | Phòng Giao dịch số 2 thuộc KBNN Khu vực XIII |  | Số 44, đường Ngô Thì Nhậm, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng |  |
| 215 | 4 | Phòng Giao dịch số 3 thuộc KBNN Khu vực XIII |  | Đường Dương Lâm 2, Thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Vang, thành Phố Đà Nẵng |  |
| 216 | 5 | Phòng Giao dịch số 4 thuộc KBNN Khu vực XIII | Trụ sở chính | Số 81, đường Hùng Vương, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng |  |
|  |  | Phòng Giao dịch số 5 thuộc KBNN Khu vực XIII |  |  |  |
|  |  | Phòng Giao dịch số 6 thuộc KBNN Khu vực XIII |  |  |  |
| 217 | 6 | Phòng Giao dịch số 7 thuộc KBNN Khu vực XIII |  | Số 4, đường số 1, thôn Agrồng, xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng |  |
| 218 | 7 | Phòng Giao dịch số 8 thuộc KBNN Khu vực XIII |  | Số 159, đường Hồ Chí Minh, xã Đông Giang, thành phố Đà Nẵng |  |
| 219 | 8 | Phòng Giao dịch số 9 thuộc KBNN Khu vực XIII |  | Xã Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng |  |
| 220 | 9 | Phòng Giao dịch số 10 thuộc KBNN Khu vực XIII |  | Khu phố mới Phước An, xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng |  |
| 221 | 10 | Phòng Giao dịch số 11 thuộc KBNN Khu vực XIII |  | Số 10, đường Trưng Nữ Vương, xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng |  |
| 222 | 11 | Phòng Giao dịch số 12 thuộc KBNN Khu vực XIII |  | Số 11, đường Hoàng Diệu, phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng |  |
| 223 | 12 | Phòng Giao dịch số 13 thuộc KBNN Khu vực XIII |  | Số 68, đường Tố Hữu, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế |  |
| 224 | 13 | Phòng Giao dịch số 14 thuộc KBNN Khu vực XIII |  | Số 161, đường Lý Nhân Tông, phường Hương Trà, thành phố Huế |  |
| 225 | 14 | Phòng Giao dịch số 15 thuộc KBNN Khu vực XIII |  | Số 595A, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Thủy, thành phố Huế |  |
| 226 | 15 | Phòng Giao dịch số 16 thuộc KBNN Khu vực XIII |  | Số 160, dường Lý Thánh Tông, xã Phú Lộc, thành phố Huế |  |
| 227 | 16 | Phòng Giao dịch số 17 thuộc KBNN Khu vực XIII |  | Số 140, đường Hồ Chí Minh, xã A Lưới 2, thành phố Huế |  |
|  | KBNN Khu vực XIV |  |  | Địa bàn quản lý theo đơn vị hành chính cũ: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Phú Yên |  |
| 228 | 1 | Kho bạc Nhà nước khu vực XIV | Trụ sở 1 (chính) | Lô CC9, Khu Quy hoạch trung tâm đô thị thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch, Phường Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa |  |
| 229 |  |  | Trụ sở 2 | Số 38 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk |  |
| 230 | 2 | Phòng giao dịch số 1 thuộc KBNN khu vực XIV | Trụ sở chính | Số 1970 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa |  |
| 231 | 3 | Phòng giao dịch số 2 thuộc KBNN khu vực XIV | Trụ sở chính | Số 467 Trần Qúy Cáp- Phường Ninh Hòa- Tỉnh Khánh Hòa |  |
| 232 | 4 | Phòng giao dịch số 3 thuộc KBNN khu vực XIV | Trụ sở chính | Số 120 đường 16 tháng 4, Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa |  |
| 233 | 5 | Phòng giao dịch số 4 thuộc KBNN khu vực XIV | Trụ sở chính | Số 217, Lê Duẩn, thôn 3, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa |  |
| 234 | 6 | Phòng giao dịch số 5 thuộc KBNN khu vực XIV | Trụ sở chính | 158A Yên Ninh, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa |  |
| 235 | 7 | Phòng giao dịch số 6 thuộc KBNN khu vực XIV | Trụ sở chính | QL 1A, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa |  |
| 236 | 8 | Phòng giao dịch số 8 thuộc KBNN khu vực XIV | Trụ sở chính | Số 16 Điện Biên Phủ, xã Ea Drăng, tỉnh Đăk Lăk |  |
| 237 | 9 | Phòng giao dịch số 9 thuộc KBNN khu vực XIV | Trụ sở chính | Xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk |  |
| 238 | 10 | Phòng giao dịch số 10 thuộc KBNN khu vực XIV | Trụ sở chính | Số 472 Hùng Vương, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk |  |
| 239 | 11 | Phòng giao dịch số 11 thuộc KBNN khu vực XIV | Trụ sở chính | Số 08 Quang Trung,xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk |  |
| 240 | 12 | Phòng giao dịch số 12 thuộc KBNN khu vực XIV | Trụ sở chính | Số 177 Nguyễn Tất Thành, Xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk |  |
| 241 | 13 | Phòng giao dịch số 13 thuộc KBNN khu vực XIV | Trụ sở chính | Thôn Kim Châu, xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk |  |
| 242 | 14 | Phòng giao dịch số 14 thuộc KBNN khu vực XIV | Trụ sở chính | Số 49A Trần Hưng Đạo, Xã Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk |  |
| 243 | 15 | Phòng giao dịch số 15 thuộc KBNN khu vực XIV | Trụ sở chính | Số 289 Nguyễn Huệ, Phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk |  |
| 244 | 16 | Phòng giao dịch số 16 thuộc KBNN khu vực XIV | Trụ sở chính | Xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk |  |
| 245 | 17 | Phòng giao dịch số 17 thuộc KBNN khu vực XIV | Trụ sở chính | Số 203 Trần Phú, xã Sơn Hoà, Tỉnh Đắk Lắk |  |
| 246 | 18 | Phòng giao dịch số 18 thuộc KBNN khu vực XIV | Trụ sở chính | Số 29 Trần Phú, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk |  |
| 247 | 19 | Phòng giao dịch số 19 thuộc KBNN khu vực XIV | Trụ sở chính | Số 5 Phan Bội Châu, - Phường Sông Cầu - Tỉnh Đắk Lắk |  |
|  | KBNN Khu vực XV |  |  |  |  |
| 248 | 1 | Kho bạc Nhà nước khu vực XV | Trụ sở chính | 60 Lê Duẩn, Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai |  |
| 249 | 2 | Phòng Giao dịch số 1 thuộc KBNN Khu vực XV |  | 542 Trần Phú, Phường Bình Định, tỉnh Gia Lai |  |
| 250 | 3 | Phòng Giao dịch số 2 thuộc KBNN Khu vực XV |  | 16 Bình Khê, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai |  |
| 251 | 4 | Phòng Giao dịch số 3 thuộc KBNN Khu vực XV |  | 42 Trần Quốc Toản, xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai |  |
| 252 | 5 | Phòng Giao dịch số 4 thuộc KBNN Khu vực XV |  | 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai |  |
| 253 | 6 | Phòng Giao dịch số 5 thuộc KBNN Khu vực XV |  | 38 Nguyễn Du, Phường PleiKu, tỉnh Gia Lai |  |
| 254 | 7 | Phòng Giao dịch số 6 thuộc KBNN Khu vực XV |  | 85 Hùng Vương Xã Chư Păh tỉnh Gia Lai |  |
| 255 | 8 | Phòng Giao dịch số 7 thuộc KBNN Khu vực XV |  | 197 Hùng Vương, Xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai |  |
| 256 | 9 | Phòng Giao dịch số 8 thuộc KBNN Khu vực XV |  | 06 Lê Hồng phong, phường An Khê, tỉnh Gia Lai |  |
| 257 | 10 | Phòng Giao dịch số 9 thuộc KBNN Khu vực XV |  | 451 Nguyễn Huệ, xã Đak Đoa, Gia Lai |  |
| 258 | 11 | Phòng Giao dịch số 10 thuộc KBNN Khu vực XV |  | 851A Hùng Vương, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai. |  |
| 259 | 12 | Phòng Giao dịch số 11 thuộc KBNN Khu vực XV |  | 110 Nguyễn Huệ, phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai |  |
| 260 | 13 | Phòng Giao dịch số 12 thuộc KBNN Khu vực XV |  | 104 Quang Trung, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai |  |
| 261 | 14 | Phòng Giao dịch số 13 thuộc KBNN Khu vực XV |  | 71 Nguyễn Trãi, xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai |  |
| 262 | 15 | Phòng Giao dịch số 14 thuộc KBNN Khu vực XV |  | 22 Trần Hưng Đạo, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai |  |
| 263 | 16 | Phòng Giao dịch số 15 thuộc KBNN Khu vực XV |  | 02 Võ Thị Sáu, xã Kbang, tỉnh Gia Lai |  |
| 264 | 17 | Phòng Giao dịch số 16 thuộc KBNN Khu vực XV |  | 172 Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi. |  |
| 265 | 18 | Phòng Giao dịch số 17 thuộc KBNN Khu vực XV |  | 412 Phạm Văn Đồng, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi |  |
| 266 | 19 | Phòng Giao dịch số 18 thuộc KBNN Khu vực XV |  | 40 Tương Dương, xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi |  |
| 267 | 20 | Phòng Giao dịch số 19 thuộc KBNN Khu vực XV |  | 09 Trần Nam Trung, xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi |  |
| 268 | 21 | Phòng Giao dịch số 20 thuộc KBNN Khu vực XV |  | 109A, đường 23/3, xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi |  |
| 269 | 22 | Phòng Giao dịch số 21 thuộc KBNN Khu vực XV |  | Số 11 Đỗ Quang Thắng, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi |  |
| 270 | 23 | Phòng Giao dịch số 22 thuộc KBNN Khu vực XV |  | Thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi |  |
| 271 | 24 | Phòng Giao dịch số 23 thuộc KBNN Khu vực XV |  | 02 Nguyễn Viết Xuân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi |  |
| 272 | 25 | Phòng Giao dịch số 24 thuộc KBNN Khu vực XV |  | 451 Hùng Vương, xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi |  |
| 273 | 26 | Phòng Giao dịch số 25 thuộc KBNN Khu vực XV |  | 02 Phạm Văn Đồng, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi |  |
| 274 | 27 | Phòng Giao dịch số 26 thuộc KBNN Khu vực XV |  | 235- Hùng Vương – Xã Đăk Tô – Tỉnh Quãng Ngãi |  |
| 275 | 28 | Phòng Giao dịch số 27 thuộc KBNN Khu vực XV |  | 220 Võ Nguyên Giáp, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi. |  |
| 276 | 29 | Phòng Giao dịch số 28 thuộc KBNN Khu vực XV |  | 87 Hùng Vương, xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi |  |
| 277 | 30 | Phòng Giao dịch số 29 thuộc KBNN Khu vực XV |  | Thôn 1, Xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi |  |
|  | KBNN Khu vực XVI |  |  |  |  |
| 278 | 1 | Kho bạc Nhà nước khu vực XVI | Trụ sở chính | 21 Trần Phú, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng |  |
| 279 | 2 | Phòng Giao dịch số 1 thuộc KBNN khu vực XVI | Trụ sở chính | 372A, Quốc lộ 20, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng |  |
| 280 | 3 | Phòng Giao dịch số 2 thuộc KBNN khu vực XVI | Trụ sở chính | 711 Hùng Vương, xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng |  |
| 281 | 4 | Phòng Giao dịch số 3 thuộc KBNN khu vực XVI | Trụ sở chính | 168 Hồ Tùng Mậu, phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng |  |
| 282 | 5 | Phòng Giao dịch số 4 thuộc KBNN khu vực XVI | Trụ sở chính | 153 đường 3/2, xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng |  |
| 283 | 6 | Phòng Giao dịch số 5 thuộc KBNN khu vực XVI | Trụ sở chính | 86 đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng |  |
| 284 | 7 | Phòng Giao dịch số 6 thuộc KBNN khu vực XVI | Trụ sở chính | 361 Nguyễn Tất Thành, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng |  |
| 285 | 8 | Phòng Giao dịch số 7 thuộc KBNN khu vực XVI | Trụ sở chính | 11 Lê Duẩn, xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng |  |
| 286 | 9 | Phòng Giao dịch số 8 thuộc KBNN khu vực XVI | Trụ sở chính | Trần Hưng Đạo, tổ dân phố 3, xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng |  |
| 287 | 10 | Phòng Giao dịch số 9 thuộc KBNN khu vực XVI | Trụ sở chính | Thôn 4, xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng |  |
| 288 | 11 | Phòng Giao dịch số 10 thuộc KBNN khu vực XVI | Trụ sở chính | 353 Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng |  |
| 289 | 12 | Phòng Giao dịch số 11 thuộc KBNN khu vực XVI | Trụ sở chính | Đường DT4, thôn Xuân An 2, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng |  |
| 290 | 13 | Phòng Giao dịch số 12 thuộc KBNN khu vực XVI | Trụ sở chính | Thôn Nam Trung, xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng |  |
| 291 | 14 | Phòng Giao dịch số 13 thuộc KBNN khu vực XVI | Trụ sở chính | 11 Nguyễn Huệ, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng |  |
| 292 | 15 | Phòng Giao dịch số 14 thuộc KBNN khu vực XVI | Trụ sở chính | Đường N26, thôn Lạc Hóa 2, xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng |  |
| 293 | 16 | Phòng Giao dịch số 15 thuộc KBNN khu vực XVI | Trụ sở chính | 196A Võ Văn Kiệt, đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng |  |
|  | KBNN Khu vực XVII |  |  |  |  |
| 294 | 1 | Kho bạc Nhà nước khu vực XVII | Kho bạc Nhà nước khu vực XVII | số 1890 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai |  |
| 295 | 2 | Phòng Giao dịch số 1 thuộc KBNN khu vực XVII | Phòng Giao dịch số 1 | Đường N3, ấp Lập Thành, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai |  |
| 296 | 3 | Phòng Giao dịch số 2 thuộc KBNN khu vực XVII | Phòng Giao dịch số 2 | Đường Chu Văn An, ấp Hiệp Tâm 1, xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai |  |
| 297 | 4 | Phòng Giao dịch số 3 thuộc KBNN khu vực XVII | Phòng Giao dịch số 3 | Số 36, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Long khánh, tỉnh Đồng Nai |  |
| 298 | 5 | Phòng Giao dịch số 4 thuộc KBNN khu vực XVII | Phòng Giao dịch số 4 | Số 185 Lê Duẩn xã Long Thành tỉnh Đồng Nai |  |
| 299 | 6 | Phòng Giao dịch số 5 thuộc KBNN khu vực XVII | Phòng Giao dịch số 5 | Đường Nguyễn Tất Thành, Vĩnh An 2 xã Trị An, Tỉnh Đồng Nai |  |
| 300 | 7 | Phòng Giao dịch số 6 thuộc KBNN khu vực XVII | Phòng Giao dịch số 6 | Số 488, QL 14, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai |  |
| 301 | 8 | Phòng Giao dịch số 7 thuộc KBNN khu vực XVII | Phòng Giao dịch số 7 | đường Nguyễn Tất Thành, thôn Tân An, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai |  |
| 302 | 9 | Phòng Giao dịch số 8 thuộc KBNN khu vực XVII | Phòng Giao dịch số 8 | Thôn 1, xã Tân khai thuộc tỉnh đồng Nai |  |
| 303 | 10 | Phòng Giao dịch số 9 thuộc KBNN khu vực XVII | Phòng Giao dịch số 9 | Đường Lê Văn Sỹ, xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai |  |
| 304 | 11 | Phòng Giao dịch số 10 thuộc KBNN khu vực XVII | Phòng Giao dịch số 10 | Đường Nguyễn Tất Thành thuộc Khu phố 5 thuộc Phường Phước Bìnhthuộc tỉnh Đồng Nai |  |
| 305 | 12 | Phòng Giao dịch số 11 thuộc KBNN khu vực XVII | Phòng Giao dịch số 11 | Quốc Lộ 14, thôn Tân Hưng, xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai |  |
|  | KBNN Khu vực XVIII |  |  |  |  |
| 306 | 1 | KBNN khu vực XVIII | Trụ sở 1 (Chính) | Số 18 tuyến tránh, quốc lộ 1, TP Long An, tỉnh Tây Ninh |  |
| 307 |  |  | Trụ sở 2 | 208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp |  |
| 308 | 2 | Phòng Giao dịch số 1 thuộc KBNN khu vực XVIII | Trụ sở chính | Số 36 Nguyễn Hữu Thọ, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh |  |
| 309 | 3 | Phòng Giao dịch số 2 thuộc KBNN khu vực XVIII | Trụ sở chính | Ô 7, khu B, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh |  |
| 310 | 4 | Phòng Giao dịch số 3 thuộc KBNN khu vực XVIII | Trụ sở chính | Số 74 đường Nguyễn Thái Bình, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh |  |
| 311 | 5 | Phòng Giao dịch số 4 thuộc KBNN khu vực XVIII | Trụ sở chính | Đường Hùng Vương, xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh |  |
| 312 | 6 | Phòng Giao dịch số 5 thuộc KBNN khu vực XVIII | Trụ sở chính | Số 25 đường 30/4, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh |  |
| 313 | 7 | Phòng Giao dịch số 6 thuộc KBNN khu vực XVIII | Trụ sở chính | Đường 3/2, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh |  |
| 314 | 8 | Phòng Giao dịch số 7 thuộc KBNN khu vực XVIII | Trụ sở chính | Số 437, đường 30/4, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh |  |
| 315 | 9 | Phòng Giao dịch số 8 thuộc KBNN khu vực XVIII | Trụ sở chính | Số 272 Quốc lộ 22B Nội ô A, Phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh |  |
| 316 | 10 | Phòng Giao dịch số 9 thuộc KBNN khu vực XVIII | Trụ sở chính | Đường Hoàng Lê Kha, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh |  |
| 317 | 11 | Phòng Giao dịch số 10 thuộc KBNN khu vực XVIII | Trụ sở chính | 377 Nguyễn Chí Thanh, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh |  |
| 318 | 12 | Phòng Giao dịch số 11 thuộc KBNN khu vực XVIII | Trụ sở chính | Khu phố Cá, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp |  |
| 319 | 13 | Phòng Giao dịch số 12 thuộc KBNN khu vực XVIII | Trụ sở chính | 347 Mỹ Trang, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp |  |
| 320 | 14 | Phòng Giao dịch số 13 thuộc KBNN khu vực XVIII | Trụ sở chính | Ô 4, Khu I, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp |  |
| 321 | 15 | Phòng Giao dịch số 14 thuộc KBNN khu vực XVIII | Trụ sở chính | 39 Nguyễn Văn Côn, phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp |  |
| 322 | 16 | Phòng Giao dịch số 15 thuộc KBNN khu vực XVIII | Trụ sở chính | Số 95, Nguyễn Huệ, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp |  |
| 323 | 17 | Phòng Giao dịch số 16 thuộc KBNN khu vực XVIII | Trụ sở chính | Số 15, đường Hùng Vương, Phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp |  |
| 324 | 18 | Phòng Giao dịch số 17 thuộc KBNN khu vực XVIII | Trụ sở chính | Đường Nguyễn Văn Trỗi, Xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp |  |
| 325 | 19 | Phòng Giao dịch số 18 thuộc KBNN khu vực XVIII | Trụ sở chính | Đường Nguyễn Văn Đừng, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp |  |
| 326 | 20 | Phòng Giao dịch số 19 thuộc KBNN khu vực XVIII | Trụ sở chính | ấp 2, Xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp |  |
| 327 | 21 | Phòng Giao dịch số 20 thuộc KBNN khu vực XVIII | Trụ sở chính | Số 10, đường Hồ Tùng Mậu, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp |  |
|  | KBNN Khu vực XIX |  |  |  |  |
| 328 | 1 | Kho bạc Nhà nước khu vực XIX | Trụ sở 1 (chính) | Số 369F Nguyễn Văn Cừ, phường Tân An, thành phố Cần Thơ | KBNN khu vực XIX địa bàn quản lý 2 tỉnh, thành phố là: thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long (Trụ sở chính đặt tại thành phố Cần Thơ) |
| 329 | 2 | Phòng Giao dịch số 1 thuộc KBNN khu vực XIX | Trụ sở chính | Số 225E Trần Hưng Đạo nối dài, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ |  |
| 330 | 3 | Phòng Giao dịch số 2 thuộc KBNN khu vực XIX | Trụ sở chính | Ấp Thới Thuận B, xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ |  |
| 331 | 4 | Phòng Giao dịch số 3 thuộc KBNN khu vực XIX | Trụ sở chính | Đường Trịnh Hoài Đức, KV Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ |  |
| 332 | 5 | Phòng Giao dịch số 4 thuộc KBNN khu vực XIX | Trụ sở chính | Số 69A, đường 3 tháng 2, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ |  |
| 333 | 6 | Phòng Giao dịch số 5 thuộc KBNN khu vực XIX | Trụ sở chính | Số 35, đường 3/2, Phường Long Mỹ, thành phố Cần Thơ |  |
| 334 | 7 | Phòng Giao dịch số 6 thuộc KBNN khu vực XIX | Trụ sở chính | Số 79, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ |  |
| 335 | 8 | Phòng Giao dịch số 7 thuộc KBNN khu vực XIX | Trụ sở chính | Đường 3/2, ấp Nhơn Thuận, xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ |  |
| 336 | 9 | Phòng Giao dịch số 8 thuộc KBNN khu vực XIX | Trụ sở chính | Số 386 Lý Thường Kiệt, Khu vực 26, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ |  |
| 337 | 10 | Phòng Giao dịch số 9 thuộc KBNN khu vực XIX | Trụ sở chính | Đường Hùng Vương, Ấp Trà Quýt A, xã Phú Tâm, thành phố Cần Thơ |  |
| 338 | 11 | Phòng Giao dịch số 10 thuộc KBNN khu vực XIX | Trụ sở chính | Ấp 3, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ |  |
| 339 | 12 | Phòng Giao dịch số 11 thuộc KBNN khu vực XIX | Trụ sở chính | Ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ |  |
| 340 | 13 | Phòng Giao dịch số 12 thuộc KBNN khu vực XIX | Trụ sở chính | Quốc lộ 61B, ấp 3, xã Phú Lộc, thành phố Cần Thơ |  |
| 341 | 14 | Phòng Giao dịch số 13 thuộc KBNN khu vực XIX | - Trụ sở chính phòng Giao dịch số 13. | Số 6H, đường N9, Phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long | KBNN khu vực XIX (nối dài) đặt tại PGD số 13, có các phòng tham mưu, giúp việc đang làm việc chung trụ sở với PGD số 13, đang sử dụng chung mạng nội bộ (LAN). |
|  |  |  | - KBNN khu vực XIX địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Trụ sở 2). |  |  |
| 342 | 15 | Phòng Giao dịch số 14 thuộc KBNN khu vực XIX | Trụ sở chính | Số 2/1 đường Ngô Quyền, khóm 1, Phường Cái vồn, tỉnh Vĩnh Long |  |
| 343 | 16 | Phòng Giao dịch số 15 thuộc KBNN khu vực XIX | Trụ sở chính | Số 277A, Quốc Lộ 53, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long |  |
| 344 | 17 | Phòng Giao dịch số 16 thuộc KBNN khu vực XIX | Trụ sở chính | Số 121, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long |  |
| 345 | 18 | Phòng Giao dịch số 17 thuộc KBNN khu vực XIX | Trụ sở chính | Số 100, đường Trần Văn Long, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh long |  |
| 346 | 19 | Phòng Giao dịch số 18 thuộc KBNN khu vực XIX | Trụ sở chính | Số 5, đường 2/9, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long |  |
| 347 | 20 | Phòng Giao dịch số 19 thuộc KBNN khu vực XIX | Trụ sở chính | Quốc Lộ 53, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long |  |
| 348 | 21 | Phòng Giao dịch số 20 thuộc KBNN khu vực XIX | Trụ sở chính | Quốc Lộ 60, ấp 2, xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long |  |
| 349 | 22 | Phòng Giao dịch số 21 thuộc KBNN khu vực XIX | Trụ sở chính | Ấp Mỹ Cẩm B, xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long |  |
| 350 | 23 | Phòng Giao dịch số 22 thuộc KBNN khu vực XIX | Trụ sở chính | Số 54, khóm 1, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long |  |
| 351 | 24 | Phòng Giao dịch số 23 thuộc KBNN khu vực XIX | Trụ sở chính | Số 25, Đường 3, tháng 2, Phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long |  |
| 352 | 25 | Phòng Giao dịch số 24 thuộc KBNN khu vực XIX | Trụ sở chính | Số 66, Ấp 2, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long |  |
| 353 | 26 | Phòng Giao dịch số 25 thuộc KBNN khu vực XIX | Trụ sở chính | Đường số 6, khu đô thị Việt Sinh An Bình, xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long |  |
| 354 | 27 | Phòng Giao dịch số 26 thuộc KBNN khu vực XIX | Trụ sở chính | Ấp phú Quới, xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long |  |
| 355 | 28 | Phòng Giao dịch số 27 thuộc KBNN khu vực XIX | Trụ sở chính | Ấp 2, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long |  |
|  | KBNN Khu vực XX |  |  |  |  |
| 356 | 1 | Kho bạc Nhà nước khu vực XX | KBNN khu vực XX (Trụ sở 1) | H19 thuộc3 đường Ba Tháng Hai, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang |  |
| 357 | 2 | Phòng Giao dịch số 1 thuộc KBNN khu vực XX | Phòng Giao dịch số 1 | QL 63, khu phố 3, xã An Biên, tỉnh An Giang |  |
| 358 | 3 | Phòng Giao dịch số 2 thuộc KBNN khu vực XX | Phòng Giao dịch số 2 | ấp Công sự, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang |  |
| 359 | 4 | Phòng Giao dịch số 3 thuộc KBNN khu vực XX | Phòng Giao dịch số 3 | Khu phố Đường Hòn, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang |  |
| 360 | 5 | Phòng Giao dịch số 4 thuộc KBNN khu vực XX | Phòng Giao dịch số 4 | Số 9 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang |  |
| 361 | 6 | Phòng Giao dịch số 5 thuộc KBNN khu vực XX | Phòng Giao dịch số 5 | số 02 Mai Thị Hồng Hạnh, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang |  |
| 362 | 7 | Phòng Giao dịch số 6 thuộc KBNN khu vực XX | Phòng Giao dịch số 6 | 02 Nguyễn Đăng Sơn, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang |  |
| 363 | 8 | Phòng Giao dịch số 7 thuộc KBNN khu vực XX | Phòng Giao dịch số 7 | Đường Thái Quốc Hùng, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang |  |
| 364 | 9 | Phòng Giao dịch số 8 thuộc KBNN khu vực XX | Phòng Giao dịch số 8 | 32 Phan Đình Phùng, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang |  |
| 365 | 10 | Phòng Giao dịch số 9 thuộc KBNN khu vực XX | Phòng Giao dịch số 9 | Đường Lý Nhân Tông, ấp Vĩnh Phúc, xã Châu Phú, tỉnh An Giang. |  |
| 366 | 11 | Phòng Giao dịch số 10 thuộc KBNN khu vực XX | Phòng Giao dịch số 10 | 33 Lý Thường Kiệt, ấp Đông Sơn 2, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang. |  |
| 367 | 12 | Phòng Giao dịch số 11 thuộc KBNN khu vực XX | Phòng Giao dịch số 11 | Số 03 đường Lê Lợi, xã Chợ Mới, tỉnh An Giang |  |
| 368 | 13 | Phòng Giao dịch số 12 thuộc KBNN khu vực XX | Phòng Giao dịch số 12 | Số 122thuộc124, đường Phan Ngọc Hiển, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau. |  |
| 369 | 14 | Phòng Giao dịch số 13 thuộc KBNN khu vực XX | Phòng Giao dịch số 13 | Đường 30/4, khóm 1, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau |  |
| 370 | 15 | Phòng Giao dịch số 14 thuộc KBNN khu vực XX | Phòng Giao dịch số 14 | Đường 19/5, khóm 2, xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau |  |
| 371 | 16 | Phòng Giao dịch số 15 thuộc KBNN khu vực XX | Phòng Giao dịch số 15 | Số 245 đường Hùng Vương, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau. |  |
| 372 | 17 | Phòng Giao dịch số 16 thuộc KBNN khu vực XX | Phòng Giao dịch số 16 | Số 173 Trần Huỳnh, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau |  |
| 373 | 18 | Phòng Giao dịch số 17 thuộc KBNN khu vực XX | Phòng Giao dịch số 17 | Quốc lộ 1A, xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau |  |
| 374 | 19 | Phòng Giao dịch số 18 thuộc KBNN khu vực XX | Phòng Giao dịch số 18 | Khóm 1, Phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau |  |
| 375 | 20 | Phòng Giao dịch số 19 thuộc KBNN khu vực XX | Phòng Giao dịch số 19 | Số 7C, ấp Hành Chính, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau |  |
| 376 | 21 | Kho bạc Nhà nước khu vực XX (Trụ sở 2) | Phòng Nghiệp vụ 2, KBNN khu vực XX (Trụ sở thứ 2) | Số 122 thuộc124, đường Phan Ngọc Hiển, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau. |  |

- Cục Thuế

| STT | Tên đơn vị | Địa chỉ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thuế Thành phố Hà Nội (phường Ô Chợ Dừa) | Số 187 Giảng Võ, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội |
| 1 | Thuế cơ sở 1 Thành phố Hà Nội (phường Hoàn Kiếm) | 78 Hàng Chiếu, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội |
| 2 | Thuế cơ sở 2 Thành phố Hà Nội (phường Giảng Võ) | Số 9 Nguyên Hồng, Phường Giảng võ, Hà Nội |
| 3 | Thuế cơ sở 3 Thành phố Hà Nội (phường Hai Bà Trưng) | Số 14 Đoàn Trần Nghiệp, Phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội |
| 4 | Thuế cơ sở 4 Thành phố Hà Nội (phường Đống Đa) | 185 Đặng Tiến Đông P. Đống Đa HN |
| 5 | Thuế cơ sở 5 Thành phố Hà Nội (phường Cầu Giấy) | Số 10 Nguyễn Phong Sắc, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội |
| 6 | Thuế cơ sở 6 Thành phố Hà Nội (phường Thanh Xuân) | Khu liên cơ, Ngõ 27 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội |
| 7 | Thuế cơ sở 7 Thành phố Hà Nội (phường Tây Hồ) | Ngõ 699 Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN |
| 8 | Thuế cơ sở 8 Thành phố Hà Nội (phường Từ Liêm) | Số 4 Nguyễn Cơ Thạch, phường Từ Liêm, TP Hà Nội |
| 9 | Thuế cơ sở 9 Thành phố Hà Nội (phường Tây Tựu) | Số 16 đường Phúc Lý, phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội |
| 10 | Thuế cơ sở 10 Thành phố Hà Nội (xã Phúc Thịnh) | Thôn Tuân Lề, xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội |
| 11 | Thuế cơ sở 11 Thành phố Hà Nội (phường Việt Hưng) | C.5/CCK03 phố Ngô Huy Quỳnh, phường Việt Hưng, Hà Nội |
| 12 | Thuế cơ sở 12 Thành phố Hà Nội (xã Gia Lâm) | Số 59 đường Cổ Bi, Xã Gia Lâm, Hà Nội |
| 13 | Thuế cơ sở 13 Thành phố Hà Nội (phường Hoàng Mai) | Số 6 ngõ 4 Bùi Huy Bích, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội |
| 14 | Thuế cơ sở 14 Thành phố Hà Nội (xã Thanh Trì) | Số 18, đường Nguyễn Bặc, xã Thanh Trì, TP Hà Nội |
| 15 | Thuế cơ sở 15 Thành phố Hà Nội (phường Hà Đông) | Số 158 Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội |
| 16 | Thuế cơ sở 16 Thành phố Hà Nội (phường Sơn Tây) | Số 11 Phó Đức Chính, Sơn Tây, Hà Nội |
| 17 | Thuế cơ sở 17 Thành phố Hà Nội (xã Vật Lại) | Số 1 đường Quảng Oai, xã Vật Lại, TP Hà Nội |
| 18 | Thuế cơ sở 18 thành phố Hà Nội (xã Mê Linh) | Thôn Nội Đồng, xã Quang Minh, TP Hà Nội |
| 19 | Thuế cơ sở 18 thành phố Hà Nội (xã Sóc Sơn) | Tổ 3, Xã Sóc Sơn |
| 20 | Thuế cơ sở 19 Thành phố Hà Nội (xã Phú Xuyên) | Phố Vồi, xã Thường Tín, TP Hà Nội |
| 21 | Thuế cơ sở 19 Thành phố Hà Nội (xã Thường Tín) | TK Mỹ Lâm, xã Phú Xuyên |
| 22 | Thuế cơ sở 20 Thành phố Hà Nội (xã Mỹ Đức) | Phố Đại Đồng, xã Mỹ Đức, TP Hà Nội |
| 23 | Thuế cơ sở 20 Thành phố Hà Nội (xã Vân Đình) | 99 Lê Lợi, xã Vân Đình, TP Hà Nội |
| 24 | Thuế cơ sở 21 Thành phố Hà Nội (phường Chương Mỹ) | số 48 Hoà Sơn, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội |
| 25 | Thuế cơ sở 21 Thành phố Hà Nội (xã Thanh Oai) | số 1A Tổ 1 xã Thanh Oai, TP Hà Nội |
| 26 | Thuế cơ sở 22 Thành phố Hà Nội (xã Quốc Oai) | Số 103, đường phố huyện, xã Quốc Oai, TP Hà Nội |
| 27 | Thuế cơ sở 22 Thành phố Hà Nội (xã Thạch Thất) | Số 208 đường 419 xã Thạch Thất, TP Hà Nội |
| 28 | Thuế cơ sở 23 Thành phố Hà Nội (xã Hoài Đức) | Số 7 ngõ 125 đường 422 xã Hoài Đức, TP Hà Nội |
| 29 | Thuế cơ sở 24 Thành phố Hà Nội (xã Đan Phượng) | Số 2, phố Tây Sơn, xã Đan Phượng, TP Hà Nội |
| 30 | Thuế cơ sở 25 Thành phố Hà Nội (xã Phúc Thọ) | Số 69, đường Phố Gạch, xã Phúc Thọ, TP Hà Nội |
| 2 | Thuế Thành Phố Hải Phòng (phường An Biên) | 89 Bùi Viện Thành phố Hải Phòng |
| 1 | Thuế cơ sở 1 Thành phố Hải Phòng (phường Gia Viên) | Số 20 Phạm Minh Đức, phường Gia Viên, Hải Phòng |
| 2 | Thuế cơ sở 1 Thành phố Hải Phòng (phường Hải An) | Khu 5 Hạ Lũng đường Lê Hồng Phong, phường Hải An, Hải Phòng |
| 3 | Thuế cơ sở 2 Thành phố Hải Phòng (phường An Hải) | Số 993 đường 208 tổ DP Vân Tra, phường An Hải, Hải Phòng |
| 4 | Thuế cơ sở 2 Thành phố Hải Phòng (phường Hồng Bàng) | Số 97 D đường Bạch Đằng, phường Hồng Bàng, Hải Phòng |
| 6 | Thuế cơ sở 3 Thành phố Hải Phòng (phường Lê Chân) | 200 Tô Hiệu, Phường Lê Chân, Hải Phòng |
| 7 | Thuế cơ sở 4 Thành phố Hải Phòng (phường Thủy Nguyên) | Số 145 đường 25/10 phường Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng |
| 8 | Thuế cơ sở 5 Thành phố Hải Phòng (phường Kiến An) | Số 221 Trần Thành Ngọ, phường Kiến An, thành phố Hải Phòng |
| 9 | Thuế cơ sở 5 Thành phố Hải Phòng (xã An Lão) | Số 20 Ngô Quyền, Xã An Lão, thành phố Hải Phòng |
| 10 | Thuế cơ sở 6 Thành phố Hải Phòng (phường Đồ Sơn) | Số 2/262 Nguyễn Hữu Cầu, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng |
| 11 | Thuế cơ sở 6 Thành phố Hải Phòng (xã Kiến Thụy) | Số 43 Hồ Sen, xã Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng |
| 12 | Thuế cơ sở 7 Thành phố Hải Phòng (Đặc khu Cát Hải) | Số 62 đường 1/4, Thôn 13 Cát Bà, Đặc khu Cát Hải, Thành phố Hải Phòng |
| 13 | Thuế cơ sở 8 Thành phố Hải Phòng (xã Tiên Lãng) | Số 4, thôn Phú Kê, xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng |
| 14 | Thuế cơ sở 8 Thành phố Hải Phòng (xã Vĩnh Bảo) | Số 4 đường 20/8, xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng |
| 15 | Thuế cơ sở 9 thành phố Hải Phòng (phường Lê Thanh Nghị) | Số 191 Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng |
| 16 | Thuế cơ sở 10 thành phố Hải Phòng (phường Trần Hưng Đạo) | Số 182 Trần Nguyên Đán, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng |
| 17 | Thuế cơ sở 11 thành phố Hải Phòng (xã Cẩm Giảng) | Tổ dân phố Thống Nhất, phường Tứ Minh, TP Hải Phòng |
| 18 | Thuế cơ sở 11 thành phố Hải Phòng (xã Kẻ Sặt) | Đường 392, xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng |
| 19 | Thuế cơ sở 11 thành phố Hải Phòng (xã Thanh Miện) | Số 06 Nguyễn Lương Bằng, xã Thanh Miện, TP Hải Phòng |
| 20 | Thuế cơ sở 12 thành phố Hải Phòng (xã Gia Lộc) | Phố Trần Công Hiến, xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng |
| 21 | Thuế cơ sở 12 thành phố Hải Phòng (xã Ninh Giang) | Thôn Vé, xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng |
| 22 | Thuế cơ sở 12 thành phố Hải Phòng (xã Tứ Kỳ) | Thôn An Nhân Đông, xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng |
| 23 | Thuế cơ sở 13 thành phố Hải Phòng (phường Kinh Môn) | 128 Trần Hưng Đạo, phường Kinh Môn, TP Hải Phòng |
| 24 | Thuế cơ sở 13 Thành phố Hải Phòng (xã Phú Thái) | 53 Trần Hưng Đạo, xã Phú Thái, TP Hải Phòng |
| 25 | Thuế cơ sở 14 thành phố Hải Phòng (xã Nam Sách) | Đường Hùng Vương, xã Nam Sách, Tp. Hải Phòng |
| 26 | Thuế cơ sở 14 thành phố Hải Phòng (xã Thanh Hà) | Thôn Xuân An, xã Thanh Hà, Tp. Hải Phòng |
| 3 | Thuế tỉnh Quảng Ninh (phường Hồng Gai) | Đường 25/4 - Phường Hồng Gai Tỉnh Quảng Ninh |
| 1 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Ninh (phường Hạ Long) | Số 1, phố Đông Hồ, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh |
| 2 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Ninh (phường Móng Cái 1) | Số 74 Đại lộ Hòa Bình, Phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh |
| 3 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ninh (Đặc khu Cô Tô) | Khu 4, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh |
| 4 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ninh (Đặc khu Vân Đồn) | Số nhà 193, khu 5, Đặc Khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh |
| 5 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ninh (phường Cẩm Phả) | Khu Hòa Lạc, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh |
| 6 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Quảng Ninh (phường Quảng Yên) | Phố Ngô Quyền, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh |
| 7 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Quảng Ninh (phường Uông Bí) | Tổ 16, Khu Bí Giàng, Phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh |
| 8 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Quảng Ninh (phường Đông Triều) | Khu Yên Lâm 3, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh |
| 9 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Quảng Ninh (xã Ba Chẽ) | Khu 3A, xã Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh |
| 10 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Quảng Ninh (xã Bình Liêu) | Khu Co Nhan, xã Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh |
| 11 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Quảng Ninh (xã Tiên Yên) | Đường mới, phố Lý Thường Kiệt, xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh |
| 12 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Quảng Ninh (xã Đầm Hà) | Phố Lê Lương, xã Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh |
| 13 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Quảng Ninh (xã Quảng Hà) | Khu Phan Đình Phùng, Xã Quảng Hà, Tỉnh Quảng Ninh |
| 4 | Thuế tỉnh Bắc Ninh (phường Tân Tiến) | Số 285, đường Lê Duẩn, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh |
| 1 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Bắc Ninh (phường Bắc Giang) | Số 280 đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh |
| 2 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Bắc Ninh (phường Việt Yên) | Số 4, đường Dương Quốc Cơ, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh |
| 3 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Bắc Ninh (xã Tân Yên) | Tổ dân phố Phố Bùi, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh |
| 4 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Bắc Ninh (xã Lục Nam) | Số 185 Thanh Xuân, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh |
| 5 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Bắc Ninh (phường Chũ) | Số 1036 Lê Hồng Phong, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh |
| 6 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Bắc Ninh (xã Tiên Du) | Khu phố Duệ Đông, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 7 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Bắc Ninh (phường Kinh Bắc) | Số 185, Đường Lý Anh Tông, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh (địa |
| 8 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Bắc Ninh (phường Từ Sơn) | Đường Lý Thái Tổ, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh |
| 9 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Bắc Ninh (xã Yên Phong) | Xã Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh |
| 10 | Thuế cơ sở 9 tỉnh Bắc Ninh (phường Thuận Thành) | Đường Hai Bà Trưng, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh |
| 11 | Thuế cơ sở 10 tỉnh Bắc Ninh (xã Gia Bình) | Số 153 đường Lê Văn Thịnh, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh |
| 5 | Thuế tỉnh Ninh Bình (phường Đông Thành) | Số 215 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình |
| 1 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Ninh Bình (phường Hoa Lư) | Đường Lê Thái Tổ, phố Thành Trung, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình |
| 2 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Ninh Bình (phường Tam Điệp) | Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình |
| 3 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Ninh Bình (xã Yên Mô) | Xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình |
| 4 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Ninh Bình (xã Phát Diệm) | Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình |
| 5 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Ninh Bình (xã Gia Viễn) | Xã Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình |
| 6 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Ninh Bình (xã Nho Quan) | Xã Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình |
| 7 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Ninh Bình (phường Nam Định) | 48 Trần Khắc Chung, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình |
| 8 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Ninh Bình (xã Nam Trực) | xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình |
| 9 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Ninh Bình (xã Vụ Bản) | 113 Lương Thế Vinh, xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình |
| 10 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Ninh Bình (xã Ý Yên) | Đường Trần Quang Khải, Tổ 8, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình |
| 11 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Ninh Bình (xã Giao Thủy) | SN 84 -Đường Trần Nhân Tông, Thôn Đông Tiến, Xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình |
| 12 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Ninh Bình (xã Xuân Trường) | Đường Trường Chinh, Thôn 38 Xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình |
| 13 | Thuế cơ sở 9 tỉnh Ninh Bình (xã Hải Hậu) | Thôn 3 Yên Định - Xã Hải Hậu - Tỉnh Ninh Bình |
| 14 | Thuế cơ sở 9 tỉnh Ninh Bình (xã Nghĩa Hưng) | Số 35 Trần Hưng Đạo - Xã Nghĩa Hưng - Tỉnh Ninh Bình |
| 15 | Thuế cơ sở 10 tỉnh Ninh Bình (phường Phủ Lý) | đường Lê Công Thanh, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình |
| 16 | Thuế cơ sở 11 tỉnh Ninh Bình (xã Bình Lục) | Đường 3/2 Thôn Bình Thắng, xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình |
| 17 | Thuế cơ sở 11 tỉnh Ninh Bình (xã Tân Thanh) | Đường Lê Hoàn, Xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình |
| 18 | Thuế cơ sở 12 tỉnh Ninh Bình (phường Duy Tiên) | TDP 1, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình |
| 6 | Thuế tỉnh Hưng Yên (phường Hiền Nam) | Số 1 Nam Cao, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên |
| 1 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Hưng Yên (phường Phố Hiến) | 678 Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên |
| 2 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Hưng Yên (xã Lương Bằng) | Thôn Tạ Thượng, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên |
| 3 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Hưng Yên (phường Mỹ Hào) | TDP Phú Đa, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên |
| 5 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Hưng Yên (xã Triệu Việt Vương) | Xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên |
| 6 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Hưng Yên (xã Văn Giang) | Đường Cây Sấu, xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên |
| 7 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Hưng Yên (xã Ân Thi) | Xã Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên |
| 8 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Hưng Yên (xã Yên Mỹ) | Xã Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên |
| 9 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Hưng Yên (xã Hoàng Hoa Thám) | Đường Nội Thị II, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên |
| 10 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Hưng Yên (xã Quang Hưng) | Đường La Tiến, Phố Cao, xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên |
| 11 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Hưng Yên (xã Hưng Hà) | 355 Đường Long Hưng, xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên |
| 12 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Hưng Yên (xã Quỳnh Phụ) | Xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên |
| 13 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Hưng Yên (xã Đông Hưng) | Số 93 , Bùi Sỹ Tiêm, Thôn 3, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên |
| 14 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Hưng Yên (xã Thái Thụy) | Số 01, đường cách mạng tháng 8, tổ DP Bao Trình, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên |
| 15 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Hưng Yên (phường Trà Lý) | Tổ 7, Phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên |
| 16 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Hưng Yên (xã Vũ Thư) | Khu Minh Hòa, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên |
| 17 | Thuế cơ sở 9 tỉnh Hưng Yên (xã Kiến Xương) | Không sử dụng |
| 18 | Thuế cơ sở 9 tỉnh Hưng Yên (xã Tiền Hải) | Số 211, Hùng Thắng, Xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên |
| 7 | Thuế tỉnh Phú Thọ (phường Việt Trì) | Số 378, Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ |
| 1 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Phú Thọ (phường Việt Trì) | Đường Vũ Thê Lang, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ |
| 2 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Phú Thọ (xã Lâm Thao) | Xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ |
| 3 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Phú Thọ (phường Phong Châu) | Đường Tháng Tám, Khu dân cư Phú Cường, phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ |
| 4 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Phú Thọ (xã Phù Ninh) | Xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ |
| 5 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ (xã Đoan Hùng) | Khu 2, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ |
| 6 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ (xã Hạ Hòa) | Xã Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ |
| 7 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ (xã Thanh Ba) | Xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ |
| 8 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Phú Thọ (xã Tam Nông) | Xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ |
| 9 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Phú Thọ (xã Thanh Thủy) | Xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ |
| 10 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Phú Thọ (xã Tân Sơn) | Xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ |
| 11 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Phú Thọ (xã Thanh Sơn) | Khu Bình Dân, Xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ |
| 12 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Phú Thọ (xã Cẩm Khê) | Số 216, đường Đông Phú, Xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ |
| 13 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Phú Thọ (xã Yên Lập) | Xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ |
| 14 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Phú Thọ (phường Phúc Yên) | Số 229, Phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ |
| 15 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Phú Thọ (xã Bình Nguyên) | Xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ |
| 16 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Phú Thọ (phường Vĩnh Yên) | Phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ |
| 17 | Thuế cơ sở 9 tỉnh Phú Thọ (xã Vĩnh Tường) | Số 10, đường Lê Xoay, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ |
| 18 | Thuế cơ sở 9 tỉnh Phú Thọ (xã Yên Lạc) | Xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ |
| 19 | Thuế cơ sở 10 tỉnh Phú Thọ (xã Tam Đảo) | Thôn Đồi Cao, Xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ |
| 20 | Thuế cơ sở 10 tỉnh Phú Thọ (xã Tam Dương) | Xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ |
| 21 | Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ (xã Lập Thạch) | TDP Long Cương, xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ |
| 22 | Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ (xã Sông Lô) | Xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ |
| 23 | Thuế cơ sở 12 tỉnh Phú Thọ (phường Hòa Bình) | Tổ 16, Phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ |
| 24 | Thuế cơ sở 12 tỉnh Phú Thọ (xã Đà Bắc) | Xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ |
| 25 | Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ (xã Cao Phong) | Xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ |
| 26 | Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ (xã Mai Châu) | Xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ |
| 27 | Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ (xã Tân Lạc) | Khu Tân Thịnh, Xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ |
| 28 | Thuế cơ sở 14 tỉnh Phú Thọ (xã Lương Sơn) | Số 02 đường Phạm Văn Đồng, tiểu khu 13, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ |
| 29 | Thuế cơ sở 15 tỉnh Phú Thọ (xã Kim Bôi) | Khu Thống Nhất, xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ |
| 30 | Thuế cơ sở 15 tỉnh Phú Thọ (xã Lạc Thủy) | Xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ |
| 31 | Thuế cơ sở 16 tỉnh Phú Thọ (xã Lạc Sơn) | Xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ |
| 32 | Thuế cơ sở 16 tỉnh Phú Thọ (xã Yên Thủy) | Khu Phố Hàng Trạm, Xã Yên Thủy, Tỉnh Phú Thọ |
| 8 | Thuế tỉnh Thái Nguyên (phường Phan Đình Phùng) | Số 11-13 đường cách mạng tháng 8 phường PĐP tỉnh Thái Nguyên |
| 1 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Thái Nguyên (phường Phan Đình Phùng) | Số 132 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên |
| 2 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Thái Nguyên (phường Vạn Xuân) | TDP Đình, Phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên |
| 3 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Thái Nguyên (xã Phú Bình) | TDP Đình Cả 1, Xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên |
| 4 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Thái Nguyên (xã Đại Phúc) | Đường Hòa Bình, xóm Đình, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên |
| 5 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Thái Nguyên (xã Định Hóa) | Xóm Bãi Á, xã Định Hóa, Thái Nguyên |
| 6 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Thái Nguyên (xã Phú Lương) | Xóm Cầu Lân, xã Phú Lương, Thái Nguyên |
| 7 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Thái Nguyên (xã Đồng Hỳ) | Xóm Luông, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên |
| 8 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Thái Nguyên (xã Võ Nhai) | Xóm Tiền Phong, xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên |
| 9 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Thái Nguyên (phường Bắc Kạn) | Tổ 1A, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên |
| 10 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Thái Nguyên (xã Bạch Thông) | Thôn Nà Hái, xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên |
| 11 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Thái Nguyên (xã Chợ Đồn) | Thôn 12, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên |
| 12 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Thái Nguyên (xã Ba Bể) | Thôn 2, xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên |
| 13 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Thái Nguyên (xã Bằng Thành) | Thôn Đông Lẻo, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên |
| 14 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Thái Nguyên (xã Ngân Sơn) | Thôn Khu Phố, xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên |
| 15 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Thái Nguyên (xã Chợ Mới) | Thôn 10, xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên |
| 16 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Thái Nguyên (xã Nà Rì) | Thôn Bản Bia, xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên |
| 9 | Thuế Tỉnh Tuyên Quang (phường Tân Quang) | Số 252, đường Chiến Thắng Sông Lô, Phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang |
| 1 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Tuyên Quang (phường Minh Xuân) | Số 6, đường Bình Thuận, Tổ 7 Phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang |
| 2 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Tuyên Quang (xã Sơn Dương) | Số 123, thôn Tân Bắc, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang |
| 3 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Tuyên Quang (xã Chiêm Hóa) | số 336, đường Ba Đình, thôn Vĩnh Thịnh, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang |
| 4 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Tuyên Quang (xã Hàm Yên) | Tổ Quản lý hỗ trợ cá nhân hộ kinh doanh số 2-Thuế cơ sở 3 tỉnh Tuyên Quang, số nhà 85, thôn Tân Tiến, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang |
| 5 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Tuyên Quang (xã Lâm Bình) | Thôn Nà Khà, xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang |
| 6 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Tuyên Quang (xã Nà Hang) | Thôn 4, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang |
| 7 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Tuyên Quang (xã Bắc Quang) | Thôn 2, xã Bắc Quang |
| 8 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Tuyên Quang (xã Quang Bình) | Thôn 2, xã Quang Bình |
| 9 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Tuyên Quang (xã Vị Xuyên) | Thôn 5, xã Vị Xuyên |
| 10 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Tuyên Quang (phường Hà Giang 2) | Đường Phan Huy Chú, tổ 10 Minh Khai, phường Hà Giang 2 tỉnh Tuyên Quang |
| 11 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Tuyên Quang (xã Bắc Mê) | Thôn 1, xã Bắc Mê |
| 12 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Tuyên Quang (xã Hoàng Su Phì) | Thôn 2 Xã Hoàng Su Phì |
| 13 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Tuyên Quang (xã Pà Vầy Sủ) | Thôn 2 xã Pà Vầy Sủ |
| 14 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Tuyên Quang (xã Đồng Văn) | Thôn Đồng Thanh, xã Đồng Văn |
| 15 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Tuyên Quang (xã Mèo Vạc) | Tổ 2, xã Mèo Vạc |
| 16 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Tuyên Quang (xã Quản Bạ) | Thôn Tam Sơn 3, xã Quản Bạ |
| 17 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Tuyên Quang (xã Yên Minh) | Thôn 3, xã Yên Minh |
| 10 | Thuế tỉnh Lạng Sơn (phường Kỳ Lừa) | Số 59A Quốc lộ 1A, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn |
| 1 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Lạng Sơn (xã Chi Lăng) | xã Chi Lăng, Lạng Sơn |
| 2 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Lạng Sơn (xã Hữu Lũng) | Khu An Ninh - Hữu Lũng - Lạng Sơn |
| 3 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Lạng Sơn (xã Đình Lập) | xã đình lập, tỉnh Lạng Sơn |
| 4 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Lạng Sơn (xã Lộc Bình) | Khu Bản Kho - Lộc Bình - Lạng Sơn |
| 5 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Lạng Sơn (xã Na Sầm) | Số 77 đường 13/10 - Thôn 1 - Na Sầm - Lạng Sơn |
| 6 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Lạng Sơn (xã Tràng Định) | Xã thất khê, Lạng Sơn |
| 7 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Lạng Sơn (xã Bắc Sơn) | xã Bắc Sơn, Lạng Sơn |
| 8 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Lạng Sơn (xã Bình Gia) | Thôn Ngã Tư - Bình Gia - Lạng Sơn |
| 9 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Lạng Sơn (xã Văn Quan) | xã Văn quan, Lạng Sơn |
| 10 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Lạng Sơn (phường Đông Kinh) | Số 10 Lê Đại Hành - Đông Kinh - Lạng Sơn |
| 11 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Lạng Sơn (xã Cao Lộc) | Phường kỳ lừa, Lạng Sơn |
| 11 | Thuế tỉnh Cao Bằng (phường Thục Phán) | Km5 Phường Thục Phán tỉnh Cao Bằng |
| 1 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Cao Bằng (phường Thục Phán) | 106 đường hoàng văn thụ Phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng |
| 2 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Cao Bằng (xã Thạch An) | Xóm Chang Khuyên xã Đông Khê Tỉnh Cao Bằng |
| 3 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Cao Bằng (xã Hà Quảng) | Xóm Xuân Lộc, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng |
| 4 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Cao Bằng (xã Hòa An) | Phố Hoằng Bó, xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng |
| 5 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Cao Bằng (xã Nguyên Bình) | Tổ dân phố 3, xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng |
| 6 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Cao Bằng (xã Hạ Lang) | Đoỏng Hoan, xã Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng |
| 7 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Cao Bằng (xã Phục Hòa) | Tổ 4 xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng |
| 8 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Cao Bằng (xã Trùng Khánh) | Tổ 8 xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng |
| 9 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Cao Bằng (xã Bảo Lạc) | Xóm 2, xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng |
| 10 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Cao Bằng (xã Bảo Lâm) | Xóm 3, xã Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng |
| 12 | Thuế tỉnh Lai Châu (phường Tân Phong) | Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu |
| 1 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Lai Châu (phường Đoàn Kết) | Đường Võ Nguyên Giáp, phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu |
| 2 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Lai Châu (xã Bình Lư) | Bản Hô Ta, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu |
| 3 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Lai Châu (xã Tân Uyên) | Thôn 26, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu |
| 4 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Lai Châu (xã Than Uyên) | Số 602, đường Điện Biên Phủ, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu |
| 5 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Lai Châu (xã Phong Thổ) | Số 133, đường Điện Biên Phủ, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu |
| 6 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Lai Châu (xã Sìn Hồ) | Số 03, đường Vừ A Dính, xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu |
| 7 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Lai Châu (xã Bum Tở) | Thôn 8, xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu |
| 8 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Lai Châu (xã Nậm Hàng) | Tổ dân phố Nậm Hàng, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu |
| 13 | Thuế tỉnh Điện Biên (phường Mường Thanh) | Đường 7/5 phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên |
| 1 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Điện Biên (phường Điện Biên Phủ) | tổ 10 (Thanh Trường cũ), phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên |
| 2 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Điện Biên (xã Mường Ảng) | Bản Hón, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên |
| 3 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Điện Biên (phường Mường Thanh) | Bản Pú Tửu, Phường Mường Thanh, Tỉnh Điện Biên |
| 4 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Điện Biên (xã Na Son) | Tổ 5, Xã Na Son, Tỉnh Điện Biên |
| 5 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Điện Biên (xã Tủa Chùa) | Tổ dân phố Đồng Tâm, Xã Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên |
| 6 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Điện Biên (xã Tuần Giáo) | Khối Tân Giang, Xã Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên |
| 7 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Điện Biên (phường Mường Lay) | Bản Na Nát, phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên |
| 8 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Điện Biên (xã Na Sang) | Tổ dân phố 11, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên |
| 9 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Điện Biên (xã Mường Nhé) | Tổ dân cư số 1, Xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên |
| 10 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Điện Biên (xã Nà Hỳ) | Bản Nà hỳ 1, xã Nà hỳ, tỉnh Điện Biên |
| 14 | Thuế tỉnh Sơn La (phường Chiềng Cơi) | Số 26 đường Hoàng Quốc Việt, phường Chiềng Cơi, Tỉnh Sơn La |
| 1 | Thuế cơ sở 1 Tỉnh Sơn La (phường Chiềng Cơi) | Đường Hùng Vương, Phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La |
| 2 | Thuế cơ sở 1 Tỉnh Sơn La (xã Mường La) | TK2, Xã Mường La, tỉnh Sơn La |
| 3 | Thuế cơ sở 1 Tỉnh Sơn La (xã Quỳnh Nhai) | TK 1, Xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La |
| 4 | Thuế cơ sở 1 Tỉnh Sơn La (xã Thuận Châu) | TK 8, Xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La |
| 5 | Thuế cơ sở 2 Tỉnh Sơn La (xã Mai Sơn) | Tiểu khu 6, xã Mai Sơn, Tỉnh Sơn La |
| 6 | Thuế cơ sở 2 Tỉnh Sơn La (xã Yên Châu) | Tiểu khu 3, xã Yên Châu, Tỉnh Sơn La |
| 7 | Thuế cơ sở 3 Tỉnh Sơn La (phường Mộc Châu) | Tổ dân phố 5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La |
| 8 | Thuế cơ sở 3 Tỉnh Sơn La (xã Vân Hồ) | Bản Hàng Trùng, Xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La |
| 9 | Thuế cơ sở 4 Tỉnh Sơn La (xã Bắc Yên) | Tiểu khu Phiêng Ban, xã Bắc Yên |
| 10 | Thuế cơ sở 4 Tỉnh Sơn La (xã Phù Yên) | Tiểu khu 1 Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La |
| 11 | Thuế cơ sở 5 Tỉnh Sơn La (xã Sông Mã) | Tổ 9, xã Sông Mã, tỉnh Sơn La |
| 12 | Thuế cơ sở 5 Tỉnh Sơn La (xã Sốp Cộp) | Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La |
| 15 | Thuế tỉnh Lào Cai (phường Đồng Tâm) | 48 Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai |
| 1 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Lào Cai (phường Lào Cai) | Số 184, Đường Hoàng Liên, Cốc Lếu, Phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai |
| 2 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Lào Cai (xã Mường Khương) | Số nhà 279, đường Giải phóng, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai |
| 3 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Lào Cai (xã Bát Xát) | Đường Võ Nguyên Giáp, xã Bát Xát, tinh Lào Cai |
| 4 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Lào Cai (phường Sa Pa) | Sô 105, phố Xuân Viên, Phường Sapa, tỉnh Lào Cai |
| 5 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Lào Cai (xã Bắc Hà) | Số 030. đường Thanh niên, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai |
| 6 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Lào Cai (xã Si Ma Cai) | Thôn Hang Rồng, xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai |
| 7 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Lào Cai (xã Bảo Thắng) | Sô 101, Đường Khuất Quang Chiến, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai |
| 8 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Lào Cai (xã Bảo Yên) | Số 368, đường Nguyễn Tất Thành, xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai |
| 9 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Lào Cai (xã Văn Bàn) | Thôn Văn Tiến, xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai |
| 10 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Lào Cai (phường Yên Bái) | Tổ dân phố Yên Ninh 5, Đường Điện Biên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai |
| 11 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Lào Cai (xã Yên Bình) | Số 71, Đường Nguyễn Tất Thành, Thôn 7, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai |
| 12 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Lào Cai (xã Mậu A) | Số 310, đường Lý Thường Kiệt, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai |
| 13 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Lào Cai (xã Trấn Yên) | Thôn 5, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai |
| 14 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Lào Cai (phường Nghĩa Lộ) | Số 121, đường Điện Biên, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai |
| 15 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Lào Cai (xã Mù Cang Chải) | Thôn 4, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai |
| 16 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Lào Cai (xã Trạm Tấu) | Thôn 2, xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai |
| 17 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Lào Cai (xã Văn Chấn) | Thôn Phiêng 1, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai |
| 18 | Thuế cơ sở 9 tỉnh Lào Cai (xã Lục Yên) | Đường Phạm Văn Đồng, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai |
| 16 | Thuế tỉnh Thanh Hóa (phường Đông Hương) | Số 02A14, Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa |
| 1 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Thanh Hóa (phường Hạc Thành) | Số 09 Phan Chu Trinh, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa |
| 2 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Thanh Hóa (phường Sầm Sơn) | Xã Lưu Vệ |
| 3 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Thanh Hóa (xã Lưu Vệ) | Số 260 Lê Lợi, Phường Sầm Sơn |
| 4 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Thanh Hóa (xã Hậu Lộc) | Xã Hậu Lộc |
| 5 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Thanh Hóa (xã Hoằng Hóa) | SN 15, Trung Sơn, Xã Hoằng Hóa |
| 6 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Thanh Hóa (xã Nga Sơn) | xã Nga Sơn |
| 7 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Thanh Hóa (phường Quang Trung) | 25 - Nguyễn Trãi - Phường Quang Trung - tỉnh Thanh Hóa |
| 8 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Thanh Hóa (xã Hà Trung) | Thôn 5 - Xã Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa |
| 10 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Thanh Hóa (xã Vĩnh Lộc) | Đường Lê Văn Tân, Kh3, Xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa |
| 11 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Thanh Hóa (xã Thiệu Hóa) | Khu phố 4, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa |
| 12 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Thanh Hóa (xã Yên Định) | Thôn Quán Lào 4, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa |
| 13 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Thanh Hóa (xã Nông Cống) | Số 10, đường Đông Tây 5, tiểu khu Tập Cát 2, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa |
| 14 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Thanh Hóa (xã Triệu Sơn) | 37 đường Tô Vĩnh Diện, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa |
| 15 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Thanh Hóa (xã Thọ Xuân) | xã Thọ Xuân |
| 16 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Thanh Hóa (xã Thường Xuân) | Xã Thường Xuân |
| 17 | Thuế cơ sở 9 tỉnh Thanh Hóa (xã Bá Thước) | Phố 1, xã Bá Thước |
| 18 | Thuế cơ sở 9 tỉnh Thanh Hóa (xã Cẩm Thủy) | Thôn Đại Đồng, xã Cẩm Thuỷ |
| 19 | Thuế cơ sở 10 tỉnh Thanh Hóa (xã Linh Sơn) | Thôn Xuốm, xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hoá |
| 20 | Thuế cơ sở 10 tỉnh Thanh Hóa (xã Ngọc Lặc) | SN 705, đường Phố Cống, xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá |
| 21 | Thuế cơ sở 11 tỉnh Thanh Hóa (xã Hồi Xuân) | Thôn 5, xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa |
| 22 | Thuế cơ sở 11 tỉnh Thanh Hóa (xã Mường Lát) | Thôn 2, xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa |
| 23 | Thuế cơ sở 11 tỉnh Thanh Hóa (xã Quan Sơn) | Khu phố 5, xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa |
| 24 | Thuế cơ sở 12 tỉnh Thanh Hóa (xã Như Thanh) | Số 239 khu phố 1 xã Như Thanh |
| 25 | Thuế cơ sở 12 tỉnh Thanh Hóa (xã Như Xuân) | Khu phố 2 xã Như Xuân |
| 26 | Thuế cơ sở 13 tỉnh Thanh Hóa (phường Tĩnh Gia) | Số 866, đường Quang Trung, P.Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa |
| 17 | Thuế tỉnh Nghệ An (phường Trường Vinh) | Số 366 Đường Lê Nin, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An |
| 1 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Nghệ An (phường Thành Vinh) | 29 Lê Mao, Khối Trung Hoà, Phường Thành Vinh, Nghệ An |
| 2 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Nghệ An (xã Hưng Nguyên) | Khối 13, xã Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An |
| 3 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Nghệ An (xã Nam Đàn) | Xóm Hạ Long, Xã Vạn An, Tỉnh Nghệ An |
| 4 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Nghệ An (xã Đại Đồng) | Xã Đại Đồng, Tỉnh Nghệ An |
| 5 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Nghệ An (xã Đô Lương) | Khối 4, Xã Đô Lương, Tỉnh Nghệ An |
| 6 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Nghệ An (xã Tân Kỳ) | Khối 6, xã Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An |
| 7 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Nghệ An (xã Anh Sơn) | Thôn Kim Nhan 3, xã Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An |
| 8 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Nghệ An (xã Con Cuông) | Thôn Con cuông 2, xã Con Cuông, Tỉnh Nghệ An |
| 9 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Nghệ An (xã Mường Xén) | Thôn Mường xén 1, xã Mường xén, Tỉnh Nghệ An |
| 10 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Nghệ An (xã Tương Dương) | Thôn Tương dương 1, xã Tương dương, Tỉnh Nghệ An |
| 11 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Nghệ An (xã Quế Phong) | Xóm Kim Sơn, xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An |
| 12 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Nghệ An (xã Quỳ Châu) | Thôn 4, xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An |
| 13 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Nghệ An (xã Quỳ Hợp) | Xóm Hợp tiền, Xã Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An |
| 14 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Nghệ An (phường Thái Hòa) | Đường Phạm Hồng Thái, Khối Trung Cấp, Phường Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An |
| 15 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Nghệ An (phường Hoàng Mai) | Khối Sỹ Tân, Phường Tân Mai, Tỉnh Nghệ an |
| 16 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Nghệ An (xã Quỳnh Lưu) | Thôn Hồng phú, xã Quỳnh lưu, Tỉnh Nghê an |
| 17 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Nghệ An (xã Diễn Châu) | Xóm 7, xã Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An |
| 18 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Nghệ An (xã Yên Thành) | Xóm Trung Dinh, xã Yên Thành, Tỉnh Nghệ An |
| 19 | Thuế cơ sở 9 tỉnh Nghệ An (phường Cửa Lò) | Số 16B, Đường Nguyễn Sinh Cung, Phường Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An |
| 20 | Thuế cơ sở 9 tỉnh Nghệ An (xã Nghi Lộc) | Quán hành 4, xã nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An |
| 18 | Thuế tỉnh Hà Tĩnh (phường Thành Sen) | 179 Xuân Diệu - phường Thành Sen - Tỉnh Hà Tĩnh |
| 1 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh (phường Thành Sen) | Số 17, đường Là Sơn Phu Tử, Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh |
| 2 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Hà Tĩnh (xã Cẩm Xuyên) | Số 72, đường Hà Huy Tập, Xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà tĩnh |
| 3 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Hà Tĩnh (xã Can Lộc) | 17 Nguyễn Trung Thiên, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh |
| 4 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Hà Tĩnh (xã Thạch Hà) | 85 Lý Tự Trọng, xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh |
| 5 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Hà Tĩnh (phường Nam Hồng Lĩnh) | Đường Nguyễn Đổng Chi, Phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh |
| 6 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Hà Tĩnh (xã Nghi Xuân) | Thôn Giang Thủy, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh |
| 7 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Hà Tĩnh (xã Đức Thọ) | Số 13 đường Yên Trung, xã Đức Thọ |
| 8 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Hà Tĩnh (xã Sơn Giang) | Thôn 3, Xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh |
| 9 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Hà Tĩnh (xã Hương Khê) | Số 48, đường Trần Phú, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh |
| 10 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Hà Tĩnh (xã Vũ Quang) | Tổ dân phố 3, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh |
| 11 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Hà Tĩnh (phường Sông Trí) | Số 47, đường Lê Đại Hành, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh |
| 12 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Hà Tĩnh (xã Kỳ Anh) | Thôn Đông Thịnh, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh |
| 19 | Thuế tỉnh Quảng Trị (phường Đồng Hới) | 147 Phạm Văn Đồng - phường Đồng Hới - tỉnh Quảng Trị |
| 1 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Trị (phường Đồng Hới) | đường 23/8, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị |
| 2 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Trị (xã Quảng Ninh) | số 01 đường Lê Lợi, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị |
| 3 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Trị (phường Nam Đông Hà) | 260 Hùng vương, Phường Nam Đông Hà, Quảng Trị |
| 4 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Trị (xã Cam Lộ) | 148 Hàm Nghi, Xã Cam Lộ, Quảng Trị |
| 5 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Trị (phường Quảng Trị) | 30 Lý Thường Kiệt, Phường Quảng Trị, Quảng Trị |
| 6 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Trị (xã Hải Lăng) | 94 Trần Hưng Đạo, Xã Diên Sanh, Quảng Trị |
| 7 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Trị (xã Triệu Phong) | Đường Huyền Trân Công Chúa, Xã Triệu Phong, Quảng Trị |
| 8 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Quảng Trị (xã Gio Linh) | 03 Hiền Lương xã Gio Linh tỉnh Quảng Trị |
| 9 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Quảng Trị (xã Vĩnh Linh) | 215 Lê Duẫn - Xã Vĩnh Linh-Tỉnh Quảng Trị |
| 10 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Quảng Trị (xã Lệ Thủy) | Thôn Phan Xá, xã Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Trị |
| 11 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Quảng Trị (xã Hoàn Lão) | 04 Lê Duẩn - Xã Hoàn Lão - Tỉnh Quảng Trị |
| 12 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Quảng Trị (phường Ba Đồn) | Số 379 Đường Quang Trung, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị |
| 13 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Quảng Trị (xã Đồng Lê) | Số 07 Lê Lợi, TK 1, xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị |
| 14 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Quảng Trị (xã Minh Hóa) | Số 06 Lý Thường Kiệt, xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị |
| 15 | Thuế cơ sở 9 tỉnh Quảng Trị (xã Đakrông | Số 402 Lê Duẩn, xã Hướng Hiệp, Quảng Trị |
| 16 | Thuế cơ sở 9 tỉnh Quảng Trị (xã Khe Sanh) | Số 257 Lê Duẩn, xã Khe Sanh, Quảng Trị |
| 17 | Thuế cơ sở 10 tỉnh Quảng Trị (Đặc Khu Cồn Cỏ) | Đặc khu Cồn Cỏ |
| 20 | Thuế thành phố Huế (phường Vỹ Dạ) | 64 Tố Hữu, phường Vỹ Dạ, Huế |
| 1 | Thuế cơ sở 1 thành phố Huế (phường Vỹ Dạ) | số 02 Lê Đức Anh, phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế |
| 2 | Thuế cơ sở 2 thành phố Huế (phường Hương Trà) | 111 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hương Trà, Thành phố Huế |
| 3 | Thuế cơ sở 2 thành phố Huế (xã Phong Điền) | 27 Vân Trạch Hòa, phường Phong Điền, thành phố Huế |
| 4 | Thuế cơ sở 2 thành phố Huế (xã Quảng Điền) | Nguyễn Kim Thành, xã Quảng Điền, thành phố Huế |
| 5 | Thuế cơ sở 3 thành phố Huế (phường Thanh Thủy) | 599 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Thủy, thành phố Huế |
| 6 | Thuế cơ sở 3 thành phố Huế (xã Phú Vang) | Huỳnh Khái, xã Phú Vang, thành phố Huế |
| 7 | Thuế cơ sở 4 thành phố Huế (xã Khe Tre) | 09 Tả Trạch, xã Khe Tre, thành phố Huế |
| 8 | Thuế cơ sở 4 thành phố Huế (xã Phú Lộc) | 158 Lý Thánh Tông, xã Phú Lộc, thành phố Huế |
| 9 | Thuế cơ sở 5 thành phố Huế (xã A Lưới 2) | 191 đường Hồ Chí Minh, xã A Lưới 2, thành phố Huế |
| 21 | Thuế thành phố Đà Nẵng (phường Hòa Cường) | 190 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng |
| 1 | Thuế cơ sở 1 thành phố Đà Nẵng (phường Thanh Khê) | 273-275 Hải Phòng, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng |
| 2 | Thuế cơ sở 2 thành phố Đà Nẵng (phường Hải Châu) | 08 Trần Phú, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng |
| 3 | Thuế cơ sở 3 thành phố Đà Nẵng (phường An Hải) | 32 Triệu Việt Vương, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng |
| 4 | Thuế cơ sở 3 thành phố Đà Nẵng (phường Ngũ Hành Sơn) | Đường Minh Mạng, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng |
| 5 | Thuế cơ sở 4 thành phố Đà Nẵng (phường Cẩm Lệ) | 08 Nguyễn Nhàn, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng |
| 6 | Thuế cơ sở 4 thành phố Đà Nẵng (phường Liên Chiểu) | 08 Nguyễn Nhàn, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng |
| 7 | Thuế cơ sở 4 thành phố Đà Nẵng (xã Hòa Vang) | Thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng |
| 8 | Thuế cơ sở 5 thành phố Đà Nẵng (xã Đông Giang) | 161 Đường Hồ Chí Minh, Thôn Gừng, xã Đông Giang, TP Đà Nẵng |
| 9 | Thuế cơ sở 6 thành phố Đà Nẵng (xã Đại Lộc) | Thôn Liên Thuận, xã Đại Lộc, Thành phố Đà Nẵng |
| 10 | Thuế cơ sở 6 thành phố Đà Nẵng (xã Khâm Đức) | 10 Phạm Văn Đồng, Xã Khâm Đức, Thành phố Đà Nẵng |
| 11 | Thuế cơ sở 6 thành phố Đà Nẵng (xã Nam Giang) | Thôn Mực, Xã Thạnh Mỹ, Thành phố Đà Nẵng |
| 12 | Thuế cơ sở 7 thành phố Đà Nẵng (phường Điện Bàn) | 162 Lê Quý Đôn, Phường Điện Bàn, Thành Phố Đà Nẵng |
| 13 | Thuế cơ sở 7 thành phố Đà Nẵng (phường Hội An) | 03 Lê Văn Hiến, Phường Hội An Tây, Thành phố Đà Nẵng |
| 14 | Thuế cơ sở 7 thành phố Đà Nẵng (xã Duy Xuyên) | 416 Hùng Vương, Xã Nam Phước, Thành Phố Đà Nẵng |
| 15 | Thuế cơ sở 8 thành phố Đà Nẵng (xã Hiệp Đức) | 221 đường Võ Chí Công, xã Hiệp Đức |
| 16 | Thuế cơ sở 8 thành phố Đà Nẵng (xã Quế Sơn) | Đường Lê Duẩn, xã Quế Sơn |
| 17 | Thuế cơ sở 8 thành phố Đà Nẵng (xã Thăng Bình) | 296 Tiểu La, xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng |
| 18 | Thuế cơ sở 9 thành phố Đà Nẵng (phường Bàn Thạch) | 64 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng |
| 19 | Thuế cơ sở 9 thành phố Đà Nẵng (xã Núi Thành) | 227 Phạm Văn Đồng, khối 3, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng |
| 20 | Thuế cơ sở 10 thành phố Đà Nẵng (xã Nam Trà My) | Xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng |
| 21 | Thuế cơ sở 10 thành phố Đà Nẵng (xã Tiên Phước) | Xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng |
| 22 | Thuế cơ sở 10 thành phố Đà Nẵng (xã Trà My) | Xã Trà My, TP Đà Nẵng |
| 22 | Thuế tỉnh Quảng Ngãi (phường Cẩm Thành) | 507 Quang Trung, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi |
| 1 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Ngãi (xã Bình Sơn) | QL1A, thôn Long Vĩnh, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi |
| 2 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Ngãi (xã Trà Bồng) | 409 Trà Bồng Khởi Nghĩa, xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi |
| 3 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Ngãi (phường Cẩm Thành) | 54 Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi |
| 4 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Ngãi (xã Minh Long) | Thôn 2, xã Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi |
| 5 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Ngãi (xã Nghĩa Hành) | 119 Đường 23 tháng 3, xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi |
| 6 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Ngãi (xã Sơn Tịnh) | Thôn Lâm Lộc Nam, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi |
| 7 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Ngãi (xã Tư Nghĩa) | 133 Nguyễn Huệ, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi |
| 8 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi (phường Đức Phổ) | Đường Phạm Hữu Nhật, Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi |
| 9 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi (xã Ba Tơ) | 169 Phạm Văn Đồng, xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi |
| 10 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi (xã Mộ Đức) | 15 Trần Nam Trung, Xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi |
| 11 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Quảng Ngãi (xã Sơn Hà) | 520 đường 17/3, xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi |
| 12 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Quảng Ngãi (Đặc khu Lý Sơn) | Thôn Đông An Vĩnh, Đặc khu Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi |
| 13 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Quảng Ngãi (Huyện Kon Plông) | 216 Võ Nguyên Giáp, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi |
| 14 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Quảng Ngãi (xã Kon Braih) | Thôn 1, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi |
| 15 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Quảng Ngãi (phường Kon Tum) | Đường bao khu dân cư phía bắc, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi |
| 16 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Quảng Ngãi (xã Ia Tơi) | Thôn 1, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi |
| 17 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Quảng Ngãi (xã Sa Thầy) | Số 70 đường Hùng Vương, thôn 2, xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi |
| 18 | Thuế cơ sở 9 tỉnh Quảng Ngãi (xã Đăk Hà) | Thôn 5, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi |
| 19 | Thuế cơ sở 9 tỉnh Quảng Ngãi (xã Đăk Tô) | 233A Hùng Vương, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi |
| 20 | Thuế cơ sở 9 tỉnh Quảng Ngãi (xã Tu Mơ Rông) | Thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông, Tỉnh Quảng Ngãi |
| 21 | Thuế cơ sở 10 tỉnh Quảng Ngãi (xã Bờ Y) | Đường N5, thôn 7, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi |
| 22 | Thuế cơ sở 11 tỉnh Quảng Ngãi (xã Đăk Pék) | 453 Hùng Vương, Thôn Đăk Xanh, Xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi |
| 23 | Thuế tỉnh Đắk Lắk (phường Tân An) | Số 12, đường Lý Thái Tổ, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk |
| 1 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk (phường Tân An) | Số 90 Ngô Thì Nhậm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. |
| 2 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk (xã Dray Bhăng) | Xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk |
| 3 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk (xã Krông Ana) | Số 02 Nguyễn Du, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk |
| 4 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk (xã Ea Súp) | Số 95A Nguyễn Du, xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk |
| 5 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk (xã Ea Ver) | thôn 15, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk |
| 6 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk (xã Quảng Phú) | Số 02A Lê Lợi, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk |
| 7 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Đắk Lắk (xã Krông Bông) | Số 185 Nguyễn Tất Thành, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk |
| 8 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Đắk Lắk (xã Liên Sơn) | Số 09 đường Âu Cơ, xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk |
| 9 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Đắk Lắk (phường Buôn Hồ) | Tổ Dân Phố An Lạc 1, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk |
| 10 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Đắk Lắk (phường Krông Năng) | Số 104 Nguyễn Tất Thành, Thôn 1, Xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk |
| 11 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Đắk Lắk (xã Ea Drăng) | Số 832 Giải Phóng, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk |
| 12 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Đắk Lắk (xã Krông Búk) | Thôn Nam Thái, xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk |
| 13 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk (xã Ea Kar) | Số 11 Trần Hưng Đạo, xã Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk |
| 14 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk (xã Krông Pắc) | Số 156 Giải Phóng, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk |
| 15 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk (xã M'Drắk) | Số 70 Nguyễn Tất Thành, xã M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk |
| 16 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk (phường Tuy Hòa) | Số 95 Trần Phú, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk |
| 17 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Đắk Lắk (xã Phú Hòa 1) | Định Thọ 1, xã Phú Hoà 1, Đắk Lắk |
| 18 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Đắk Lắk (xã Sơn Hòa) | 192 Trần Phú, xã Sơn Hoà, Đắk Lắk |
| 19 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Đắk Lắk (xã Sông Hinh) | 75 Trần Hưng Đạo, xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk |
| 20 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Đắk Lắk (xã Tây Hòa) | Đường NB2, Xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk |
| 21 | Thuế cơ sở 9 tỉnh Đắk Lắk (phường Đông Hòa) | Khu phố 3, Phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk |
| 22 | Thuế cơ sở 10 tỉnh Đắk Lắk (xã Đồng Xuân) | Đường Nguyễn Huệ, Khu Phố Long Hà, Xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk |
| 23 | Thuế cơ sở 10 tỉnh Đắk Lắk (xã Tuy An Bắc) | Thôn Chí Đức, Xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk |
| 24 | Thuế cơ sở 11 tỉnh Đắk Lắk (phường Sông Cầu) | Khu phố Long Hải, Phường Sông Cầu, Tỉnh Đắk Lắk |
| 24 | Thuế tỉnh Khánh Hòa (phường Tây Nha Trang) | Số 17 đường 19/5 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa |
| 1 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Khánh Hòa (phường Ninh Hòa) | Số 234 Nguyễn Thị Ngọc Oanh, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa |
| 2 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Khánh Hòa (xã Vạn Ninh) | Số 434 Hùng Vương, xã Vạn Ninh, Khánh Hòa |
| 3 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Khánh Hòa (phường Tây Nha Trang) | số 15 đường 19/5, KĐT Vĩnh Điềm Trung, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa |
| 4 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Khánh Hòa (xã Cam Lâm) | Số 1 Phạm Văn Đồng, xã Cam Lâm, Khánh Hòa |
| 5 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Khánh Hòa (xã Diên Khánh) | Số 10 Lý Thái Tổ, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa |
| 6 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Khánh Hòa (xã Khánh Vĩnh) | Số 23 Lê Hồng Phong, xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa |
| 7 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Khánh Hòa (phường Cam Ranh) | Số 07 Phạm Hùng, Phường Cam Ranh, Khánh Hòa |
| 8 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Khánh Hòa (xã Khánh Sơn) | Số 07 Phạm Hùng, Phường Cam Ranh, Khánh Hòa |
| 9 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Khánh Hòa (xã Ninh Phước) | QL1A, thôn 4, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa |
| 10 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Khánh Hòa (xã Thuận Nam) | QL1A, thôn 4, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa |
| 11 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Khánh Hòa (phường Phan Rang) | Số 51, đường 16/4, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa |
| 12 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Khánh Hòa (phường Ninh Chử) | 01 Nguyễn Tri Phương, Phường Đông Hải, Khánh Hòa |
| 13 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Khánh Hòa (xã Thuận Bắc) | Thôn Tấn Đtạ, xã Thuận Bắc, Khánh Hòa |
| 14 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Khánh Hòa (xã Bác Ái) | thôn Tà Lú 1, xã Bác Ái Đông, tỉnh Khánh Hòa |
| 15 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Khánh Hòa (xã Ninh Sơn) | 213 Lê Duẩn, thôn 3, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa |
| 25 | Thuế tỉnh Lâm Đồng (Phương Xuân Hương - Đà Lạt) | Số 01 Đường Trần Phú, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng |
| 1 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Lâm Đồng (phường Xuân Hương - Đà Lạt) | 06 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng |
| 2 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Lâm Đồng (xã Lạc Dương) | Số 34B Bidoup, phường Langbiang, tỉnh Lâm Đồng |
| 3 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Lâm Đồng (phường 1 Bảo Lộc) | 100 Hồ Tùng Mậu, phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng |
| 4 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Lâm Đồng (xã Bảo Lâm 1) | Xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng |
| 5 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Lâm Đồng (xã Di Linh) | 526 Hùng Vương, xã Di linh, tỉnh lâm đồng |
| 6 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Lâm Đồng (xã Đơn Dương) | 389 đường 2 tháng 4, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng |
| 7 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Lâm Đồng (xã Đức Trọng) | 368 Quốc lộ 20, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng |
| 8 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Lâm Đồng (xã Đam Rông 1) | Thôn 1, xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng |
| 9 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Lâm Đồng (xã Đinh Văn Lâm Hà) | Thôn Đồng Tâm, xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng |
| 10 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Lâm Đồng (xã Cát Tiên) | Thôn 8, xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng |
| 11 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Lâm Đồng (xã Đạ Huoai) | 358 Hùng Vương, Thôn 4, xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng |
| 12 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Lâm Đồng (xã Đạ Tẻh) | 84 đường 3/2, thôn 5B, xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng |
| 13 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Lâm Đồng (phường Phú Thủy) | 359 Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng |
| 14 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Lâm Đồng (xã Hàm Thuận Bắc) | Thôn Lâm Giáo, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng |
| 15 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Lâm Đồng (xã Hàm Thuận Nam) | Đường số 1, khu trung tâm hành chính, xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng |
| 16 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Lâm Đồng (Đặc khu Phú Quý) | 181 Võ Văn Kiệt, thôn Mỹ Khê, đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng |
| 17 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Lâm Đồng (xã Bắc Bình) | Đường TD4, thôn Xuân An 2, Xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng |
| 18 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Lâm Đồng (xã Tuy Phong) | Đường Phan Bội Châu, Thôn 1 Liên Hương, Xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng |
| 19 | Thuế cơ sở 9 tỉnh Lâm Đồng (phường La Gi) | 02A Nguyễn Huệ, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng |
| 20 | Thuế cơ sở 9 tỉnh Lâm Đồng (xã Đức Linh) | Đường Phạm Hùng, thôn Võ Xu 1, xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng |
| 21 | Thuế cơ sở 9 tỉnh Lâm Đồng (xã Hàm Tân) | Đường 22/4 Thôn 2, xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng |
| 22 | Thuế cơ sở 9 tỉnh Lâm Đồng (xã Tánh Lính) | 195 đường 25 tháng 12, thôn Lạc Thuận, xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng |
| 23 | Thuế cơ sở 10 tỉnh Lâm Đồng (phường Nam Gia Nghĩa) | 02 Cao Bá Quát, phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng |
| 24 | Thuế cơ sở 10 tỉnh Lâm Đồng (xã Quảng Khê) | Bon R'Dạ, xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng |
| 25 | Thuế cơ sở 11 tỉnh Lâm Đồng (xã Kiến Đức) | Đường Nguyễn Du, Thôn 2, xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng |
| 26 | Thuế cơ sở 11 tỉnh Lâm Đồng (xã Tuy Đức) | Thôn Đoàn Kết, xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng |
| 27 | Thuế cơ sở 12 tỉnh Lâm Đồng (xã Đức An) | TDP 3, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng |
| 28 | Thuế cơ sở 12 tỉnh Lâm Đồng (xã Đức Lập) | Thôn 4, xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng |
| 29 | Thuế cơ sở 13 tỉnh Lâm Đồng (xã Cư Jút) | 34 Ngô Quyền, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng |
| 30 | Thuế cơ sở 13 tỉnh Lâm Đồng (xã Krông Nô) | 09 Phan Bội Châu, xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng |
| 26 | Thuế tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) | Lô số CC-02 Khu Đô thị - Du lịch – Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai |
| 1 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Đông) | Khu phố 1, đường Điện Biên Phủ, Phường Quy nhơn Đông, tỉnh Gia Lai |
| 2 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Gia Lai (phường Bình Định) | 544 Trần Phú, p.Bình Định, tỉnh Gia Lai |
| 3 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Gia Lai (xã Tuy Phước) | 383 Trần Phú, Xã Tuy Phước, Tỉnh Bình Định |
| 4 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Gia Lai (xã Vân Canh) | Khu phố Thịnh Văn 2, Xã Vân Canh, Tỉnh Gia Lai |
| 5 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Gia Lai (xã Phù Cát) | Thôn Phú Kim, Xã Phù Cát, Tỉnh Gia Lia |
| 6 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Gia Lai (xã Phù Mỹ) | Thôn Trà Quang, Xã Phù Mỹ, Tỉnh Gia Lai |
| 7 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai (phường Bồng Sơn) | 04 Nguyễn Tât Thành Phường Bồng Sơn Tỉnh Gia Lai |
| 8 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai (xã An Lão) | Thôn Vạn Long, Xã An Hoà, Tỉnh Gia Lai |
| 9 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai (xã Hoài Ân) | 152 Nguyễn Tất Thành, Xã Hoài Ân, Tỉnh Gia Lai |
| 10 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Gia Lai (xã Tây Sơn) | 163 Trần Quang Diệu, Xã Tây Sơn, Tỉnh Gia Lai |
| 11 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Gia Lai (xã Vĩnh Thạnh) | 260 Nguyễn Huệ, Xã Vĩnh Thạnh, Tỉnh Gia Lai |
| 12 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Gia Lai (phường An Khê) | 222 Bùi Thị Xuân, phường An Khê |
| 13 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Gia Lai (xã Đak Pơ) | 92 Quang trung, xã đăk pơ |
| 14 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Gia Lai (xã Kbang) | 25 y wừu , Xã Kbang |
| 15 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Gia Lai (xã Kông Chro) | 58 Lê lai , Xã Kông chro |
| 16 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Gia Lai (xã Đak Đoa) | 532 Nguyễn Huệ, Xã Đak Đoa |
| 17 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Gia Lai (xã Mang Yang) | Tổ 5, Xã Mang Yang |
| 18 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Gia Lai (phường Diên Hồng) | 71B HÙng Vương, Phường Diên Hồng, Gia Lai |
| 19 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Gia Lai (xã Chư Păh) | 90 Hùng Vương, Xã Chư Păh, Gia Lai |
| 20 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Gia Lai (xã Ia Grai) | 279 Hùng Vương, Xã Ia Grai |
| 21 | Thuế cơ sở 9 tỉnh Gia Lai (xã Chư Prông) | 177 Hùng Vương, Xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai |
| 22 | Thuế cơ sở 9 tỉnh Gia Lai (xã Đức Cơ) | 94 Quang Trung, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai |
| 23 | Thuế cơ sở 10 tỉnh Gia Lai (xã Chư Pưh) | Khu Hành chính trung tâm xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai |
| 24 | Thuế cơ sở 10 tỉnh Gia Lai (xã Chư Sê) | 807 Hùng Vương, Xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai |
| 25 | Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai (phường Ayun Pa) | 68A đường Nguyễn Huệ, phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai |
| 26 | Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai (xã Ia Pa) | đường Kpă Klơng, , xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai |
| 27 | Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai (xã Phú Thiện) | 91 đường Trần Hưng Đạo, xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai |
| 28 | Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai (xã Phú Túc) | 02 Hai Bà Trưng, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai |
| 27 | Thuế tỉnh Đồng Nai (phường Trấn Biên) | 1888/1 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai. |
| 1 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Đồng Nai (xã Xuân Lộc) | đường Huỳnh Văn Nghệ, ấp Gia Ray 7, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai |
| 2 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Đồng Nai (phường Long Khánh) | 38 Cách Mạng Tháng 8, phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai |
| 3 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Đồng Nai (xã Cẩm Mỹ) | khu hành chính xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai |
| 4 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Đồng Nai (phường Trấn Biên) | 244 CMT8, phường Trấn Biên,tỉnh Đồng Nai |
| 5 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Đồng Nai (xã Trị An) |  |
| 6 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Đồng Nai (xã Định Quán) | Khu phố hiệp tâm 1, xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai |
| 7 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Đồng Nai (xã Tân Phú) |  |
| 8 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Đồng Nai (xã Long Thành) | đường Nguyễn Hửu Cảnh, Ấp Phước Hải, xã Long Thành, Đồng Nai |
| 9 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Đồng Nai (xã Nhơn Trạch) | Đường Tôn Đức Thắng, Ấp Xóm Hố, xã Nhơn Trạch, Đồng Nai |
| 10 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Đồng Nai (xã Thống Nhất) | Ấp lập Thành, xã Dầu Giây |
| 11 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Đồng Nai (xã Trảng Bom) | Đường Nguyễn Hữu cảnh, ấp 3, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai |
| 12 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Đồng Nai (xã Tân Khai) | Thôn 1, xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai |
| 13 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Đồng Nai (phường Phước Bình) | Đường Võ Nguyên Giáp, Khu phố 5, phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai |
| 14 | Thuế cơ sở 9 tỉnh Đồng Nai (xã Lộc Ninh) | 270, quốc lộ 13, thôn ninh thịnh, xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai |
| 15 | Thuế cơ sở 10 tỉnh Đồng Nai (phường Bình Phước) | 1192 Phú Riềng Đỏ, Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai |
| 28 | Thuế tỉnh Tây Ninh (phường Long An) | Số 10 Quốc lộ 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh |
| 1 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Tây Ninh (phường Long An) | 25 Nguyễn An Ninh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh |
| 2 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Tây Ninh (xã Bến Lức) | Số 38, Nguyễn Hữu Thọ, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh |
| 3 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Tây Ninh (xã Cần Giuộc) | Số 240, Nguyễn Thái Bình, xã Cân Giuộc, tỉnh Tây Ninh |
| 4 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Tây Ninh (xã Hậu Nghĩa) | 181 đường tỉnh 823, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh |
| 5 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Tây Ninh (xã Tân Thạnh) | Số 56 Quốc lộ 62, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh |
| 6 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Tây Ninh (phường Kiến Tường) | 26 đường 30/4, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh |
| 7 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Tây Ninh (phường Gò Dầu) | 274 Quốc lộ 22B, KP Nội ô A, phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh |
| 8 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Tây Ninh (phường Tây Ninh) | Số 226 đường 30/4, KP1, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh |
| 9 | Thuế cơ sở 9 tỉnh Tây Ninh (phường Long Hoa) | Số 104 , Hai Bà Trưng, KP3, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh |
| 10 | Thuế cơ sở 10 tỉnh Tây Ninh (xã Tân Biên) | 32A Nguyễn Văn Linh, KP3, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh |
| 29 | Thuế thành phố Hồ Chí Minh (phường Bình Trưng) | 63 Vũ Tông Phan, phường Bình Trưng, TP HCM |
| 1 | Thuế cơ sở 1 Thành phố Hồ Chí Minh (phường Tân Định) | 8 Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định |
| 2 | Thuế cơ sở 2 Thành phố Hồ Chí Minh (phường Cát Lái) | 1398 Đồng Văn Cống, phường Cát Lái |
| 3 | Thuế cơ sở 2 Thành phố Hồ Chí Minh (phường Thủ Đức) | 16 Đường số 6, Phường Thủ Đức |
| 4 | Thuế cơ sở 3 Thành phố Hồ Chí Minh (phường Xuân Hòa) | 152-154 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa |
| 5 | Thuế cơ sở 4 Thành phố Hồ Chí Minh (phường Xóm Chiếu) | 37/13 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu |
| 6 | Thuế cơ sở 5 Thành phố Hồ Chí Minh (phường Chợ Lớn) | 105 Phùng Hưng, phường Chợ Lớn |
| 7 | Thuế cơ sở 6 Thành phố Hồ Chí Minh (phường Bình Tây) | 683 Hồng Bàng, phường Bình Tây |
| 8 | Thuế cơ sở 7 Thành phố Hồ Chí Minh (phường Phú Thuận) | 1333 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận |
| 9 | Thuế cơ sở 8 Thành phố Hồ Chí Minh (phường Chánh Hưng) | 1079 Pham Thế Hiến, phường Chánh Hưng |
| 10 | Thuế cơ sở 9 Thành phố Hồ Chí Minh (phường An Lạc) | 528 Kinh Dương Vương, phường An Lạc |
| 11 | Thuế cơ sở 10 Thành phố Hồ Chí Minh (phường Diên Hồng) | 3/1 Thành Thái, phường Diên Hồng |
| 12 | Thuế cơ sở 11 Thành phố Hồ Chí Minh (phường Bình Thới) | 274 Bình Thới, phường Bình Thời |
| 13 | Thuế cơ sở 12 Thành phố Hồ Chí Minh (phường Tân Thới Hiệp) | 282A Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Thới Hiệp |
| 14 | Thuế cơ sở 13 Thành phố Hồ Chí Minh (phường Phú Nhuận) | 145/5 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận |
| 15 | Thuế cơ sở 14 Thành phố Hồ Chí Minh (phường Bình Thạnh) | 368 Bạch Đằng, phường Bình Thạnh |
| 16 | Thuế cơ sở 15 Thành phố Hồ Chí Minh (phường An Hội Đông) | 354 Nguyễn Văn Lượng, phường An Hội Đông |
| 17 | Thuế cơ sở 16 Thành phố Hồ Chí Minh (phường Tân Bình) | 450 Trường Chinh, phường Tân Bình |
| 18 | Thuế cơ sở 17 Thành phố Hồ Chí Minh (phường Tân Sơn Nhì) | 945 Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhất |
| 19 | Thuế cơ sở 18 Thành phố Hồ Chí Minh (xã Tân Nhựt) | 3 đường số 4, xã Tân Nhựt |
| 20 | Thuế cơ sở 19 Thành phố Hồ Chí Minh (xã Tân An Hội) | 77A, đường Tỉnh lộ 8, xã Tân An Hội |
| 21 | Thuế cơ sở 20 Thành phố Hồ Chí Minh (xã Cần Giờ) | đường Đào Cử, xã Cần Giờ |
| 22 | Thuế cơ sở 21 Thành phố Hồ Chí Minh (phường Bà Rịa) | số 7 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh |
| 24 | Thuế cơ sở 22 Thành phố Hồ Chí Minh (phường Phú Mỹ) | 406 độc lập,phường phú mỹ,tp.hcm |
| 25 | Thuế cơ sở 23 Thành phố Hồ Chí Minh (xã Châu Đức) | Số 50, Trần Hưng Đạo, xã Châu Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh |
| 26 | Thuế cơ sở 23 Thành phố Hồ Chí Minh (xã Hồ Tràm) | Số 169, Quốc lộ 55, xã Hồ Tràm, Thành Phố Hồ Chí Minh |
| 27 | Thuế cơ sở 24 Thành phố Hồ Chí Minh (Đặc Khu Côn Đảo) | Đường Lê Hồng Phong, đặc khu Côn Đảo, Tp HCM |
| 28 | Thuế cơ sở 24 Thành phố Hồ Chí Minh (phường Tam Thắng) | Số 14, đường 3/2, Phường Tam Thắng, TP HCM |
| 29 | Thuế cơ sở 25 Thành phố Hồ Chí Minh (phường Phú Lợi) | 328, Đại lộ Bình Dương, phường Phú Lợi, TP HCM |
| 30 | Thuế cơ sở 26 Thành phố Hồ Chí Minh (phường Dĩ An) | Đường T, khu TTHC phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh. |
| 31 | Thuế cơ sở 27 Thành phố Hồ Chí Minh (phường Lái Thiêu) | 68A đường Nguyễn Văn Tiết, khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, TP HCM |
| 32 | Thuế cơ sở 28 Thành phố Hồ Chí Minh (phường Tân Uyên) | KP Uyên Hưng 1, Phường Tân Uyên, TP. Hồ Chí Minh |
| 33 | Thuế cơ sở 28 Thành phố Hồ Chí Minh (xã Bắc Tân Uyên) | Khu phố 5, Xã Bắc Tân Uyên, thành phố Hồ Chí Minh |
| 34 | Thuế cơ sở 28 Thành phố Hồ Chí Minh (xã Phú Giáo) | Tổ 2, ấp 2, xã Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh |
| 35 | Thuế cơ sở 29 Thành phố Hồ Chí Minh (phường Bến Cát) | Đuờng 30/4,Khu phố Mỹ Phước, Phường Bến cát, TP HCM |
| 36 | Thuế cơ sở 29 Thành phố Hồ Chí Minh (xã Bàu Bàng) | Đường N17-5A, Ấp Đồng Sổ, Xã Bàu Bàng, Tp.HCM |
| 37 | Thuế cơ sở 29 Thành phố Hồ Chí Minh (xã Dầu Tiếng) | Số 52 đường Hùng Vương, ấp Sân Bay, xã Định Thành, TP HCM |
| 30 | Thuế thành phố Cần Thơ (phường Tân An) | Số 379 Nguyễn Văn Cừ, Phường Tân An, TP. Cần Thơ |
| 1 | Thuế cơ sở 1 thành phố Cần Thơ (phường Ninh Kiều) | 56 Nguyễn Thái Học, P. Tân An, Q. Ninh Kiều TP. Cần Thơ |
| 2 | Thuế cơ sở 2 thành phố Cần Thơ (phường Cái Răng) | 248H Trần Hưng Đạo, KV Yên Trung, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ |
| 3 | Thuế cơ sở 3 thành phố Cần Thơ (phường Bình Thủy) | 9 Đặng Văn Đầy, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ |
| 4 | Thuế cơ sở 4 thành phố Cần Thơ (phường Thuận Hưng) | QL91, P. Trung Kiên, Q. Thốt Nốt, TP Cần Thơ |
| 5 | Thuế cơ sở 5 thành phố Cần Thơ (xã Cờ Đỏ) | Ấp Thới hòa, TT. Cờ Đỏ, H. Cờ Đỏ, TP Cần Thơ |
| 6 | Thuế cơ sở 6 thành phố Cần Thơ (phường Vị Thanh) | Số 113, đường 3/2, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ |
| 7 | Thuế cơ sở 7 thành phố Cần Thơ (phường Long Mỹ) | Số 51, đường CMT8, KV 4, phường Long Mỹ, thành phố Cần Thơ |
| 8 | Thuế cơ sở 8 thành phố Cần Thơ (phường Ngã Bảy) | Số 11, đường 3/2, phường Đại Thành, thành phố Cần Thơ |
| 9 | Thuế cơ sở 9 thành phố Cần Thơ (xã Tân Hòa) | ấp Nhơn Thuận 1A, xã Tân Hoà, TP Cần Thơ |
| 10 | Thuế cơ sở 10 thành phố Cần Thơ (phường Sóc Trăng) | 17 Lý Tự Trọng, phường Phú Lợi, TP Cần Thơ |
| 11 | Thuế cơ sở 11 thành phố Cần Thơ (xã Phú Tâm) | ấp Trà Quít A, xã Phú Tâm, TP Càn Thơ |
| 12 | Thuế cơ sở 12 thành phố Cần Thơ (xã Long Phú) | ấp 3, xã Long Phú, Tp Cần Thơ |
| 13 | Thuế cơ sở 13 thành phố Cần Thơ (xã Phú Lộc) | 356 Nguyễn Huệ, ấp 3 xã Phú Lộc, TP Cần Thơ |
| 31 | Thuế tỉnh Vĩnh Long (phường Long Châu) | Số 6G, tổ 37A, Khóm 5, Phường Long Châu, Tỉnh Vĩnh Long |
| 1 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Vĩnh Long (phường Long Châu) | 33/1 đường 3 tháng 2 Phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long |
| 2 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Vĩnh Long (phường Bình Minh) | Tổ 1 khóm 5 phường Bình Minh |
| 3 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Vĩnh Long (xã Tam Bình) | ấp Tường Lễ, xã Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long |
| 4 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Vĩnh Long (xã Trung Thành) | ấp Xuân Minh 1, xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long |
| 5 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Vĩnh Long (phường Long Đức) | Số 104, đường Trần Văn Long, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long |
| 6 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Vĩnh Long (xã Tiểu Cần) | Số 149, Đường 3/2, Ấp 5, Xã Trà Cú, Tỉnh Vĩnh Long |
| 7 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Vĩnh Long (phường Duyên Hải) | Đường 3/2, khóm 1, Phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long |
| 8 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Vĩnh Long (xã Càng Long) | QL53, Ấp Mỹ Trường, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long |
| 9 | Thuế cơ sở 9 tỉnh Vĩnh Long (phường Phú Khương) | Số 99A9 Đồng Văn Cống, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long |
| 10 | Thuế cơ sở 10 tỉnh Vĩnh Long (xã Ba Tri) | Số 45, đường 19/5, ấp 2, Xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long |
| 11 | Thuế cơ sở 10 tỉnh Vĩnh Long (xã Bình Đại) | Đường Huỳnh Tấn Phát, ấp Bình Đại 2, Xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long |
| 12 | Thuế cơ sở 11 tỉnh Vĩnh Long (xã Chợ Lách) | 395/18B Ấp 2, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long |
| 13 | Thuế cơ sở 12 Tỉnh Vĩnh Long (xã Mỏ Cày) | ấp Phú Quới, xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long |
| 32 | Thuế tỉnh Đồng Tháp (phường Đạo Thạnh) | Số 900, đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp |
| 1 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Đồng Tháp (phường Mỹ Tho) | 153 Lê Lợi, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp |
| 2 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Đồng Tháp (xã Chợ Gạo) | Đường 3 tháng 2 , ấp Long Thạnh, xã Chợ Gạo |
| 3 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Đồng Tháp (phường Long Thuận) | Số 9, Trần Hưng Đạo, phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp |
| 4 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Đồng Tháp (phường Cai Lậy) | Đường 30/04, Khu phố 2, phường Cai Lậy, Tỉnh Đồng Tháp |
| 5 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Đồng Tháp (phường Mỹ Trà) | Địa chỉ hiện tại: Số 468 Lê Đại Hành, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp Dự kiến di dời theo địa chỉ mới: Số 111 đường Lý Thường Kệt, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (TRỤ SỞ CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG THÁP CŨ) |
| 6 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Đồng Tháp (xã Thanh Bình) | QL 30 khóm Tân Thuận, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp |
| 7 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Đồng Tháp (phường Sa Đéc) | Số 122, đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp |
| 8 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Đồng Tháp (phường An Bình) | Số 45, Quốc lộ 30, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp |
| 9 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Đồng Tháp (xã Tháp Mười) | Số 65, đường 30/3, ấp Mỹ An 3, xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp |
| 10 | Thuế cơ sở 9 tỉnh Đồng Tháp (xã Lấp Vò) | Quốc lộ 80, ấp Bình Lợi, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp |
| 33 | Thuế Tỉnh An Giang (phường Rạch Giá) | G15-1, đường 3/2, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. |
| 1 | Thuế cơ sở 1 tỉnh An Giang (Đặc Khu Kiên Hải) | Ấp I, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang |
| 2 | Thuế cơ sở 1 tỉnh An Giang (phường Rạch Giá) | G15-1 đường 3 Tháng 2, Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang |
| 3 | Thuế cơ sở 2 tỉnh An Giang (Đặc Khu Phú Quốc) | 198K, đường 30/4, khu phố 1 Dương Đông, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang |
| 4 | Thuế cơ sở 3 tỉnh An Giang (phường Hà Tiên) | Lô B9-B10 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang |
| 5 | Thuế cơ sở 3 tỉnh An Giang (xã Giang Thành) | Dự kiến không sử dụng |
| 6 | Thuế cơ sở 4 tỉnh An Giang (xã Hòn Đất) | Khu phố đường Hòn, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang |
| 7 | Thuế cơ sở 4 tỉnh An Giang (xã Kiên Lương) | Ầp Ba Hòn, Xã Kiên lương, tỉnh An Giang |
| 8 | Thuế cơ sở 5 tỉnh An Giang (xã Châu Thành) | Ấp Minh An, xã Châu Thành, tỉnh An Giang |
| 9 | Thuế cơ sở 5 tỉnh An Giang (xã Giồng Riềng) | Ấp Nội Ô, xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang |
| 10 | Thuế cơ sở 5 tỉnh An Giang (xã Gò Quao) | Ấp Phước Hưng 1, xã Gò Quao, tỉnh An Giang |
| 11 | Thuế cơ sở 5 tỉnh An Giang (xã Tân Hiệp) | Ấp Đông An, xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang |
| 12 | Thuế cơ sở 6 tỉnh An Giang (xã An Biên) | Ấp 2, xã An Minh, tỉnh An Giang |
| 13 | Thuế cơ sở 6 tỉnh An Giang (xã An Minh) | Ấp 2, xã An Minh, tỉnh An Giang |
| 14 | Thuế cơ sở 6 tỉnh An Giang (xã U Minh Thượng) | Ấp 2, xã An Minh, tỉnh An Giang |
| 15 | Thuế cơ sở 6 tỉnh An Giang (xã Vĩnh Thuận) | Ấp 2, xã An Minh, tỉnh An Giang |
| 16 | Thuế cơ sở 7 tỉnh An Giang (phường Long Xuyên) | 277 Nguyễn Thái Học, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang |
| 17 | Thuế cơ sở 7 tỉnh An Giang (xã An Châu) | xã An Châu, tỉnh An Giang |
| 18 | Thuế cơ sở 7 tỉnh An Giang (xã Thoại Sơn) | xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang |
| 19 | Thuế cơ sở 8 tỉnh An Giang (phường Châu Đốc) | Số 50, Phan Đình Phùng, Phường Châu Đốc, tỉnh An Giang |
| 20 | Thuế cơ sở 8 tỉnh An Giang (xã Châu Phú) | Số 001 đường Nguyễn Trung Trực, khóm Vĩnh Thành, xã Châu Phú, tỉnh An Giang |
| 21 | Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang (xã Chợ Mới) | 2 Nguyễn Huệ, xã Chợ Mới, An Giang |
| 22 | Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang (xã Phú Tân) | không giữ lại |
| 23 | Thuế cơ sở 10 tỉnh An Giang (phường Long Phú) | đường Nguyễn Cư Trinh, khóm Long Thạnh C, phường Long Phú, tỉnh An Giang |
| 24 | Thuế cơ sở 10 tỉnh An Giang (xã An Phú) | Sô 4104 đường Bạch Đằng, xã An Phú, tỉnh An Giang |
| 25 | Thuế cơ sở 11 tỉnh An Giang (phường Thới Sơn) | Số 154 đường Trà Sư, khóm Hòa Hưng, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang |
| 26 | Thuế cơ sở 11 tỉnh An Giang (xã Tri Tôn) | đường Thái Quốc Hùng, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang |
| 34 | Thuế tỉnh Cà Mau (phường Tân Thành) | 292 Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau |
| 1 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Cà Mau (phường Tân Thành) | 1 An Dương Vương, Khóm 29, Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau |
| 2 | Thuế cơ sở 1 tỉnh Cà Mau (xã Đầm Dơi) | Đường 30/4, Ấp 1, Xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau |
| 3 | Thuế cơ sở 2 tỉnh Cà Mau (phường Bạc Liêu) | 05 Trần Huỳnh, Khóm 3, Phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau |
| 4 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Cà Mau (xã Năm Căn) | 247 Hùng Vương, Khóm 1, Xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau |
| 5 | Thuế cơ sở 3 tỉnh Cà Mau (xã Phan Ngọc Hiển) | Khóm 8, Xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau |
| 6 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Cà Mau (xã Cái Nước) | Khóm 2, Xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau |
| 7 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Cà Mau (xã Phú Tân) | Khóm 8, Xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau |
| 8 | Thuế cơ sở 4 tỉnh Cà Mau (xã Trần Văn Thời) | Khóm 9, Xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau |
| 9 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Cà Mau (xã Thới Bình) | Khóm 3, Xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau |
| 10 | Thuế cơ sở 5 tỉnh Cà Mau (xã U Minh) | Khóm 3, Xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau |
| 11 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Cà Mau (xã Hòa Bình) | 391 QL1A, ấp Thị Trấn A, Xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau |
| 12 | Thuế cơ sở 6 tỉnh Cà Mau (xã Vĩnh Lợi) | ấp Xẻo Chích, Xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau |
| 13 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Cà Mau (phường Giá Rai) | Khóm 1, Phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau |
| 14 | Thuế cơ sở 7 tỉnh Cà Mau (xã Đông Hải) | ấp 4, Xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau |
| 15 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Cà Mau (xã Hồng Dân) | ấp Nội Ô, Xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau |
| 16 | Thuế cơ sở 8 tỉnh Cà Mau (xã Phước Long) | ấp Hành Chính, Xã Phước Long, tỉnh Cà Mau |

- Cục Hải quan

| STT | Tên cơ quan, tổ chức | Trụ sở làm việc | Thông tin địa chỉ các trụ sở |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cục Hải quan | Trụ sở chính | Số 9, phố Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Hà Nội |
| 2 | Chi cục Hải quan khu vực I | Trụ sở chính | Số 129 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, thành phố Hà Nội |
| 3 | Hải quan Chuyển Phát Nhanh thuộc Chi cục Hải quan khu vực I | Trụ sở chính | Xã Nội Bài, Hà Nội |
| 4 | Hải quan CKSBQT Nội Bài thuộc Chi cục Hải quan khu vực I | Trụ sở chính | Xã Nội Bài, Hà Nội |
| 5 | Hải quan Hòa Lạc thuộc Chi cục Hải quan khu vực I | Trụ sở chính | Km 29, đại lộ Thăng Long, khu CNC Hoà Lạc, xã Hoà Lạc, HN |
| 6 | Hải quan Gia Thụy thuộc Chi cục Hải quan khu vực I | Trụ sở chính | số 1 Huỳnh Tấn Phát, KCN Sài Đồng B, phường Long Biên, Tp Hà Nội |
| 7 | Hải quan KCN Bắc Thăng Long thuộc Chi cục Hải quan khu vực I | Trụ sở chính | Lô E4A, B1-B2, Thiên Lộc, Hà Nội |
| 8 | Hải quan Bắc Hà Nội thuộc Chi cục Hải quan khu vực I | Trụ sở chính | Số 12 Tôn Thất Thuyết Phường Cầu Giấy, Hà Nội |
| 9 | Hải quan ga đường sắt quốc tế Yên Viên thuộc Chi cục Hải quan khu vực I | Trụ sở chính | Số 517 Hà Huy Tập – Xã Phù Đổng- Thành phố Hà Nội |
| 10 | Hải quan Phú Thọ thuộc Chi cục Hải quan khu vực I | Trụ sở chính | 1466, Đại lộ Hùng Vương, Phường Thành Miếu tỉnh Phú Thọ |
| 11 | Hải quan Hòa Bình thuộc Chi cục Hải quan khu vực I | Trụ sở chính | KCN Lương Sơn xã Lương Sơn,tỉnh Phú Thọ |
| 12 | Hải quan Vĩnh Phúc thuộc Chi cục Hải quan khu vực I | Trụ sở chính | Km 16 Quốc lộ 2, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ |
| 13 | Chi cục Hải quan khu vực II | Trụ sở chính | Số 02 Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 14 | Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ thuộc Chi cục Hải quan khu vực II | Trụ sở chính | Đường Trần Hưng Đạo, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh |
| 15 | Hải quan KCN Sóng Thần thuộc Chi cục Hải quan khu vực II | Trụ sở chính | Số 09, đường số 10, Khu công nghiệp Sóng Thần, Phường Dĩ An, Tp Hồ Chí Minh |
| 16 | Hải quan KCN Việt Nam – Singapore thuộc Chi cục Hải quan khu vực II | Trụ sở chính | Số 11, đường Hữu Nghị, Phường Bình Hòa, Tp Hồ Chí Minh |
| 17 | Hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương thuộc Chi cục Hải quan khu vực II | Trụ sở chính | Tổ 5, khu phố Quyết Thắng, phường Đông Hòa, Tp.Hồ Chí Minh |
| 18 | Hải quan Sóng Thần thuộc Chi cục Hải quan khu vực II | Trụ sở chính | Số 7/20, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Tp Hồ Chí Minh |
| 19 | Hải quan KCN Việt Hương thuộc Chi cục Hải quan khu vực II | Trụ sở chính | Quốc lộ 13, Phường Bình Hòa, Tp Hồ Chí Minh |
| 20 | Hải quan KCN Mỹ Phước thuộc Chi cục Hải quan khu vực II | Trụ sở chính | đường XE 1, KCN Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 21 | Hải quan cửa khẩu cảng Cát Lở thuộc Chi cục Hải quan khu vực II | Trụ sở chính | 973 đường 30/4, Phường Phước Thắng, TP.HCM |
| 22 | Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 thuộc Chi cục Hải quan khu vực II | Trụ sở chính | Lô C9A, Khu C, đường số 14, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh |
| 23 | Hải quan Khu công nghệ cao thuộc Chi cục Hải quan khu vực II | Trụ sở chính | Số 73, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 24 | Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Tàu thuộc Chi cục Hải quan khu vực II | Trụ sở chính | Địa chỉ mới chuyển đến dự kiến từ ngày 01/04/2026: Số 16 đường Lê Lợi – Phường Vũng Tàu – TP.HCM |
| 25 | Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vục 3 thuộc Chi cục Hải quan khu vực II | Trụ sở chính | Số 13, đường liên cảng A5, kp 5, p Tân Thuận, Tp HCM |
| 26 | Hải quan Côn Đảo thuộc Chi cục Hải quan khu vực II | Trụ sở chính | Đường 30/4, Khu 10, Đặc khu Côn Đảo |
| 27 | Hải quan KCX Linh Trung thuộc Chi cục Hải quan khu vực II | Trụ sở chính | Phường Linh Xuân, Tp Hồ Chí Minh |
| 28 | Hải quan Thủ Dầu Một thuộc Chi cục Hải quan khu vực II | Trụ sở chính | Số 18L2-1 Võ Nguyên Giáp, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh |
| 29 | Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 thuộc Chi cục Hải quan khu vực II | Trụ sở chính | KM số 7 đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long, Hồ Chí Minh |
| 30 | Hải quan khu chế xuất Tân Thuận thuộc Chi cục Hải quan khu vực II | Trụ sở chính | Số 74 Hai Bà Trưng, Phường Sài Gòn, Thành Phố Hồ Chí Minh |
| 31 | Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép thuộc Chi cục Hải quan khu vực II | Trụ sở chính | Toà nhà 9 tầng, Tân Cảng Cái Mép, P Tân Phước, TP Hồ Chí Minh |
| 32 | Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thuộc Chi cục Hải quan khu vực II | Trụ sở chính | Số 02 Lê Phụng Hiểu, Phường Cát Lái, TP.HCM |
| 33 | Hải quan Chuyển phát nhanh thuộc Chi cục Hải quan khu vực II | Trụ sở chính | Số 6 Thăng Long, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM |
| 34 | Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Chi cục Hải quan khu vực II | Trụ sở chính | Số 51 đường Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh |
| 35 | Chi cục Hải quan khu vực 3 - Cục Hải quan | Trụ sở chính | Số 159 Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng |
| 36 | Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 thuộc Chi cục Hải quan khu vực 3 | Trụ sở chính | Tầng 4 Trụ sở Chi nhánh Cảng Tân Vũ, đường 356 khu kinh tế Đình Vũ – Phường Đông Hải, Hải Phòng |
| 37 | Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 thuộc Chi cục Hải quan khu vực 3 | Trụ sở chính | Số 5 Đường Chùa Vẽ, Phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng |
| 38 | Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 thuộc Chi cục Hải quan khu vực 3 | Trụ sở chính | Số 1 Đường Ngô Quyền, Phường Đông Hải, TP Hải Phòng |
| 39 | Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thuộc Chi cục Hải quan khu vực 3 | Trụ sở chính | Km6 đường Đình Vũ (cảng Nam Hải Đình Vũ), phường Đông Hải, TP. Hải Phòng |
| 40 | Hải quan Khu chế xuất và Khu công nghiệp Hải Phòng thuộc Chi cục Hải quan khu vực 3 | Trụ sở chính | KM 13+500 Quốc lộ 5, Hồng An, Thành phố Hải Phòng |
| 41 | Hải quan Hải Dương thuộc Chi cục Hải quan khu vực 3 | Trụ sở chính | Km48 Quốc lộ 5A, Việt Hòa, Hải Phòng |
| 42 | Đội Thông quan tập trung thuộc Chi cục Hải quan khu vực 3 | Trụ sở chính | Số 1330 Nguyễn Bình Khiêm, Hải An, Hải Phòng |
| 43 | Chi cục Hải quan khu vực IV | Trụ sở chính | Đường Đinh Tiên Hoàng, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình |
| 44 | Hải quan Ninh Bình thuộc Chi cục Hải quan khu vực IV | Trụ sở chính | Số 2A Đường Tràng An, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình |
| 45 | Hải quan Nam Định thuộc Chi cục Hải quan khu vực IV | Trụ sở chính | Km105, QL10, Lộc Vượng, P.Nam Định, tỉnh Ninh Bình |
| 46 | Hải quan Hà Nam thuộc Chi cục Hải quan khu vực IV | Trụ sở chính | Số 135 Lê Duẩn, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình |
| 47 | Hải quan Hưng Yên thuộc Chi cục Hải quan khu vực IV | Trụ sở chính | Số 482 đường Nguyễn Văn Linh, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên |
| 48 | Hải quan Thái Bình thuộc Chi cục Hải quan khu vực IV | Trụ sở chính | Số 340, Đường Long Hưng, Phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên |
| 49 | Chi cục Hải quan khu vực V | Trụ sở chính | 99 Đường Lê Quang Đạo, Phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh |
| 50 | Hải quan Bắc Ninh thuộc Chi cục Hải quan khu vực V | Trụ sở chính | Số 18 đường Lý Thái Tổ, phường Kinh Bắc- tỉnh Bắc Ninh |
| 51 | Hải quan Bắc Giang thuộc Chi cục Hải quan khu vực V | Trụ sở chính | Lô D10, KCN Đình Trám, Phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh |
| 52 | Hải quan Tiên Sơn thuộc Chi cục Hải quan khu vực V | Trụ sở chính | Số 01 KĐT Tân Hồng - Đông Ngàn, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh |
| 53 | Hải quan Yên Phong thuộc Chi cục Hải quan khu vực V | Trụ sở chính | Lô CN 05, Đường YP6, KCN Yên Phong, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh |
| 54 | Hải quan Thái Nguyên thuộc Chi cục Hải quan khu vực V | Trụ sở chính | Số 619a, Đường Quang Trung, Phường Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên |
| 55 | Hải quan Bắc Kạn thuộc Chi cục Hải quan khu vực V | Trụ sở chính | Tổ 9, Phường Bắc Kạn tỉnh Thái Nguyên |
| 56 | Chi cục Hải quan khu vực VI | Trụ sở chính | Số 52 Lê Đại Hành, Phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn |
| 57 | Chi cục Hải quan khu vực VII | Trụ sở chính | Km3- Đại lộ Trần Hưng Đạo- P Cam Đường- Tỉnh Lào Cai. |
| 58 | Hải quan CKQT Tây Trang thuộc Chi cục Hải quan khu vực VII | Trụ sở chính | Xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên |
| 59 | Hải quan cửa khẩu Mường Khương thuộc Chi cục Hải quan khu vực VII | Trụ sở chính | Xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai |
| 60 | Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng thuộc Chi cục Hải quan khu vực VII | Trụ sở chính | Bản Ma ly pho, Xã Phong thổ, Tỉnh Lai Châu |
| 61 | Hải quan cửa khẩu Bát Xát thuộc Chi cục Hải quan khu vực VII | Trụ sở chính | Km0 Bản Vược, xã Bát Xát, tình Lào Cai |
| 62 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai thuộc Chi cục Hải quan khu vực VII | Trụ sở chính | 174 đường Hồng Hà, phương Lào Cai, tỉnh Lào Cai |
| 63 | Hải quan cửa khẩu Ga ĐSQT Lào Cai thuộc Chi cục Hải quan khu vực VII | Trụ sở chính | Số 063 Khánh Yên – Phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. |
| 64 | Hải quan Yên Bái thuộc Chi cục Hải quan khu vực VII | Trụ sở chính | Số 01, Đinh Tiên Hoàng, Phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai |
| 65 | Chi cục Hải quan khu vực VIII | Trụ sở chính | Số 296 - đường Cái Lân - phường Tuần Châu - tỉnh Quảng Ninh |
| 66 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái thuộc Chi cục Hải quan khu vực VIII | Trụ sở chính | Số 7, Đại Lộ Hòa Bình, Trần phú, Móng Cái 1, Quảng Ninh |
| 67 | Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia thuộc Chi cục Hải quan khu vực VIII | Trụ sở chính | Thôn Vĩnh Thực 3, xã Vĩnh Thực, tỉnh Quảng Ninh |
| 68 | Hải quan cửa khẩu Hoành Mô thuộc Chi cục Hải quan khu vực VIII | Trụ sở chính | Xã Hoành Mô, Tỉnh Quảng Ninh |
| 69 | Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh thuộc Chi cục Hải quan khu vực VIII | Trụ sở chính | Bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh |
| 70 | Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai thuộc Chi cục Hải quan khu vực VIII | Trụ sở chính | Tổ 6, Khu 10, Phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh |
| 71 | Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả thuộc Chi cục Hải quan khu vực VIII | Trụ sở chính | Số 26 Phan Đăng Lưu, phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh |
| 72 | Đội Kiểm soát Hải quan - Bộ phận thường trực tại Hồng Gai thuộc Chi cục Hải quan khu vực VIII | Trụ sở chính | Số 01 Lê Lợi, phường Hồng Gai, tỉnh QN |
| 73 | Đội Kiểm soát Hải quan - Bộ phận thường trực tại Móng Cái thuộc Chi cục Hải quan khu vực VIII | Trụ sở chính | Số 01 Vân Đồn, phường Móng Cái 1, Quảng Ninh |
| 74 | Chi cục Hải quan khu vực IX | Trụ sở chính | 139 Phạm Văn Đồng, Phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị |
| 75 | Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt thuộc Chi cục Hải quan khu vực IX | Trụ sở chính | Xóm 7, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị |
| 76 | Hải quan cửa khẩu quốc tế La Lay thuộc Chi cục Hải quan khu vực IX | Nhà kiểm soát liên hợp | Xã La Lay, tỉnh Quảng Trị |
| 77 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thuộc Chi cục Hải quan khu vực IX | Trụ sở chính | Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị |
| 78 | Hải quan cửa khẩu Cà Roòng thuộc Chi cục Hải quan khu vực IX | Trụ sở chính | Tỉnh lộ 562, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị |
| 79 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo thuộc Chi cục Hải quan khu vực IX | Trụ sở chính | Xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị |
| 80 | Hải quan cửa khẩu cảng Hòn La thuộc Chi cục Hải quan khu vực IX | Trụ sở chính | thôn Thọ Sơn, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị |
| 81 | Hải quan cửa khẩu A Đớt thuộc Chi cục Hải quan khu vực IX | Trụ sở chính | Thôn A Tin, Xã A Lưới 4, Thành phố Huế |
| 82 | Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây thuộc Chi cục Hải quan khu vực IX | Trụ sở chính | Thôn Bình An, Xã Chân Mây - Lăng Cô, Thành phố Huế |
| 83 | Hải quan Thủy An thuộc Chi cục Hải quan khu vực IX | Trụ sở chính | Lô DH2, đường số 16, Khu công nghiệp Phú Bài, phường Phú Bài, Thành phố Huế |
| 84 | Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực IX | Trụ sở chính | Km 73+400, Quốc lộ 9, Thôn Làng Vây, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị |
| 85 | Chi cục Hải quan khu vực X | Trụ sở chính | 21 Phan Chu Trinh, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa |
| 86 | Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực X | Trụ sở chính | 15 Phạm Văn Hinh, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa |
| 87 | Hải quan cửa khẩu CK cảng Nghi Sơn thuộc Chi cục Hải quan khu vực X | Trụ sở chính | Tổ dân phố Bắc Hải, Phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa |
| 88 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo thuộc Chi cục Hải quan khu vực X | Trụ sở chính | Km 88 bản Na Mèo, xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa |
| 89 | Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa thuộc Chi cục Hải quan khu vực X | Trụ sở chính | 06 Bạch Đằng, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa |
| 90 | Hải quan Sơn La thuộc Chi cục Hải quan khu vực X | Trụ sở chính | Số 156 đường Trường Chinh, Phường Tô Hiệu, Tỉnh Sơn La |
| 91 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Lóng Sập thuộc Chi cục Hải quan khu vực X | Trụ sở chính | Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La |
| 92 | Chi cục Hải quan khu vực XI | Trụ sở chính | 186 Xuân Diệu, phường Thành Sen, Hà Tĩnh (các phòng tham mưu, Đội Kiểm soát Hải quan, Đội phúc tập và KTSTQ) |
| 93 | Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI | Trụ sở chính | Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, Hà Tĩnh |
| 94 | Hải quan cửa khẩu cảng Xuân Hải thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI | Trụ sở chính | Số 171, đường Trần Phú, phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh |
| 95 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI | Trụ sở chính | Xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh |
| 96 | Hải quan Vinh thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI | Trụ sở chính | Km11, quốc lộ 1A, tuyến tránh Vinh, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An |
| 97 | Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI | Trụ sở chính | Xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An |
| 98 | Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Lò thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI | Trụ sở chính | Khối 2, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An |
| 99 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI | Trụ sở chính | Bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An |
| 100 | Chi cục hải quan khu vực XII | Trụ sở chính | 65 - 67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường, Thành phố Đà Nẵng |
| 101 | Hải quan KCN Quảng Nam thuộc Chi cục hải quan khu vực XII | Trụ sở chính | KCN Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng |
| 102 | Hải quan cửa khẩu cảng Dung Quất thuộc Chi cục hải quan khu vực XII | Trụ sở chính | Thôn Tuyết Diêm 3, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi |
| 103 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc Chi cục hải quan khu vực XII | Trụ sở chính | Cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Xã Bờ Y - tỉnh Quảng Ngãi |
| 104 | Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà thuộc Chi cục hải quan khu vực XII | Trụ sở chính | Đường Lê Thánh Tông, phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng |
| 105 | Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng thuộc Chi cục hải quan khu vực XII | Trụ sở chính | Khu hành chính sân bay quốc tế Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng |
| 106 | Hải quan các KCN Quảng Ngãi thuộc Chi cục hải quan khu vực XII | Trụ sở chính | 02 Trương Quang Giao, Phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi |
| 107 | Hải quan KCN Đà Nẵng thuộc Chi cục hải quan khu vực XII | Trụ sở chính | Đường Mê Linh – Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng |
| 108 | Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng thuộc Chi cục hải quan khu vực XII | Trụ sở chính | 03 Yết Kiêu, phường Sơn Trà, Tp Đà Nẵng |
| 109 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang thuộc Chi cục hải quan khu vực XII | Trụ sở chính | Thôn La Dêê, xã Đắc Ốc, thành phố Đà Nẵng |
| 110 | Chi cục hải quan khu vực XIII | Trụ sở chính | 40A Trần Phú, Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa |
| 111 | Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang thuộc Chi cục hải quan khu vực XIII | Trụ sở chính | 02 Cầu Đá - phường Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa |
| 112 | HQCK cảng Cam Ranh thuộc Chi cục hải quan khu vực XIII | Trụ sở chính | Số 34 Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Linh, Khánh Hòa |
| 113 | Hải quan Vân Phong thuộc Chi cục hải quan khu vực XIII | Trụ sở chính | Số 01 Dốc quýt, Phường Đông Ninh Hòa, Khánh Hòa |
| 114 | Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh thuộc Chi cục hải quan khu vực XIII | Trụ sở chính | Đường Nguyễn Tất Thành, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa |
| 115 | Hải quan Ninh Thuận thuộc Chi cục hải quan khu vực XIII | Trụ sở chính | Tổ dân phố Cà Đú, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hoà |
| 116 | Hải quan Đà Lạt thuộc Chi cục hải quan khu vực XIII | Trụ sở chính | 17B đường 3/4, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng |
| 117 | Hải quan cửa khẩu Buprăng thuộc Chi cục hải quan khu vực XIII | Trụ sở chính | Km167 Quốc lộ 14C, xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng |
| 118 | Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận thuộc Chi cục hải quan khu vực XIII | Trụ sở chính | Tôn Đức Thắng, khu phố 2, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng |
| 119 | Chi Cục Hải quan khu vực XIV | Trụ sở chính | 05 Nguyễn Tất Thành, Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk |
| 120 | Hải quan Buôn Ma Thuột thuộc Chi Cục Hải quan khu vực XIV | Trụ sở chính | 06 Lý Thái Tổ, Phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk |
| 121 | Hải quan Phú Yên thuộc Chi Cục Hải quan khu vực XIV | Trụ sở chính | 468 Hùng Vương, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk |
| 122 | Hải quan CKQT Lệ Thanh thuộc Chi Cục Hải quan khu vực XIV | Trụ sở chính | Xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai |
| 123 | Hải quan CK Cảng Quy Nhơn thuộc Chi Cục Hải quan khu vực XIV | Trụ sở chính | 01 Phan Chu Trinh, Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai |
| 124 | Chi cục Hải quan khu vực XV | Trụ sở chính | xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai |
| 125 | Chi cục Hải quan khu vực XVI | Trụ sở chính | Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Thục Phán, Cao Bằng |
| 126 | Đội kiểm soát Hải quan KV16 thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVI | Trụ sở chính | Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Thục Phán, Cao Bằng |
| 127 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVI | Trụ sở chính | Xã Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng |
| 128 | Hải quan cửa khẩu Pò Peo thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVI | Trụ sở chính | Xã Đình Phong tỉnh Cao Bằng |
| 129 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVI | Trụ sở chính | Xã Thanh Thủy tỉnh Tuyên Quang |
| 130 | Hải quan cửa khẩu Xín Mần thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVI | Trụ sở chính | Xã Xín Mần tỉnh Tuyên Quang |
| 131 | Hải quan cửa khẩu Lý Vạn thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVI | Trụ sở chính | Xã Hạ Lang tỉnh Cao Bằng |
| 132 | Hải quan cửa khẩu Sóc Giang thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVI | Trụ sở chính | Xã Trường Hà tỉnh Cao Bằng |
| 133 | Hải quan cửa khẩu Săm Pun thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVI | Trụ sở chính | Xã Sơn Vĩ tỉnh Tuyên Quang |
| 134 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVI | Trụ sở chính | Xã Phục Hòa tỉnh Cao Bằng |
| 135 | Hải quan Tuyên Quang thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVI | Trụ sở chính | Phường Bình Thuận tỉnh Tuyên Quang |
| 136 | Chi cục Hải quan khu vực XVII | Trụ sở chính | Số 16 Tuyến tránh, Phường Long An, Tây Ninh |
| 137 | Đội kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVII | Trụ sở chính | Số 16 Tuyến tránh, Phường Long An, Tây Ninh |
| 138 | Đội phúc tập & Kiểm tra sau thông quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVII | Trụ sở chính | Số 16 Tuyến tránh, Phường Long An, Tây Ninh |
| 139 | Hải quan CK Cảng quốc tế Long An thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVII | Trụ sở chính | Số 366 QL1, ấp Bến Lức 9, xã Bến Lức, Tây Ninh |
| 140 | Hải quan Đức Hòa thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVII | Trụ sở chính | Lô F06, đường số 1, KCN Đức Hòa 1, Mỹ Hạnh, Tây Ninh |
| 141 | Hải quan KCN Trảng Bàng thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVII | Trụ sở chính | Đường số 12, KCN Trảng Bàng, An Tịnh, Tây Ninh |
| 142 | Hải quan CKQT Bình Hiệp thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVII | Trụ sở chính | Số 555 QL62, ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, Tây Ninh |
| 143 | Hải quan CK Kà Tum thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVII | Trụ sở chính | Ấp Đông Biên, xã Tân Đông, Tây Ninh |
| 144 | Hải quan CKQT Xa Mát thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVII | Trụ sở chính | Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, Tây Ninh |
| 145 | Hải quan CKQT Mộc Bài thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVII | Trụ sở chính | Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, Tây Ninh |
| 146 | Hải quan CK Mỹ Quý Tây thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVII | Trụ sở chính | Ấp 4, xã Mỹ Quý, Tây Ninh |
| 147 | Hải quan CK Phước Tân thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVII | Trụ sở chính | Ấp Thành Tây, xã Ninh Điền, Tây Ninh |
| 148 | Chi cục Hải quan khu vực XVIII | Trụ sở chính | Số 9A, đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai |
| 149 | Hải quan Biên Hòa thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVIII | Trụ sở chính | Số 28, đường 2A, KCN Biên Hòa, p. Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai |
| 150 | Hải quan KCX Long Bình thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVIII | Trụ sở chính | Đường số 6, KCN Loteco, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai |
| 151 | Hải quan Long Bình Tân thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVIII | Trụ sở chính | Số 10 Phan Đăng Lưu, Khu phố 34, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai |
| 152 | Hải quan Thống Nhất thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVIII | Trụ sở chính | Số 801, đường 767, ấp An Chu, xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai. |
| 153 | Hải quan CK cảng Nhơn Trạch thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVIII | Trụ sở chính | 319B KCN Nhơn Trạch, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai |
| 154 | Hải quan CK cảng Đồng Nai thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVIII | Trụ sở chính | KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai |
| 155 | Hải quan Chơn Thành thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVIII | Trụ sở chính | QL 13. phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai |
| 156 | Hải quan CK QT Hoa Lư thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVIII | Trụ sở chính | Quốc lộ 13, Xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai |
| 157 | Hải quan CK Hoàng Diệu thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVIII | Trụ sở chính | Ấp 3, Xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai |
| 158 | Hải quan CK Lộc Thịnh thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVIII | Trụ sở chính | Xã Lộc Thành, tỉnh Đồng Nai |
| 159 | Chi cục Hải quan khu vực XIX | Trụ sở chính | 69 Võ Văn Kiệt, P. Bình Thủy, TP. Cần Thơ |
| 160 | Hải quan Bến Tre thuộc Chi cục Hải quan khu vực XIX | Trụ sở chính | Đường Trần Văn Ơn, ấp 4, xã Phú Túc, Vĩnh Long |
| 161 | Hải quan CK Cảng Trà Vinh thuộc Chi cục Hải quan khu vực XIX | Trụ sở chính | Khóm Vĩnh Yên, P. Long Đức, Vĩnh Long |
| 162 | Hải quan CK Vĩnh Long thuộc Chi cục Hải quan khu vực XIX | Trụ sở chính | 80 Phó Cơ Điều, P. Phước Hậu, Vĩnh Long |
| 163 | Hải quan Tây Đô thuộc Chi cục Hải quan khu vực XIX | Trụ sở chính | 18 Lê Hồng Phong, P. Bình Thủy, TP. Cần Thơ |
| 164 | Hải quan CK Cảng Cần Thơ thuộc Chi cục Hải quan khu vực XIX | Trụ sở chính | 18 Võ Nguyên Giáp, P. Hưng Phú, TP. Cần Thơ |
| 165 | Hải quan Hậu Giang thuộc Chi cục Hải quan khu vực XIX | Trụ sở chính | Km số 10 Nam Sông Hậu, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ |
| 166 | Hải quan Sóc Trăng thuộc Chi cục Hải quan khu vực XIX | Trụ sở chính | Lô B2, đường N2, KCN An Nghiệp, xã An Ninh, TP. Cần Thơ |
| 167 | Hải quan Cà Mau thuộc Chi cục Hải quan khu vực XIX | Trụ sở chính | 103 Phan Ngọc Hiển, P. Tân Thanh, Cà Mau |
| 168 | Hải quan Bạc Liêu thuộc Chi cục Hải quan khu vực XIX | Trụ sở chính | 23 Hai Bà Trưng, P. Bạc Liêu, Cà Mau |
| 169 | Chi cục Hải quan khu vực XX | Trụ sở chính | 113 Lý Thường Kiệt, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp |
| 170 | Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XX | Trụ sở chính | Tổ 23, đường Châu Long, khóm Châu Long 2, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang |
| 171 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên thuộc Chi cục Hải quan khu vực XX | Trụ sở chính | Số 797, Quốc lộ 91, phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang |
| 172 | Hải quan cửa khẩu Khánh Bình thuộc Chi cục Hải quan khu vực XX | Trụ sở chính | Ấp Tân Bình, xã Khánh Bình, Tỉnh An Giang |
| 173 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương thuộc Chi cục Hải quan khu vực XX | Trụ sở chính | Ấp 5, xã Vĩnh Xương, Tỉnh An Giang |
| 174 | Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông thuộc Chi cục Hải quan khu vực XX | Trụ sở chính | Số 471, ấp Vĩnh Hội, xã An Phú, tỉnh An Giang |
| 175 | Hải quan cửa khẩu Cảng Mỹ Thới thuộc Chi cục Hải quan khu vực XX | Trụ sở chính | Số,2583 đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới , tỉnh An Giang |
| 176 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Thường Phước thuộc Chi cục Hải quan khu vực XX | Trụ sở chính | Ấp 1, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp |
| 177 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Dinh Bà thuộc Chi cục Hải quan khu vực XX | Trụ sở chính | Ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp |
| 178 | Hải quan cửa khẩu Cảng Đồng Tháp thuộc Chi cục Hải quan khu vực XX | Trụ sở chính | Đường Hoàng Sa, Khu C, KCN Sa Đéc, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp |
| 179 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên thuộc Chi cục Hải quan khu vực XX | Trụ sở chính | Số 720, Quốc lộ 80, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang |
| 180 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Phú Quốc thuộc Chi cục Hải quan khu vực XX | Trụ sở chính | Số 6A, khu phố 2, Dương Đông, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang |
| 181 | Hải quan Rạch Giá thuộc Chi cục Hải quan khu vực XX | Trụ sở chính | Số 16 Nguyễn Công Trứ, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang |
| 182 | Hải quan cửa khẩu Cảng Mỹ Tho thuộc Chi cục Hải quan khu vực XX | Trụ sở chính | Số 29 Ngô Gia Tự, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp |
| 183 | Chi cục Điều tra chống buôn lậu |  |  |
| 184 | Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 (Đội 1) thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu | Trụ sở chính | Số 2 Trần Quốc Thảo, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh |
| 185 | Đội kiểm soát chống buôn lậu số 2 (Đội 2) thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu | Trụ sở chính | 20 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng |
| 186 | Đội kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Đội 3) thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu | Trụ sở chính | Số 29 Mai Thúc Loan, phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh (Tp. Vũng Tàu cũ) |
| 187 | Đội kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Đội 3) thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu | Trụ sở 2 | Tầng 5 – Tòa nhà Văn phòng đại diện Cục Hải quan phía Nam – Số 15B Thi Sách, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh |
| 188 | Đội kiểm soát chống buôn lậu số 4 (Đội 4) thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu | Trụ sở chính | Số 398, Quốc lộ 1, Phường Long An, Tây Ninh |
| 189 | Đội kiểm soát chống buôn lậu ma tuý số 2 (Đội 6) thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu | Trụ sở chính | Số 10/1 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng |
| 190 | Đội kiểm soát chống buôn lậu ma tuý số 3 (Đội 7) thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu | Trụ sở chính | Tầng 4 – Tòa nhà Văn phòng đại diện Cục Hải quan phía Nam – Số 15B Thi Sách, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh |
| 191 | Đội quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ (Đội 8) thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu | Trụ sở chính | Thôn Đông Xá, xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh |
| 192 | Đội 2 thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan | Trụ sở 2 | Số 363 Nguyễn Lương Bằng, phường Liên Chiểu, Đà Nẵng |
| 193 | Cơ quan Đại diện Cục Hải quan tại TP. HCM | Trụ sở 2 | 15B Thi Sách, phường Sài Gòn, TP. HCM |
| 194 | Chi Cục Kiểm định Hải quan Đội kiểm định hải quan 1 | Trụ sở chung | 162 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội |
| 195 | Đội Kiểm định hải quan 2 | Trụ sở chính | 22 Điện Biên Phủ - Phường Gia Viên - Hải Phòng |
| 196 | Đội Kiểm định hải quan 3 | Trụ sở chính | 4A Lò Lu - Phường Long Phước - TP Hồ Chí Minh |
| 197 | Đội Kiểm định hải quan 4 | Trụ sở chính | 10 Ngô Quyền - Phường Sơn Trà - Đà Nẵng |
| 198 | Đội Kiểm định hải quan 5 | Trụ sở chính | 1120 Độc Lập - Phường Phú Mỹ - TP Hồ Chí Minh |

- Cục Dự trữ Nhà nước

| STT | Tên đơn vị | Địa chỉ |
| --- | --- | --- |
| I | Chi cục DTNNKV I | Số 14 đường Phúc Lý, Phường Tây Tựu, TP. Hà Nôi |
| 1 | Điểm kho ĐK1.KV1 | Tổ 39 xã Đông Anh, TP Hà Nội |
| 2 | Điểm kho ĐK2.KV1 | Phường Đông Ngạc, TP Hà Nội |
| 3 | Điểm kho ĐK4.KV1 | Xã Bản Nguyên, Tỉnh Phú Thọ |
| 4 | Điểm kho ĐK5.KV1 | Phường Nông Trang, Tỉnh Phú Thọ |
| 5 | Điểm kho ĐK8.KV1 | Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ |
| 6 | Điểm kho ĐK9.KV1 | Phường Kỳ Sơn, Tỉnh Phú Thọ |
| 7 | Điểm kho ĐK13.KV1 | Xã Vĩnh Thành, Tỉnh Phú Thọ |
| 8 | Điểm kho ĐK15.KV1 | Xã Tam Hưng, TP Hà Nội |
| 9 | Điểm kho ĐK16.KV1 | Xã Phúc Thọ, TP Hà Nội |
| II | Chi cục DTNNKV II | Số 12, đường số 6 phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh |
| 1 | Điểm kho ĐK3.KV2 | Phường Tân Đông Hiệp, TP. Hồ Chí Minh. |
| 2 | Điểm kho ĐK4.KV2 | Xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh. |
| 3 | Điểm kho ĐK6.KV2 | Ấp Đồn Điền 1, Xã La Ngà, tỉnh Đồng Nai. |
| III | Chi cục DTNNKV III | Số 19 đường Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng |
| 1 | Điểm kho ĐK1.KV3 | Xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên |
| 2 | Điểm kho ĐK2.KV3 | Xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên |
| 3 | Điểm kho ĐK3.KV3 | Xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên |
| 4 | Điểm kho ĐK4.KV3 | Xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên |
| 5 | Điểm kho ĐK7.KV3 | Số 622, Lê Thánh Tông, Phường Đông Hải, TP. Hải Phòng |
| 6 | Điểm kho ĐK8.KV3 | Số 123 Đông Thái, xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng |
| 7 | Điểm kho ĐK9.KV3 | Phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng |
| 8 | Điểm kho ĐK10.KV3 | Xã Mao Điền, TP. Hải Phòng |
| 9 | Điểm kho ĐK11.KV3 | Xã An Phú, TP. Hải Phòng |
| 10 | Điểm kho ĐK12.KV3 | Số 677 Nguyễn Đức Cảnh, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh |
| 11 | Điểm kho ĐK18.KV3 | Số 180 đường 351 Phường An Dương, TP. Hải Phòng |
| 12 | Điểm kho ĐK20.KV3 | Xã Thanh Miện, TP. Hải Phòng |
| 13 | Điểm kho ĐK21.KV3 | Phường Thạch Khôi, TP. Hải Phòng |
| 14 | Điểm kho ĐK24.KV3 | Xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên |
| 15 | Điểm kho ĐK26.KV3 | Xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên |
| IV | Chi cục DTNNKV IV | Số 186 đường Quang Trung, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang |
| 1 | Điểm kho ĐK1.KV4 | Phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang |
| 2 | Điểm kho ĐK4.KV4 | Tổ 8 đường Quyết Thắng, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang |
| 3 | Điểm kho ĐK11.KV4 | Thôn Hợp Thịnh, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai |
| 4 | Điểm kho ĐK13.KV4 | Thôn Đoàn Kết, xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên |
| 5 | Điểm kho ĐK15.KV4 | Xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên |
| 6 | Điểm kho ĐK16.KV4 | Phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên |
| 7 | Điểm kho ĐK19.KV4 | Xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên |
| V | Chi cục DTNNKV V | Số 348 đường Chu Văn Thịnh, phường Tô Hiệu, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La |
| 1 | Điểm kho ĐK6.KV5 | Thôn 24, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên |
| 2 | Điểm kho ĐK11.KV5 | Km9, phường Chiềng sinh, tỉnh Sơn La |
| 3 | Điểm kho ĐK12.KV5 | Tổ dân phố Bó Bun, phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La |
| VI | Chi cục DTNNKV VI | Số 67 đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh |
| 1 | Điểm kho ĐK11.KV6 | Xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh |
| 2 | Điểm kho ĐK13.KV6 | Xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh |
| 3 | Điểm kho ĐK14.KV6 | Xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 4 | Điểm kho ĐK18.KV6 | Phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh |
| 5 | Điểm kho ĐK19.KV6 | Xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh |
| VII | Chi cục DTNNKV VII | Số 572 Nguyễn Trãi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa |
| 1 | Điểm kho ĐK1.KV7 | Thôn Đồng Quan, xã Bình An, tỉnh Ninh Bình |
| 2 | Điểm kho ĐK2.KV7 | Thôn Văn Kênh, xã Nam Sang, tỉnh Ninh Bình |
| 3 | Điểm kho ĐK3.KV7 | Phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình |
| 4 | Điểm kho ĐK4.KV7 | Phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình |
| 5 | Điểm kho ĐK5.KV7 | Xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa |
| 6 | Điểm kho ĐK8.KV7 | Xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa |
| 7 | Điểm kho ĐK9.KV7 | Thôn Minh Thành, xã Minh Sơn, tỉnh Thanh Hóa |
| 8 | Điểm kho ĐK10.KV7 | Thôn Hợp Gia, xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa |
| 9 | Điểm kho ĐK11.KV7 | Tiểu khu 3 xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa |
| 10 | Điểm kho ĐK15.KV7 | Xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình |
| 11 | Điểm kho ĐK16.KV7 | Phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình |
| 12 | Điểm kho ĐK17.KV7 | Xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình |
| 13 | Điểm kho ĐK19.KV7 | Phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa |
| 14 | Điểm kho ĐK20.KV7 | Xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa |
| VIII | Chi cục DTNNKV VIII | Số 358, đường V. I. Lênin, phường Trường Vinh, Nghệ An |
| 1 | Điểm kho ĐK1.KV8 | Xóm 11 xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An |
| 2 | Điểm kho ĐK3.KV8 | Xóm 9, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An |
| 3 | Điểm kho ĐK4.KV8 | Xóm Lưu Quang, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An |
| 4 | Điểm kho ĐK6.KV8 | Thôn Đức Hương Quang, xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh |
| 5 | Điểm kho ĐK8.KV8 | Thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh |
| 6 | Điểm kho ĐK12.KV8 | Xóm Vĩnh Hòa, xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An |
| 7 | Điểm kho ĐK13.KV8 | Số 3 đường Phan Bội Châu, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An |
| IX | Chi cục DTNNKV IX | Số 21 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị |
| 1 | Điểm kho ĐK1.KV9 | Phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị |
| 2 | Điểm kho ĐK2.KV9 | TDP 6, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị |
| 3 | Điểm kho ĐK4.KV9 | Phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị |
| 4 | Điểm kho ĐK5.KV9 | Xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị |
| 5 | Điểm kho ĐK7.KV9 | Số 100A Sóng Hồng, Phường Phú Bài, TP Huế |
| X | Chi cục DTNNKV X | Số 07 Xuân Đán 1, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng |
| 1 | Điểm kho ĐK1.KV10 | Khối phố Phong Lục Tây, phường An Thắng, TP Đà Nẵng |
| 2 | Điểm kho ĐK2.KV10 | Thôn Khương Mỹ, Xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng |
| 3 | Điểm kho ĐK4.KV10 | Thôn Cẩm Toại Trung, Xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng |
| 4 | Điểm kho ĐK6.KV10 | Tỉnh lộ 675, thôn Trung Thành, xã Ngọc Bay, tỉnh Quảng Ngãi |
| 5 | Điểm kho ĐK8.KV10 | Thôn Liên Trì, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi |
| XI | Chi cục DTNNKV XI | Số 459 đường Tây Sơn, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai |
| 1 | Điểm kho ĐK1.KV11 | Thôn Hàm Rồng, Xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai |
| 2 | Điểm kho ĐK4.KV11 | Thôn Thủ Thiện Hạ, Xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai |
| 3 | Điểm kho ĐK6.KV11 | Phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai |
| XII | Chi cục DTNNKV XII | Số 32 Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, tỉnh Đăk Lăk |
| 1 | Điểm kho ĐK1.KV12 | Km7 phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk |
| 2 | Điểm kho ĐK4.KV12 | Khu phố Mỹ Lệ Đông, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk |
| XIII | Chi cục DTNNKV XIII | Số 09, đường Võ Thị Sáu, phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa |
| 1 | Điểm kho ĐK1.KV13 | Xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa |
| 2 | Điểm kho ĐK4.KV13 | Phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa |
| 3 | Điểm kho ĐK7.KV13 | Số 01 Huỳnh Tấn Phát, Phường Xuân Trường, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng |
| 4 | Điểm kho ĐK12.KV13 | Xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đông |
| XIV | Chi cục DTNNKV XIV | Đường 3/2, ấp Mỹ Phú Đất Liền, xã Mỹ Thọ, Tỉnh Đồng Tháp |
| 1 | Điểm kho ĐK3.KV14 | Khu phố 5, xã Tân Thạch, tỉnh Tây Ninh |
| 2 | Điểm kho ĐK10.KV14 | Số 162B, khóm Tân Quới Đông, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long |
| 3 | Điểm kho ĐK12.KV14 | Đường 3/2, Ấp Mỹ Phú Đất Liền, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp |
| 4 | Điểm kho ĐK16.KV14 | Phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh |
| XV | Chi cục DTNNKV XV | Số 532 đường Cách mạng tháng tám, phường Bình Thủy, TP. Cần Thơ |
| 1 | Điểm kho ĐK1.KV15 | Đường số 4, Khu công nghiệp Trà Nóc I, phường Thới An Đông, TP. Cần Thơ |
| 2 | Điểm kho ĐK12.KV15 | Số 1379, Quốc lộ 80, Khu phố kinh 9, xã Tân Hiệp, Tỉnh An Giang. |