# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

a. Mô tả khái quát về dự án:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03 trích đo địa chính thửa đất.

- Tên dự án: Đo vẽ bản đồ hiện trạng GPMB tỷ lệ 1/500; Cắm mốc ranh giới GPMB; Lập bản đồ xác nhận hoàn thành công tác GPMB tỷ lệ 1/500 thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh (đoạn qua địa bàn phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh).

- Chủ đầu tư: Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Hoàng Quế.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

b. Mô tả khái quát về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03 trích đo địa chính thửa đất.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng thực hiện gói thầu: Trọn gói.

- Tiến độ thực hiện gói thầu: 180 ngày.

- Lựa chọn được nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề tư vấn có giá dự thầu hợp lý.

- Đáp ứng được các nội dung yêu cầu chất lượng, tiến độ của gói thầu.

II. Phạm vi công việc:

Đo vẽ bản đồ hiện trạng GPMB tỷ lệ 1/500; Cắm mốc ranh giới GPMB; Lập bản đồ xác nhận hoàn thành công tác GPMB tỷ lệ 1/500 thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh (đoạn qua địa bàn phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh). Khối lượng cụ thể như sau:

| 1 | Đo vẽ bản đồ hiện trạng | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Trích đo thửa đất gắn liền tài sản |  | 132 |
|  | Diện tích thửa đất <100m2 | thửa | 15 |
|  | Diện tích thửa đất từ 100-300m2 | thửa | 5 |
|  | Diện tích thửa đất > 300-500m2 | thửa | 10 |
|  | Diện tích thửa đất >500-1000m2 | thửa | 14 |
|  | Diện tích thửa đất >1000-3000m2 | thửa | 42 |
|  | Diện tích thửa đất >3000-10000m2 | thửa | 43 |
|  | Diện tích thửa đất >1-10ha | thửa | 3 |
| 1.2 | Trích lục thửa đất |  | 1.039 |
|  | Diện tích thửa đất <100m2 | thửa | 69 |
|  | Diện tích thửa đất từ 100-300m2 | thửa | 319 |
|  | Diện tích thửa đất > 300-500m2 | thửa | 299 |
|  | Diện tích thửa đất >500-1000m2 | thửa | 250 |
|  | Diện tích thửa đất >1000-3000m2 | thửa | 100 |
|  | Diện tích thửa đất >3000-10000m2 | thửa | 2 |
| 1.3 | Cắm mốc ranh giới GPMB | Mốc | 347 |
| 1.4 | Biên tập bản đồ hoàn thành GPMB tỷ lệ 1/500 | Ha | 52,21 |

b. Nội dung, công việc:

(1) Đối soát thực địa: Trên cơ sở thiết kế thi công và bản đồ địa chính tiến hành kiểm tra đối soát.

(2) Công tác biên tập bản đồ hiện trạng GPMB:

Bản đồ được biên tập bằng công nghệ số, thể hiện bằng màu để dễ phân biệt.

- Trích đo địa chính, lập bản đồ hiện trạng GPMB theo đúng quy trình, quy phạm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác theo quy định thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 và 1/10000 của Bộ Tài nguyên và môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư 03/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về bản đồ địa chính.

(3) Công tác trích đo địa chính thửa đất

Theo đúng Quy phạm thành lập bản đồ địa chính đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư 26/2024/TT-BTMNT ngày 26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về đo đạc lập Bản đồ địa chính

+ Xác định chính xác diện tích thu hồi; diện tích còn lại, diện tích trong hành lang an toàn các công trình,...

+ Đo trọn thửa đất để làm căn cứ chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính.

+ Biểu mẫu trích lục hồ sơ GPMB theo yêu cầu của chủ đầu tư.

(4) Cắm mốc ranh giới GPMB

Trên cơ sở hồ sơ thiết kế vị trí cắm mốc ranh giới GPMB tiến hành công tác cắm mốc ranh giới theo các nội dung công việc:

- Dùng máy toàn đạc điện tử chuyển các điểm cần cắm mốc ranh giới từ bản vẽ thiết kế ra thực địa bằng cọc gỗ.

- Vận chuyển mốc

- Sơn mốc đánh số

- Lập sơ đồ hoàn công cắm mốc

Công tác cắm mốc được tiến hành như sau:

* Chuyển mốc từ thiết kế ra thực địa:

- Xây dựng lưới lưới chi tiết phục vụ cắm mốc phát triển từ các điểm lưới đường chuyền cấp đã có trong khu vực.

- Dùng máy toàn đạc điện tử, gương chuyên dụng và máy tính kèm theo cắm các mốc GPMB từ thiết kế ra thực địa bằng phương pháp toạ độ cực, các mốc ranh giới được đánh dấu tại thực địa bằng cọc gỗ. Nếu gặp chướng ngại vật có thể di chuyển mốc ranh sang vị trí lân cận

(5) Công tác biên tập bản đồ xác nhận hoàn thành công tác GPMB.

Theo văn bản hướng dẫn số 373/TNMT-XD ngày 15/3/2009 của liên ngành Tài nguyên và Môi trường và Xây dựng về việc hướng dẫn lập bản đồ hiện trạng phục vụ công tác quy hoạch chi tiết và công tác giao đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

c. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn:

Ngay sau khi hợp đồng tư vấn có hiệu lực, nhà thầu phải tiến hành bố trí chuyên gia thực hiện ngay công việc của mình.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện hợp đồng quy định tại E-ĐKCT.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Nhà thầu phải huy động tất cả chuyên gia để thực hiện các nội dung công việc như đã đề xuất trong E-HSDT trừ trường hợp chủ đầu tư có thỏa thuận khác. Trường hợp cần thiết phải thay đổi nhân sự theo quy định tại Mục 26 Chương I thì nhà thầu phải báo cáo và được sự chấp thuận của chủ đầu tư. Nhân sự thay thế phải có năng lực, kinh nghiệm tương đương hoặc tốt hơn so với nhân sự đã đề xuất trước đó.

Trường hợp cá nhân chuyên gia tư vấn mất năng lực hành vi dân sự hoặc không hoàn thành tốt công việc của mình thì chủ đầu tư có văn bản yêu cầu thay thế chuyên gia đó. Khi nhận được văn bản yêu cầu thay thế nhân sự của chủ đầu tư, trong thời gian quy định tại E-ĐKCT, nhà thầu phải thực hiện thay thế chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm được chủ đầu tư chấp nhận. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, mọi chi phí phát sinh do thay đổi nhân sự do nhà thầu chịu.

V. Trách nhiệm của bên mời thầu:

- Cùng tham gia kiểm tra năng lực nhà thầu thi công so với Hồ sơ dự thầu.

- Cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan cho nhà thầu tư vấn làm cơ sở thực hiện.

- Cùng với nhà thầu tư vấn giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

- Theo dõi kiểm tra tiến độ thực hiện, nghiệm thu sản phẩm để phê duyệt và thanh toán.

VI. Giao nộp sản phẩm

Sản phẩm giao nộp bao gồm:

+ Bản đồ hiện trạng GPMB tỷ lệ 1/500: 07 bộ

+ Trích lục hồ sơ thửa đất GPMB đầy đủ chữ ký của hộ dân và của chính quyền địa phương: 07 bộ

+ Tổng hợp diện tích đo vẽ GPMB: 07 bộ

+ Mốc ranh giới GPMB bàn giao tại thực địa.

+ Đĩa CD hoặc UBS dữ liệu bản đồ: 01 cái.