CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

I.1. Mô tả dự án:

- Tên đề án: Đề án thăm dò mỏ than Nam Mẫu thuộc phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh theo Giấy phép thăm dò khoáng sản số 374/GP-BNNMT ngày 17/9/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Chủ đầu tư: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Công ty than Nam Mẫu - TKV.

- Tổ chức tư vấn lập đề án thăm dò: Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.

- Tổ chức tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.

- Mục tiêu đề án: Thăm dò xác định trữ lượng, tài nguyên than Nam Mẫu từ lộ vỉa đến mức -700 (hết trụ vỉa 2) để phục vụ các Dự án đầu tư khai thác mỏ.

- Nội dung và quy mô đề án: Tổng khối lượng thăm dò của Đề án: 68.780mk/79 lỗ khoan.

- Địa điểm: Thuộc địa giới hành chính phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.

- Loại Công trình: Công trình thăm dò địa chất.

- Nguồn vốn: Theo kế hoạch thăm dò, khảo sát hàng năm của TKV.

- Hình thức quản lý Đề án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, thực hiện Đề án.

- Thời gian thăm dò Đề án: 48 tháng (theo Giấy phép thăm dò khoáng sản số 374/GP-BNNMT ngày 17/9/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

I.2. Mô tả gói thầu:

- Tên gói thầu: Giám sát thi công đề án thăm dò than mỏ Nam Mẫu thuộc phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh theo Giấy phép thăm dò khoáng sản số: 374/GP-BNNMT ngày 17/9/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Chủ đầu tư/ Đơn vị thuê dịch vụ: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Công ty than Nam Mẫu - TKV.

- Địa điểm thực hiện giám sát: Tại khu vực mỏ Nam Mẫu, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng), một giai đoạn 2 túi hồ sơ.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Mục đích tuyển chọn nhà thầu:

+ Lựa chọn nhà thầu giám sát đủ năng lực để thực hiện công tác Giám sát thi công đề án thăm dò than mỏ Nam Mẫu thuộc phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh theo Giấy phép thăm dò khoáng sản số: 374/GP-BNNMT ngày 17/9/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

+ Giám sát thi công các hạng mục của Đề án thăm dò khoáng sản tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến việc thi công, giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm.

+ Phát hiện những sai sót, các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền và thông báo cho tổ chức, cá nhân được thăm dò khoáng sản, đơn vị thi công để kịp thời khắc phục, xử lý nhằm đảm bảo chất lượng, sản phẩm.

+ Đánh giá, xác nhận đúng khối lượng, chất lượng, tài liệu, mức độ khó khăn (nếu có) của hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình, sản phẩm đã hoàn thành.

II. Phạm vi công việc:

II.1. Phạm vi công việc của nhà thầu giám sát

- Thực hiện giám sát thi Đề án thăm dò mỏ than Nam Mẫu. Đảm bảo về chất lượng công trình, tiến độ theo đúng Đề án thiết kế được duyệt, tuân thủ các quy chuẩn, qui định về thăm dò Khoáng sản Than của Bộ Tài nguyên và Môi trường nay là Bộ Nông nghiệp Môi trường ban hành và biên chế đầy đủ hồ sơ giám sát theo quy định.

Khối lượng công việc thuộc Đề án cần giám sát thi công theo bảng kê sau:

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Công tác trắc địa |  |  |  |
| 1 | Lập lưới giải tích 3 và giao hội tương đương (KK loại IV) | Điểm | 81,0 |  |
| 2 | Đưa công trình chủ yếu từ thiết kế ra thực địa (KK loại IV) | Điểm | 81,0 |  |
| 3 | Đo công trình chủ yếu và đưa vào bản đồ (KK loại IV) | Điểm | 81,0 |  |
| 4 | Lập đường sườn thị cự (KK loại IV) | Km | 8,218 |  |
| II | Công tác khoan |  | 68.780,0 |  |
| II.1 | Khoan lấy mẫu địa chất |  |  |  |
| 1 | Khoan lấy mẫu ĐC than vùng QN chiều sâu LK từ 0 đến 600m | m | 1.895,0 |  |
| 2 | Khoan lấy mẫu ĐC than vùng QN chiều sâu LK từ 0 đến 700m | m | 5.382,0 |  |
| 3 | Khoan lấy mẫu ĐC than vùng QN chiều sâu LK từ 0 đến 800m | m | 3.706,0 |  |
| 4 | Khoan lấy mẫu ĐC than vùng QN chiều sâu LK từ 0 đến 900m | m | 12.789,0 |  |
| 5 | Khoan lấy mẫu ĐC than vùng QN chiều sâu LK từ 0 đến 1000m | m | 7.180,0 |  |
| 6 | Khoan lấy mẫu ĐC than vùng QN chiều sâu LK từ 0 đến 1100m | m | 6.230,0 |  |
| 7 | Khoan lấy mẫu ĐC than vùng QN chiều sâu LK từ 0 đến 1200m | m | 3.520,0 |  |
| 8 | Khoan lấy mẫu ĐC than vùng QN chiều sâu LK từ 0 đến 1300m | m | 1.220,0 |  |
| II.2 | Khoan xiên lấy mẫu địa chất (xiên so với mặt phẳng nằm ngang từ 89-75 độ) |  |  |  |
| 1 | Khoan lấy mẫu ĐC than vùng QN chiều sâu LK từ 0 đến 1000m | m | 2.790,0 |  |
| 2 | Khoan lấy mẫu ĐC than vùng QN chiều sâu LK từ 0 đến 1100m | m | 6.355,0 |  |
| 3 | Khoan lấy mẫu ĐC than vùng QN chiều sâu LK từ 0 đến 1200m | m | 3.415,0 |  |
| II.3 | Khoan lấy mẫu địa chất qua lò |  |  |  |
| 1 | Khoan lấy mẫu ĐC qua lò, bãi thải - Chiều sâu LK từ 0 đến 600m | m | 1.450,0 |  |
| 2 | Khoan lấy mẫu ĐC qua lò, bãi thải - Chiều sâu LK từ 0 đến 700m | m | 6.688,0 |  |
| II.4 | Khoan thăm dò địa chất thủy văn |  |  |  |
| 1 | Khoan thăm dò ĐCTV than vùng QN - Chiều sâu LK từ 0 đến 700m | m | 295,0 |  |
| 2 | Khoan thăm dò ĐCTV than vùng QN - Chiều sâu LK từ 0 đến 900m | m | 820,0 |  |
| 3 | Khoan thăm dò ĐCTV than vùng QN - Chiều sâu LK từ 0 đến 1000m | m | 2.890,0 |  |
| 4 | Khoan thăm dò ĐCTV than vùng QN - Chiều sâu LK từ 0 đến 1100m | m | 1.020,0 |  |
| 5 | Khoan thăm dò ĐCTV than vùng QN - Chiều sâu LK từ 0 đến 1200m | m | 1.135,0 |  |
| III | Công tác đo vật lý Karota lỗ khoan |  | 68.780,0 |  |
| III.1 | Đo địa vật lý lỗ khoan |  |  |  |
| 1 | Khu mỏ Vàng Danh - Lỗ khoan sâu trung bình 500-600m | m | 11.220,0 |  |
| 2 | Khu mỏ Vàng Danh - Lỗ khoan sâu trung bình 700-900m | m | 33.665,0 |  |
| 3 | Khu mỏ Vàng Danh - Lỗ khoan sâu trung bình 1000-1200m | m | 23.895,0 |  |
| IV | Đo siêu âm thành lỗ khoan |  |  |  |
| 1 | Chiều sâu >600 m | mét | 7.910,0 |  |
| V | Công tác ĐCTV-ĐCCT |  |  |  |
| V.1 | Chỉnh lý bản đồ ĐCTV-ĐCCT tỷ lệ 1/5.000 |  |  |  |
| 1 | Thực địa (Mức độ đo vẽ trung bình) | km2 | 4,43 |  |
| 2 | Trong phòng (Mức độ đo vẽ trung bình) | km2 | 4,43 |  |
| V.2 | Bơm nước thí nghiệm |  |  |  |
| V.2.1 | Ngoài trời |  |  |  |
| 1 | Lắp đặt-tháo dỡ thiết bị bơm bằng 2 máy nén khí | Lần | 13,0 |  |
| 2 | Tiến hành bơm nước thí nghiệm bằng 2 máy nén khí | ca | 624,0 |  |
| 3 | Đo phục hồi | ca | 468,0 |  |
| V.2.2 | Trong phòng |  |  |  |
| 1 | Xử lý số liệu của quan trắc viên | Số liệu | 624,0 |  |
| 2 | Thời gian bơm thí nghiệm 21-40 ca | điểm | 13,0 |  |
| VI | Công tác lấy mẫu và gia công mẫu |  |  |  |
| VI.1 | Lấy mẫu |  |  |  |
| 1 | Lấy mẫu than và đá kẹp (Cấp V-VII) | m/mẫu | 5.717,4 |  |
| 2 | Lấy mẫu cơ lý (Cấp VIII-X) | m/mẫu | 425,40 |  |
| 3 | Lấy mẫu khí định lượng | mẫu | 709,0 |  |
| 4 | Lấy mẫu cơ lý địa tầng (Cấp VIII-X) | mét | 11,20 |  |
| 5 | Lấy mẫu thể trọng nhỏ than V-VII | mét | 26,80 |  |
| 6 | Lấy mẫu nước | mẫu | 51,0 |  |
| VI.2 | Gia công mẫu |  |  |  |
| 1 | Gia công mẫu hóa than | mẫu | 4.752,0 |  |
| 2 | Gia công mẫu cơ lý đá | mẫu | 2.127,0 |  |
| 3 | Gia công mẫu cơ lý địa tầng | mẫu | 56,0 |  |
| 4 | Gia công mẫu thể trọng nhỏ than | mẫu | 134,0 |  |
| VI.3 | Công tác phân tích mẫu |  |  |  |
| 1 | Phân tích hóa học than (7 chỉ tiêu) | Yêu cầu | 4.752,0 |  |
| 2 | Phân tích mẫu cơ lý đá, cơ lý địa tầng (7 chỉ tiêu D.262201+03+04+06+07+08+10) | Yêu cầu | 2.183,0 |  |
| 3 | Phân tích mẫu khí định lượng | mẫu | 709,0 |  |
| 4 | Phân tích hóa học tro, thành phần hóa học | Yêu cầu | 82,00 |  |
| 5 | Phân tích mẫu thể trọng nhỏ than (4 chỉ tiêu: Đô ẩm + Độ tro + Khối lượng thể tích + Khối lượng riêng) | Yêu cầu | 134,00 |  |
| 6 | Mẫu thành phần nguyên tố (C-H-N-O) | Yêu cầu | 109,00 |  |
| 7 | Mẫu nước | Yêu cầu | 51,00 |  |
| 9 | Phân tích mẫu kiểm tra ngoại bộ (10% mẫu hóa than, phân tích 7 chỉ tiêu) | Yêu cầu | 475,0 |  |
| VII | Công tác làm nền và đường khoan |  |  |  |
| VII.1 | Làm nền khoan, địa hình núi cao trên 300m |  |  |  |
| 1 | Làm nền khoan sâu từ 0 đến 700m (ĐH núi cao trên 300m) | nền | 15,00 |  |
| 2 | Làm nền khoan sâu trên 700m (ĐH núi cao trên 300m) | nền | 59,00 |  |
| VII.2 | Làm nền khoan, địa hình núi cao dưới 300m |  |  |  |
| 1 | Làm nền khoan sâu từ 0 đến 700m (ĐH núi cao dưới 300m) | nền | 5,00 |  |
| VII.3 | Làm đường khoan mới |  |  |  |
| 1 | Làm đường khoan mới (ĐH núi cao trên 300m) | Km | 7,732 |  |
| 2 | Làm đường khoan mới (ĐH núi cao dưới 300m) | Km | 0,486 |  |
| 3 | - Đường phục hồi | Km | 3,447 |  |
| 4 | - Đường sửa chữa | Km | 6,315 |  |

- Chi tiết theo hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công đề án kèm theo.

II.2. Nhiệm vụ cụ thể của Nhà thầu giám sát

1. Nhiệm vụ

Thực hiện công tác giám sát thi công đảm bảo yêu cầu chất lượng và đảm bảo đúng nội dung về giám sát thi công thăm dò mỏ than Nam Mẫu ban hành theo Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ ban hành về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản; Thông tư số 91/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và môi trường về Quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản.

- Đơn vị, tổ chức thực hiện công tác giám sát đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

+ Đơn vị thực hiện công tác giám sát đảm bảo đúng chuyên môn đối với hạng mục giám sát: công tác trắc địa, công tác Địa chất, công tác địa vật lý, công tác quan trắc ĐCTV-ĐCCT, công tác bơm hút nước thí nghiệm; công tác lấy mẫu, gia công mẫu, phân tích mẫu…

+ Công tác giám sát thi công tiến hành thường xuyên và có hệ thống từ khâu đầu tiên đến khi hoàn thành trong quá trình thực hiện Đề án thăm dò mỏ than Nam Mẫu.

+ Hoạt động giám sát đảm bảo chính xác, khách quan, phản ánh đầy đủ, trung thực diễn biến quá trình thi công Đề án thăm dò mỏ than Nam Mẫu.

- Lập kế hoạch giám sát thi công thăm dò mỏ than được lập cho từng hạng mục cụ thể theo đúng nội dung của Đề án thăm dò mỏ than Nam Mẫu đã được phê duyệt;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác khối lượng và chất

lượng các hạng mục đã giám sát.

- Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền và thông báo cho tổ chức, cá nhân được thăm dò mỏ than Nam Mẫu những nội dung sai khác so với Đề án thăm dò mỏ than Nam Mẫu được phê duyệt hoặc những vấn đề khác có liên quan.

- Trong quá trình thi công Đề án thăm dò mỏ than, chủ đầu tư phối hợp với đơn vị giám sát lập báo cáo tình hình thực hiện giám sát theo quy định về pháp luật địa chất, khoáng sản và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Kết thúc hoạt động thăm dò khoáng sản, đơn vị giám sát thi công thăm dò mỏ than Nam Mẫu phải lập Báo cáo kết quả giám sát, hồ sơ, tài liệu với đầy đủ nội dung theo quy định của Thông tư số 91/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và môi trường về Quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản.

- Hồ sơ, tài liệu giám sát theo quy định được nộp cùng Báo cáo kết quả thăm dò và lưu giữ theo quy định hiện hành.

- Hoàn thiện hồ sơ giám sát chuyển cho Chủ đầu tư theo quy định.

- Thực hiện quyền và nhiệm vụ của nhà thầu giám sát theo quy định của Pháp luật hiện hành.

* Một số nội dung giám sát chi tiết:

- Giám sát thi công công trình khoan:

Mô tả tóm tắt diễn biến quá trình thi công tại thực địa và ghi nhận đầy đủ các nội dung chính, gồm:

+ Thiết bị thi công: ghi nhận đầy đủ chủng loại, tình trạng hoạt động, đánh giá sự phù hợp với thiết kế được phê duyệt;

+ Nhân lực thi công: ghi nhận nhân lực thi công theo thực tế và đánh giá sự phù hợp về chuyên môn;

+ Vị trí công trình, tọa độ thiết kế, tọa độ thực tế; xác định sự phù hợp so với phê duyệt, nêu rõ nguyên nhân sai khác (nếu có);

+ Đường kính lỗ khoan, tỷ lệ mẫu lõi khoan lấy được, khối lượng khoan, đánh giá sự sai khác so với phê duyệt, nêu rõ nguyên nhân;

+ Xác định vách, trụ, chiều dày vỉa than;

+ Các nội dung trên phải ghi đầy đủ vào nhật ký giám sát theo Mẫu số 02 và lập biên bản giám sát khi kết thúc công trình theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Giám sát đo karota (đo địa vật lý) lỗ khoan:

Mô tả, tóm tắt được diễn biến trong quá trình đo tại thực địa và ghi nhận đầy đủ các nội dung chính, gồm:

+ Thiết bị thi công: ghi nhận đầy đủ chủng loại, tình trạng hoạt động (giấy kiểm định máy, thiết bị), đánh giá sự phù hợp với thiết kế được phê duyệt;

+ Nhân lực thi công: ghi nhận nhân lực thi công theo thực tế và đánh giá sự phù hợp về chuyên môn;

+ Xác nhận về phương pháp, kỹ thuật thực hiện tại lỗ khoan, khối lượng thực hiện;

+ Các nội dung quy định nêu trên phải ghi đầy đủ vào nhật ký giám sát theo Mẫu số 02 và lập biên bản giám sát khi kết thúc công trình theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Giám sát lấy mẫu công nghệ; mẫu lõi khoan:

+ Lấy mẫu phải ghi nhận vị trí lấy mẫu, phương pháp lấy mẫu, thiết bị lấy mẫu, kích thước mẫu (chiều dài mẫu đối với mẫu lõi khoan);

+ Nội dung ghi nhận công tác lấy từng loại mẫu tuân thủ theo quy định kỹ thuật hiện hành;

+ Công tác giám sát lấy mẫu được ghi đầy đủ vào nhật ký giám sát theo Mẫu số 02 và lập biên bản giám sát khi kết thúc công trình theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Giám sát bơm, hút nước thí nghiệm:

Mô tả tóm tắt được diễn biến quá trình thi công tại thực địa và ghi nhận đầy đủ các nội dung chính, gồm:

+ Thiết bị thi công: ghi nhận đầy đủ chủng loại, tình trạng hoạt động (giấy kiểm định máy móc, thiết bị), đánh giá sự phù hợp với thiết kế được phê duyệt;

+ Nhân lực thi công: ghi nhận nhân lực thi công theo thực tế và đánh giá sự phù hợp về chuyên môn;

+ Xác nhận về phương pháp, kỹ thuật thực hiện tại công trình, thời gian thi công, khối lượng thực hiện;

+ Xác nhận về kết quả thí nghiệm tại công trình;

+ Ghi đầy đủ các nội dung trên vào nhật ký giám sát theo Mẫu số 02 và lập biên bản giám sát khi kết thúc công trình theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

II.3. Thời gian thực hiện.

Thực hiện ngay từ khi khởi công Đề án thăm dò mỏ than Nam Mẫu giữa Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công: 24 tháng.

III. Các công việc tư vấn giám sát thực hiện và thời gian thực hiện

| TT | Hạng mục công việc | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| I | Lập Kế hoạch giám sát | Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực |
| II | 1- Các hạng mục công việc giám sát trực tiếp a- Công tác địa chất - Công tác khoan b- Công tác địa vật lý (karota) c- Công tác ĐCTV-ĐCCT - Bơm nước thí nghiệm d- Công tác lấy mẫu 2-Các hạng mục công việc giám sát gián tiếp a- Công tác trắc địa b- Công tác chỉnh lý bản đồ c- Quan trắc ĐCTV-ĐCCT lỗ khoan d- Quan trắc trạm ĐCTV (lâu dài trên mặt và dưới đất) e- Công tác gia công mẫu f- Công tác phân tích mẫu | Cùng với các nhà thầu thi công |
| III | Các Báo cáo giám sát phải nộp | Theo kế hoạch từng năm, theo giai đoạn đề án |
|  | Tiến độ nộp báo cáo | Kết thúc thi công các hạng mục theo kế hoạch 1 năm, theo giai đoạn của đề án và kết thúc đề án thăm dò, ngoài ra còn báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư |

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

- Yêu cầu kinh nghiệm và nhân sự cần thiết cho các hạng mục công việc gói thầu và cho từng vị trí như trong nội dung mục 2, chương III.

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Thăm khảo sát hiện trường: Chủ đầu tư tạo điều kiện tốt nhất để nhà thầu có thể thăm, khảo sát hiện trường, tìm hiểu một số nội dung cơ bản về dự án thăm dò mỏ than Nam Mẫu nếu cần. Mọi chi phí, rủi do nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Cung cấp số liệu, tài liệu để phục vụ công tác giám sát thi công Đề án gồm 01 bộ hồ sơ Đề án thăm dò đã được duyệt kèm theo bảng thuyết minh các bản vẽ các loại, phụ lục; kế hoạch thi công chi tiêt, các văn bản pháp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ thi công các hạng mục công việc của Đề án như giấy kiểm định máy, chứng nhận chất lượng máy gia công, phân tích mẫu...(bản phô tô công chứng) và các tài liệu liên quan khác.

- Thông báo cho các đơn vị tham gia thi công Đề án về nhiệm vụ, quyền hạn của nhà thầu giám sát thi công để phối hợp thực hiện và thông báo thời gian thi công cụ thể các hạng mục công việc chủ động bố trí nhân lực giám sát và những thay đổi về thời gian thi công, khối lượng các hạng mục công việc (nếu có).

- Yêu cầu các nhà thầu thi công Đề án phải thông báo cho nhà thầu giám sát biết về kế hoạch chi tiết thực hiện các hạng mục công việc, nhân lực, thiết bị tham gia thực hiện.

- Yêu cầu nhà thầu thi công Đề án tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu giám sát thực hiện nhiệm vụ.

- Yêu cầu nhà thầu thi công Đề án khắc phục hoặc thực hiện bổ sung các công việc liên quan đến khắc phục, sửa chữa kịp thời, đầy đủ các kiến nghị của nhà thầu giám sát về các sai phạm trong quá trình thi công so với Đề án.

- Cử đại diện tại hiện trường để làm việc với nhà thầu giám sát và đơn vị thi công giải quyết kịp thời các đề nghị của nhà thầu giám sát chậm nhất trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được văn bản.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu giám sát hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong quá trình giám sát.

-  Trách nhiệm và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật hiện hành.