Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt[footnoteRef:1]: [1:  Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.] 

[bookmark: _Hlk161649979]Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
Bảng tiêu chí đánh giá theo phương pháp đạt/ không đạt:
	

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	I
	Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư thiết bị.

	1
	Mức độ đáp ứng về  yêu cầu kỹ thuật của vật liệu sử dụng cho công trình (Các loại vật liệu chủ yếu)
	- Có bảng kê đầy đủ đúng theo yêu cầu của E-HSMT. Nêu rõ chủng loại, nguồn gốc của vật tư, vật liệu chính đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.
- Có khả năng tự cung ứng hoặc có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp cho riêng công trình này đối với các loại vật liệu chủ yếu.
(Lưu ý: Nhà thầu nêu 01 nhãn hiệu vật tư cụ thể rõ ràng không được chào nhiều nhãn hiệu vật tư hoặc ghi cụm từ “hoặc tương đương”. Đơn vị cung cấp được đề xuất phải phù hợp, khả thi với tiến độ thi công công trình, biện pháp thi công, đảm bảo cung cấp đủ số lượng theo yêu cầu của gói thầu)
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	II
	Biện pháp tổ chức thi công:

	1
	Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, rào chắn, biển báo, chất thải, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. 
Có Bản vẽ mặt bằng bố trí công trình tạm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải…
	
Đạt

	
	
	Không có giải pháp kỹ thuật hoặc có giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. 
Không có Bản vẽ mặt bằng bố trí công trình tạm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải…
	
Không đạt

	2
	Hệ thống tổ chức: Sơ đồ hệ thống tổ chức của Nhà thầu tại công trình
	Có sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà thầu tại công trường, có thuyết minh hợp lý và đảm bảo yêu cầu về mối quan hệ giữa các bộ phận quản lý điều hành
	Đạt

	
	
	Không có sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà thầu tại công trường, không có thuyết minh hợp lý và đảm bảo yêu cầu về mối quan hệ giữa các bộ phận quản lý điều hành.
	Không đạt

	3
	Biện pháp tổ chức thi công các hạng mục và bản vẽ biện pháp thi công theo hồ sơ thiết kế và thực tế thi công:
+ Nền, mặt đường;
+ Mương thoát nước dọc;
+ An toàn giao thông (Biển báo, vạch sơn);
+ Đảm bảo giao thông.
Lưu ý: Biện pháp tổ chức thi công phải bám sát nội dung khối lượng mời thầu và quy mô công trình tại chương V, phù hợp với máy móc thiết bị sử dụng và tuân thủ quy trình quy phạm hiện hành.
	Có thuyết minh biện pháp tổ chức thi công và bản vẽ biện pháp thi công hợp lý, phù hợp với tiến độ, biện pháp, công nghệ, thiết bị thi công và hiện trạng công trình xây dựng, phù hợp với nội dung gói thầu này.
	
Đạt

	
	
	Không có thuyết minh biện pháp tổ chức thi công và bản vẽ biện pháp thi công hoặc có thuyết minh biện pháp thi công và bản vẽ biện pháp thi công nhưng không hợp lý, không phù hợp với tiến độ, biện pháp, công nghệ, thiết bị thi công và hiện trạng công trình xây dựng, không phù hợp với nội dung gói thầu này.
	Không đạt

	4
	Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho phương tiện lưu thông trong suốt quá trình thi công tuyến. 
	Có thuyết minh và biện pháp thi công hợp lý, phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng, phù hợp với nội dung gói thầu này
	
Đạt

	
	
	Không có thuyết minh và biện pháp thi công hợp lý, phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng, phù hợp với nội dung gói thầu này hoặc có nhưng thuyết minh và biện pháp thi công không hợp lý, không phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng, không phù hợp với nội dung gói thầu
	Không đạt

	III
	Tiến độ thi công:

	1

	Thời gian thi công có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công.
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 210 ngày
	Đạt

	
	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 210 ngày
	Không đạt

	2
	Tính phù hợp: 
a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công (có thuyết minh và biểu đồ)
b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công (có thuyết minh và biểu đồ)
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).
	Đạt

	
	
	Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).
	Không đạt

	3
	Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Đạt

	
	
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	IV
	Biện pháp bảo đảm chất lượng:

	1
	Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, không đáp ứng yêu cầu.
	Không đạt

	2
	Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công:
a) Sơ đồ quản lý chất lượng.
b) Quản lý chất lượng cho từng công tác thi công thuộc gói thầu.
c) Biện pháp sửa chữa khi có hư hỏng.
d) Biện pháp bảo quản chất lượng công trình khi có mưa bão.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 4 nội dung a), b), c) và d)
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công và đề xuất không đủ 4 nội dung a), b), c) và d)
	Không đạt

	V
	An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

	1
	An toàn lao động
	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và các quy định về an toàn lao động.
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc không phù hợp với các quy định về an toàn lao động.
	Không đạt

	2
	Phòng cháy, chữa cháy
	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và các quy định về phòng cháy chữa cháy
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc không phù hợp với các quy định về phòng cháy chữa cháy
	Không đạt

	3
	Vệ sinh môi trường
	Phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
- Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 
	Đạt

	
	
	Thoả mãn một trong các điều kiện sau:
- Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 
	Không đạt

	VII
	Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

	1
	Thời gian bảo hành 12 tháng
	Có cam kết bằng văn bản về thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng.
	Đạt

	
	
	Không cam kết bằng văn bản hoặc có cam kết thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.
	Không đạt

	2
	Nghĩa vụ trong thời gian bảo hành
	Có cam kết bằng văn bản khắc phục các sự cố, hư hỏng của công trình trong thời gian bảo hành, tiến hành khắc phục chậm nhất 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư
	Đạt

	
	
	Không có cam kết bằng văn bản.
	Không đạt

	3
	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
	Nhà thầu không vi phạm quy định về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (có bảng cam kết kèm theo)
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn được xác định là đạt. 
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn được xác định là không đạt
	Không đạt


Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu kỹ thuật khi tất cả các tiêu chuẩn tại mục I, II, III, IV, V, VI, VII được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn trên thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá các bước tiếp theo.

