Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

Phạm vi công việc của gói thầu:

- Giải phóng mặt bằng diện tích khu đất trường mầm non Phương Liên và 02 hộ dân khu vực Bia Thần Tích nằm trong khu vực bảo vệ I của di tích.

- Lát lại sân, xây lại tường rào theo hình thức hiện trạng của di tích sau khi giải phóng mặt bằng.

Chi tiết có hồ sơ TKBVTC kèm theo.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

-  Thời hạn hoàn thành: 90 ngày kể từ ngày bên A phát lệnh khởi công.

- Thời gian tính từ khi khởi công tới khi hoàn thành hợp đồng theo ngày, tính liên tục kể cả ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật (Trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

- Nhà thầu phải lập biểu tổng tiến độ và tiến độ chi tiết cho từng tuần, tháng, quý công tác, khi được chấp nhận trúng thầu và kí hợp đồng, trong hợp đồng sẽ quy định cụ thể việc thưởng phạt tiến độ. Quá trình thực hiện, bất cứ khi nào nhà thầu cũng sẽ bị yêu cầu đình chỉ (hoặc chấm dứt) hợp đồng nếu nhà thầu vi phạm nghiêm trọng về tiến độ vì bất cứ lý do gì (trừ trường hợp bất khả kháng và các quy định khác tại hợp đồng). Do đó nhà thầu phải thận trọng trong quá trình lập hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

# Yêu cầu về kỹ thuật thi công công trình:

# - Công tác thi công các hạng mục công trình nhà thầu phải tuân thủ tuyệt đối theo quy trình quy phạm đã được ban hành và các TCVN quy định cụ thể cho các công tác.

- Công tác Tu bổ, tôn tạo các hạng mục Chùa Kim Liên: Nhà thầu phải tuân thủ tuyệt đối các chỉ dẫn, các yêu cầu của hồ sơ dự án (TKBVTC): Các công tác đã được hồ sơ TKBVTC chỉ dẫn rất rõ kèm theo HSMT và quy trình quy phạm, tiêu chuẩn chuyên ngành Tu bổ, tôn tạo di tích do Bộ Văn hóa, Bộ Xây dựng ban hành (không có ngoại trừ).

IV. Giữ gìn trật tự công cộng, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông:

- Quá trình thi công nhà thầu phải lập biện pháp bảo đảm về an toàn giao thông, an toàn lao động và an toàn cho các bên liên quan.

- Phế liệu, phế thải, vật liệu dư thừa, hư hỏng trong quá trình thi công nhà thầu phải dọn dẹp và vận chuyển ra khỏi khu vực công trường đổ đúng nơi qui định (nhà thầu liên hệ với Sở Giao thông vận tải để được hướng dẫn). BMT không có nghĩa vụ can thiệp nếu nhà thầu vi phạm bất cứ điều nào của quy chế hay quy định về quản lý đô thị, vệ sinh môi trường của thành phố Hà Nội hay địa phương lân cận.

V. Các công việc thử nghiệm kiểm tra.

BMT sẽ thực hiện công tác kiểm tra giám sát quá trình thi công của nhà thầu. Nhà thầu còn phải chịu sự giám sát của cộng đồng và các cơ quan liên quan khác.

VI. Các bản vẽ: Bên mời thầu sẽ đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF cùng E-HSMT trên Hệ thống.
V. Yêu cầu tuân thủ các văn bản pháp lý (có liên quan).

1. Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 2. Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

3. Luật Quy hoạch Đô thị và Nông thôn và các văn bản hướng dẫn kèm theo;

4. Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

5. Luật Nhà ở 2023 số 27/2023/QH15;

6. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

7. Luật số: 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

8. Luật số: 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý; Sử dụng tài sản công.

9. Luật PC&CC số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC&CC số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013;

10. Luật Điện lực: Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Điện lực, Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi do Bộ Công Thương ban hành;

11. Luật di sản văn hóa 2013 và các Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 19/10/2016 của Chính phủ;

12. Luật Đo đạc và bản đồ số: 27/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2018;

13. Các Luật khác có liên quan và các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành các Luật tương ứng hiện hành;

14. Quyết định phê duyệt dự án Đầu tư , kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu, các qui định pháp lý khác của UBND Thành phố Hà Nội và Chủ đầu tư, Hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu và các tài liệu khác có liên quan;

15. Hệ thống Tiêu chuẩn xây dựng chuyên ngành Việt Nam.