CHươNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Gói thầu TV/2026-12: Tư vấn lập trích đo địa chính thửa đất, thành lập mảnh trích đo địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, phục vụ lập hồ sơ xin thuê đất tuyến đường vào nhà máy thủy điện Sê San 3 và đường vận hành vào trạm OPY 500kV Nhà máy Thủy điện Ialy

I. Giới thiệu:

1. Giới thiệu về gói thầu.

- Tên gói thầu: TV/2026-12: Tư vấn lập trích đo địa chính thửa đất, thành lập mảnh trích đo địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, phục vụ lập hồ sơ xin thuê đất tuyến đường vào nhà máy thủy điện Sê San 3 và đường vận hành vào trạm OPY 500kV Nhà máy Thủy điện Ialy.

- Chủ đầu tư: Công ty Thủy điện Ialy - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2026 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam cấp.

- Địa điểm thực hiện: xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai.

2. Khái quát về tuyến đường vận hành vào NMTĐ Sê San 3 và đường vận hành vào trạm OPY 500kV NMTĐ Ialy.

- Tuyến đường vận hành vào Trạm OPY 500kV tuyến đường có điểm đầu từ ngã ba giao nhau đường vào thủy điện Ry Ninh, điểm cuối tại trạm OPY 500kV. Hiện trạng đường có chiều dài 2,6km, mặt đường rộng 5,5m, nền đường 7,5m kết cấu mặt đường bê tông nhựa, trên tuyến đường có 02 cầu xây dựng bê tông cầu Ry Ninh 1 và cầu Ry Ninh 2. Tuyến đường do Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng trong quá trình thi công nhà máy Thủy điện Ialy;

- Tuyến đường quản lý vận hành đường dây 500kV nhà máy Thủy điện Ialy điểm đầu từ trạm OPY 500kV, điểm cuối tại trụ điện 500KV số 01 và có 04 nhánh đường đi vào các trụ điện số L1, L2, L3, L4, L5. Hiện trạng đường có tổng chiều dài tuyến 4,48 km, mặt đường rộng 3,0 m, nền đường 5,0 m kết cấu mặt đường bê tông. Tuyến đường do Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng trong quá trình thi công nhà máy Thủy điện Ialy;

- Tuyến đường vận hành vào nhà máy thủy điện Sê San 3 thuộc địa phận tỉnh Gia Lai có điểm đầu từ ngã ba Tỉnh lộ 673 điểm cuối đến giữa cầu Sê San 3 thuộc ranh giới hành chính của tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi). Hiện trạng tuyến đường có chiều dài 29,3 km, mặt đường rộng 6,0 m, nền đường 8,0 m kết cấu mặt đường bê tông nhựa, trên toàn tuyến đường có 09 cầu có kết cấu bằng bê tông cốt thép, trụ bằng bê tông, hai bên cầu có bố trí lan can bảo vệ, thượng lưu bằng bê tông, hạ lưu bằng ống thép bề rộng 6,0 m. Trước đây được gọi là tuyến đường liên xã khi chưa sáp nhập đơn vị hành chính theo chính quyền địa phương hai cấp, đường đi qua 03 xã gồm Thị trấn Ia Ly, xã Ia Mơ Nông, Ia Kreng lúc đó là đường cấp khối. Trong quá trình thi công nhà máy Thủy điện Sê San 3 tuyến đường đã được nâng cấp kết cấu mặt đường bê tông nhựa do Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng; Dọc theo tuyến đường có bố trí các tường hộ lan bằng BT, hộ lan mềm, biển báo giao thông,…

3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu

Mục đích của việc tuyển chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ này nhằm chuẩn bị và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý xin thuê đất theo đúng quy định hiện hành. Qua đó, bản đồ trích đo sẽ thể hiện chính xác các thông số kỹ thuật và hệ tọa độ mốc ranh giới khu đất để trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Sau khi có quyết định cho thuê đất từ Nhà nước, đây sẽ là cơ sở pháp lý vững chắc phục vụ công tác quản lý, sử dụng, duy tu, bảo trì các tuyến đường, đồng thời ngăn chặn triệt để tình trạng lấn chiếm và tranh chấp đất đai.

II. PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Nhiệm vụ chung trích đo địa chính thửa đất, thành lập mảnh trích đo bản đồ địa chính.

-  Hạng mục tổng quát: Thực hiện trích đo địa chính, thành lập mảnh trích đo và cắm mốc ranh giới sử dụng đất phục vụ công tác lập hồ sơ xin thuê đất của Công ty Thủy điện Ialy.

- Công tác thu thập hồ sơ pháp lý: Thu thập, tổng hợp các văn bản và tài liệu pháp lý liên quan đến dự án;

- Công tác chuẩn bị mốc tọa độ: Thu thập thông tin, mốc tọa độ điểm địa chính cơ sở (theo Ghi chú điểm lưới địa chính cơ sở) làm căn cứ phục vụ công tác đo đạc, thi công của nhà thầu;

- Công tác thu thập dữ liệu địa chính: Thu thập toàn bộ tài liệu, số liệu, hồ sơ địa chính và giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm làm cơ sở pháp lý để xác định ranh giới, mốc giới và thể hiện chính xác trên bản đồ;

- Công tác thông báo, phối hợp: Chủ đầu tư thông báo đến chính quyền địa phương và nhân dân trong khu vực về kế hoạch, nội dung công tác đo đạc, trích đo địa chính phục vụ lập hồ sơ xin thuê đất của Công ty Thủy điện Ialy nhằm đảm bảo sự đồng thuận và phối hợp thực hiện;

- Công tác ngoại nghiệp (thực địa): Tổ chức triển khai xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và tiến hành đo đạc chi tiết tại thực địa;

- Công tác nội nghiệp (giai đoạn 1): Xử lý số liệu, tổ chức chuyển vẽ mảnh trích đo/bản đồ địa chính khu vực thực hiện dự án;

- Công tác nội nghiệp (giai đoạn 2): Tổ chức biên tập, hoàn thiện mảnh trích đo/bản đồ địa chính khu vực công trình theo đúng quy phạm kỹ thuật;

- Hoàn thiện và ký pháp lý: Hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm đo đạc và tổ chức lấy ý kiến, ký xác nhận pháp lý các bên liên quan theo quy định hiện hành;

- Kiểm tra và nghiệm thu: Thực hiện quy trình kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm qua 02 cấp (cấp Đơn vị thi công và cấp Chủ đầu tư), tiến hành đóng gói và giao nộp sản phẩm theo quy định.

1.1 Khối lượng các hạng mục công việc.

- Các thửa đất cần đo vẽ để lập hồ sơ phục vụ xin thuê đất, giao đất tại các khu vực xã Ia Ly được xác định như sau:

+ Tuyến đường vận hành vào Trạm OPY 500kV tuyến đường có điểm đầu từ ngã ba giao nhau đường vào thủy điện Ry Ninh, điểm cuối tại Trạm OPY 500KV. Có chiều dài 2,6 km, nền đường 7,5m, cộng thêm phần hành lang an toàn giao thông mỗi bên 2,0m tổng bề rộng hiện trạng của đường bình quân 12m = 2.600m x 12m = 31.200m2 ≈ 3,20 ha;

+ Tuyến đường quản lý vận hành đường dây 500KV nhà máy Thủy điện Ialy điểm đầu từ Trạm OPY 500kV, điểm cuối tại Trụ điện 500KV số 01 và có 04 nhánh đường đi vào các Trụ điện số L1, L2, L3, L4, L5. Có tổng chiều dài tuyến 4,48 km, mặt đường rộng 3,0 m, nền đường 5,0m bề rộng hiện trạng của đường bình quân 6,0 m = 4.480m x 6,0 m = 26.880 m2 ≈ 2,69 ha;

+ Tuyến đường vận hành vào nhà máy thủy điện Sê San 3 có điểm đầu từ ngã ba Tỉnh lộ 673 điểm cuối đến giữa cầu Sê San 3 thuộc ranh giới hành chính của tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi) thuộc địa phận tỉnh Gia Lai. Có tổng chiều dài tuyến 29,3 km, mặt đường rộng 6,0m, nền đường 8,0m cộng thêm phần hành lang an toàn giao thông mỗi bên 2,0m tổng bề rộng hiện trạng của đường bình quân 12 m = 29.300m x 12m = 351.600m2 ≈35,16 ha;

Tổng khối lượng đo vẽ: 41,05ha.

1.2. Yêu cầu và giải pháp kỹ thuật

1.2.1 Quy định chung

Phương án nhiệm vụ Trích đo địa chính thửa đất, thành lập mảnh trích đo địa chính và cắm mốc ranh giới sử dụng đất phục vụ công tác lập hồ sơ xin thuê đất được xây dựng trên cơ sở tuân thủ Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy định kỹ thuật về đo đạc bản đồ địa chính, kết hợp với Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng, nhằm đảm bảo nền tảng pháp lý vững chắc, đáp ứng đầy đủ các điều kiện lập hồ sơ xin thuê đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

1.2.2 Phương pháp đo đạc

Khu đo được đo đạc theo tỷ lệ 1/5.000 nên phương pháp đo đạc được sử dụng là phương pháp đo đạc trực tiếp tại thực địa sử dụng công nghệ định vị, dẫn đường bằng hệ thống vệ tinh toàn cầu Global Navigation Satellite System GNSS (sau đây gọi là công nghệ RTK-GNSS) là chủ yếu, có kết hợp với việc sử dụng máy toàn đạc điện tử hoặc thước thép hoặc máy đo chiều dài. Các thiết bị máy và dụng cụ đo đạc còn thời hạn kiểm định, đảm bảo yêu cầu về thông số kỹ thuật quy định.

* Lưới địa chính

- Trong khu vực liền kề khu đo có các điểm mốc hạng III nhà nước có số hiệu 472.431, 472.432 nằm trên địa phận xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai chất lượng còn tốt đảm bảo cho việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đúng quy định.

-  Phương pháp đo vẽ chi tiết trực tiếp tại thực địa sử dụng công nghệ định vị, dẫn đường bằng hệ thống vệ tinh toàn cầu Global Navigation Satellite System GNSS (sau đây gọi là công nghệ RTK-GNSS) là chủ yếu. Do đó không xây dựng lưới địa chính.

- Sử dụng các điểm tọa độ, độ cao nhà nước có số hiệu 472.431, 472.432 nằm trên địa phận xã Ia Hrung (trước khi thực hiện đo vẽ chi tiết) để kiểm tra đánh giá sai số của các điểm tọa độ có bị xê dịch vị trí trước khi đưa vào sử dụng để phục vụ đo chi tiết. Sử dụng công nghệ GNSS đo tĩnh để thực hiện đo kiểm tra, đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật, sai số vị trí điểm cho phép theo quy định tại Điều 8,  Điều 11, Điều 12 Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT.

  - Quy trình thực hiện, giải pháp kỹ thuật

1.3.1 Xác định và thể hiện, trình bày thửa đất trên mảnh trích đo địa chính theo yêu cầu tại Điều 13, Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024.

a) Ranh giới thửa đất xác định như sau:

- Ranh giới được xác định bằng đường bao khép kín nối các đỉnh thửa; tại các vị trí đường cong, khoảng cách từ cung chắn đến đỉnh không vượt quá 0,2mm trên bản đồ.

- Đặc thù khu đo: Do đối tượng là đường giao thông (dạng hình tuyến kéo dài, không tạo thành thửa độc lập), ranh giới được xác định theo ranh giới chiếm đất thực tế hoặc giới hạn trong phạm vi ranh giới khu đo/đơn vị hành chính.

b) Xác định ranh giới trên thực địa:

- Xác định theo hiện trạng quản lý, sử dụng với sự tham gia của Đơn vị đo đạc, người quản lý/sử dụng đất liền kề và chính quyền địa phương (người dẫn đạc).

- Áp dụng cho gói thầu: Đối với công trình dạng hình tuyến được Nhà nước giao quản lý (đường giao thông), người quản lý đất không phải thực hiện ký ranh giới với các thửa liền kề đã được cơ quan nhà nước xác lập. UBND cấp xã sẽ trực tiếp kiểm tra và ký xác nhận ranh giới trên mảnh trích đo địa chính.

c) Lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất

- Do thửa đất của công trình là đường giao thông (đối tượng chiếm đất dạng hình tuyến kéo dài), đơn vị đo đạc không phải lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất.

d) Loại đất thể hiện trên mảnh trích đo bản đồ địa chính

- Thể hiện loại đất chi tiết trong các nhóm đất quy định tại Điều 9 Luật Đất đai và các điều 4, 5 và 6 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP; mã loại đất thực hiện theo Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT;

- Hiện tại, khu đất chưa có Giấy chứng nhận, quyết định giao/thuê hay giấy tờ về quyền sử dụng đất, do đó loại đất được thể hiện theo hiện trạng sử dụng thực tế là Đất giao thông (DGT).

đ) Ghi số thứ tự và tính diện tích.

-  Số thứ tự: Đánh bằng số Ả Rập (ví dụ: Thửa số 1) theo nguyên tắc dích dắc từ Bắc xuống Nam, từ trái sang phải trong phạm vi tờ bản đồ.

- Diện tích: Tính bằng mét vuông (m2), là diện tích hình chiếu thẳng đứng. Số liệu được làm tròn đến một chữ số thập phân sau khi kiểm tra đạt chuẩn theo quy định.

e) Trình bày trên bản đồ và sổ mục kê

- Trên bản đồ (không gian): Thể hiện nhãn thửa (gồm 03 yếu tố: số thứ tự, diện tích, loại đất) theo đúng quy chuẩn tại Phụ lục số 22, Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT.

- Trên sổ mục kê (thuộc tính): Cập nhật đầy đủ thông tin: số tờ, số thửa, loại đất, diện tích và tên người quản lý/sử dụng đất.

1.3.2 Đo đạc ranh giới thửa đất và các đối tượng địa lý có liên quan

a) Đo đạc chi tiết ranh giới thửa đất và đối tượng chiếm đất dạng tuyến:

- Đánh dấu mốc giới: Cán bộ đo đạc chủ trì, phối hợp với các bên liên quan và người dẫn đạc tiến hành đánh dấu đỉnh thửa tại thực địa (bằng vạch sơn trên vật kiến trúc kiên cố, đóng cọc bê tông, cọc gỗ hoặc đinh sắt) làm căn cứ đo đạc chi tiết theo Điều 13, Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT.

- Đo đạc ranh giới: Đo chi tiết ranh giới đối tượng chiếm đất (tuyến đường) theo đúng ranh giới thực tế đang quản lý.

- Đo đạc đối tượng địa lý đi kèm: Thể hiện chi tiết mặt đường, lòng/lề đường, vỉa hè; điểm đầu/cuối của cầu, cống; giới hạn chân đê, mặt đê và đường mép nước sông, suối (nếu có giao cắt với tuyến đường).

- Hồ sơ trạm đo: Bắt buộc lập sổ nhật ký trạm đo (theo mẫu Phụ lục 10, Thông tư 26/2024/TT-BTNMT) và sổ đo ghi nhận đầy đủ số liệu đầu vào để phục vụ tính toán tọa độ điểm chi tiết.

b) Đo đạc các đối tượng địa lý có liên quan:

- Đo đạc chi tiết vị trí các mốc địa giới hành chính các cấp nằm trong hoặc liền kề khu vực công trình.

- Đo đạc chi tiết phạm vi chiếm đất của công trình xây dựng, nhà ở (nếu có) nằm sát ranh giới tuyến đường theo quy định tại Điều 14 Thông tư 26/2024/TT-BTNMT.

c) Xử lý đo đạc phần ranh giới thu hồi/cắt ngang.

- Về nguyên tắc, phải đo đạc trọn thửa bao gồm cả phần diện tích bị thu hồi và phần còn lại.

- Tuy nhiên, đối với dự án có đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất (đường giao thông), nếu phạm vi đo cắt ngang mà phần thửa đất còn lại quá lớn (> 5,0 cm trên bản đồ), thì được phép đo không trọn thửa nhưng phải đo vút ra ngoài ranh giới khu đo từ 1,5 cm đến 2,0 cm trên bản đồ để đảm bảo tính liên kết không gian.

d) Kiểm soát sai số trạm máy.

- Bố trí điểm kiểm tra: Tại mỗi trạm máy, bắt buộc bố trí tối thiểu 02 điểm chi tiết trùng nhau giữa 2 trạm đo kề liền để làm điểm kiểm tra.

- Xử lý số liệu: Nếu sai số vị trí điểm kiểm tra giữa 2 lần đo nằm trong giới hạn cho phép (theo Điều 8, Thông tư 26/2024/TT-BTNMT), tọa độ điểm được tính bằng giá trị trung bình. Trường hợp sai số vượt giới hạn, phải lập tức dừng đo, xác định rõ nguyên nhân để khắc phục sai số trước khi đo tiếp.

1.3.3 Biên tập và hoàn thiện mảnh trích đo bản đồ địa chính

a) Biên tập mảnh trích đo bản đồ địa chính

- Tỷ lệ và cơ sở pháp lý: Việc biên tập mảnh trích đo tuân thủ nghiêm ngặt quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT. Căn cứ vào tính chất và phạm vi tuyến đường của công trình, mảnh trích đo được thành lập ở tỷ lệ 1/5.000.

- Giá trị pháp lý và tính công khai: Mảnh trích đo thể hiện chi tiết ranh giới, số hiệu thửa, diện tích và loại đất (dưới dạng nhãn thửa), mang giá trị pháp lý thay thế tại những khu vực chưa có bản đồ địa chính chính quy. Sản phẩm không yêu cầu phải niêm yết công khai độc lập mà sẽ được công khai đồng thời trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính xin thuê đất của Công ty Thủy điện Ialy.

- Đồng bộ dữ liệu quản lý: Kết quả trích đo không chỉ thể hiện trên mảnh trích đo độc lập mà bắt buộc phải được chuyển vẽ, cập nhật tích hợp lên mảnh bản đồ địa chính tổng thể của khu vực để cơ quan nhà nước quản lý, sử dụng chung.

- Hệ thống đánh số: Mảnh trích đo được quản lý bằng số Ả Rập, đánh số thứ tự liên tục từ 1 đến hết trong năm đối với mỗi đơn vị hành chính cấp xã, có ghi chú năm thực hiện nhằm đảm bảo tính hệ thống và thuận tiện cho việc khai thác sau này.

- Định dạng sản phẩm số: Dữ liệu bản đồ số giao nộp phải được định dạng chuẩn tệp tin *.dgn, kèm theo tệp tin ảnh nền (raster) và tài liệu mô tả cấu trúc theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính.

- Mảnh trích đo bản đồ địa chính được biên tập, trình bày và ký xác nhận theo Mẫu số 01/TĐBĐ quy định mục IV Phụ lục kèm theo Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 (Phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền cấp xã). Trong phương án nhiệm vụ này, mẫu trình bày khung mảnh trích đo bản đồ địa chính được biên tập, trình bày và ký xác nhận theo mẫu quy định sau:

| XÃ IA LY |  |  |
| --- | --- | --- |
| TRÍCH ĐO BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỐ ...... - 2026 |  |  |
| HỆ TỌA ĐỘ VN-2000, KHU VỰC..THÔN…THUỘC MẢNH…THUỘC CÁC TỜ BĐĐC SỐ.…) |  |  |
| PHỤC VỤ LẬP HỒ SƠ XIN THUÊ ĐẤT CỦA CÔNG TY THỦY ĐIỆN IALY |  |  |
| TỈNH GIA LAI – XÃ IA LY |  | TĐ -2026 |
| TỶ LỆ 1:5.000 (thước tỷ lệ) |  |  |
| Ngày tháng năm Đơn vị đo đạc | Ngày tháng năm Đơn vị kiểm tra | Ngày tháng năm Xác nhận đo vẽ đúng hiện trạng Cơ quan quản lý đất đai cấp xã |

(Mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất phục vụ cho công tác lập hồ sơ thuê đất cho Công ty Thủy điện Ialy thuộc công tác quản lý nhà nước về đất đai thuộc thẩm quyền của UBND xã Ia Ly; do đó, cơ quan ký xác nhận mảnh trích đo bản đồ địa chính là Cơ quan quản lý đất đai cấp xã theo quy định tại mẫu số 01 quy định mục IV Phụ lục kèm theo Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 (Phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền cấp xã).

b) Hoàn thiện mảnh trích đo bản đồ địa chính.

- Đơn vị đo đạc hoàn thiện mảnh trích đo bản đồ địa chính số sau khi sửa chữa các sai sót theo quy định;

- Trên mảnh trích đo bản đồ địa chính biên tập in thể hiện ranh giới thửa đất xác định theo hiện trạng quản lý, sử dụng đất; thể hiện loại đất quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 13 Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT;

- Ký hiệu mảnh trích đo bản đồ địa chính thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT;

- Mảnh trích đo bản đồ địa chính giấy được in trên khổ giấy từ A4 đến A0 tùy theo quy mô thửa đất trích đo và tỷ lệ trích đo để thể hiện trọn vẹn thửa đất trích đo và trong phạm vi khung bản đồ địa chính theo tỷ lệ cần thành lập. Giấy in có định lượng 120g/m2 trở lên, bằng máy chuyên dụng in bản đồ, chế độ in đạt độ phân giải tối thiểu 1200 x 600 dpi, mực in chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật máy;

- Kiểm tra, xác nhận về chất lượng, khối lượng sản phẩm trích đo bản đồ địa chính hoàn thành;

- Ký xác nhận mảnh trích đo bản đồ địa chính: Đơn vị đo đạc và đơn vị kiểm tra ký xác nhận, Cơ quan quản lý đất đai cấp xã ký xác nhận đo vẽ đúng hiện trạng, tại vị trí ngoài khung bản đồ.

1.3.4 Yêu cầu độ chính xác của mảnh trích đo bản đồ địa chính

- Độ chính xác bản đồ  tuân thủ theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT, cụ thể như sau:

- Sai số trung phương vị trí điểm của điểm trạm đo (điểm đặt máy đo) so với điểm khởi tính không vượt quá 0,1mm tính theo tỷ lệ bản đồ cần lập, tại khoản 1 Điều 8;

- Sai số biểu thị điểm góc khung bản đồ, giao điểm của lưới km, các điểm tọa độ (điểm tọa độ quốc gia, điểm địa chính, điểm khống chế đo vẽ) lên bản đồ địa chính số được quy định bằng không (không có sai số).

- Đối với bản đồ địa chính giấy, sai số kích thước biểu thị trên bản đồ so với giá trị lý thuyết không vượt quá 0,2 mm đối với kích thước khung trong bản đồ, không vượt quá 0,3 mm đối với kích thước đường chéo khung trong bản đồ, tại khoản 2 Điều 8;

- Sai số vị trí của điểm bất kỳ trên ranh giới thửa đất biểu thị trên bản đồ địa chính số so với vị trí của điểm khống chế đo vẽ gần nhất không được vượt quá 150cm đối với bản đồ tỷ lệ 1/5.000, quy định tại khoản 3 Điều 8;

- Sai số tương hỗ giữa 02 đỉnh thửa đất trên bản đồ địa chính số so với kích thước trên thực địa đo bằng máy toàn đạc điện tử hoặc đo bằng thước thép quy định tại Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT, quy định tại khoản 4 Điều 8;

- Giới hạn sai số diện tích thửa đất trên bản đồ địa chính số so với diện tích đo đạc xác định trực tiếp tại thực địa cho riêng từng thửa đất bằng máy toàn đạc điện tử quy định tại Phụ lục số 04 kèm theo Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT, quy định tại khoản 5 Điều 8;

- Khi kiểm tra chất lượng sản phẩm bản đồ địa chính, số lượng thửa đất có sai số quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này có giá trị bằng hoặc gần bằng giới hạn lớn nhất (từ 90% đến 100%) không được vượt quá 25% tổng số thửa đất được kiểm tra; trong mọi trường hợp các sai số không được mang tính hệ thống, quy định tại khoản 6 Điều 8.

1.4 Yêu cầu đối với công tác kiểm tra nghiệm thu

- Cơ sở để kiểm tra, nghiệm thu là những nội dung tiêu chuẩn kỹ thuật quy định trong quy phạm hiện hành; Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 19/2024/TT-BTNMT quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; Phương án đo đạc đã được phê duyệt, Hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư.

- Lập bản kiểm tra, nghiệm thu trong đó có thống kê đầy đủ các sản phẩm thực hiện, kết quả kiểm tra nghiệm thu, những vấn đề còn tồn tại, kết luận và đánh giá khối lượng, chất lượng sản phẩm công trình.

* Về nội dung kiểm tra, mức độ kiểm tra cụ thể như sau:

| Số TT | Tên công việc, sản phẩm và hạng mục kiểm tra | Đơn vị tính | Mức kiểm tra % |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đơn vị thi công | Chủ đầu tư |  |
| 1 | Tài liệu kiểm định máy móc thiết bị | Tài liệu | 100 | 20 |  |
| 2 | Đo kiểm tra tọa độ điểm khởi tính | Điểm | 5 | 2 |  |
| 3 | Cơ sở toán học bản đồ | Mảnh | 100 | 20 |  |
|  | - Thể hiện các yếu tố nội dung theo ký hiệu (kiểm tra trên bản đồ số, bản đồ giấy) | Mảnh | 50 | 20 |  |
| 4 | Tiếp biên (nếu có) | Mảnh | 100 | 20 |  |
| 5 | Tính diện tích | Mảnh | 100 | 20 |  |
| 6 | Kiểm tra tính đồng bộ giữa các loại tài liệu | Mảnh | 100 | 20 |  |
| 7 | Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất | Thửa | 100 | 20 |  |
| 8 | - Kiểm tra thực địa |  |  |  |  |
|  | + Kiểm tra kích thước cạnh và vị trí điểm đỉnh thửa |  |  |  |  |
|  | + Đối soát hình thể, loại đất, vị trí tương hỗ các địa vật, các nội dung khác trên bản đồ | Mảnh | 30 | 10 |  |
|  | + Kiểm tra kích thước cạnh, và vị trí điểm đỉnh thửa đất | Mảnh | 30 | 10 |  |
| 9 | Biên tập và in bản đồ | Mảnh | 100 | 20 |  |

Các cấp kiểm tra (02 cấp)

- Cấp đơn vị thi công

- Cấp Chủ đầu tư.

Các công đoạn kiểm tra nghiệm thu, thời gian bố trí lịch giữa đơn vị thi công và đơn vị Chủ đầu tư sẽ căn cứ theo tình hình cụ thể thi công.

2. Nhiệm vụ định vị cắm mốc ranh giới sử dụng đất

Cắm mốc tại thực địa phải:

- Xác định được tọa độ vị trí ranh giới trên thực địa đúng với hiện trạng sử dụng đất, trong phạm vi đất đã được thu hồi làm dự án, sử dụng ổn định không tranh chấp với đất liền kề của hộ gia đình cá nhân và các tổ chức khác.

- Lựa chọn, bố trí, xây dựng và thiết kế các mốc phù hợp với thực tế sử dụng, quy định của pháp luật về cắm mốc chỉ giới xây dựng giao thông, chỉ giới Quy hoạch… và các quy định hiện hành của pháp luật, sơ đồ bố trí mốc đã được phê duyệt.

  - Yêu cầu kỹ thuật thi công cắm mốc

2.1.1 Xác định phạm vi ranh giới cần cắm mốc:

Phạm vi ranh giới cần cắm mốc là phạm vi đất dành cho đường bộ quy định tại Điều 14 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Phương án nhiệm vụ này áp dụng tại khoản 2 như sau:

- Đất của đường bộ bao gồm phần đất trên đó công trình đường bộ được xây dựng và phần đất dọc hai bên đường bộ để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ (dưới đây gọi tắt phần đất dọc hai bên đường bộ để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ là phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ).

- Phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ dùng để giữ vật tư sử dụng cho bảo trì, để di chuyển hoặc đặt các thiết bị thực hiện việc bảo trì, để chất bẩn từ mặt đường ra hai bên đường, chống xâm hại công trình đường bộ.

- Phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ có bề rộng theo cấp đường, được xác định từ mép ngoài cùng của nền đường bộ (chân mái đường đắp hoặc mép ngoài của rãnh dọc tại các vị trí không đào không đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào) ra mỗi bên như sau:

b) 01m đối với đường cấp IV trở xuống (các tuyến đường vận hành vào Nhà máy thủy điện Sê San 3, đường vận hành vào trạm OPY 500kV NMTĐ Ialy và đường  quản lý vận hành đường dây 500kV là công trình cấp IV theo quy định tại Thông tư 06/2021/TT-BXD).

## 2.1.2 Tọa độ dùng trong thi công.

Để phục vụ xác định vị trí mốc ranh giới sử dụng đất phải đầy đủ thông số, tọa độ VN2000 để dẫn điểm và đo nối vào hệ thống mốc sau khi chôn.

## 2.1.3 Công tác cắm mốc ranh giới sử dụng đất (đất dành cho đường bộ).

- Nguyên tắc cắm mốc.

### Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây Dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng; Tại điều 6 quy định (Khoảng cách các mốc giới cắm ngoài thực địa như sau):

- Khoảng cách giữa các mốc giới từ 30 mét trở lên tùy thuộc vào địa hình địa mạo khu vực cắm mốc và phải đảm bảo yêu cầu quản lý về ranh giới và cao độ. Trường hợp Khoảng cách giữa các mốc giới nhỏ hơn 30 mét thì phải giải trình trong thuyết minh của hồ sơ cắm mốc giới;

### - Công tác bố trí các mốc ranh giới sử dụng đất trong gói thầu này được tiến hành dựa trên tình hình thực tế của từng tuyến đường, khu vực. Vị trí cắm gồm: điểm đầu – cuối tuyến, điểm cong, qua cầu – cống, khu dân cư, điểm giao cắt. Mật độ các mốc giới tùy thuộc vào khoảng cách theo sơ đồ thiết kế đã được thống nhất bố trí phù hợp tại thực địa sử dụng tuyến đường các mốc này là thuộc góc giao giữa hai đường gấp khúc hoặc có thể khoảng cách giữa các mốc: 100 – 200 m (rút ngắn dưới 100 m tại khu dân cư hoặc đường cong).

### b) Quy định về cột mốc

### Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây Dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới tại Điều 20. Quy định về cột mốc.

1. Cột mốc bao gồm phần móng chôn mốc, đế mốc và thân mốc, được sản xuất bằng bê tông cốt thép mác 200, đảm bảo độ bền vững, dễ nhận biết.

2. Đế mốc có kích thước 40x40x50 cm.

3. Thân mốc có chiều dài 90cm. Mặt cắt ngang hình vuông, chiều dài cạnh 15cm.

4. Mặt mốc được gắn tim sắt có khắc chìm ký hiệu và số hiệu mốc.

Mốc được chôn sâu 40 cm, phần nổi 40 cm, sơn đỏ - trắng xen kẽ, sơn đỏ đỉnh mốc 10 cm;

Ký hiệu mốc của đường quản lý vận hành đường dây 500KV và đường vận hành vào trạm OPY 500KV Thủy điện Ialy (ĐB-TĐIAL – số mốc (01, 02…; ĐB là đường bộ; TĐIAL là Thủy điện Ialy; 01, 02 là số thứ tự mốc)

Ký hiệu mốc của đường vận hành vào nhà máy thủy điện Sê San 3 (ĐB-TĐSS3 – số mốc (01, 02...ĐB là đường bộ; TĐSS3 là Thủy điện Sê San 3; 01, 02 là số thứ tự mốc) mốc sau khi chôn đế mốc phải được đổ vữa bê tông để đảm bảo sử dụng lâu dài. Hệ thống tọa độ các mốc sẽ được chuẩn xác sau khi định vị chôn mốc ở thực địa.

## c) Khối lượng dự kiến thực hiện 532 mốc.

| TT | Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường quản lý vận hành đường dây 500KV | Mốc | 72 | Bê tông |
| 2 | Đường vận hành vào Trạm OPY 500KV | Mốc | 36 | Bê tông |
| 3 | Đường vận hành vào nhà máy thủy điện Sê San 3 có điểm đầu từ ngã ba Tỉnh lộ 673 điểm cuối đến giữa cầu Sê San 3 | Mốc | 424 | Bê tông |

### d) Công tác đúc mốc, chôn mốc.

### Mốc được chia làm hai phần:

### - Phần thân mốc bê tông M200 đúc sẵn kích thước (90x15x15cm) có bố trí cốt thép dọc Ø8 (04 thanh, L=0,8m), thép đai Ø6 (05 thanh, L=0,45m) cho 1 cấu kiện. Bề mặt thân mốc được láng xi măng và viết chữ sơn đỏ.

### - Phần đế mốc đổ bê tông M200 tại chỗ. Kích thước (40x40x50cm).

### - Quy cách mốc giới như sau:

### Các mốc bê tông được đúc sẵn tại bãi ở khu vực gần công trình của các xã hoặc được đúc sẵn tại xưởng và vận chuyển đến vị trí thi công. Các công việc phải thực hiện để chôn mốc ở thực địa bao gồm:

- Vận chuyển mốc đến các vị trí dự kiến bố trí mốc để chôn mốc sau khi đã khảo sát xác định được vị trí cần chôn;

- Phát cây tại các vị trí chôn mốc;

- Đào hố để chôn mốc bằng thủ công;

- Dựng mốc định vị xong, đổ bê tông M200 đế mốc;

đ) Lập hồ sơ mốc giới để giao nộp, lưu trữ:

Sau khi chôn mốc xong tiến hành lập hồ sơ lý lịch mốc để phục vụ bàn giao, quản lý, bao gồm:

- Báo cáo tổng kết kỹ thuật về công tác cắm mốc ranh giới.

- Hồ sơ hoàn công, nghiệm thu hoàn thành cắm mốc.

- Sơ đồ, tọa độ, các mốc ranh giới.

- File dữ liệu gồm các loại sản phẩm trên.

2.3 An toàn lao động và vệ sinh môi trường

Công tác cắm mốc ranh giới chủ yếu chôn mốc bằng thủ công. Vận chuyển mốc vào vị trí mốc bằng thủ công nên quá trình vận chuyển phải bảo đảm an toàn cho người lao động. Thi công cần được chú trọng thực hiện các biện pháp an toàn lao động phù hợp với thực tế, phòng ngừa tai nạn.

- Đơn vị thi công cần kết hợp chặt chẽ với địa phương tạo điều kiện ăn ở sinh hoạt thuận lợi, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ công nhân viên, cần trang bị đầy đủ phòng hộ lao động cung cấp một số thuốc chữa bệnh thông thường. Khi thi công khu vực đông dân cần căn cứ vào mật độ người đi lại và các phương tiện giao thông di chuyển trong khu vực, bố trí thời gian thích hợp.

- Do đặc điểm của khu vực thi công là vùng núi, do vậy đơn vị thi công cần chuẩn bị tốt các trang thiết bị phòng hộ cần thiết như: quần áo bảo hộ, ni lông bọc máy.

2.4 Công tác giám sát kiểm tra nghiệm thu

Thực hiện theo đúng quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ và các quy trình, quy phạm hiện hành.

3. Dự kiến thời gian bắt đầu thực hiện dịch vụ: Ngay sau khi các bên ký hợp đồng thực hiện dịch vụ tư vấn.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện

1. Sản phẩm giao nộp

1.1. Hồ sơ trích đo địa chính thửa đất, thành lập mảnh trích đo bản đồ địa chính.

Sản phẩm giao nộp là sản phẩm sau khi được kiểm tra, nghiệm thu 02 cấp đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định hiện hành, Phương án đo đạc đã được phê duyệt, Hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư; được tổ chức tư vấn ký xác nhận theo đúng quy định của pháp luật và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về đất đai để phục vụ công tác giao đất, cho thuê đất.

Giao nộp cho Chủ đầu tư (Bên A).

| TT | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mảnh trích đo bản đồ địa chính | Bộ | 05 |
| 2 | Bảng tổng hợp số thửa, loại đất, diện tích | Bộ | 05 |
| 3 | Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất | Bộ | 05 |
| 4 | Trích lục thửa đất | Bộ | 05 |
| 5 | Hồ sơ kiểm tra nghiệm thu cấp đơn vị thi công, đơn vị Chủ đầu tư | Bộ | 05 |
| 6 | File mềm dữ liệu bản đồ, hồ sơ, tài liệu tại các mục 1, 2, 3, 4, 5 bảng này | file | 01 |

1.2. Hồ sơ cắm mốc ranh giới sử dụng đất

a) Hồ sơ toàn bộ mốc giới theo Bản đồ vị trí cho thuê đất: 04 bộ;

b) Hồ sơ xin thuê đất: 04 bộ;

c) Tập ảnh in màu toàn bộ mốc ranh giới sử dụng đất (hình ảnh của 532 mốc giới): 01 bộ.

d) USB chứa toàn bộ dữ liệu (file mềm và file scan), số liệu của sản phẩm hợp đồng: 01 cái.

1.3. Trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ và giải trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Ngoài việc lập và bàn giao các sản phẩm nêu trên, Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư hoàn thiện đầy đủ hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ địa chính và các tài liệu liên quan phục vụ việc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Thực hiện giải trình, bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ, tài liệu, bản đồ, số liệu đo đạc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong suốt quá trình thẩm định hồ sơ; trực tiếp tham gia các cuộc họp, làm việc, kiểm tra thực địa (nếu có) để bảo vệ nội dung chuyên môn do mình lập.

- Chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, thống nhất của toàn bộ số liệu, bản đồ, hồ sơ kỹ thuật và nội dung giải trình; kịp thời cập nhật, hoàn thiện hồ sơ theo các ý kiến của cơ quan thẩm định cho đến khi hồ sơ đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất.

- Việc thực hiện công tác giải trình, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được xem là một phần của phạm vi công việc theo Hợp đồng, Nhà thầu không được yêu cầu phát sinh chi phí, trừ trường hợp Chủ đầu tư thay đổi phạm vi, quy mô hoặc nội dung nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Trách nhiệm của Nhà thầu chỉ được xem là hoàn thành sau khi hồ sơ chuyên môn do Nhà thầu lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mặt kỹ thuật, phục vụ ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc có văn bản kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền đối với hồ sơ.

2. Tiến độ thực hiện:

- Thời gian thực hiện gói thầu là trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (đã bao gồm thời gian thẩm định phê duyệt hồ sơ của cấp có thẩm quyền).

- Nhà thầu phải đề xuất Biểu tiến độ chi tiết về để thực hiện từng hạng mục công việc của gói thầu.

- Biểu tiến độ chi tiết phải khả thi và hợp lý giữa huy động thiết bị, nhân lực và phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu, phù hợp với điều khoản tham chiếu của gói thầu nêu trong E-HSMT.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

1. Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu:

- Nhà thầu phải kê khai và đính kèm Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ còn hiệu lực. Đối với nhà thầu liên danh, thì từng thành viên liên danh phải có năng lực hoạt động phù hợp với phần công việc mình đảm nhận.

- Đã thực hiện gói thầu/hợp đồng có tính chất tương tự từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm đóng thầu. Hợp đồng tương tự là hợp đồng đã hoàn thành có một trong các phần việc đo đạc, thành lập bản đồ địa chính/hoặc đo đạc thành lập bản đồ địa hình/hoặc đo đạc thành lập bản đồ công trình hoặc trích đo địa chính; hoặc cắm mốc ranh giới sử dụng đất/hoặc cắm mốc giải phóng mặt bằng/ hoặc cắm mốc quy hoạch sử dụng đất.

- Nhà thầu phải kê khai kinh nghiệm thực hiện gói thầu tương tự và đính kèm tài liệu chứng minh. Tài liệu chứng minh nếu là bản sao, phải được chứng thực sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền, bao gồm: Văn bản hợp đồng và các phụ lục kèm theo, biên bản nghiệm thu, quyết toán hợp đồng; hóa đơn giá trị gia tăng có đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật...

2. Nhân sự của nhà thầu để thực hiện gói thầu:

- Yêu cầu với nhân sự tham gia thực hiện phải đáp ứng đã thực hiện gói thầu có tính chất kỹ thuật tương tự với gói thầu đang xét. Hợp đồng tương tự là hợp đồng đã hoàn thành có một trong các phần việc đo đạc, thành lập bản đồ địa chính/hoặc đo đạc thành lập bản đồ địa hình/hoặc đo đạc thành lập bản đồ công trình hoặc trích đo địa chính; hoặc cắm mốc ranh giới sử dụng đất/hoặc cắm mốc giải phóng mặt bằng/ hoặc cắm mốc quy hoạch sử dụng đất.

- Số năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đo đạc bản đồ địa chính với từng vị trí như bảng sau:

| TT | Vị trí | Số nhân sự | Số năm kinh nghiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chủ nhiệm/Tư vấn trưởng | 01 | Từ 05 đến 10 năm |
| 2 | Cán bộ kỹ thuật đo đạc | 03 | Trên 05 năm |
| 3 | Cán bộ kỹ thuật xây dựng | 01 | Trên 05 năm |

Ghi chú:

- Chủ đầu tư sẽ tổ chức kiểm tra, xác minh về khả năng huy động nhân sự chủ chốt của Nhà thầu trong quá trình thương thảo và hoàn thiện hợp đồng nhằm bảo đảm tính đầy đủ, trung thực và đúng với hồ sơ đề xuất của Nhà thầu.

- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhân sự đã kê khai (bao gồm nhưng không giới hạn: hợp đồng lao động, bằng cấp, chứng chỉ hành nghề, kiểm tra nhân sự thực tế, tài liệu chứng minh kinh nghiệm thực hiện các dự án tương tự…).

- Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin đã kê khai; mọi trường hợp kê khai không trung thực hoặc không bảo đảm khả năng huy động nhân sự theo cam kết có thể bị xem xét xử lý theo quy định của HSMT và các quy định pháp luật hiện hành.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

- Cử các cán bộ phối hợp với nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp cho nhà thầu những hồ sơ tài liệu liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Giám sát thực hiện hợp đồng của nhà thầu để thực hiện các nội dung công việc của gói thầu như đã đề xuất trong E-HSDT của nhà thầu.

- Nghiệm thu, thanh toán cho nhà thầu theo giá hợp đồng và phương thức thanh toán quy định trong hợp đồng.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU.

- Nộp báo cáo cho đại diện chủ đầu tư trong thời hạn và theo các hình thức như tại mục III ở trên. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính đúng đắn trong các công việc và các báo cáo do nhà thầu tư vấn thực hiện.

- Nhà thầu tư vấn chịu trách nhiệm giải trình, sửa đổi, hiệu chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của đại diện Chủ đầu tư cho đến khi sản phẩm tư vấn do nhà thầu lập được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bao gồm cả việc điều chỉnh bản vẽ, số liệu theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền cho đến khi hồ sơ thuê đất được chấp thuận.

- Sản phẩm bản đồ trích đo bàn giao phải kèm theo mảnh trích đo địa chính đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và ký duyệt.

- Biên bản bàn giao mốc giới ngoài thực địa có đầy đủ chữ ký xác nhận của các bên liên quan và đại diện chính quyền địa phương vào hồ sơ nghiệm thu sản phẩm.

- Nhà thầu tư vấn chịu trách nhiệm giải trình cho các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu của đại diện chủ đầu tư đối với sản phẩm tư vấn do nhà thầu thực hiện; phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi sai sót của nhà thầu.

- Nhà thầu tư vấn chịu trách nhiệm đền bù toàn bộ thiệt hại trong trường hợp vi phạm về chất lượng hồ sơ, sản phẩm tư vấn hoặc vi phạm về tiến độ thực hiện theo điều khoản tham chiếu dẫn đến gây thiệt hại cho chủ đầu tư.

VII. GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN; NHÂN SỰ CỦA NHÀ THẦU TƯ VẤN.

1. Kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu.

Nhà thầu phải kê khai và đính kèm tài liệu chứng minh kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu: Năng lực kinh nghiệm thực hiện gói thầu tương tự; Số năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đo đạc và bản đồ.

2. Giải pháp và phương pháp luận tổng quát:

Nhà thầu phải đề xuất giải pháp và phương pháp luận để thực hiện dịch vụ của gói thầu, đề xuất về kỹ thuật phải trình bày đầy đủ các nội dung tối thiểu như sau:

a) Trình bày về phạm vi, quy mô và mục đích của gói thầu;

b) Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các thành phần công việc đầy đủ khối lượng công việc của gói thầu;

c) Đề xuất kỹ thuật phải trình bày kế hoạch triển khai chi tiết để thực hiện đầy đủ các công việc của gói thầu.

d) Phương án bố trí nhân sự đầy đủ để thực hiện công việc của gói thầu. Nhà thầu phải lập kế hoạch huy động nhân lực để thực hiện dịch vụ tư vấn gói thầu này.

e) Tổ chức thực hiện và biện pháp kiểm soát chất lượng của nhà thầu thực hiện dịch vụ của gói thầu.

3. Đề xuất nhân sự chủ chốt để thực hiện gói thầu:

Chuyên gia tư vấn tham gia thực hiện gói thầu phải kê khai theo mẫu tại chương IV – Biểu mẫu dự thầu, kèm theo bản sao được chứng thực sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền các tài liệu chứng minh kinh nghiệm năng lực như: Bằng tốt nghiệp; Chứng chỉ hành nghề; tài liệu chứng minh kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn yêu cầu như sau: Hoặc hợp đồng/ hoặc Biên bản nghiệm thu...

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật trình bày tại Bảng số 01 (Webform trên Hệ thống). Trong trường hợp E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với một hoặc các tiêu chuẩn giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật; E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.