# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

- Mô tả khái quát về dự án

## - Tên dự án: Sửa chữa hệ thống hồ chứa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

## - Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn.

## - Địa điểm thực hiện dự án: các xã: Tuấn Sơn, Công Sơn, Ba Sơn, Mẫu Sơn, Na Dương, Châu Sơn, Thái Bình, Tân Đoàn, Bình Gia, Bắc Sơn, Hưng Vũ, Tràng Định và Kháng Chiến, tỉnh Lạng Sơn.

## - Mục tiêu đầu tư:

## + Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa hiện trạng bị hư hỏng, xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ, trong đó tập trung ưu tiên các hồ có nguy cơ mất an toàn cao, những công trình thiết yếu, quan trọng nhằm đảm bảo nâng cao năng lực hồ chứa, đảm bảo đạt năng lực thiết kế; giảm thiểu nguy cơ về rủi ro; phòng tránh, ứng phó giảm nhẹ thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay bằng các giải pháp công trình.

+ Cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân trong vùng dự án và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

## - Quy mô đầu tư chung: Cải tạo, sửa chữa 16 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh, gồm: hồ Bản Luồng, hồ Bản Nùng, hồ Pò Khoang, hồ Rọ Nghè, hồ Phai Thuống, hồ Nặm Thim, hồ Rọ Hin, hồ Bản Nầng, hồ Bản Lạn, hồ Khe Đín, hồ Khuổi Ngần, hồ Khuổi Sần, hồ Bản Nằm, hồ Khuổi A, hồ Cốc Lùng và hồ Rọ Nặm, với nội dung sửa chữa:

+ Đập đất: Cải tạo, nâng cấp đập đất bảo đảm an toàn theo tiêu chuẩn hiện hành gồm khoan phụt chống thấm; mở rộng và gia cố mặt đập, làm tường chắn sóng; đắp áp trúc hoặc san sửa mái đập đảm bảo ổn định, gia cố mái thượng hạ lưu; bố trí thiết bị tiêu thoát nước mặt, nước thấm; xử lý mối; bố trí thiết bị quan trắc mực nước, thấm và chuyển vị.

+ Tràn xả lũ: Cải tạo, nâng cấp tràn xả lũ hiện trạng đảm bảo thoát lũ.

+ Cống lấy nước: Phá bỏ cống cũ và xây dựng cống mới; hoặc phá bỏ một phần thượng lưu cống cũ để xây dựng lại cửa vào và tháp van điều tiết; hoặc luồn ống thép vào trong cống cũ.

+ Công trình phục vụ quản lý vận hành: Đường quản lý vận hành (kiên cố hóa mặt đường theo tiêu chuẩn giao thông phục vụ công tác quản lý, vận hành và nhu cầu đi lại của nhân dân); nhà quản lý (sửa chữa và xây dựng nhà quản lý vận hành theo cụm hồ cùng với các trang thiết bị phục vụ quản lý); hệ thống điện (xây dựng hệ thống điện hạ thế phục vụ quản lý vận hành).

- Mô tả khái quát về gói thầu

Tư vấn Khảo sát xây dựng, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

3.  Mục đích tuyển chọn nhà thầu tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu Tư vấn Khảo sát xây dựng, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

II. Phạm vi công việc:

1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện.

  - Phạm vi công việc đối với nhà thầu: Thực hiện khảo sát, thu thập số liệu, đánh giá hiện trạng công trình và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Sửa chữa hệ thống hồ chứa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại các xã: Tuấn Sơn, Công Sơn, Ba Sơn, Mẫu Sơn, Na Dương, Châu Sơn, Thái Bình, Tân Đoàn, Bình Gia, Bắc Sơn, Hưng Vũ, Tràng Định và Kháng Chiến, tỉnh Lạng Sơn

## Khối lượng công việc như sau:

| STT | Mô tả công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Công tác khảo sát |  |  |
| 1 | Khảo sát địa hình |  |  |
| 1.1 | Công tác đo lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền cấp II, Bộ thiết bị GPS (3 máy) | điểm | 62,00 |
| 1.2 | Công tác đo khống chế cao, thủy chuẩn kỹ thuật, cấp địa hình III | km | 21,33 |
| 1.3 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử; bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình III | 1 ha | 56,06 |
| 1.4 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình dưới nước; bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình II | 1ha | 11,00 |
| 1.5 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử; bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m, cấp địa hình III | 100ha | 0,30 |
| 1.6 | Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình, đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn; cấp địa hình III | 100m | 203,30 |
| 1.7 | Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình, đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước; cấp địa hình II | 100m | 10,00 |
| 1.8 | Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn; cấp địa hình III | 100m | 120,60 |
| 1.9 | Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước; cấp địa hình II | 100m | 38,00 |
| 1.10 | Công điều tra khảo sát địa hình, hướng tuyến | công | 64,00 |
| 2 | Khảo sát địa chất |  |  |
| 2.1 | Điều tra khảo sát địa chất dọc tuyến, địa chất công trình. | Công | 32,00 |
| 2.2 | Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn, độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m, cấp đất đá I - III | 1m khoan | 409,00 |
| 2.3 | Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn, độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m, cấp đất đá IV-VI | 1m khoan | 85,00 |
| 2.4 | Đào không chống, độ sâu từ 0m đến 2m, cấp đất đá I-III | m3 | 96,00 |
| 2.5 | Công tác bơm cấp nước phục vụ khoan xoay bơm rửa ở trên cạn (khi phải tiếp nước cho các lỗ khoan ở xa nguồn nước > 50m hoặc cao hơn nơi lấy nước ≥ 9m), độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m, cấp đất đá I - III | 1m khoan | 409,00 |
| 2.6 | Công tác bơm cấp nước phục vụ khoan xoay bơm rửa ở trên cạn (khi phải tiếp nước cho các lỗ khoan ở xa nguồn nước > 50m hoặc cao hơn nơi lấy nước ≥ 9m), độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m, cấp đất đá IV - VI | 1m khoan | 85,00 |
| 2.7 | Đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan, lưu lượng nước tiêu thụ Q ≤1 lít/phút, nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm ≤100m | lần đổ | 84,00 |
| 2.8 | Ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan, lượng mất nước đơn vị Q=1 lít/phút mét, độ sâu ép nước h ≤ 50m | 1 đoạn ép | 15,00 |
| 2.9 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng | 1 chỉ tiêu | 135,00 |
| 2.10 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm độ hút ẩm | 1 chỉ tiêu | 135,00 |
| 2.11 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy | 1 chỉ tiêu | 135,00 |
| 2.12 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, thành phẩn hạt | 1 chỉ tiêu | 135,00 |
| 2.13 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, sức chống cắt trên máy cắt phẳng | 1 chỉ tiêu | 135,00 |
| 2.14 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, khối thể tích (dung trọng) | 1 chỉ tiêu | 135,00 |
| 2.15 | Thí nghiệm khối lượng riêng của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi) | 1 chỉ tiêu | 38,00 |
| 2.16 | Thí nghiệm khối lượng thể tích của đá nguyên khai , đá dăm (sỏi ) | 1 chỉ tiêu | 38,00 |
| 2.17 | Thí nghiệm đá dăm (sỏi) - độ hút nước của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi ) | 1 chỉ tiêu | 38,00 |
| 2.18 | Thí nghiệm đá dăm (sỏi) - cường độ nén của đá nguyên khai | 1 chỉ tiêu | 38,00 |
| 2.19 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng | 1 chỉ tiêu | 32,00 |
| 2.20 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm độ hút ẩm | 1 chỉ tiêu | 32,00 |
| 2.21 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy | 1 chỉ tiêu | 32,00 |
| 2.22 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, thành phẩn hạt | 1 chỉ tiêu | 32,00 |
| 2.23 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, độ chặt tiêu chuẩn | 1 chỉ tiêu | 32,00 |
| 2.24 | Thí nghiệm độ co ngót và trương nở của mẫu đất | 1 chỉ tiêu | 32,00 |
| B | Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi | Khoản | 1 |
| C | Chi phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn có nguồn gốc (Thông tư số 197/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 và Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025) | Khoản | 1 |

## Ghi chú: (1) phần công việc Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và Chi phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn có nguồn gốc (Thông tư số 197/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 và Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025): Hợp đồng trọn gói; (2) Công tác khảo sát (khảo sát địa hình và địa chất): Hợp đồng theo đơn giá.

  - Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách địa phương.

  - Tên cơ quan thực hiện dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn.

  - Thời gian, tiến độ thực hiện gói thầu: 60 ngày.

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu có trách nhiệm hoàn thành công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Sửa chữa hệ thống hồ chứa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định hiện hành. Sau khi có ý kiến thẩm định của cơ quan có thẩm quyền, nhà thầu có trách nhiệm tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư.

Trong quá trình thẩm định hồ sơ, nhà thầu có trách nhiệm bố trí nhân sự có chuyên môn phối hợp với Chủ đầu tư, kịp thời giải trình, làm rõ, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu cho đến khi hồ sơ được phê duyệt.

2. Nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn.

Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành thực hiện theo các hạng mục công việc ở Bảng tiên lượng mời thầu như trên và các nhiệm vụ làm rõ, giải trình, giám sát tác giả, điều chỉnh, bổ sung khi triển khai dự án theo quy định hiện hành.

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn:

Bắt đầu từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực đến hết thời gian hoàn thành trong hợp đồng.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Các báo cáo phải nộp bao gồm:

1. Hồ sơ khảo sát địa hình.

2. Hồ sơ khảo sát địa chất.

3. Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi (Bản vẽ thiết kế và dự toán).

Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm tối thiểu các nội dung sau:

- Tập 1. Thuyết minh;

- Tập 2. Bản vẽ (trình bày trên khổ giấy A3);

- Tập 3. Dự toán;

Và các tài liệu hồ sơ khác có liên quan.

Các tập hồ sơ được gửi bản cứng theo số lượng yêu cầu trong hợp đồng, đồng thời kèm theo file pdf và file gốc các nội dung (như word, excel, cad...).

Tổng thời gian hoàn thành các hồ sơ trên là 60 ngày.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu nêu tại Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá E - HSDT.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Phối hợp chặt chẽ, cử cán bộ hỗ trợ và cung cấp các tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.