Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Phương pháp đánh giá: Đạt/Không đạt

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Tệp tin đính kèm: Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.pdf

Ghi chú: Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;

- Tiến độ thi công;

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Các yếu tố cần thiết khác;

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

Ví dụ: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn.Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu.

3.1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1. Vật liệu xây dựng và thiết bị chính: Đá dăm; cấp phối đá dăm; cát; xi măng; đất đắp; thép các loại;. | 1. Có Hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung ứng. Tài liệu chứng minh năng lực của đơn vị cung ứng (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh). | Đạt |
|  | 2. Có văn bản cam kết của nhà thầu về chủng loại vật liệu xây dựng và thiết bị có xuất xứ rõ ràng, không phải vật liệu xây dựng và thiết bị nhập lậu trái phép, cam kết sau này sẽ cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận nhập khẩu (C/O), giấy chứng nhận chất lượng (C/Q), hợp chuẩn hợp quy đối với các loại vật liệu xây dựng và thiết bị yêu cầu cần có. | Đạt |
|  | 3. Có bảng đề xuất đầy đủ khối lượng vật tư, vật liệu và thiết bị chính sử dụng để thi công gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Đạt |
|  | 4. Có bảng đề xuất đầy đủ: Tên, nhà sản xuất, mã hiệu (nếu có), nguồn cung cấp/ xuất xứ đối với các loại vật tư, vật liệu và thiết bị chính sử dụng để thi công gói thầu được nêu tại mục 3 Chương V. Chất lượng của các loại vật tư, vật liệu và thiết bị chính sử dụng để thi công gói thầu phù hợp với hồ sơ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V. | Đạt |
|  | 5. Có giải pháp kỹ thuật kiểm tra trong quá trình nhập vật liệu, bảo quản, thí nghiệm, bảo dưỡng trước, trong và sau khi thi công đối với các loại vật liệu chính theo đúng nội dung yêu cầu của chương V. | Đạt |
|  | Không đáp ứng đủ các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 3.1.2. Tổ chức mặt bằng khu lán trại. | 1. Có bản vẽ tổng mặt bằng khu lán trại gắn kết với tổng mặt bằng công trình. | Đạt |
|  | 2. Tổng mặt bằng khu lán trại phù hợp với hiện trạng thực tế của công trình. | Đạt |
|  | 3. Tổng mặt bằng khu lán trại có bố trí đầy đủ bãi tập kết máy móc thiết bị thi công, nhà ở công nhân (nếu có), nhà điều hành, kho bãi tập kết vật liệu, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, cấp điện, thoát nước, giao thông, liên lạc. | Đạt |
|  | Không đáp ứng đủ các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 3.1.3. Kế hoạch tổng thể thi công xây dựng các hạng mục công trình Cầu bê tông suối Kalang. | 1. Có đề xuất kế hoạch tổng thể thi công xây dựng các hạng mục công trình Cầu bê tông suối Kalang theo trình tự các hạng mục chính từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành một cách hợp lý, logic thời gian, phù hợp với hiện trạng thực tế của công trình, phù hợp với hồ sơ thiết kế, phù hợp với máy móc thiết bị và vật liệu dự thầu, phù hợp với công nghệ và tiến độ thi công đề xuất. Các hạng mục chính theo đúng yêu cầu của chương V. | Đạt |
|  | Không đáp ứng đủ các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 3.1.4. Biện pháp tổ chức thi công và giải pháp kỹ thuật thi công xây dựng các hạng mục công trình Cầu bê tông suối Kalang. | 1. Có biện pháp tổ chức thi công và giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục công trình Cầu bê tông suối Kalang đầy đủ các hạng mục công việc chi tiết theo đúng nội dung yêu cầu của chương V. | Đạt |
|  | 2. Có đầy đủ bản vẽ tổ chức thi công các hạng mục công việc chi tiết đi kèm biện pháp nêu trên | Đạt |
|  | Không đáp ứng đủ các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 3.1.5. Biện pháp tổ chức thi công và giải pháp kỹ thuật thi công hạng mục tập kết vật liệu thải, vận chuyển vật liệu thải đến đổ đúng nơi quy định. | 1. Có biện pháp tổ chức thi công và giải pháp kỹ thuật thi công tập kết vật liệu thải theo đúng nội dung yêu cầu của chương V. | Đạt |
|  | 2. Có biện pháp tổ chức thi công và giải pháp kỹ thuật thi công vận chuyển vật liệu thải đến đổ đúng nơi quy định theo đúng nội dung yêu cầu của chương V. | Đạt |
|  | Không đáp ứng đủ các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản nêu trên được xác định là đạt | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chí chi tiết cơ bản nêu trên được xác định là không đạt. | Không đạt |

3.2. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1. Tiến độ thi công công trình. | 1. Đề xuất thời gian thi công tổng thể công trình có tính đến điều kiện thời tiết, ngày nghỉ kể từ ngày khởi công đáp ứng theo đúng nội dung yêu cầu của chương V. | Đạt |
|  | 2. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi với số lượng, chủng loại vật tư, máy móc, thiết bị và công nhân kỹ thuật huy động cho gói thầu, phù hợp với điều kiện địa hình và thời tiết ở địa phương, phù hợp với phương án cung cấp vật liệu, phù hợp với quy mô gói thầu. | Đạt |
|  | 3. Có đề xuất đầy đủ thời gian hoàn thành cho các hạng mục chính yêu cầu tại mục 3.1.3. | Đạt |
|  | Không đáp ứng đủ các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 3.2.2. Tiến độ huy động nhân lực. | 1. Có biểu đồ tiến độ huy động nhân lực và đảm bảo huy động đầy đủ nhận lực và số lượng nhân lực huy động hằng ngày đảm bảo đáp ứng khối lượng công việc thực hiện và tiến độ đã đề xuất. | Đạt |
|  | Không đáp ứng đủ các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 3.2.3. Tiến độ huy động máy móc chính. | 1. Có biểu đồ tiến độ huy động máy móc chính và đảm bảo huy động đầy đủ các loại máy móc chính và số lượng máy móc huy động hằng ngày đảm bảo đáp ứng khối lượng công việc thực hiện và tiến độ đã đề xuất. | Đạt |
|  | Không đáp ứng đủ các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 3.2.4. Tiến độ cung ứng các loại vật liệu, thiết bị chính. | 1. Có biểu đồ tiến độ cung ứng đầy đủ các loại vật liệu, thiết bị chính theo yêu cầu của Chương V và số lượng vật liệu, thiết bị huy động phải tương ứng với tiến độ thi công công trình. | Đạt |
|  | Không đáp ứng đủ các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản nêu trên được xác định là đạt | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chí chi tiết cơ bản nêu trên được xác định là không đạt. | Không đạt |

3.3. Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường.

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1. Sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà thầu tại công trường. | 1. Có sơ đồ tổ chức ban điều hành dự án tại công trường. | Đạt |
|  | 2. Có thuyết minh vai trò, trách nhiệm và công việc cụ thể của từng cán bộ chủ chốt như: Chỉ huy trưởng công trường, kỹ thuật thi công, phụ trách quản lý an toàn lao động, vệ sinh lao động, …., các tổ đội thi công theo đúng nội dung yêu cầu của chương V. | Đạt |
|  | Không đáp ứng đủ các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 3.3.2. Tính phối hợp giữa ban chỉ huy công trường với các tổ đội thi công. | 1. Có trình bày sự phối hợp, kết hợp giữa giữa ban chỉ huy công trường với các tổ đội thi công một cách logic và hợp lý. | Đạt |
|  | Không đáp ứng đủ các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 3.3.3. Cách thức quản lý cán bộ kỹ thuật và công nhân lao động trên công trường | 1. Có biện pháp quản lý người lao động trên công trường để không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh dự án. | Đạt |
|  | Không đáp ứng đủ các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 3.3.4. Tổ chức thực hiện công tác thí nghiệm, kiểm tra. | 1. Có bố trí phòng thí nghiệm xây dựng, kèm theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp nhà thầu thuê phải có ký kết hợp đồng nguyên tắc với phòng thí nghiệm có đủ điều kiện năng lực để thực hiện theo quy định. | Đạt |
|  | Không đáp ứng đủ các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 3.3.5. Tổ chức lập và lưu trữ hồ sơ quản lý thi công xây dựng công trình. | 1. Nhà thầu có cam kết nộp đầy đủ hồ sơ quản lý chất lượng, hoàn công bản cứng nộp chủ đầu trong quá trình thực hiện hợp đồng. | Đạt |
|  | Không đáp ứng đủ các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 3.3.6. Biện pháp bảo đảm chất lượng các hạng mục trong và sau khi thi công. | 1. Có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý cho từng công tác thi công các hạng mục được nêu ở Mục 3.1.4 phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | 2. Có đề xuất các hạng mục công trình phải được thí nghiệm kiểm tra đạt chất lượng trước khi tiến hành nghiệm thu. | Đạt |
|  | Không đáp ứng đủ các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 3.3.7. Biện pháp tổ chức thi công trong điều kiện trời mưa. | 1. Có biện pháp tổ chức thi công và giải pháp kỹ thuật thi công công trình trong điều kiện trời mưa khả thi, hợp lý, phù hợp với thực tế của công trình, phù hợp với khí hậu tại địa phương và phù hợp với tiến độ thi công công trình. | Đạt |
|  | 2. Có biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động, máy móc thiết bị và các hạng mục công trình trong điều kiện trời mưa. | Đạt |
|  | 3. Có kế hoạch tham gia công tác phòng chống bão lụt cùng địa phương nếu xảy ra bão lụt. | Đạt |
|  | Không đáp ứng đủ các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 3.3.8. An toàn lao động. | 1. Có thuyết minh biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | 2. Có giải pháp thực hiện và kiểm tra an toàn lao động trên công trường thường xuyên, có biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công. | Đạt |
|  | 3. Có biện pháp và giải pháp kỹ thuật thi công bảo đảm an toàn cho các công trình cũ xung quanh dự án. Quá trình thi công có giải pháp hạn chế tối đa tiếng ồn và vật liệu đổ thải trên công trường. | Đạt |
|  | 4. Có văn bản cam kết của nhà thầu về việc thường xuyên tổ chức tập huấn, huấn luyện an toàn lao động cho công nhân, trang bị đầy đủ đồng phục bảo hộ lao động cho công nhân trên công trường theo quy định của pháp luật. | Đạt |
|  | Không đáp ứng đủ các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 3.3.9. An toàn giao thông. | 1. Có đầy đủ biện pháp đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông khi chuyên chở vật liệu, đảm bảo an toàn cho người và máy móc thiết bị khi tham gia thi công trên công trường, phương tiện khi ra vào công trường. | Đạt |
|  | 2. Có văn bản cam kết của nhà thầu về tải trọng phương tiện, kích thước thùng hàng và các biện pháp che chắn khi chở vật liệu theo quy định của Luật giao thông đường bộ. | Đạt |
|  | 3. Có văn bản cam kết của nhà thầu sẽ bồi thường, hoàn trả lại các tuyến đường giao thông trên địa bàn bị hư hỏng nếu do lỗi của nhà thầu khi vận chuyển vật liệu gây ra. | Đạt |
|  | Không đáp ứng đủ các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 3.3.10. Phòng cháy, chữa cháy. | 1. Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy cho công trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và hiện trạng công trình. | Đạt |
|  | Không đáp ứng đủ các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 3.3.11. Vệ sinh lao động. | 1. Có biện pháp bảo đảm vệ sinh lao động (Tiếng ồn, bụi, khói, rung, nước thải các loại, rò rỉ dầu mỡ, hoá chất, rác thải, nhà vệ sinh của công nhân trên công trường) hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và đáp ứng các quy định về môi trường. | Đạt |
|  | 2. Có biện pháp thu gom và xử lý chất thải dầu mỡ từ các máy móc thải ra. | Đạt |
|  | 3. Có biện pháp che chắn, cách ly công trình. | Đạt |
|  | 4. Có văn bản cam kết của nhà thầu về việc dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, hoàn trả mặt bằng công trường trước khi mời tổ chức nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng. | Đạt |
|  | Không đáp ứng đủ các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản nêu trên được xác định là đạt | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chí chi tiết cơ bản nêu trên được xác định là không đạt. | Không đạt |

3.4. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.4.1. Bảo hành công trình. | 1. Có chế độ bảo hành công trình theo đúng yêu cầu của chương V. | Đạt |
|  | 2. Có thuyết minh chi tiết biện pháp bảo hành công trình đối với các trường hợp hư hỏng dự kiến xảy ra. | Đạt |
|  | Không đáp ứng đủ các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản nêu trên được xác định là đạt | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chí chi tiết cơ bản nêu trên được xác định là không đạt. | Không đạt |

3.5. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.5.1. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. | 1. Nhà thầu có cam kết: Nhà thầu không có các hành vi vi phạm trong quá trình tham dự thầu quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Trường hợp nhà thầu vi phạm thì khi tham dự thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu đối với nhà thầu khác trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi quy định tại 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. | Đạt |
|  | 2. Nhà thầu có cam kết: Nhà thầu không có các hợp đồng vi phạm các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐCP và các thông tin về quá trình thực hiện hợp đồng. | Đạt |
|  | Không đáp ứng đủ các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản nêu trên được xác định là đạt | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chí chi tiết cơ bản nêu trên được xác định là không đạt. | Không đạt |

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chí 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 được đánh giá là đạt.

Trường hợp E-HSDT của nhà thầu không đạt một trong các tiêu chí 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.